Україна

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія VIII скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

| від 28 серпня 2021 року | Валки | № |
| --- | --- | --- |

Про внесення змін до Програми удосконалення і модернізації систем водопостачання та водовідведення  у населених пунктах Валківської міської  територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням V сесії Валківської міської ради VIII скликання від 18 лютого 2021 року № 147

Керуючись статями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», розглянувши листи Комунального підприємства «Вода» Валківської міської ради Харківської області від 06 серпня 2021 року № 342 та від 11 серпня 2021 року № 349, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг та постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики, Валківська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до розділів «Розвиток та реконструкція систем водопостачання» та «Розвиток та реконструкція систем водовідведення» додатку 1 Програми удосконалення і модернізації систем водопостачання та водовідведення у населених пунктах Валківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням V сесії Валківської міської ради VIII скликання від 18 лютого 2021 року № 147, виклавши їх у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Євген ШАПОВАЛ).

Міський голова                                                         	Валерій СКРИПНІЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ___ сесії Валківської міської ради

___ скликання

від ___ № ___

Додаток 1

Основні заходи та орієнтовні обсяги фінансового забезпечення Програми удосконалення і модернізації систем водопостачання і водовідведення у населених пунктах Валківської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки

| Основні заходи | Термін виконання, роки | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальний обсяг | за роками |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розвиток та реконструкція систем водопостачання |  |  |  |  |  |
| Заміна аварійних металевих вуличних мереж водопостачання на сучасні ПВХ | 2021-2023 | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Нове будівництво водопроводу по вул. Виноградна від провулку Медовий до вул. Польова по вул. Промислова від колодязя П1 до вул. Виноградна в м. Валки Богодухівського району, Харківської області | 2021-2023 | 5000 | 5000 | - | - |
| Капітальний ремонт водогону в м. Валки Харківської області місцезнаходження: пров. Майський від вул. 1-го Травня до вул. Паркової | 2021-2023 | 1900 | 1900 | - | - |
| Проведення ремонту колодязів де встановлені пожежні гідранти (далі ПГ) з подальшим ремонтом/заміною ПГ та встановлення/ремонт пристроїв на баштах Рожновського для забору води пожежними автомобілями. | 2021-2023 | 500 | 250 | 250 | - |
| Встановлення резервуару на 1000 м3 з переведенням роботи водо-насосних станцій (далі - ВНС) на зонний облік електроенергії | 2021-2023 | 3000 | - | 3000 | - |
| Заміна фізично зношеного обладнання ВНС на нове(автоматичні засувки, аварійні клапани) | 2021-2023 | 600 | - | 300 | 300 |
| Очищення свердловини на водозаборі с. Сніжків | 2021-2023 | 150 | - | 150 | - |
| Відновлення дебіту водозабірної свердловини на масиві Перемоги в м. Валки | 2021-2023 | 300 | - | 300 | - |
| Поточний ремонт та гідродинамічне очищення башти Рожновського на масиві Перемоги у м. Валки | 2021-2023 | 300 | - | 300 | - |
| Капітальний ремонт свердловини № 107-1973, що знаходиться в Харківській області Валківському районі смт. Ков’яги вулиця Харківська | 2021-2023 | 1400 | 1400 | - | - |
| Капітальний ремонт свердловин на території с. Мізяки, с. Заміське та інших населених пунктів Валківської міської територіальної громади | 2021-2023 | 2800 | - | 1400 | 1400 |
| Придбання Екскаватора з навантажувачем для усунення аварійних поривів | 2021-2023 | 2100 | 2100 | - | - |
| Придбання башти Рожновського та встановлення в с. Мельникове | 2021-2023 | 600 | - | 600 | - |
| Розвиток та реконструкція систем водовідведення |  |  |  |  |  |
| Гідродинамічна очистка мережі водовідведення масив Перемоги | 2021-2023 | 500 | - | 250 | 250 |
| Придбання асенізаційного автомобіля для усунення поривів | 2021-2023 | 2000 | 2000 | - | - |
| Гідродинамічна очистка мережі водовідведення (РЕС – Дідова долина – КНС-2) м. Валки | 2021-2023 | 500 | - | 250 | 250 |
| Поточний ремонт системи каналізації м. Валки на масиві Шевченко, пров. Пушкіна, пров. Майський 31-35, Торгова 3 | 2021-2023 | 1000 | - | 500 | 500 |
| Капітальний ремонт мережі водовідведення (ЦРЛ – Дідова долина) та вул. Богдана Хмельницького в м. Валки | 2021-2023 | 1500 | 1000 | 500 | - |
| Реконструкція частини каналізаційного колектору від масиву Перемоги до вул. 1 Травня в м. Валки Харківської області | 2021-2023 | 1500 | 1500 | - | - |
| Реконструкція мережі водовідведення (КНС-2 – очисні споруди) м. Валки | 2021-2023 | 1500 | - | - | 1500 |
| Провести нарощування каналізаційних колодязів у місті Валки (запобігання проникнення талих та дощових вод) | 2021-2023 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| Виготовлення ПКД на будівництво очисних споруд с. Сніжків | 2021-2023 | 300 | - | 300 | - |
| Будівництво очисних споруд с. Сніжків | 2021-2023 | 4800 | - | 4800 | - |
| Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, підвищення контролю якості води |  |  |  |  |  |
| Облаштування майданчика водозабору ЖКП «Сніжків» огорожею згідно вимог чинного законодавства | 2021-2023 | 25 | - | 25 | 25 |
| Забезпечення функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення, ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод,відповідним обладнанням, приладами контролю та нормативною ліцензійною складовою їх діяльності |  |  |  |  |  |
| Установка диспетчеризації та автоматизації на базі перетворювача частоти на водозаборі по вул. Гоголя, м. Валки | 2021-2023 | 800 | - | 400 | 400 |
| Диспетчеризація КНС-1 по вул. Героїв Чорнобиля 25, м. Валки | 2021-2023 | 500 | - | 250 | 250 |
| Диспетчеризація КНС-2 по вул. 1-го Травня 66, м. Валки | 2021-2023 | 800 | - | 400 | 400 |
| Забезпечити приладами обліку всі багатоповерхові об’єкти м. Валки | 2021-2023 | 3500 | - | 3500 | - |
| Привести фактичні питомі витрати енергоносіїв у відповідність до затверджених | Постійно |  |  |  |  |
| Фінансова підтримка заходів, спрямованих на забезпечення діяльності підприємства, за рахунок місцевого бюджету з метою недопущення відключення систем водопостачання і водовідведення сіл, селищ, міста Валки від електропостачання: - на оплату погашення заборгованості за електричну енергію, - погашення заборгованості з виплати заробітної плати, -відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (для населення). | 2021-2023 | 9171,8 | 1581,4 | 3795,2 | 3795,2 |
| Фінансова підтримка заходів, спрямованих на забезпечення безперебійної роботи підприємств водопостачання, за рахунок місцевого бюджету на удосконалення і модернізацію систем водопостачання та водовідведення населених пунктів Валківської міської територіальної громади. Впровадження заходів із енергозбереження, придбання лічильників, насосів, водопровідних труб, енергозберігаючого та іншого сучасного технологічного обладнання | 2021-2023 | 1200 | 400 | 400 | 400 |
| Придбання генератора дизельного (трифазного) потужністю 150 кВт для забезпечення безперебійного електропостачання водозабору по вул. Гоголя, м. Валки | 2021-2023 | 1000 | - | 1000 | - |
| Придбання генератора дизельного(трифазного) потужністю 100 кВт для забезпечення безперебійного електропостачання КНС-2 по вул. 1-го Травня 66, м. Валки | 2021-2023 | 800 | - | - | 800 |
| Придбання генератора дизельного(трифазного) потужністю 50 кВт для забезпечення безперебійного електропостачання Очисних споруд по вул. 1-го Травня 49, м. Валки | 2021-2023 | 600 | - | - | 600 |
| Придбання генератора дизельного (трифазний/однофазний) потужністю 30 кВт для забезпечення безперебійного електропостачання КНС-1 по вул. Героїв Чорнобиля 25, м. Валки | 2021-2023 | 400 | - | - | 400 |
| Придбання аварійно ремонтного автомобіля для Комунального підприємства «Вода» Валківської міської ради Харківської області | 2021-2023 | 2000 | - | 2000 | - |
| Придбання приладу для прочистки каналізаційних мереж для Комунального підприємства «Вода» Валківської міської ради Харківської області | 2021-2023 | 200 | 200 | - | - |

Секретар ради                                          	Людмила ИВАНСЬКА