ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХІІ сесії Валківської міської ради Харківської області VIII скликання від 06 серпня 2021 року № ___

| Забезпечення функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення, ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод,відповідним обладнанням, приладами контролю та нормативною ліцензійною складовою їх діяльності |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка диспетчеризації та автоматизації на базі перетворювача частоти на водозаборі по вул. Гоголя, м. Валки | 2021-2023 | 800 | - | 400 | 400 |
| Диспетчеризація КНС-1 по вул. Героїв Чорнобиля 25, м. Валки | 2021-2023 | 500 | - | 250 | 250 |
| Диспетчеризація КНС-2 по вул. 1-го Травня 66, м. Валки | 2021-2023 | 800 | - | 400 | 400 |
| Забезпечити приладами обліку всі багатоповерхові об’єкти м. Валки | 2021-2023 | 3500 | - | 3500 | - |
| Привести фактичні питомі витрати енергоносіїв у відповідність до затверджених | Постійно |  |  |  |  |
| Фінансова підтримка заходів, спрямованих на забезпечення діяльності підприємства, за рахунок місцевого бюджету з метою недопущення відключення систем водопостачання і водовідведення сіл, селищ, міста Валки від електропостачання: - на оплату погашення заборгованості за електричну енергію, - погашення заборгованості з виплати заробітної плати, -відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (для населення). | 2021-2023 | 9171,8 | 1581,4 | 3795,2 | 3795,2 |
| Фінансова підтримка заходів, спрямованих на забезпечення безперебійної роботи підприємств водопостачання, за рахунок місцевого бюджету на удосконалення і модернізацію систем водопостачання та водовідведення населених пунктів Валківської міської територіальної громади. Впровадження заходів із енергозбереження, придбання лічильників, насосів, водопровідних труб, енергозберігаючого та іншого сучасного технологічного обладнання | 2021-2023 | 1200 | 400 | 400 | 400 |
| Придбання генератора дизельного (трифазного) потужністю 150 кВт для забезпечення безперебійного електропостачання водозабору по вул. Гоголя, м. Валки | 2021-2023 | 1000 | - | 1000 | - |
| Придбання генератора дизельного(трифазного) потужністю 100 кВт для забезпечення безперебійного електропостачання КНС-2 по вул. 1-го Травня 66, м. Валки | 2021-2023 | 800 | - | - | 800 |
| Придбання генератора дизельного(трифазного) потужністю 50 кВт для забезпечення безперебійного електропостачання Очисних споруд по вул. 1-го Травня 49, м. Валки | 2021-2023 | 600 | - | - | 600 |
| Придбання генератора дизельного (трифазний/однофазний) потужністю 30 кВт для забезпечення безперебійного електропостачання КНС-1 по вул. Героїв Чорнобиля 25, м. Валки | 2021-2023 | 400 | - | - | 400 |
| Придбання аварійно ремонтного автомобіля для Комунального підприємства «Вода» Валківської міської ради Харківської області | 2021-2023 | 2000 | - | 2000 | - |
| Придбання приладу для прочистки каналізаційних мереж для Комунального підприємства «Вода» Валківської міської ради Харківської області | 2021-2023 | 200 | 200 | - | - |

Секретар міської ради                             Людмила ІВАНСЬКА