МАРКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

12 грудня 2019 року                       смт Марківка                                № 7- 16/2019

Про створення та організацію мережі

Центрів безпеки в Марківській селищній раді

Враховуючи нагальну потребу в першочерговому забезпеченні безпеки життя, здоров’я громадян та захисту їх приватної власності, а також вчасного реагування на відповідні потреби підприємств, установ, організацій комунальної власності, суб’єктів промисловості та сільського господарства, які розташовані та працюють на території об’єднаної територіальної громади, керуючись ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Марківська селищна рада

вирішила:

1. Створити та організувати на території Марківської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) Центри безпеки як єдине безпекове організаційне утворення, засноване на засадах партнерства та взаємодії аварійно-рятувальних, правоохоронних та медико-санітарних служб, які діють на території громади згідно проекту, який додається.

2. Місцем розміщення Центрів безпеки визначити села Бондарівка та Караван-Солодкий Марківської селищної ради Луганської області.

3. Визначити, що в структуру місцевого Центру безпеки на засадах партнерства та взаємодії входять такі підрозділи:

- місцева пожежна охорона;

- відповідний структурний підрозділ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області;

- відповідний структурний підрозділ КНП «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги».

4. Визначити відповідальним від селищної ради за супровід належного функціонування та діяльності місцевих Центрів безпеки громадян, а також організацію відповідної взаємодії вказаних підрозділів, спеціаліста з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Марківської селищної ради.

5. Запропонувати начальнику Марківського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області, начальнику Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області та головному лікарю КНП «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» забезпечити належну організацію взаємодії в Центрі відповідних підрозділів та визначити відповідального за супровід їх роботи.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг.

Селищний голова                                                                                   Ігор ДЗЮБА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Марківської селищної ради

від 12 грудня 2019 р. № 7-16/2019

ПРОЕКТ

СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ЦЕНТРІВ БЕЗПЕКИ

В С. БОНДАРІВКА ТА КАРАВАН-СОЛОДКИЙ

МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(МАРКІВСЬКОЇ ОТГ)

АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту – створення центрів безпеки в с. Бондарівка та с. Караван-Солодкий Марківської селищної ради (Марківська обєднана територіальна громада).

Проект «Створення центрів безпеки в с. Бондарівка та с. Караван-Солодкийі» є актуальний на сьогодення тому, що надзвичайні ситуації, які виникають у громаді є одним із найбільших суспільно небезпечних факторів, які приводять до значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей та людського потенціалу.

Статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, статтею 2 Кодексу цивільного захисту України передбачено забезпечення рятування життя, майна та збереження здоров’я людей.

Орган місцевого самоврядування зобов’язаний забезпечити всесторонній цивільний захист населення. Саме тому, на базі Марківської селищної ради (Марківської ОТГ), буде створено власний підрозділ цивільного захисту населення.

Місцевий бюджет громади не має вдосталь ресурсів для цього, тому даний проект пропонується для додаткового залучення коштів.

Марківською селищною радою буде виготовлено необхідну проектно-кошторисну документацію на проведення будівництва центрів безпеки та пройдено відповідну експертизу, що є підставою для включення вказаного об’єкта до проекту регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на умовах співфінансування з місцевого бюджету.

Загальна кошторисна вартість може складати 14 000 тис. грн.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Марківська селищна рада (об’єднана територіальна громада) Луганської області включає в себе 20 населенних пунктів: села Бондарівка, Курячіква, Нова-Україна, Кризське, Сичівка, Лісна Поляна, Крупчанське, Марківське, Скородна, Тишківка, Фартуківка, Сичанське, Бондарне, Виноградне, Городище, Караван-Солодкий, Крейдяне, Лобасово, Деркулове та смт Марківка. Всього у громаді проживає 11 068 жителі. На території громади функціонує 8 закладів освіти, у яких навчається 1322 учні, 4 дошкільних навчальних заклади, які відвідує 320 дітей, культурні та інші заклади.

Загальна площа обєднаної територіальної громади складає 728 км², відстань від смт Марківка, де знаходяться служби, що реагують на екстренні виклики, до с. Бондаріка становить 18 км, а до Караван Солодкого – 25 км. За таких відстаней і станом доріг вони не можуть надати допомогу у найкоротший час (протягом 20 хвилин з виклику).

Одним з важливих напрямків роботи Марківської селищної ради є питання підвищення рівня безпеки громадян. Впровадження на території громади інноваційної практики. Створення Центрів безпеки громадян дозволить комплексно та найбільш ефективно підійти до вирішення даної проблеми.

Розташування сучасних Центрів безпеки громадян у с. Бондарівка та        с. Караван-Солодкий дозволить правоохоронцям, медикам чи рятувальникам надавати кваліфіковану допомогу мешканцям Марківської ОТГ в найкоротший термін.

Центр безпеки в с. Бондарівка буде обслуговувати 3 населенних пункти з 2249 жителями, 2 школи, один дошкільний заклад, а Центр безпеки в с. Караван-Солодкий обслуговуватиме 7 населенних пунктів з 2044 жителями, 2 школи і один дошкільний заклад.

Розробка та реалізація проекту «Створення центрів безпеки в                     с. Бондарівка та с. Караван-Солодкий Марківської селищної ради (ОТГ) Луганської області» допоможе вчасно забезпечити захист життя та здоров’я населення, зменшити збитки від пожеж.

Область даного проекту охоплює всіх жителів населених пунктів громади. Можливе залучення створюваних підрозділів при гасінні значних пожеж в інших громадах.

Сусідні громади на договірних основах можуть залучати створенні Центри безпеки для надання допомоги жителям своїх громад.

Мета та завдання проекту

Мета проекту:

Головною метою є захист життя, здоров’я та майна жителів громади від негативного впливу факторів пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку шляхом створення Центрів безпеки.

Завдання проекту:

1. Розроблення проектно-кошторисної документації.

2. Виконання робіт відповідно розробленої проектно-кошторисної документації.

Результати виконання проекту:

- підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків техногенних та природних надзвичайних ситуацій;

- організація робіт з захисту населення та території, оперативного реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги потерпілим;

- побудова системи оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі, для осіб з фізичними вадами та обмеженими можливостями.

Бюджет проекту:

Загальна кошторисна вартість: 14 000 тис. грн.

Опис діяльності у рамках проекту

Проведення тендерної процедури закупівлі товарів, послуг (робіт) за кошти державного та місцевого бюджетів.

Укладання договору підряду з переможцем відкритих торгів.

Виконання робіт з облаштування Центрів безпеки як єдиного офісу протипожежного, аварійно-рятувального та громадського порядку.

Облаштування системи водопостачання та водовідведення, електропостачання, каналізаційних мереж та пожежогасіння.

Будівлі запроектованого Центру безпеки включатиме відокремлені функціональні блоки:

Блок пожежного депо;

Блок з приміщеннями поліцейського підрозділу;

Блок з приміщеннями для служби медичної допомоги;

Блок гаражів з побутовими приміщеннями персоналу.

Виконання інвестиційного проекту не містить ризиків негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Фінансова сталість

Проект є фінансово сталим. Його реалізація сприятиме розвитку соціально- економічної самодостатності Марківської селищної ради (ОТГ). Реалізація проекту стане економічним поштовхом для підвищення автономності (незалежності), інституційної спроможності Марківської громади в напрямку гарантування та забезпечення прав мешканців на захист та охорону життя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Подальше фінансування по утриманню службового автотранспорту рятувальних служб буде здійснюватися за кошти місцевого бюджету, а також, можливо в перспективі, за рахунок коштів громад, які укладуть договори про співробітництво.

Інстуційна сталість

Після завершення проекту «Створення центрів безпеки в с. Бондарівка та с. Караван-Солодкий Марківської селищної ради (ОТГ)» буде забезпечено діяльність пожежної, охоронної безпеки в житловому, виробничому, комунальному секторі, особистих та фермерських господарствах, на дачах, садових ділянках та інших спорудах, розташованих на території Марківської об’єднаної територіальної громади.

Отже, створені Центри безпеки функціонуватимуть для всіх інституцій та громадськості.

Політична сталість

Вплив проекту є неоціненний, адже сформується важіль впливу реагування на форс-мажорні ситуації в громаді, і, в першу чергу, це стосується пожеж та дорожньо-транспортних пригод. Важливим є не тільки здобути, але й зберегти. Без мобільної, матеріально забезпеченої місцевої пожежної частини виконання такого непередбачуваного завдання є фактично неможливим. І тому, діяльність такої інституції є необхідною в житті кожної територіальної громади. Суттєво розшириться поле участі громадськості, а саме підвищиться активність та зацікавленість громадян в несенні служби в добровільних пожежних командах.

Залучення громадян до управління місцевими справами та контроль за роботою органів місцевого самоврядування підвищить авторитет та зміцнить довіру до місцевої влади.

Потужність та повноцінне функціонування Центрів безпеки розширить сферу обслуговування та поліпшить територіальні зв’язки, співпрацю з суміжними громадами для захисту громадян, збереження їх майна, швидкого реагування та оперативного надання невідкладної допомоги.

Інновація

Інвестиційний проект по створенню Центрів безпеки несе інноваційну новизну в наданні безпекових послуг та обслуговуванні громадян.

Всі технічні рішення, прийняті в проекті, відповідають вимогам екологічних, протипожежних та інших норм, що діють на території України, і забезпечують безпечну для життя людей експлуатацію об’єкта при дотриманні передбачених заходів.

Крім того, проектом будуть враховані всі вимоги щодо підвищення енергетичної ефективності будівель та економного споживання енергоресурсів (рівномірний розподіл навантажень в мережі електропередач, застосування світильників з світлодіодними лампами), а також доступність соціально значущого об’єкту для громадян з обмеженими фізичними можливостями.

Селищний голова	                                                                      	Ігор ДЗЮБА