УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

НОВОЛАТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Широківського району Дніпропетровської області

Сьомого скликання

Тринадцята  сесія

Третє пленарне засідання

РІШЕННЯ

- «Про затвердження Програми ремонту, утримання та розвитку інфраструктури доріг у населених пунктах Новолатівської сільської ради на 2017 – 2020 роки»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 696 «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки» :

1. Затвердити цільову Програму ремонту, утримання та розвитку інфраструктури доріг у населених пунктах Новолатівської сільської ради на 2017 – 2020 роки (далі - Програма), що додається..

2. Встановити, що Виконавчий комітет Новолатівської сільської ради є відповідальним виконавцем Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

| Сільський голова | О.О.Зубрій |
| --- | --- |

с.Новолатівка

20 лютого 2017 року

№ 402-13/VII

Затверджено

Рішенням Новолатівської сільської ради

№402-13/ VII від 20.02.2017 року

- ПРОГРАМА

- ремонту, утримання та розвитку інфраструктури доріг  у населених пунктах Новолатівської сільської ради

- на 2017 – 2020 роки

1.Загальні  положення.

З метою покращення соціально-економічного становища Новолатівської сільської ради, поліпшення інвестиційного іміджу та створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення, виникла необхідність змінити на краще ситуацію у сфері дорожнього господарства території.

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною інфраструктури сільської ради, що забезпечує роботу всіх галузей, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства. Крім того, за допомогою автомобільних доріг забезпечується рівномірний наземний доступ до різних місць сільської ради, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін та певною мірою зайнятість населення. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства Новолатівської сільської ради свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами. Однією з нагальних проблем дорожньої інфраструктури сільської ради, є проблема капітального ремонту доріг населених пунктів та їхнє утримання в належному стані.

Правовою основою програми є чинне законодавство, зокрема:

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями);

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-IV (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про  джерела  фінансування  дорожнього господарства  України» від 18.09.1991 № 1562-XII (зі змінами та доповненнями);

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» від 30.03.1994 р. № 198;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки» від 11.07.2013 р. №696.

- Наказ Міністрестрва інфраструктури України та МФУ «Про затвердження Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг»  від 21.09.2012  № 573/1019

- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" від 27.07.2011 № 945

- Лист Державного комітету України з будівництва та архітектури «Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів» від 30.04.2003 р. №7/7-401.

Використання досягнень технічного прогресу, є головною характеристикою розвитку світового суспільства за останні десятиріччя. Це стосується повною мірою і розвитку автомобілебудування, наслідком якого є постійно прогресуючий процес зростання автомобільного парку.

Позитивне значення цього процесу для розвитку суспільства не викликає сумнівів, проте він несе значний рівень небезпеки. Адже з розширенням сфери застосування транспортних засобів підвищується ймовірність збільшення людських та матеріальних втрат, причиною яких є аварійність.

На стан аварійності впливають численні фактори, серед яких найбільш значущими є низький рівень дорожньої дисципліни учасників дорожнього руху, недостатній рівень водійської майстерності, недостатній рівень забезпеченості транспортного процесу відповідними за своїми параметрами дорогами.

Внаслідок стрімкого росту автомобілізації протягом останнього десятиріччя практично повністю вичерпано ресурсні можливості дорожньо-шляхової мережі. Наслідком такого стану справ є значне погіршення умов руху, збільшення витрат пального, погіршення екологічної ситуації і зростання аварійності. Разом з тим, темпи розвитку дорожньо-шляхової мережі, обсяги капіталовкладень та, відповідно, заходів, пов’язаних з усебічним вирішенням проблем сфери дорожнього руху та його безпеки, не відповідають темпам інтенсифікації дорожнього руху. Зусилля, що сьогодні спрямовуються на їх вирішення, носять ситуативний та неузгоджений характер, а брак коштів зводить їх ефективність до мінімуму.

Характеристика району, транспортна та дорожня  інфраструктура.

З грудня 2016 р. Новіолатівська сільська рада обєднала в територіальну громаду території двох сілських рад, а саме Зеленобалківської та Новолатівської. На території розатшовано 11 населених пунктів, а саме села: Новолатівка, Новоселівка, Латівка, Стародобровільське, Інгулець, Зелена Балка, Макарівка, Червоний Ранок, Нове, Шведове, Кургановка. Станом на 01.01.2017 р. у населених пунктах території налічується 52 вулиць загальною протяжністю 41,1 км., З них: з цементно-бетонним покриттям – 2 км, з асфальтовим покриттям– 13,3 км, з покриттям підсипаним щебнем чи шлаком  – 22,4 км, з ґрунтовим покриттям – 3,4 км. Детальна інформація по дорогам викладена у додатку 1 до даної Програми.

Дороги за межами наелених пунктів не належать територіальній громаді та не можуть утримуватися чи  ремонтуватися за рахунок сілського бюджету.

Мережу доріг території в основному було сформовано у 70-90 роках минулого століття, що не забезпечує безпеку руху автотранспорту з існуючим навантаженням на вісь. Міжремонтний строк сплив ще на початку століття. Через недотримання міжремонтних строків експлуатації дорожнього одягу, що спричинене недостатнім фінансуванням дорожньої галузі, спостерігається повна втрата несучої спроможності дорожнього одягу, яка пов’язана з низькою міцністю основи, а також невідповідністю міцності дорожніх конструкцій умовам руху транспорту. Незадовільний стан зазначених автодоріг не забезпечує безпеку дорожнього руху та викликає обґрунтоване невдоволення мешканців району, які постійно користуються вказаними автодорогами, що також суттєво впливає на економічні показники району.

У зв’язку зі низьким рівнем уваги до питання утримання доріг протягом останніх 20 років, шляхова мережа території втратила свої експлуатаційні якості і потребує поточного та капітального ремонту, а місцями й повної реконструкції чи будівництва. На даний час здійснюється у більшості випадків поточний ямковий ремонт дорожнього покриття, який не має довготривалого ефекту і через деякий час потребує його повторного здійснення. Потребують капітального та поточного ремонтів 70 % доріг вуличної мережі.

Дорогами території щоденно перевозиться біля 180 дітей від населених пунктів до дитячого садка та шкіл. Незадовільний стан полотна автодоріг  створює соціальну напругу серед жителів населених пунктів сільської ради.

На даний час існує декілька маршрутів перевезення пасажирів. А саме:

- перевезення за маршрутом смт.Широке – Кривий Ріг через села Новалатівської сільської ради.

- перевезення дітей від сіл Новоселівка, Латівка, Стародобровільське, Інгулець до дітячого садка в с.Новолатівка

- перевезення дітей від населених пунктів сіл Новоселівка, Латівка, Стародобровільське, Інгулець до Новолатівської СЗОШ та від сіл Макарівка, Червоний Ранок, Нове, Шведове, Кургановка до Зеленобалківської СЗОШ.

Потягом 2015-2016 р. проведені  роботи з капітального ремонту доріг.  Замінене дорожне покриття ( з підсипаного щебнем на асфальтове) на дорогах загальною протяжністю 2,2 км. Робота, виконана протягом 2016 року, явно недостатня, про що наочно свідчить стан доріг території Новолатівської сільської ради.

Для подолання проблеми дорожнього покриття необхідно:

- розробити та затвердити Програму ремонту, утримання та розвитку інфраструктури доріг  у населених пунктах Новолатівської сільської ради на 2017 – 2020 роки;

- сприяти виділенню коштів з сільського бюджету на виконання заходів вищевказаної Програми;

- сприяти залученню коштів обласного, державного бюджетів та іноземних грантів для ремонту сільських доріг.

2. Мета та пріоритети Програми.

Метою Програми є забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг, розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території Новолатівської сільської ради.

Пріоритетним напрямками є:

- розвиток та поліпшення дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів;

- забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг, що сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг сільської ради;

- покращення соціально-економічного розвитку району, поліпшення інвестиційного іміджу за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг власності сільської ради;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм власності в дорожній доступності;

- забезпечення  автомобільних  перевезень  пасажирів  та   вантажів;

- створення на дорогах належних умов  безпеки  руху  та зменшення збитків через незадовільні дорожні умови;

- зниження показників аварійності на вулично-дорожній мережі, зменшення соціальної гостроти цієї проблеми;

- надання питанням безпеки дорожнього руху першочергового значення.

Досягненню мети Програми сприятимуть:

- удосконалення системи підготовки учасників дорожнього руху всіх категорій;

- розвиток профілактичної діяльності, спрямованої на формування законослухняного громадянина;

- підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць;

- підвищення безпеки пасажирських перевезень;

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж Новолатівської сілської ради, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку району в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій на територію сільської ради та дозволить розвиватися діючим підприємствам і створенню нових суб’єктів господарської діяльності та забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади.

3. Виконавці та строки виконання Програми.

Виконавцем даної програми є Виконавчий комітет Новолатівської сільської ради.

Основним шляхом і засобом виконання даної Програми є робота Виконавчого комітету сільської ради, депутатів сільської ради.

Програма розрахована на чотири роки: початок – 2017 рік, закінчення - 2020 рік .

Кожний захід має терміни виконання та показники ефекту, що мають бути досягнуті при їх упровадженні, а також необхідні обсяги фінансування.

4. Перелік завдань і заходів Програми.

Програмою передбачається  ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг згідно із стандартами, приведеними у відповідність із сучасними стандартами якості дорожньо-будівельних робіт, з використанням новітніх технологій влаштування дорожнього покриття, підвищення ефективності інноваційної та науково-технічної діяльності, інформаційне забезпечення дорожньої галузі.

Перелік завдань і заходів Програми наведений у Додатку 2 до даної Програми. Наведений перелік не є вичерпним і підлягає доповненню і розширенню за наявності обґрунтованих пояснень щодо змін.

5. Фінансове забезпечення Програми.

Система фінансового забезпечення даної Програми повинна створити стабільні умови для вдосконалення та розвитку дорожньої інфраструктури.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Наприклад кошти спонсорів, меценатів, кошти фізичних та юридичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність на території відповідного населеного пункту.

Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів бюджету Новолатівської сільської ради з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на фінансування утримання доріг.

Видатки на виконання заходів Програми щороку плануються при формуванні показників бюджету Новолатівської сільської ради, виходячи з реальних можливостей.

Розміри фінансування за окремими заходами програми передбачені на 2017 р. наведені у Додатку 3 до цієї Програми. В разі  необхідності, суми фінансування можуть бути уточнені з урахуванням бюджетних можливостей, що буде оформлюватися змінами до наведеного Додатку.

Обсяги фінансування на наступні 2018-2020 роки і перелік додаткових заходів,  будуть затверджуватися окремими додатками до програми, з урахуванням бюджетних можливостей і встановлених пріоритетів програми.

6. Організація управління та контроль за ходом виконання Програми.

Замовником та координатором реалізації заходів Програми є Новолатівська сільська рада Широківського району Дніпропетровської області.

Головним виконавцем та розпорядником виділених коштів являється Виконавчий комітет Новолатівської сільської ради. Виконання підприємствами заходів програми передбачає здійснення контролю органами місцевого самоврядування, прокуратурою, громадськістю стосовно термінів та якості виконання заходів.

Учасники (суб’єкти) програми щоквартально, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформують про виконання заходів програми виконком Новолатівської сільської ради.

Виконавчий комітет Новолатівської сільської ради, у свою чергу, узагальнює показники, визначає наявні проблеми та розробляє пропозиції щодо їх усунення. На підставі зведених показників готує звіт про реалізацію заходів програми до 23 числа місяця, що настає за звітним кварталом, шляхом винесення на розгляд сільської ради проекту відповідного рішення. Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги проведення робіт, а також джерела фінансування.

У разі обґрунтованої потреби внесення змін в додатки 2 та 3 до даної програми протягом поточного року, виконавчий комітет готує проект відповідного рішення, для представлення на найближчому засіданні Новолатівської сільської ради. А також надає проект завдань та обсягів фінансування  на наступний звітний рік.

7. Очікувані результати реалізації Програми.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг населених пунктів Новолатівської сільської ради загальною протяжністю 41,1 кілометрів, що сприятиме ефективному функціонуванню та розвитку інфраструктури доріг;

- збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням строків експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

- проведення технічної інвентаризації вулиць та отримання технічних паспортів на дороги;

- проведення поточного та капітального ремонту доріг за потреби;

- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

Реалізація даної Програми дасть змогу покращити соціально-економічний стан Новолатівської територіальної громади, створити більш комфортні умови для проживання сільського населення, сприятиме розвитку інфраструктури.

Сільський голова  _____________ О.О. Зубрій

- ПАСПОРТ
Програми ремонту, утримання та розвитку інфраструктури доріг  у населених пунктах Новолатівської сільської ради

- на 2017 – 2020 роки

.

- . 	Назва: Програма ремонту, утримання та розвитку інфраструктури доріг  у населених пунктах Новолатівської  сільської  ради на  2017-2020  роки

2. 	Підстава для розроблення: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-IV (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про  джерела  фінансування  дорожнього господарства  України» від 18.09.1991 № 1562-XII (зі змінами та доповненнями); Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів,  правил користування ними та охорони» від 30.03.1994 р. № 198; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки» від 11.07.2013 р. №696;  Наказ Міністрестрва інфраструктури України та МФУ «Про затвердження Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг»  від 21.09.2012  № 573/1019; Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" від 27.07.2011 № 945; Лист Державного комітету України з будівництва та архітектури «Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів» від 30.04.2003 р. №7/7-401.

- Замовник та координатор Програми: Новолатівська сільська рада.

- Відповідальні за виконання: Виконавчий комітет Новолатівської сільської ради, комунальне підприємство територіальної громади (КП «Новолатівське»), підрядні організації (наймані для виконання завдань  програми, в т.ч. для капітальних та поточних ремонтів доріг), підприємства, установи, організації адміністративно та територіально підпорядковані сільській раді.

- Мета: забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг, розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території Новолатівської сільської ради

- Початок: січень 2017 р., Закінчення: грудень 2020 р.

- Загальні обсяги фінансування: В межах щорічних кошторисних призначень на відповідний рік та наявного фінансового ресурсу.

- Очікуванні результати виконання Програми

При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться соціально-економічний розвиток територій Новолатівскої сільської ради, рівень життя та комфортність проживання у населених пунктах. Створяться умови для розвитку інфраструктури доріг. За напрямками:

Економічні: залучення позабюджетних коштів, уникнення можливості травматичних випадків, збільшення терміну роботи автомобільної техніки населення, установ та організацій.

Соціальні: створення безпечних та комфортних умов для життя, праці та відпочинку мешканців, поліпшення санітарного стану населених пунктів.

- Строки подання звітності: поточні результати виконання Програми –щоквартально, підсумкові результати виконання Програми - щорічно

Сільський голова  _________ О.О. Зубрій