

У К Р А Ї Н А

НОВОБОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХОРОШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 14 травня 2019 року № 134

**Про затвердження Комплексу заходів**

**щодо відновлення функціонування**

**захисних споруд цивільного захисту**

Розглянувши лист голови обласної державної адміністрації від 11.04.2019 № 3370//06/1-2019 «Про виконання доручення та надання інформації», ст.36 п.3 делегованих повноважень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. лист голови обласної державної адміністрації від 11.04.2019 № 3370//06/1-2019 «Про виконання доручення та надання інформації», взяти до відома.

2. Затвердити Комплекс заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади, додаються.

3. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва і благоустрою, транспорту і зв’язку, управління комунальною власністю (голова комісії Гусаківський В.В.).

Селищний голова Г.Л. Рудюк

Підготувала: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Жарчинська А.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому

№ 134 від 14.05.2019 р.

**Комплекс заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади**

Комплекс заходів розроблено на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого  
2015 року «Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України», введеного в дію Указом Президента  
України від 12 березня 2015 р. № 139, та від 25 січня 2019 року, введеного в дію Указом Президента України від 25 січня  
2019 року № 17 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року «Щодо підсумків  
введення воєнного стану в Україні», з метою відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за  
призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном за результатами проведення  
технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту. Реалізація цих заходів створить умови для  
підвищення рівня захисту населення громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

Основні завдання Комплексу заходів:

удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази у сфері створення, утримання та використання фонду  
захисних споруд цивільного захисту (далі - захисні споруди);

координація та визначення пріоритетних напрямків діяльності щодо збереження, утримання та розвитку фонду захисних споруд;

відновлення функціонування захисних споруд, інших споруд фонду захисних споруд, доукомплектування їх  
необхідними засобами цивільного захисту і майном, забезпечення готовності фонду захисних споруд до використання за  
призначенням.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу | Відповідальні  виконавці | Термін  виконання | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Організаційні заходи щодо відновлення функціонування захисних споруд, інших споруд фонду захисних споруд,  доукомплектування їх необхідними засобами цивільного захисту і майном | | | | |
| 1 | Прийняття рішень, вжиття організаційних та практичних заходів щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд, технічну інвентаризацію яких не проведено у попередні роки | виконавчий комітет селищної ради | 2019 - 2020 роки | Визначення технічного стану та стану готовності наявного фонду захисних споруд, прийняття рішень щодо подальшого використання захисних споруд, що перебувають в обліках |
| 2 | Уточнення обліків фонду захисних споруд населений пункт, село.  Виключення з нього об’єктів, що були поставлені на облік з порушеннями (відсутні за фактом як об’єкти нерухомості, розміщені у приватних одноквартирних житлових (садибних) будинках, пам'ятках історії та архітектури, спорудах і будівлях, функціональне призначення яких не передбачає тривалого перебування у них людей тощо.  Вирішення питання щодо подальшого використання захисних споруд, що в установленому законодавством порядку визначено безхазяйними, повністю зруйнованих, а також подальше утримання та використання яких є технічно неможливими та/або економічно недоцільними. | виконавчий комітет селищної ради | 2019 - 2020 роки | Встановлення реальних обсягів фонду захисних споруд |
| 3 | Уточнення розрахунків укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) з урахуванням результатів технічної інвентаризації захисних споруд (захисні споруди, що не пройшли технічної інвентаризації, як придатні до укриття населення не враховуються) | виконавчий комітет селищної ради | червень 2019 року | Коригування планів цивільного захисту на особливий період та планів реагування на надзвичайні ситуації усіх рівнів |
| 4 | Визначення потреб фонду захисних споруд за кожну адміністративно-територіальну одиницю відповідно до вимог законодавства за кожним окремим видом таких споруд: захисними спорудами (сховищами, та протирадіаційними укриттями), спорудами подвійного призначення з відповідними захисними властивостями, найпростішими укриттями | виконавчий комітет селищної ради | липень 2019 року | Визначення шляхів задоволення потреб фонду захисних споруд для забезпечення укриття населення |
| 5 | Врахування вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту під час розробки та затвердження містобудівної документації усіх рівнів, видачі вихідних даних на будівництво | виконавчий комітет селищної ради | постійно | Створення передумов для задоволення потреб фонду захисних споруд |
| 6 | Проведення обстежень приміщень і споруд підземного простору у населених пунктах громади приміщень у підземних, підвальних та цокольних поверхах будівель і споруд різного призначення для встановлення можливості їх використання як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.  Прийняття рішень щодо включення обстежених приміщень і споруд до фонду захисних споруд за згодою з їх власниками, ведення відповідних обліків | виконавчий комітет селищної ради | 2019 - 2020 роки | Задоволення потреб фонду захисних споруд та забезпечення укриття у ньому населення |
| 7 | Визначення можливості та доцільності будівництва швидкоспоруджуваних захисних споруд та найпростіших укриттів, прийняття відповідного рішення.  У разі прийняття позитивного рішення: визначення видів, кількості та місткості таких захисних споруд, а також місць для їх будівництва;  проектування будівництва таких споруд; створення резервів будівельних конструкцій, матеріалів та спеціального обладнання, необхідних для їх будівництва;  визначення суб’єктів господарювання, що здійснюють зберігання будівельних конструкцій, матеріалів та спеціального обладнання та/або здійснюють їх будівництво;  укладення відповідних правочинів (договорів на проектування, зберігання, будівництво) з відповідними суб’єктами господарювання.  3 настанням особливого періоду прийняття рішення щодо будівництва швидкоспоруджуваних захисних споруд | виконавчий комітет селищної ради | 2019 - 2020 роки | Задоволення потреб фонду захисних споруд та забезпечення укриття у ньому населення |
| 8 | Розробка та прийняття селищних програм, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, внесення змін до існуючих з урахуванням заходів зі створення та утримання фонду захисних споруд, залучення для їх фінансування усіх незаборонених законодавством джерел фінансування | виконавчий комітет селищної ради | постійно | Фінансування заходів на відновлення функціонування та подальше утримання захисних споруд |
| 9 | Врахування видатків на утримання та приведення у готовність фонду захисних споруд під час складення бюджетних запитів та формування бюджетів усіх рівнів | виконавчий комітет селищної ради | постійно | Фінансування заходів на відновлення функціонування та подальше утримання захисних споруд |
| 10 | Проведення тренувань з особовим складом формувань (відповідальними особами) для обслуговування фонду захисних споруд з приведення об’єктів такого фонду у готовність до прийняття населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з практичним відпрацюванням заходів, пов'язаних із підготовкою таких споруд до заповнення | виконавчий комітет селищної ради | щороку | Забезпечення готовності фонду захисних споруд до прийняття населення |
| 11 | Забезпечення захисних та інших споруд фонду захисних споруд необхідним інвентарем та майном відповідно до норм, визначених Вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженими наказом МВС від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за №879/32331, періодичне оновлення їх запасів | виконавчий комітет селищної ради | постійно | Відновлення функціонування захисних споруд за призначенням, доукомплектування їх необхідним інвентарем та майном |
| 12 | Доведення до населення усіма доступними засобами інформації щодо місць розташування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, у яких планується його укриття, періодичне уточнення та коригування зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Новоборівської громади | виконавчий комітет селищної ради | постійно | Поінформованість населення про місця його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій |
| 13 | Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, зокрема, щодо порядку заповнення захисних споруд та перебування у них | виконавчий комітет селищної ради | постійно | Підготовленість населення до дій у разі необхідності укриття у фонді захисних споруд |
| 14 | Вирішення питань щодо подальшого використання захисних споруд, належних до сфери управління органів місцевого самоврядування.  Вжиття заходів щодо визначення нових балансоутримувачів захисних споруд державної та комунальної власності, що залишилися без балансоутримувачів внаслідок зміни власників майнових комплексів, до складу яких вони входили, укладення договорів на зберігання таких захисних споруд, передача захисних споруд в оренду | виконавчий комітет селищної ради | 2019 - 2020 роки постійно | Забезпечення утримання захисних споруд державної та комунальної власності, використання таких захисних споруд для укриття усіх категорій населення |
| 15 | Здійснення державного нагляду та контролю за створенням, утриманням та використанням фонду захисних споруд цивільного захисту.  Вжиття заходів реагування до балансоутримувачів (органів управління, власників) захисних споруд, насамперед тих, що знаходяться у стані неготовому до використання за призначенням, технічну інвентаризацію не проведено | виконавчий комітет селищної ради | Постійно (відповідно до окремих планів) | Забезпечення належного утримання захисних споруд та створення фонду захисних споруд відповідно до вимог законодавства |