

УКРАЇНА

НОВОБОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від 14 квітня 2021 року № 135

**Про розгляд листа голови ОДА**

**від 30.03.21 №1725/2-21/06**

Розглянувши лист голови обласної державної адміністрації від 30.03.21 №1725/2-21/06 про виконання Комплексу заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном,керуючись п.7 самоврядних повноважень ст.30 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Лист голови обласної державної адміністрації від 30.03.21 №1725/2-21/06 про Комплекс заходів відновлення функціонування захисних споруд і цивільного захисту, взяти до відома та виконання.

2. Затвердити Комплекс заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря ПРОКОПЧУКА.

Селищний голова Григорій Рудюк

Комплекс заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Строк виконання** | |
| **І. Організаційні заходи щодо відновлення функціонування захисних споруд, інших споруд фонду захисних споруд, доукомплектування їх необхідними засобами цивільного захисту і майном** | | | |
| 1. | Прийняття рішень, вжиття організаційних та практичних заходів щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд, технічну інвентаризацію яких не проведено у попередні роки | Заступник селищного голови, керівництво МПО, ЖКП, РВ Управління ДСНС України в Житомирській області. | До 01.02  2021 року | |
| 2. | Врахування вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту під час розробки та затвердження містобудівної документації усіх рівнів, видачі вихідних даних на будівництво | Заступник селищного голови, керівництво МПО, ЖКП, РВ Управління ДСНС України в Житомирській області | До 01.02  2021 року | |
| 3. | Проведення обстежень приміщень і споруд підземного простору населених пунктів, приміщень у підземних, підвальних та цокольних поверхах будівель і споруд різного призначення для встановлення можливості їх використання як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. Прийняття рішень щодо включення обстежених приміщень і споруд до фонду захисних споруд за згодою з їх власниками (органами управління), ведення відповідних обліків | МПО, ЖКП, Хорошівський РЕМ, РВ Управління ДСНС України в Житомирській області | Протягом року | |
| 4. | Розробка та прийняття регіональних та місцевих програм, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, внесення змін до існуючих з урахуванням заходів зі створення та утримання фонду захисних споруд, залучення для їх фінансування усіх незаборонених законодавством джерел фінансування | Керівництво цивільного захисту Новоборівської громади | Протягом року | |
| 5. | Врахування видатків на утримання та приведення у готовність фонду захисних споруд під час складення бюджетних запитів та формування бюджетів всіх рівнів | Керівництво ЦЗ громади, МПО, ЖКП, РВ Управління ДСНС України в Житомирській області. | Протягом року | |
| 6. | Вирішення питань щодо подальшого використання захисних споруд, належних до сфери управління державних органів приватизації, передача їх до сфери управління інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.  Вжиття заходів щодо визначення нових балансоутримувачів захисних споруд державної та комунальної власності, що лишилися без балансоутримувачів внаслідок зміни власників майнових комплексів, до складу яких вони входили, укладення договорів на зберігання таких захисних споруд, передача захисних споруд в оренду | Керівництво ЦЗ громади, МПО, ЖКП, РВ Управління ДСНС України в Житомирській області | Протягом року | |