

У К Р А Ї Н А

НОВОБОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХОРШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

(сорок перша сесія VIІ скликання)

від 07 листопада 2019 року № 1076

**Про затвердження Програми благоустрою Новоборівської**

**селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки**

З метою належного утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади, забезпечення необхідних умов використання об'єктів за призначенням, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись п.22 ст.26, ст.59 ч.1,2,3, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради, Новоборівська селищна рада

**В И Р І Ш И Л А** :

1. Визнати такою, що втратила чинністьпрограма «Благоустрій населених пунктів Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади» на період 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням 2 сесії селищної ради І скликання № 33 від 28.12.2015 року

2. Затвердити:

2.1. Програму благоустрою Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2023 роки (далі Програма) (додаток 1).

2.2. Заходи Програми благоустрою Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019–2023 роки (додаток 2)

3. Доручити виконавчому комітету Новоборівської селищної ради спільно з Новоборівським житлово-комунальним підприємством забезпечити виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань промисловості, будівництва і благоустрою, транспорту і  зв’язку, управління комунальною власністю.

Селищний голова Григорій Рудюк

Додаток 1

до рішення 41 сесії селищної ради

7 скликання

від 07.11.2019 року № 1076

**ПРОГРАМА**

**благоустрою Новоборівської селищної об’єднаної**

**територіальної громади на 2019–2023 роки**

1.Загальні положення

Благоустрій населених пунктів громади є одним із пріоритетних напрямів єдиної системи розвитку і функціонування Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади (далі-громада).

Проблеми утримання в належному санітарному та технічному стані об’єктів благоустрою громади потребують програмного вирішення.

Роботи з ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів громади мають бути спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби.

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з комплексного благоустрою населених пунктів громади, а також встановлює певний перелік заходів, об’ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного ста­ну і довкілля у відповідності до Законів України «Про місцеве само­врядування в Україні» та «Про благоустрій населених пунктів».

2.ПАСПОРТ

Програмиблагоустрою Новоборівської селищної об’єднаної

територіальної громади на 2019–2023 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення  і розробник Програми | Виконавчий комітет селищної ради |
| 2. | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет селищної ради |
| 3. | Строк реалізації Програми | 2019–2023р. |
| 4. | Мета Програми | Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій населених пунктів громади, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій сільських територій. |
| 5. | Очікувані результати | Поліпшення санітарного та естетичного стану населених пунктів громади. Освітлення території населених пунктів громади відповідно до потреб громади. Поліпшення якості послуг. |
| 6. | Джерела фінансування | Кошти селищного бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 88500,00 тис. грн. |

**3. Структура і характеристика обʼєктів благоустрою населених пунктів громади**

**До об’єктів благоустрою** населених пунктів громади **належать:**

1) території загального користування:

1.1) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

1.2) пам’ятники культурної та історичної спадщини;

1.3) вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки;

1.4) пляжі;

1.5) кладовища;

1.6) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

5) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та обʼєкти монументального мистецтва;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;   
 9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

4. Строки та етапи виконання Програми

Виконання заходів Програми передбачається на 5 років: з 2019 року по 2023 рік.

Программа, при необхідності, переглядається щороку з метою уточнення завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення змін до Програми готує виконавчий комітет селищної ради.

5. Мета Програми

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків, спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності в населених пунктах громади.

6. Шляхи розв’язання проблеми

Досягнення мети Програми може бути здійснено за умов вирішення таких основних завдань:

а) здійснення належного обліку об’єктів та елементів благоустрою:

б) комплексний підхід до проведення робіт та надання послуг з благоустрою;

в) удосконалення системи планування робіт та послуг з благоустрою на декілька років відповідно з вимогами діючих нормативно-правових актів;

г) застосування комплексного підходу при плануванні робіт з благоустрою, який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на окремому об’єкті благоустрою, концентрацію фінансових ресурсів.

д) підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою;

7. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Програма передбачає основне фінансування в межах коштів, що передбачаються селищним бюджетом на відповідні роки.

В ході реалізації Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт за розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з можливостей бюджету.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація виконання заходів Програми покладається на виконавчий комітет селищної ради, яким планується залучення до її виконання комунальних підприємств, підрядних підприємств та організацій.

Контролює виконання Програми постійні комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін таз питань промисловості, будівництва і благоустрою, транспорту і  зв’язку, управління комунальною власністю.

Виконавчий комітет селищної ради щороку надає селищній раді інформацію про хід виконання заходів Програми в межах виділених бюджетних призначень.

9. Очікувані результати виконання Програми

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних результатів:

- поліпшення санітарного стану населених пунктів громади;

- збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та кількості діючих світлоточок;

- забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального, приватного транспорту та пішоходів;

- доведення стану та облаштування доріг до нормативних вимог та забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту й пішоходів;

- забезпечення естетичного вигляду населених пунктів громади шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання;

- поліпшення якості послуг з благоустрою;

- забезпечення більш ефективного використання коштів селищного бюджету;

- створення відповідних умов для відпочинку дітей та дорослих населених пунктів громади в місцях загального користування.

Додаток 2

до рішення 41 сесії селищної ради

7 скликання

від 07.11.2019 року № 1076

**ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

**благоустрою Новоборівської селищної об’єднаної**

**територіальної громади на 2019–2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва заходу** | **Обсяг коштів всього тис.грн.** | **Обсяг коштів, тис. грн.** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Утримання доріг, тротуарів, мостів, зимове утримання доріг комунальної власності:   * поточне утримання вулиць (ямковий ремонт, прибирання зелених зон, очищення урн);   -  роботи із зимового утримання доріг очищення доріг від снігу, сколювання льоду, тощо.  - посипання дорожнього покриття та тротуарів протиожеледними матеріалами та ін.)  - грейдерування вулиць | **5000,0** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Ремонт дорожнього покриття доріг, тротуарів   * капітальне будівництво та ремонт тротуарів по вулицях населених пунктів громади, * проведення капітального та поточного ремонту доріг, * поточний ремонт дороги до сміттєзвалища | **65000,0** | 5000,0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Поточний ремонт покриття із тротуарної плитки біля будівлі селищної ради по вул. Незалежності в смт. Нова Борова | **1000,0** | 500,0 | 500,0 | - | **-** | **-** |
| Встановлення переливу біля будівлі селищної ради по вул. Незалежності в смт. Нова Борова | **300,0** | 170,0 | 130,0 | **-** | **-** | **-** |
| Встановлення вуличних ліхтарів (світильників) | **300,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **-** | **-** |
| Встановлення інформаційних знаків на вулицях населених пунктів громади | **10,0** | **-** | 5,0 | 5,0 | - | **-** |
| Виготовлення табличок на адмінприміщення селищної ради та старостинських округів | **20,0** | - | 20,0 | - | **-** | **-** |
| Виготовлення номерних табличок | **100,0** | **-** | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 |
| Виготовлення та встановлення інформаційних стендів, біл-бордів, рекламних щитів, дощок оголошень, сіті-лайтів тощо. | **100,0** | **-** | 50,0 | 50,0 | - | - |
| Виготовлення (ремонт) та встановлення дорожніх знаків, пристроїв примусового зниження руху тощо. | **200,0** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **-** |
| Встановлення велопарківок в населених пунктах громади | **100,0** | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | **-** |
| Встановлення та поточний ремонт зупинок | **200,0** | - | 100,0 | 50,0 | 50,0 | **-** |
| Встановлення, поточний ремонт та утримання спортивних та ігрових дитячих майданчиків | **700,0** | 250,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Встановлення, поточний ремонт та утримання вуличних тренажерів | **200,0** | **-** | 80,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 |
| Реконструкція спортивного поля за адресою: вул. Шкільна,5 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області | **1000,0** | - | 500,00 | 500,0 | - | **-** |
| Реконструкція існуючого баскетбольного майданчика під мультифунціональний за адресою: вул. Шкільна,5 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області | **2500,0** | 1300,0 | 1200,0 | - | - | **-** |
| Поточний ремонт спортивних майданчиків з штучним покриттям та їх огорож (придбання та заміна синтетичного покриття, тощо) | **300,0** | **-** | **-** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Встановлення модульного будинку для проведення спортивних змагань | **250,0** | 200,0 | 50,0 | **-** | **-** | **-** |
| Поточне утримання та поточний ремонт на обʼєктах благоустрою зеленого господарства:  -  (комплексний догляд за деревами, кущами, газонами та квітниками, косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, а також гілля та стовбурів зрізаних дерев та ін.)   * посадка квітів, кущів, дерев; * обрізування кущів, дерев * звалювання та розкряжування дерев, корчування пнів; * прополювання газонів, квітників; * крапельний полив зелених насаджень | **350,0** | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Облаштування та утримання рекреаційних зон для відпочинку | **1000,0** | **-** | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Проведення берегоукріплювальних робіт водоймищ | **800,0** | - | 400,0 | 400,0 | - | **-** |
| Встановлення альтанок, лавок для відпочинку | **220,0** | 100,0 | 30,00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Благоустрій і поточне утримання кладовищ населених пунктів громади  **-**  (огородження території, підрізання та зрізування дерев, покіс трави, утримання території в належному санітарному стані);  облаштування вбиралень на кладовищах | **650,0** | 300,0 | 125,0 | 125,0 | 100,0 | **-** |
| Захоронення померлих одиноких громадян,  осіб без певного місця проживання,   громадян,  від  поховання  яких  відмовилися  рідні, знайдених  невпізнаних  трупів; | **20,0** |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Утримання площ, парків, скверів, памʼятників та памʼятних знаків, територій приміщень комунальної власності територіальної громади | **50,0** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Виготовлення та встановлення памʼятного знаку захисникам України, учасникам АТО і ООС | **200,0** | **-** | 200,0 | - | **-** | **-** |
| Роботи по облаштуванню громадських колодязів загального користування | **60,0** | **-** | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Придбання біотуалетів | **90,0** | 30,0 | **-** | 30,0 | - | 30,0 |
| Утримання селищного сміттєзвалища, очищення контейнерів, вивезення побутових відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ | **500,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Реконструкція вуличного освітлення  Впровадження енергозберігаючих технологій  Утримання вуличного освітлення (в т.ч. електроенергія) | **2000,0**  **400,0**  **1500,0** | 500,0  -  300,0 | 500,0  100,0  300,0 | 350,0  100,0  300,0 | 350,0  100,0  300,0 | 300,0  100  300,0 |
| Придбання спеціальної техніки та сміттєвих контейнерів | **2300,0** | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Встановлення вуличних камер спостереження, пожежних та охоронних систем сигналізації | **780,0** | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 |
| Облаштування громадських будівель пандусами, кнопками виклику тощо | **300,0** | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **88500,0** | **11490,0** | **22280,0** | **19150,0** | **17930,0** | **17650,0** |

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету Альона Жарчинська

рішенням 26 сесії VIІ скликання від 11.04.2018р. № 614