

УКРАЇНА ПРОЄКТ

НОВОБОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від ,, грудня 2021 року № ..

**Про розгляд припису**

**від 19.11.2021 року**

Розглянувши припис Державної екологічної інспекції Поліського округу від 19.11.2021 року за вх. № 2588 від 24.11.2021, керуючись п.1 делегованих повноважень ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Припис Державної екологічної інспекції Поліського округу від 19.11.2021 року взяти до відома.

2. Затвердити План заходів по усуненню порушень виявлених за результатами перевірки, додається.

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Селищний голова Григорій РУДЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому

№ … від ..12.2021р.

План

заходів по усуненню порушень виявлених за результатами перевірки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходу | Відповідальна особа | Дата виконання |
| 1. | В межах громади встановити та розробити проект водоохоронних зон та прибережних захисних смуг навколо річок, водойм, ставків | начальник відділу земельних ресурсів  Олександр ГАРАЩУК | до 31.12.2022р. |
| 2. | Розробити паспорта на водні об’єкти (ставки) та визначити балансоутримувачі гідроспоруд | начальник відділу земельних ресурсів  Олександр ГАРАЩУК | до 31.12.2022р. |
| 3. | Провести інвентаризацію та роботу по консервації чи тампонажу покинутих артезіанських свердловин, які знаходяться на території ТГ та не придатні до експлуатації | відділ архітектури, містобудування та комунального майна  Ліна САМОЙЛЕНКО  Новоборівське житлово-комунальне підприємство  Єлизавета МІЩЕНКО | до 31.12.2022р. |
| 4. | Провести роз’яснення законодавства про відходи серед населення. Не допускати порушень при зберіганні або утилізації ТПВ. Здійснювати ліквідацію несанкціонованих і не контрольованих звалищ відходів | Новоборівська селищна рада  Новоборівське житлово-комунальне підприємство  Єлизавета МІЩЕНКО | до 12.03.2022р. |
| 5. | Оформити паспорти місць видалення твердих побутових відходів по старостинських округах Новоборівської селищної територіальної громади | відділ архітектури, містобудування та комунального майна  Ліна САМОЙЛЕНКО  Новоборівське житлово-комунальне підприємство  Єлизавета МІЩЕНКО | до 31.12.2022р. |
| 6 | Відвести спеціальні ділянки або поля компостування для вивезення опалого листя, у період листопаду, з метою недопущення спалювання опалого листя на території житлової забудови, в скверах і парках, тощо. | начальник відділу земельних ресурсів  Олександр ГАРАЩУК  Новоборівське житлово-комунальне підприємство  Єлизавета МІЩЕНКО | до 31.12.2022р. |
| 7 | Провести Інвентаризацію зелених насаджень на території населених пунктів Новоборівської селищної ради та розробити інвентаризаційний план об’єкта благоустрою. | Новоборівське житлово-комунальне підприємство  Єлизавета МІЩЕНКО | до 31.12.2022р. |
| 8 | Вести реєстр зелених насаджень населених пунктів Новоборівської селищної ради | Новоборівське житлово-комунальне підприємство  Єлизавета МІЩЕНКО | до 31.12.2022р. |
| 9 | Отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (котельні адміністративних будівель, шкіл, тощо.) | Новоборівське житлово-комунальне підприємство  Єлизавета МІЩЕНКО | до 12.03.2022р. |
| 10 | Оформити правовстановлюючі документи на земельні ділянки під сміттєзвалища ТПВ | начальник відділу земельних ресурсів  Олександр ГАРАЩУК  Новоборівське житлово-комунальне підприємство  Єлизавета МІЩЕНКО | до 01.07.2022р. |