**ТИТУЛ  
об'єкта будівництва у 2021 році**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО  Селищний голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Григорій РУДЮК  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  «\_\_\_» грудня 2021 р. | ЗАТВЕРДЖЕНО  Директор Новоборівського  ліцею ім. В. Лунька \_\_\_\_\_\_\_\_ Людмила НЕЧИПОРЕНКО  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)  «\_\_» грудня 2021 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| «Капітальний ремонт приміщення спортзалу Новоборівського ліцею імені Василя Лунька по вул. Шкільна, 5 смт. Нова Борова Житомирського району Житомирської області» (Коригування) | Частка державної власності у майні замовника на 2021 р., \_\_ % відсотків |
| Замовник: Новоборівський ліцей імені Василя Лунька | Наявність робочої документації:  Кошторисна вартість складає – 1571,448 тис. грн.; будівельні роботи – 1143,754 тис. грн.; інші витрати – 368,573 тис. грн. |
| Галузь: 85.31 | Середня освіта | Ким, коли затверджено проектну документацію:  Рішення виконавчого комітету № \_\_\_ від «\_\_\_» грудня 2021 року |
| Сфера управління: Новоборівська селищна рада | Генеральна проектна організація: ФОП Барилюк С. М. |
| Характер будівництва: Капітальний ремонт |
| Строки будівництва: Грудень 2021 | Генеральна підрядна організація: |
| Джерела фінансування:  Кошти державного та місцевого бюджетів |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники об'єкта | Згідно з проектною документацією | Виконано на 1 січня 2021 р. | Профінансовано на 1 січня 2021 р. | Підлягає фінансуванню до кінця будівництва | Завдання за роками | | | Введення в дію (квартал) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потужність (у відповідних одиницях виміру) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартість основних фондів, тис. гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальні вкладення, тис. гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна кошторисна вартість, тис. гривень, | 1571,448 | 619,213 |  | 952,235 | 952,235 |  |  | 4 квартал |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівельних робіт | 1143,754 | 467,628 |  | 676,126 | 676,126 |  |  | 4 квартал |
| устаткування, меблів та інвентарю | 59,121 |  |  | 59,121 | 59,121 |  |  |  |
| інші витрати | 368,573 | 151,585 |  | 216,988 | 216,988 |  |  | 4 квартал |
| Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| державного бюджету | х |  |  |  |  |  |  |  |
| місцевого бюджету | х |  |  |  |  |  |  |  |
| інших джерел | х |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «\_\_\_» грудня 2021 р. | Селищний голова (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Григорій РУДЮК  (ініціали та прізвище) |