Додаток до Програми

**Потреба у коштах для розвитку житлово-комунального господарства**

**Романівської територіальної громади**

**на 2021-2025 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Перелік заходів** | **Орієнтовні обсяги коштів, тис.грн.** |
| 1 | 2 | 3 |
| **2021 рік** | | |
| 1. | Надання цільових коштів для КП «Сервіс» для погашення заборгованості перед державним та місцевим бюджетами | 450,0 |
| 2. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво водопроводу по вулицях Б.Хмельницького, Жовтневій та провулку Б.Хмельницького в смт. Романів | 100,0 |
| 3. | Будівництво водопроводу по вулицях Б.Хмельницького, Жовтневій та провулку Б.Хмельницького в смт. Романів | 1500,0 |
| 4. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво водопроводу у с. Гордіївка | 200,0 |
| 5. | Будівництво водопроводу у с. Гордіївка | 2000,0 |
| 6. | Придбання автомобільних шин до спецтехніки КП «Сервіс» | 60,0 |
| 7. | Встановлення газобалонного обладнання на автотранспорт КП «Сервіс» | 40,0 |
| 8. | Ремонт протипожежних гідрантів (2 одиниці) КП «Сервіс» | 50,0 |
| 9. | Придбання матеріалів для КП «Водолій» (вакуумних шлангів Ø150 мм  (2 одиниці), свердловинного насосу (ЕЦВ 6-10-110), труби у свердловину Ø50 мм, поліпропіленових труб (100 м) Ø40 мм, автомобільних шин до спецтехніки, лічильника обліку води на артезіанську свердловину) | 30,0 |
| 10. | Придбання свердловинного насосу (ЕЦВ 6-10-110) КП «Дар» | 12,0 |
| 11. | Реконструкція внутрішньобудинкової системи водопостачання  та водовідведення у приміщенні поліклінічного відділення  КНП «Романівська лікарня» Романівської селищної ради | 400,0 |
| 12. | Придбання обладнання для виробництва залізобетонних колодязних кілець та тротуарної плитки Романівським КП «Сервіс» | 45,0 |
| 13. | Придбання комунальної техніки у лізинг для КП «Сервіс» | 800,0 |
| 14. | Надання цільових коштів для Биківського КП «Водолій» для погашення заборгованості із виплати заробітної плати та із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) | 165,6 |
|  | ***Всього*** | ***5852,6*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 рік** | | |
| 1. | Коригування проєктно-кошторисної документації «Технічне переоснащення артезіанських свердловин № 1, 3, 4, 5 з заміною технічно зношеного обладнання на нове енергозберігаюче в смт. Романів Житомирської області (Реконструкція)» | 50,0 |
| 2. | Технічне переоснащення артезіанських свердловин № 1, 3, 4, 5 з заміною технічно зношеного обладнання на нове енергозберігаюче  в смт. Романів Житомирської області (Реконструкція) | 1500,0 |
| 3. | Коригування проєктно-кошторисної документації «Технічне переоснащення артезіанської свердловини № 2 з встановленням станції знезалізнення та очищення води по вул. Коцюбинського в смт. Романів Житомирської області (Реконструкція)» | 50,0 |
| 4. | Технічне переоснащення артезіанської свердловини № 2 з встановленням станції знезалізнення та очищення води по вул. Коцюбинського  в смт. Романів Житомирської області (Реконструкція) | 1200,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення ремонту магістрального водопроводу по вулицях Шевченка, Небесної сотні, Набережна, Суворова, Папаніна, Промислова, Заводська, пров. Шкільний, Жовтнева загальною протяжністю 5,0 км. в смт. Романів | 100,0 |
| 6. | Ремонт окремих ділянок магістральних водопроводів по вулицях Шевченка, Небесної сотні, Набережна, Суворова, Папаніна, Промислова, Заводська, пров. Шкільний, Жовтнева загальною протяжністю 5,0 км.  в смт. Романів | 1000,0 |
| 7. | Заміна водопроводу по території Романівської гімназії до будинку  по вул. С.Лялевича, 5а протяжністю 130 м. в смт. Романів | 60,0 |
| 8. | Придбання комунальної техніки у лізинг для КП «Сервіс» | 600,0 |
|  | ***Всього*** | ***4560,0*** |
| **2023 рік** | | |
| 1. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд каналізації у смт. Биківка | 250,0 |
| 2. | Будівництво очисних споруд каналізації в смт. Биківка | 5000,0 |
| 3. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію водопроводу з встановленням сучасного насосного обладнання  у с. Камінь | 200,0 |
| 4. | Реконструкція водопроводу з встановленням сучасного насосного обладнання у с. Камінь | 3000,0 |
| 5. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво артезіанської свердловини та водопроводу по вул. Мар’янівська  в смт. Романів | 100,0 |
| 6. | Будівництво артезіанської свердловини та водопроводу по вул. Мар’янівська в смт. Романів | 1000,0 |
| 7. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво водопроводу по вул. Гоголя, Горького, Поліська у смт. Романів | 98,0 |
| 8. | Будівництво водопроводу по вул. Гоголя, Горького, Поліська  у смт. Романів | 400,0 |
| 9. | Придбання комунальної техніки у лізинг для КП «Сервіс» | 600,0 |
|  | ***Всього*** | ***10648,0*** |
| **2024 рік** | | |
| 1. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд каналізації у смт. Романів | 250,0 |
| 2. | Будівництво очисних споруд каналізації в смт. Романів | 7000,0 |
| 3. | Придбання комбінованого обладнання (муловсмоктувальне та каналопромивне обладнання) для КП «Сервіс» | 2400,0 |
| 4. | Придбання самоскиду на базі автомобіля МАЗ для КП «Сервіс» | 1800,0 |
|  | ***Всього*** | ***11450,0*** |
| **2025 рік** | | |
| 1. | Коригування проєктно-кошторисної документації «Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт. Романів» | 500,0 |
| 2. | Будівництво полігону твердих побутових відходів в в смт. Романів | 15000,0 |
| 3. | Придбання сміттєвоза із боковим завантаженням для КП «Сервіс» | 1600,0 |
| 4. | Придбання екскаватора для проведення земляних робіт та очистки доріг від снігу для КП «Сервіс» | 2000,0 |
| 5. | Придбання бульдозера для КП «Сервіс» | 3000,0 |
| 6. | Придбання подрібнювача для деревини | 150,0 |
|  | ***Всього*** | ***22250,0*** |
|  | **РАЗОМ** | **54760,6** |

Секретар ради Ю.М.Чумаченко