**Додаток 1**

**Перелік перспективних проектів та заходів, реалізація яких передбачається у 2018-2020 роках**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва проекту, заходу** | | **Орієнтовна сума (тис. грн.)** | **Рік впровадження (тис. грн.)** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| **I. Охорона здоров’я** | | | | | | |
| 1 | Реконструкція приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Привороття, вул. Шкільна, будинок 1, Брусилівського району, Житомирської області | | **2200** | **1700** | **500** | **х** |
| 2 | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливного котла в приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Морозівка, вул. Миру, будинок 204, Брусилівського району, Житомирської області | | **180** | **180** | **х** | **х** |
| 3 | Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Водотиї, вул. Центральна, 25, Брусилівського району, Житомирської області | | **4500** | **4500** | **х** | **х** |
| 4 | Придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я | | **500** | **200** | **150** | **150** |
| 5 | Підключення закладів охорони здоров’я (ФП, АЗПСМ) селищної ради до локальної мережі Інтернет | | **20** | **20** | **х** | **х** |
| 6 | Придбання автотранспорту для амбулаторії ЗПСМ с. Хомутець, с. Соловіївка, с. Ставище | | **597** | **597** | **х** | **х** |
| 7 | Капітальний ремонт приміщення харчоблоку КУ «Брусилівська ЦРЛ», вул. Лермонтова, 41, смт. Брусилів, Житомирської області | | **2500** | **1300** | **1200** | **х** |
| 8 | Придбання лікувально-діагностичного обладнання та апаратури для КУ «Брусилівська ЦРЛ» смт. Брусилів | | **300** | **100** | **100** | **100** |
| 9 | Реконструкція майданчика для збору твердих побутових відходів КУ «Брусилівська ЦРЛ» вул. Лермонтова, 41, смт. Брусилів, Житомирської області | | **80** | **80** | **х** | **х** |
| 10 | Капітальний ремонт приміщення гаража КУ «Брусилівська ЦРЛ», вул. Лермонтова, 41, смт. Брусилів, Житомирської області | | **1500** | **1100** | **400** | **х** |
| 11 | Забезпечення пільгових контингентів населення медикаментами та харчуванням | | **385** | **120** | **130** | **135** |
| 12 | Придбання комп’ютерної техніки для КУ «Брусилівська ЦРЛ» смт. Брусилів, Житомирської області | | **150** | **50** | **50** | **50** |
| 13 | Будівництво Центральної районної лікарні, смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області (ІІІ пусковий комплекс) | | **5500** | **5500** | **х** | **х** |
|  | **ВСЬОГО:** | | **18412** | **15447** | **2530** | **435** |
| **II. Освіта, фізичне виховання та спорт** | | | | | | |
| 1 | Будівництво Хомутецького ДНЗ, с. Хомутець, вул. Шкільна, Брусилівського району, Житомирської області | | **5000** | **х** | **5000** | **х** |
| 2 | Капітальний ремонт приміщення Соловіївського ДНЗ «Дзвіночок» с. Соловіївка, вул. Івана Франка, 2-Б, Брусилівського району, Житомирської області | | **2000** | **2000** | **х** | **х** |
| 3 | Реконструкція приміщення адміністративного будинку Управління агропромислового розвитку під дошкільний навчальний заклад Брусилівської селищної ради вул Базарна 14 смт. Брусилів Брусилівського району Житомирської області | | **6000** | **х** | **6000** | **х** |
| 4 | Капітальний ремонт приміщення Водотиївського ДНЗ с. Водотиї, вул. Центральна, Брусилівського району, Житомирської області | | **1500** | **х** | **1500** | **х** |
| 5 | Капітальний ремонт (заміна вікон на металопластикові енергозберігаючі) Соловіївської ЗОШ І-ІІІ ст., вул. Центральна, 17а, с. Соловіївка, Брусилівського району, Житомирської області | | **1500** | **х** | **1500** | **х** |
| 6 | Капітальний ремонт приміщення Хомутецької ЗОШ І-ІІІ ст., вул. Шкільна, 22, с. Хомутець, Брусилівського району, Житомирської області | | **3000** | **х** | **3000** | **х** |
| 7 | Капітальний ремонт приміщення Морозівської ЗОШ І-ІІІ ст., вул. Миру, 3, с. Морозівка, Брусилівського району, Житомирської області | | **2500** | **х** | **2500** | **х** |
| 8 | Капітальний ремонт приміщення Водотиївського НВК «ЗНЗ-ІІ ст.-ліцей», вул. Центральна, 24, с. Водотиї, Брусилівського району, Житомирської області | | **2500** | **х** | **2500** | **х** |
| 9 | Капітальний ремонт фасадів КОЗНЗ «Брусилівська гімназія імені Г.О.Готовчиця» Брусилівської селищної ради вул. Полякова 1-А смт. Брусилів Брусилівського району Житомирської області | | **8680** | **х** | **8680** | **х** |
| 10 | Реконструкція (термомодернізація) приміщення початкових класів Брусилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. Небесної Сотні,17 в смт. Брусилів Брусилівського району, Житомирської області | | **1600** | **1600** | **х** | **х** |
| 11 | Капітальний ремонт спортивного майданчика Брусилівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, вул. Небесної Сотні, 17, смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області | | **1500** | **1500** | **х** | **х** |
| 12 | Капітальний ремонт покрівлі Приворотської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, с. Привороття, вул. Шевченка, 2 –А Брусилівського району, Житомирської області | | **1909** | **1909** | **х** | **х** |
| 13 | Забезпечення навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами, комплектами інтерактивного мультимедійного обладнання: Брусилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Морозівська ЗОШ І-ІІІ ст., Приворотська ЗОШ І-ІІІ ст., Водотиївський НВК - ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей, Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ст. | | **1500** | **600** | **600** | **300** |
| 14 | Придбання шкільних автобусів (2 одиниці) | | **3000** | **1500** | **1500** | **х** |
| 15 | Придбання обладнання для кабінетів предмету «Захист Вітчизни» інтерактивного лазерного стрілецького тиру: Брусилівська гімназія ім. Г.О.Готовчиця, Брусилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | | **200** | **100** | **100** | **х** |
| 16 | Впровадження та виконання енергозберігаючих та ресурсозберігаючих заходів: Брусилівська гімназія ім. Г.О.Готовчиця, Морозівська ЗОШ І-ІІІ ст., Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ст., Соловіївська ЗОШ І-ІІІ ст. | | **600** | **100** | **250** | **250** |
| 17 | Відкриття додаткових груп в дошкільних навчальних закладах: Биківський ДНЗ, Морозівський ДНЗ, Приворотський ДНЗ | | **510** | **170** | **170** | **170** |
| 18 | Придбання відкритого тренажерного комплексу для Брусилівської гімназії ім. Г.О.Готовчиця | | **100** | **х** | **100** | **х** |
| 19 | Капітальний ремонт спортивного майданчика Приворотської ЗОШ І-ІІІ ст., с. Привороття, вул. Шевченка, 2-А Брусилівського району, Житомирської області | | **1500** | **х** | **1500** | **х** |
| 20 | Обладнання приміщень закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти пожежною сигналізацією | | **11400** | **3800** | **3800** | **3800** |
| 21 | Обробка (просочування) дерев’яних конструкцій горищ закладів загальної середньої освіти вогнетривкою речовиною | | **881** | **294** | **294** | **293** |
| 22 | Капітальний ремонт приміщення ЦЮТ «Мрія» по вулиці Лермонтова, 5, смт. Брусилів | | **400** | **200** | **200** | **х** |
| 23 | Будівництво спортивних майданчиків в населених пунктах селищної ради | | **4800** | **1600** | **1600** | **1600** |
| 24 | Капітальний ремонт приміщення Лазарівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Брусилівської селищної ради» с. Лазарівка, вул. Набережна, 6, Брусилівського району Житомирської області | | **1500** | **х** | **х** | **1500** |
| 25 | Капітальний ремонт котельні Долинівського дошкільного закладу за адресою: село Долинівка, вул. Колгоспна, 1, Брусилівського району, Житомирської області | | **300** | **300** | **х** | **х** |
| 26 | Реконструкція з добудовою приміщення КОЗНЗ «Брусилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Брусилівської селищної ради вулиця Небесної Сотні 17, смт Брусилів Брусилівського району Житомирської області | | **10000** | **х** | **10000** | **х** |
| 27 | Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків у закладах освіти Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області | | в межах кошторисних призначень | х | в межах кошторисних призначень | х |
| 28 | Капітальний ремонт приміщення молодших класів КОЗНЗ «Брусилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Брусилівської селищної ради вулиця Небесної Сотні 17, смт. Брусилів Брусилівського району Житомирської області | | в межах кошторисних призначень | х | в межах кошторисних призначень | х |
| 29 | Капітальний ремонт приміщення КОЗНЗ «Брусилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Брусилівської селищної ради вулиця Небесної Сотні 17, смт Брусилів Брусилівського району Житомирської області | | в межах кошторисних призначень | х | в межах кошторисних призначень | х |
| 30 | Капітальний ремонт приміщення санвузлів Соловіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Брусилівської селищної ради за адресою: с. Соловіївка, вул. Центральна, 17а, Брусилівського району Житомирської області | | 530 | х | 530 | х |
| 31 | Капітальний ремонт приміщень санвузлів КОЗНЗ «Брусилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Брусилівської селищної ради за адресою: вул. Небесної Сотні, 17 в смт. Брусилів Брусилівського району Житомирської області | | 285 | х | 285 | х |
| 32 | Капітальний ремонт приміщень санвузлів КОЗНЗ «Водотиївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –ліцей» Брусилівської селищної ради» по вул. Центральна, 24 в с. Водотиї, Брусилівського району Житомирської області | | 385 | х | 385 | х |
|  | **ВСЬОГО:** | | **75580** | **15673** | **51994** | **7913** |
| **III. Культура та дозвілля** | | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт Будинку культури, Брусилівської селищної ради смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 17, Брусилівського району Житомирської області (ІІ черга) | | **1900** | **900** | **1000** | **х** |
| 2 | Будівництво танцювального майданчика в смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області | | **500** | **500** | **х** | **х** |
| 3 | Капітальний ремонт приміщення Хомутецького сільського Будинку культури, с. Хомутець, Брусилівського району, Житомирської області | | **600** | **х** | **600** | **х** |
| 4 | Капітальний ремонт приміщення Морозівського сільського Будинку культури, с. Морозівка, Брусилівського району, Житомирської області | | **600** | **х** | **600** | **х** |
| 5 | Капітальний ремонт приміщення Долинівського сільського Будинку культури, с. Долинівка, Брусилівського району, Житомирської області | | **600** | **600** | **х** | **х** |
| 6 | Капітальний ремонт приміщення Покришівського сільського Будинку культури, с. Покришів, Брусилівського району, Житомирської області | | **600** | **х** | **х** | **600** |
| 7 | Капітальний ремонт приміщення Брусилівської дитячої музичної школи, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 16 , Брусилівського району, Житомирської області | | **2500** | **х** | **2500** | **х** |
| 8 | Реконструкція приміщення Брусилівської районної аптеки №13 під Універсальну публічну бібліотеку, вул. Митрополита Іларіона, 14, смт Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області | | **2000** | **х** | **2000** | **х** |
|  | **ВСЬОГО:** | | **9300** | **2000** | **6700** | **600** |
| **IV. Благоустрій, розвиток інженерної та транспортної інфраструктури** | | | | | | |
| 1 | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Цегельна смт. Брусилів Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області | **3000** | **х** | **3000** | **х** |
| 2 | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Євгена Червонюка смт. Брусилів Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області | **1500** | **х** | **1500** | **х** |
| 3 | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Гагаріна смт. Брусилів Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області | **1400** | **700** | **700** | **х** |
| 4 | | Капітальний ремонт заїзду вул. Івана Франка, смт. Брусилів Брусилівського району Житомирської області | **140** | **140** | **х** | **х** |
| 5 | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Базарській с. Морозівка Брусилівського району Житомирської області | **191** | **191** | **х** | **х** |
| 6 | | Капітальний ремонт дороги вулиці Садова, вулиці Набережна, вулиці Межерівська с. Лазарівка, Брусилівського району, Житомирської області | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень |
| 7 | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна с. Пилипонка Брусилівського району, Житомирської області | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | **х** | **х** |
| 8 | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Жовтнева, с. Романівка, Брусилівського району, Житомирської області | в межах кошторисних призначень | **х** | в межах кошторисних призначень | **х** |
| 9 | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Молодіжна с. Яструбенька Брусилівського району, Житомирської області | в межах кошторисних призначень | х | в межах кошторисних призначень | х |
| 10 | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Гайова, вулиці Шевченка, вулиці Польова с. Дібрівка Брусилівського району, Житомирської області | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень |
| 11 | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка с. Яструбна, Брусилівського району, Житомирської області | в межах кошторисних призначень | х | х | в межах кошторисних призначень |
| 12 | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка, с. Карабачин Брусилівського району Житомирської області | **150** | **150** | **х** | **х** |
| 13 | | Придбання та встановлення автобусних зупинок по маршруту руху шкільних автобусів | **900** | **900** | **х** | **х** |
| 14 | | Поточний ремонт існуючих зупинок громадського транспорту по населених пунктах громади | **45** | **45** | **х** | **х** |
| 15 | | Реконструкція, капітальний, поточний ремонт та відновлення мереж вуличного освітлення населених пунктів селищної ради | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень |
| 16 | | Проведення благоустрою кладовищ по населених пунктах селищної ради | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень |
| 17 | | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водогінних мереж селищної ради | **1500** | **1500** | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень |
| 18 | | Поточний ремонт доріг комунальної власності селищної ради | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень |
| 19 | | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств селищної ради | **1100** | **400** | **700** | **х** |
| 20 | | Інвентаризація не діючих свердловин та їх тампонаж | **150** | **50** | **100** | **х** |
| 21 | | Облаштування паркових зон по населених пунктах селищної ради | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень |
| 22 | | Будівництво скверу відпочинку Брусилівської селищної ради вулиця Митрополита Іларіона смт Брусилів | **2000** | **х** | **2000** | **х** |
| 23 | | Будівництво станцій знезалізнення води по водогінних мережах смт Брусилів Брусилівського району Житомирської області | **3000** | **х** | **3000** | **х** |
| 24 | | Капітальний ремонт приміщення, котельні та прибудинкової території аптеки Брусилівської селищної ради смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 13 Брусилівського району Житомирської області | **1500** | **х** | **1500** | **х** |
|  | | **ВСЬОГО:** | **16576** | **4076** | **12500** | **х** |
| **V. Охорона довкілля та безпека** | | | | | | |
| 1 | | Будівництво полігону твердих побутових відходів на території селищної ради | **10000** | **2500** | **2500** | **5000** |
| 2 | | Забезпечення централізованого вивозу сміття на території селищної ради | **1000** | **250** | **250** | **500** |
| 3 | | Впровадження методики організації роздільного збору твердих побутових відходів у житловому секторі та підприємствах селищної ради | **200** | **100** | **100** | **х** |
| 4 | | Розчистка русел та приток річки Здвиж по населених пунктах: с. Карабачин, смт. Брусилів, с. Лазарівка, с. Містечко, с. Ковганівка | **18000** | **х** | **9000** | **9000** |
| 5 | | Створення місцевої пожежної охорони | **5000** | **2500** | **2500** | **х** |
| 6 | | Будівництво Центру безпеки громади смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області | **5000** | **1700** | **1700** | **1600** |
| 7 | | Будівництво, капітальний та поточний ремонт протипожежного водопостачання селища, сільських населених пунктів (пожежні гідранти, пожежні водойми, водонапірні вежі) | **300** | **100** | **100** | **100** |
| 8 | | Придбання пожежного автомобіля для потреб громади | **2500** | **2500** | **х** | **х** |
| 9 | | Створення автоматизованої системи централізованого оповіщення населення селищної ради | **450** | **150** | **150** | **150** |
| 10 | | Створення, накопичення та збереження матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території селищної ради | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень |
|  | | **ВСЬОГО:** | **42450** | **9800** | **16300** | **16350** |
| **VI. Територіальний розвиток селища та регулювання земельних відносин** | | | | | | |
| 1 | | Інвентаризація земель по населених пунктах усіх форм власності | **300** | **100** | **100** | **100** |
| 2 | | Виготовлення детальних планів території населених пунктів селищної ради | **4500** | **1500** | **1500** | **1500** |
| 3 | | Розроблення Генеральних планів населених пунктів селищної ради | **6000** | **2000** | **2000** | **2000** |
| 4 | | Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Брусилівської селищної ради | **6000** | **2000** | **2000** | **2000** |
|  | | **ВСЬОГО:** | **16800** | **5600** | **5600** | **5600** |
| **VII. Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади** | | | | | | |
| 1 | | Проведення експертної оцінки об’єктів комунальної власності та проведення державної реєстрації об’єктів нерухомого майна селищної ради | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень |
| 2 | | Виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під об’єктами комунальної власності Брусилівської селищної ради | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень |
| 3 | | Проведення капітального та поточного ремонту адміністративних приміщень комунальної власності селищної ради | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень | в межах кошторисних призначень |
| 4 | | Реконструкція нежитлової будівлі під плавальний басейн в с. Осівці Брусилівської селищної ради, Брусилівського району, Житомирської області | **4000** | **2000** | **2000** | **х** |
|  | | **ВСЬОГО:** | **4000** | **2000** | **2000** | **х** |
| **VIII.** **Створення умов для належного функціонування об’єднаної територіальної громади** | | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт будівлі та прилеглої території Центру надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради за адресою: смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 7 Житомирської області | | **1500** | **х** | **1500** | **х** |
| 2 | Придбання оргтехніки для структурних підрозділів селищної ради | | **100** | **100** | **х** | **х** |
| 3 | Придбання офісних меблів для укомплектування робочих кабінетів структурних підрозділів селищної ради | | **200** | **200** | **х** | **х** |
|  | **ВСЬОГО:** | | **1800** | **300** | **1500** | **х** |
|  | **РАЗОМ:** | | **184918** | **54896** | **99124** | **30898** |

**Додаток 2**

**Перелік селищних цільових програм, які планується виконувати у 2018-2020 роках з використанням коштів бюджету селищної ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування діючих селищних цільових програм** | **Документ, яким затверджено програму** |
| 1 | Програма розвитку архівної справи Комунальної установи «Трудовий архів Брусилівської селищної ради» на 2017-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 30.12.2016 №19 із змінами, внесеними рішенням селищної ради від 26.03.2018 №506, від 14.11.2018 №748 |
| 2 | Комплексна Програма підвезення учнів, вихованців дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Брусилівської селищної ради на 2017-2019 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 15.03.2017 №54 із змінами, внесеними рішенням селищної ради від 05.12.2018 №792 |
| 3 | Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Брусилівської селищної ради від надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 15.03.2017 №58 |
| 4 | Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 27.03.2017 №86 із змінами, внесеними рішенням селищної ради від 05.12.2018 №794 |
| 5 | Програма розвитку земельних відносин на території Брусилівської селищної ради на 2017-2022 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 01.06.2017 №153 із змінами, внесеними рішенням селищної ради від 14.11.2018 №749 |
| 6 | Програма «Питна вода Брусилівщини на 2017-2020 роки» | Рішення Брусилівської селищної ради від 01.06.2017 №154 |
| 7 | Комплексна програма забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на території Брусилівської селищної ради на 2017-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 14.09.2017 №285 із змінами, внесеними рішенням селищної ради від 21.11.2017 №370, від 20.12.2018 №822 |
| 8 | Комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Брусилівської селищної ради на 2017-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 21.11.2017 №365 |
| 9 | Програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Брусилівської селищної ради на 2018-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 22.12.2017 №425 |
| 10 | Комплексна Програма створення і використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Брусилівської селищної ради на період 2018-2022 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 22.12.2017 №427 |
| 11 | Комплексна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2018-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 24.01.2017 №451 |
| 12 | Програма підготовки медичних працівників та працівників соціальної сфери Брусилівської селищної ради на 2018-2021 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 26.03.2018 №505 |
| 13 | Програма приватизації комунального майна територіальної громади Брусилівської селищної ради на 2018-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 04.09.2018 №657 |
| 14 | Програма забезпечення житлом медичних працівників Брусилівської селищної ради на 2018-2022 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 04.09.2018 №670 |
| 15 | Програма фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради на 2018-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 10.10.2018 №711 |
| 16 | Програма благоустрою території населених пунктів Брусилівської селищної ради на 2019 рік | Рішення Брусилівської селищної ради від 05.12.2018 №781 |
| 17 | Програма соціального захисту населення Брусилівської селищної ради на 2019-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 05.12.2018 №782 |
| 18 | Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення АТО на територію селищної ради у 2019 році | Рішення Брусилівської селищної ради від 05.12.2018 №783 із змінами, внесеними рішенням селищної ради від 22.05.2019 № 980 |
| 19 | Програма зайнятості населення на території Брусилівської селищної ради на 2019 рік | Рішення Брусилівської селищної ради від 05.12.2018 №784 |
| 20 | Цільова Програма надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю Брусилівської селищної ради на 2019-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 05.12.2018 №785 |
| 21 | Програма оздоровлення та відпочинку дітей, які проживають на території Брусилівської селищної ради на 2019 -2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 05.12.2018 №786 із змінами, внесеними рішенням селищної ради від 22.03.2019 №915 |
| 22 | Програма «Молодь і родина Брусилівщини» на 2019 – 2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 05.12.2018 №787 |
| 23 | Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на території Брусилівської селищної ради на 2019-2021 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 05.12.2018 №788 |
| 24 | Програма проведення культурно-масових заходів на території Брусилівської селищної ради у 2019 році | Рішення Брусилівської селищної ради від 05.12.2018 №789 |
| 25 | Програма організації харчування дітей дошкільного та шкільного віку в закладах освіти Брусилівської селищної ради на 2019-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 05.12.2018 №790 |
| 26 | Цільова соціальна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2019 рік | Рішення Брусилівської селищної ради від 13.02.2019 №880 |
| 27 | Програма підтримки книговидання та популяризації української книги на 2019-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 13.02.2019 №881 із змінами, внесеними рішенням селищної ради від 10.06.2019 №1025 |
| 28 | Програма увічнення пам’яті Івана Огієнка на 2019 рік | Рішення Брусилівської селищної ради від 22.03.2019 №912 |
| 29 | Програма розвитку футболу на 2019-2021 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 22.03.2019 №913 |
| 30 | Програма «Обдаровані діти – майбутнє Брусилівщини» на 2019-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 22.03.2019 №914 |
| 31 | Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Брусилівська лікарня» на 2019 рік | Рішення Брусилівської селищної ради від 22.03.2019 №917 із змінами, внесеними рішенням селищної ради від 22.05.2019 №982, від 10.06.2019 №1023 |
| 32 | Програма охорони навколишнього середовища на території Брусилівської селищної ради на 2019-2021 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 17.04.2019 №955 |
| 33 | Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги із централізованого водопостачання комунальним підприємствам Брусилівської селищної ради на 2019-2020 роки | Рішення Брусилівської селищної ради від 22.05.2019 №977 |

Секретар селищної ради А. ВОЛОШЕНКО