ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Новоархангельської селищної ради		                                                  9 липня  2021 року №72

Організаційно-технічні заходи

по підготовці господарського комплексу територіальної громади Новоархангельської селищної ради до

роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року

1. Провести нараду з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності територіальної громади з питань підготовки систем тепло-, водо-, електро- і газопостачання до роботи в зимовий період та забезпечити їх готовність

до 01 жовтня 2021 року

2. З урахуванням випробувань об’єктів теплопостачання та обстежень об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери визначити обсяг їх фінансування за рахунок усіх джерел, не заборонених чинним законодавством

до 01 жовтня 2021 року

3. Вжити заходи щодо погашення у повному обсязі установами й організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету, заборгованості з оплати використання природного газу, електричної енергії і наданих комунальних послуг, та забезпечити у подальшому їх щомісячну оплату без утворення заборгованості

постійно

4. Відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, забезпечити підписання в управлінні Державної інспекції енергетичного нагляду України у Кіровоградській області актів готовності житлово - комунальних підприємств та закладів соціальної сфери до проходження опалювального сезону

у визначені терміни

- Забезпечити:

спільно з КП "Новоархангельське ЖКГ" виконання вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" щодо оснащення вузлами комерційного обліку питної води житлових будинків та будівель, в яких розташовані бюджетні установи та організації;

своєчасність розрахунків підприємств за спожиті енергоносії та виплати заробітної плати працівникам;

готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення на підприємствах житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери;

підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протипожежними сумішами;

укладання договорів на залучення спеціалізованої дорожньої техніки для розчищення від снігу населених пунктів та під’їздів до них у разі виникнення складних погодних умов з суб’єктами господарювання усіх форм власності;

заготівлю протипожежних сумішей у необхідній кількості для забезпечення проїзду в зимовий період;

формування в комунальному підприємстві "Новоархангельське ЖКГ"  аварійно-відновлювальних бригад та їх комплектування необхідним обладнанням, запасними частинами та матеріалами для проведення відновлювальних робіт;

отримання на підприємствах усіх форм власності, а також на об’єктах соціальної сфери правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;

проведення перевірки технологічного обладнання котелень, що знаходяться в резерві, та в закладах соціальної сфери;

до 01 жовтня 2021 року

заготівлю не менше 40% від потреби на опалювальний сезон запасів усіх видів палива для котелень закладів соціальної сфери;

завершення робіт і проведення заходів з підготовки до опалювального сезону 2021/2022 року у повному обсязі

до 01 жовтня 2021 року

проведення моніторингу стану підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року;

комунальному підприємству "Новоархангельське ЖКГ" посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу в он-лайн режимі серед населення та інших категорій споживачів щодо важливості своєчасної оплати спожитих житлово-комунальних послуг;

відділу культури, туризму та культурної спадщини, відділу освіти, молоді та спорту, відділу економіки та інвестицій, відділу соціального захисту населення Новоархангельської селищної ради, КНП "Новоархангельська багатопрофільна лікарня", КНП Новоархангельської селищної  ради "Центр  первинної медико-санітарної допомоги" забезпечити до 20 вересня 2021 року підготовку до роботи в осінньо - зимовий період 2021/2022 року котелень, інженерних мереж підвідомчих організацій і закладів, а також заготівлю нормативних запасів палива;

відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури, ЖКГ та екології Новоархангельської селищної ради забезпечити постійний моніторинг стану підготовки об’єктів територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року;

відділу культури, туризму та культурної спадщини, відділу освіти, молоді та спорту, відділу економіки та інвестицій, відділу соціального захисту населення Новоархангельської селищної ради, КНП "Новоархангельська багатопрофільна лікарня", КНП Новоархангельської селищної  ради "Центр  первинної медико-санітарної допомоги"   інформацію про стан виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року за встановленими формами, що додаються, подавати на узагальнення відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури, ЖКГ та екології,  селищної ради не пізніше 10 та 20 числа кожного місяця, починаючи з 10 липня 2021 року.

__________________________________________