ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Новоархангельської

селищної ради

від 19 серпня 2021 року № 1053

Програма

з реалізації плану заходів

щодо облаштування спортивного майданчика «Активний парк – локація здорової Новоархангельщини» Новоархангельської селищної ради на 2021 рік

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

|  | Програма затверджена: | Рішенням Новоархангельської селищної ради |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ініціатор розроблення програми | Відділ освіти, молоді та спорту Новоархангельської селещної ради |  |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | На виконання Указу Президента України від 17 грудня 2020 року № 574 ”Про започаткування соціального проєкту ”Активні парки – локації здорової України”, розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 18 січня 2021 року № 32-р ”Про затвердження обласного плану заходів щодо реалізації соціального проєкту ”Активні парки – локації здорової України” та від 07 травня 2021 року № 389-р ”Про затвердження обласного плану заходів на 2021 рік щодо організації оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку в рамках соціального проєкту ”Активні парки – локації здорової України” на 2021 рік» |  |
|  | Розробник програми | Відділ освіти, молоді та спорту Новоархангельської селещної ради |  |
|  | Відповідальний виконавець програми | Відділ освіти, молоді та спорту Новоархангельської селещної ради |  |
|  | Учасники програми | Відділ освіти, молоді та спорту Новоархангельської селищної ради, |  |
|  | Термін реалізації програми | 2021 рік |  |
|  | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджет Новоархангельської селищної ради, інших джерел, не заборонених законодавством України. |  |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього грн. | Усього | 49,150 |
|  |  | 2021 рік | 49,150 |
|  | Основні джерела фінансування програми | Бюджет Новоархангельської селищної ради |  |

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма з реалізації плану заходів щодо облаштування спортивного майданчика «Активний парк – локація здорової Новоархангельщини» Новоархангельської селищної ради розроблена на виконання Указу Президента України від 17 грудня 2020 року № 574 ”Про започаткування соціального проєкту ”Активні парки – локації здорової України”, розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 18 січня 2021 року № 32-р ”Про затвердження обласного плану заходів щодо реалізації соціального проєкту ”Активні парки – локації здорової України” та від 07 травня 2021 року № 389-р ”Про затвердження обласного плану заходів на 2021 рік щодо організації оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку в рамках соціального проєкту ”Активні парки – локації здорової України” на 2021 рік» а також забезпечення впровадження оздоровчої рухової активності серед усіх верств населення, у тому числі осіб з інвалідністю, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості життя населення, здійснення всебічної організаційної підтримки, підготовки та проведення заходів в рамках соціальної кампанії.

ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Мета програми: організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків.

Основні завдання програми:

- започаткування нових форм залучення різних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку;

- організація рухливих ігор з елементами спорту за участю провідних спортсменів;

- організація спортивних заходів, вікторин, естафет;

- проведення занять з ознайомлення з різними видами спорту та рухової активності;

- виконання комплексів фізичних вправ помірної інтенсивності для учасників без спеціальної підготовки;

- проведення культурно-розважальних програм;

- організація онлайн-тренувань;

- організація спортивних фестивалів;

- проведення рекреаційних спортивних занять для дітей з особливими потребами;

IV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

- облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, до спортивного обладнання і місць для заняття різними видами рухової активності;

- визначення місць спортивних локацій та придбання для встановлення спортивного обладнання, на якому проводитимуться заходи у рамках програми;

- заняття з ознайомленням з різними видами спорту та рухової активності;

- залучення фахівців у сфері фізичної культури і спорту, провідних спортсменів до організації занять з оздоровчої рухової активності та змістовного дозвілля громадян.

- розроблення програм із видів рухової активності для різних за віком і статтю груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю.

- облаштування пішохідних, велосипедних та інших видів маршрутів.

V. ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА

«АКТИВНИЙ ПАРК- ЛОКАЦІЯ ЗДОРОВОЇ НОВОАРХАНГЕЛЬЩИНИ»

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, до спортивного обладнання і місць для заняття різними видами рухової активності | 2021 рік | Захід не потребує фінансування |
|  | Визначення місць спортивних локацій та придбання для встановлення спортивного обладнання, а саме: - Стенд з мапою; (11400 грн.) - 5 навігаційних табличок на стендах; (10000 грн.) - Різнорівневі турніки висотою 220, 170, 140 см.; (10000 грн.) - Паралельні бруси на висоті 140 і 90 см;. (9000 грн.) - Координаційна лінія; (750 грн.) - Лавка; (3000 грн.) - Шведська стінка. (5000 грн.) | 2021 рік | 49,150 |
|  | Започаткування нових форм залучення різних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку; | 2021 рік | Захід не потребує фінансування |
|  | Залучення фахівців у сфері фізичної культури і спорту, провідних спортсменів до організації занять з оздоровчої рухової активності та змістовного дозвілля громадян | 2021 рік | Захід не потребує фінансування |
|  | Створення умов для популяризації культури здорового способу життя з метою поліпшення фізичного стану мешканців територіальної громади | 2021 рік | Захід не потребує фінансування |

- VI. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Видатки на виконання Програми здійснюються за рахунок місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

VIІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

У результаті виконання програми очікується:

-	облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, до спортивного обладнання і місць для заняття різними видами рухової активності;

-	визначення місць спортивних локацій та придбання для встановлення спортивного обладнання, на яких проводитимуться заходи у рамках програми;

-	започаткування нових форм залучення різних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку;

-	популяризація культури здорового способу життя та поліпшення фізичного стану мешканців територіальної громади;

-	залучення фахівців у сфері фізичної культури і спорту, провідних спортсменів до організації занять з оздоровчої рухової активності та змістовного дозвілля громадян.

- VIІІ. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

Координація і контроль за заходами, передбаченими Програмою, покладається на Новоархангельську селищну раду.

Виконавці та учасники програми: Новоархангельська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту Новоархангельської селищної ради.