«ПОГОДЖЕНО»						«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова                                                                    ____ сесія _____ скликання

Красненської селищної ради			         Красненської селищної ради ________________Р.Я.Фурда			         рішення № _____ від _________ р.

від «___»__________ 2021 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Начальник фінансового

відділу

___________ М.М. Гавінський

«___»___________ 2021 р.

ПРОГРАМА

«Охорона культурної спадщини та

збереження історичного середовища

Красненської територіальної громади на 2021-2025 роки»

Красне  2021

- ПАСПОРТ

(загальна характеристика Програми)

Програма «Охорона культурної спадщини та збереження історичного середовища

Красненської територіальної громади на 2021-2025роки»

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми | Закони України «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеві державні адміністрації» |
| 3. | Розробник програми | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою та Відділ освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищнї ради |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Красненська селищна рада |
| 6. | Учасники програми | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, релігійні громади, громадські організації |
| 7. | Термін реалізації програми | 2021-2025 р.р. |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Місцеві бюджети різних рівнів та кошти з інших джерел не заборонених законом |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | визначається при затвердженні селищного бюджету на відповідний період |
| 9.1. | коштів місцевих бюджетів | 2021 р – 100 тис. грн. 2022 -2025р. р – визначається при затвердженні селищного бюджету на відповідний період. |
| 9.2 | коштів інших джерел | визначаються інвесторами |

Начальник відділу архітектури, містобудування

житлово-комунального господарства та

благоустрою Красненської селищної ради                                    М.Ю. Владика

Частина 1. Мета Програми

Метою програми є формування пам’яткоохоронної політики, збереження і популяризація пам’яток культурної спадщини територіальної громади.

Досягнення вказаної мети передбачає реалізацію таких завдань програми:

- Проведення повного обліку пам’яток культурної спадщини на території Красненської територіальної громади шляхом їх  паспортизації.

- Проведення реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини.

- Проведення реставраційних робіт на пам’ятках дерев’яної сакральної архітектури.

- Раціональне використання та консервація об’єктів культурної спадщини, їх гармонійне функціонування в життєвому середовищі.

- Здійснення системних заходів з популяризації пам’яток культурної спадщини.

Частина 2. Розвиток сфери охорони культурної спадщини Красненської територіальної громади.

2.1. Загальні положення.

Закон України «Про охорону культурної спадщини», прийнятий  08.06.2000 року, регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини, формулює основні засади державної політики, визначає повноваження органів виконавчої влади (усіх рівнів) у здійсненні цієї політики.

Стаття 54 Конституції України передбачає, що держава забезпечує збереження і охорону культурної спадщини. Відповідно, органи державної влади та місцевого самоврядування створюють належні умови щодо збереження  і охорони культурної спадщини на місцях.

В умовах формування нового адміністративно-територіального устрою України, децентралізації створюються нові можливості й умови для збереження культурної спадщини та нарощення її  економічного потенціалу.

Передумовою вирішення проблем із збереження і охорони культурної спадщини є реалізація місцевих програм відповідно до законодавства України.

Програма спрямована на забезпечення охорони та збереження пам’яток культурної спадщини, які  розміщені на території Красненської селищної ради.

Характерні особливості – це ступінь збереженості та комплексності архітектурно-містобудівної й історико-культурної спадщини; історична значущість; категорія охорони, їх унікальність; наявність цінних історичних і природних ландшафтів

Сьогодні на державному обліку перебуває орієнтовно 51 пам’яток культурної спадщини територіальної громади: 23 пам’яток архітектури ,14 пам’яток історії, 11 пам’яток археології, 3 пам’яток монументального мистецтва.

Програма охорони культурної спадщини – це система заходів, що здійснюється місцевими органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом забезпечення ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою складовими частинами галузі охорони культурної спадщини.

Суб’єктами програми у сфері охорони культурної спадщини виступають органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, територіальні громади, фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян і громадські організації, які впливають на процес охорони культурної спадщини.

  - Сучасний стан сфери  охорони культурної спадщини в Красненській територіальній громаді.

Величні храми Красненської територіальної громади побудовані іменитими архітекторами і невеличкі дерев'яні церковці, збудовані невідомими майстрами без єдиного цвяха, пам’ятки монументального мистецтва та історії – все це наша духовна спадщина, невід'ємна частина нашої культури та духовності. Багато пам'яток зникло під дією часу або було зруйновано атеїстичним радянським режимом. Але те, що дійшло до нас, вражає довершеністю форм та багатством інтер’єру.

Більшість  сакральних споруд знаходяться в задовільному технічному стані. Однак, окремі пам’ятки культурної спадщини потребують негайного проведення протиаварійних робіт. Це, насамперед, стосується дерев’яних церков. Об’єкти перебувають в аварійному технічному стані. Наявні затікання атмосферних вод всередину приміщень, руйнування стінописів та ін. Така ситуація загрожує як самим будівлям, так і унікальним творам мистецтва, що все ще зберігаються у них.

Відповідно до чинного законодавства України сфера охорони культурної спадщини має чотири основні складові частини (напрямки):

- Управління охороною культурної спадщини.

- Організація і проведення наукових досліджень пам’яток, їх державний облік і занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

- Організація реабілітації, ремонту та реставрації об’єктів культурної спадщини.

- Організація використання та пристосування об’єктів культурної спадщини.

Усі зазначені напрямки реалізуються за участю та під контролем органів охорони культурної спадщини, визначеними Законом України «Про охорону культурної спадщини».

  - Необхідність розв’язання проблем Програмним методом.

Вирішення проблем збереження культурної спадщини Красненської територіальної громади, яка є невід’ємною складовою культурного надбання України, потребує зусиль як органу охорони культурної спадщини, так й інших виконавчих органів місцевого самоврядування, власників та користувачів об’єктів культурної спадщини, громадськості, благодійних організацій тощо.

Саме для визначення напрямків їхньої спільної діяльності та взаємодії в галузі охорони об’єктів культурної спадщини, їх популяризації та залученні до туристичних маршрутів покликана Програма, в якій пропонуються на наступні напрямки:

- раціональне використання, консервація та реставрація об’єктів культурної спадщини, їх гармонійне функціонування в життєвому середовищі територіальної громади;

- проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини та формування пропозицій для включення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України на основі облікової документації;

- створення умов для туристичної привабливості території через її історико-культурну спадщину, сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до туристичних маршрутів та розвитку туристично-екскурсійного руху;

- популяризація галузі охорони культурної спадщини.

Частина 3. Науково-дослідницьке та інноваційне забезпечення.

Основними напрямками науково-дослідницької та інноваційної діяльності під час реалізації Програми є:

- організація та проведення комплексних досліджень окремих будівель та споруд, археологічних об’єктів, історико-бібліографічні та архівні вишукування на цих об’єктах;

- вирішення науково-технічних та технологічних завдань збереження, консервації і реставрації пам’яток, з їх археологічними залишками включно;

- пошук та розробка традиційних і нових реставраційних технологій, впровадження їх у реставраційну практику;

- розробка спеціальної містобудівної документації, яка забезпечуватиме збереження пам’яток;

- виконання комплексних проектних робіт з реабілітації, консервації та реставрації пам’яток;

- організація спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом пам’яток, ведення відповідних інформаційних баз даних технічного стану об'єктів;

- вивчення та узагальнення міжнародного пам’яткоохоронного досвіду і можливостей його застосування на території Красненської селищної ради;

- забезпечення проведення архітектурних конкурсів, круглих столів тощо.

Частина 4. Етапи реалізації Програми.

Реалізація програми розбудови сфери охорони культурної спадщини Красненської селищної ради  передбачає поетапне досягнення її цілей та завдань.

Програма розрахована на реалізацію протягом 2021-2025 років. Реалізація Програми передбачає виконання таких етапів:

- забезпечення проведення першочергових досліджень з метою формування інформаційно-методичної бази охорони культурної спадщини;

- забезпечення розробки науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам’ятках;

- забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам’ятках, їх реставрація та реабілітація.

Критерії щодо формування щорічних заходів наступні:

- передбачення фінансування аварійно-відновлювальних робіт для пам’яток культурної спадщини (об’єктів), яким загрожує часткова або повна втрата;

- передбачення фінансування для заходів і пам’яток культурної спадщини (об’єктів) роботи на яких були розпочаті у попередній період;

- передбачення фінансування для заходів і об’єктів, для яких буде заплановане співфінансування міжнародної технічної допомоги (МТД), районного та місцевих бюджетів області.

Частина 5. Фінансове забезпечення комплексної Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів і в межах видатків селищного бюджету, передбачених на збереження історико-культурної спадщини, та суб’єктів підприємництва всіх форм власності, громадських і неприбуткових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги і грантів, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування з селищного бюджету здійснюється в межах видатків, передбачених у бюджеті на відповідний рік.

Перелік напрямів (завдань, заходів) використання бюджетних коштів та зміни до них з визначеним обсягом фінансування щорічно затверджуються рішенням ради, що приймається на пленарних засіданнях сесії селищної ради.

Переліки об’єктів на виконання заходів Програми, що передбачають будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення, реставрацію, за винятком тих, що визначаються за результатами конкурсного відбору, затверджуються рішеннями ради, що приймаються на пленарних засіданнях сесії селищної ради.

.

Частина 6. Очікувана ефективність  Програми

Програма спрямовується на забезпечення умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку територіальної громади, збільшення й ефективного залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу територіальної громади.
       Реалізація Програми дозволить вирішити такі завдання:
- вивчення, аналіз, облік і збереження  культурної спадщини, що є необхідною та важливою умовою планування розвитку територіальних громад регіону. Програма надасть можливість оцінити характер цих ресурсів, їхню цінність, кількість, атрактивність, доступність та інші фактори, від яких залежить можливість залучення об’єктів культурної спадщини до економічного життя громади;

- завершення паспортизації об’єктів культурної спадщини території та виготовлення правочинних документів (охоронних договорів, інвентаризація земель пам’яток культурної спадщини);

- використання ресурсу культурної спадщини для розвитку і зміцнення сучасної української ідентичності. Для напрацювання пропозицій щодо розвитку територій у сфері збереження і використання історико-культурної спадщини залучатимуться широкі кола експертів у галузі туризму, культури, архітектурної спільноти та активні представники громади. Першочергово отримають підтримку інноваційні підходи і відповідні ініціативи громадян, які включають спадщину в сучасне культурне життя українського суспільства;

- реалізація комплексного підходу ревіталізації об’єктів культурної спадщини, що передбачатиме не лише завдання, пов’язані з поліпшенням технічного стану історичних будівель, а й розвитком публічних просторів, наданням їм нових функцій. Посилення цінності та культурної ваги об’єкта спадщини на всіх етапах: до реставрації, під час реставраційних робіт та на етапі повного ефективного управління об’єктом культурної спадщини;

- удосконалення системи управління охорони об’єктів культурної спадщини, виконання заходів з першочергових протиаварійних робіт щодо збереження об'єктів культурної спадщини, забезпечення збереження пам'яток у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних пам’яткоохоронних заходів, забезпечення сталості у виконанні міжнародно-правових зобов’язань у сфері охорони культурної спадщини перед європейською спільнотою.

Виконання Програми повинно дати поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини. Це стосується передусім усвідомлення суспільством необхідності збереження пам’яток для нинішнього та майбутніх поколінь, як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості українського народу.

Частина 7. Організація виконання та контроль.

Організація виконання Програми покладається на відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою, а також  відділ освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради.

Контроль за виконанням Програми здійснюється селищною радою та постійними комісіями селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку; комісією з питань земельних відносин, стратегічного розвитку, будівництва, архітектури та охорони навколишнього середовища; комісією з питань охорони здоров’я, соціального захисту, науки, освіти, культури, туризму, духовного відродження, молодіжної політики та спорту.

Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою щоквартально надає у департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації звіти про стан виконання заходів Програми.

Основні напрями і заходи Програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в селищній раді та чинної нормативно-правової бази.

При необхідності внесення змін до окремих напрямів Програми їх відповідне погодження відбувається профільними структурними підрозділами Красненської селищної ради, постійними депутатськими комісіями та затверджується керівництвом Красненської селищної ради.

Додаток

до Програми «Охорона культурної спадщини та збереження історичного середовища Красненської селищної ради на 2021-2025 роки»

Заходи розвитку галузі охорони культурної спадщини  у 2021 -2025 роках

Перелік заходів:

- паспортизація об’єктів культурної спадщини;

- проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації;

- проведення досліджень, вивчення та впорядкування історичних кладовищ, поховань та меморіалів;

- пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій;

- проведення суцільного археологічного обстеження території «Археологічний кадастр Львівської області»;

- популяризація історико-культурної спадщини  територіальної громади (популяризація пам’яток як об’єктів світової культурної спадщини; розширення міжнародних, культурних і наукових зв’язків; активізація розвитку туризму, зокрема міжнародного, як одного з джерел залучення інвестицій);

- обслуговування  та підтримання в належному стані систем протипожежної сигналізації на пам’ятках культурної спадщини району, закупівля вогнегасників, оброблення дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином;

- здійснення моніторингу стану пам’яток культурної спадщини.

Обсях фінансування 100 тис.грн для реалізації даних заходів на 2021 р., наступні роки в межах бюджетних призначень.

Начальник відділу архітектури,

містобудування,  житлово-комунального

господарства та благоустрою						Мар’яна ВЛАДИКА

|  | Період реалізації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021рік | 2022 рік | 2023-2025 рік | Примітка |
| Паспортизація об’єктів культурної спадщини | 50,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень |  |
| Проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 200,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень |  |
| Проведення досліджень, вивчення та впорядкування історичних кладовищ, поховань та меморіалів | 100,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень |  |
| Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій | 50,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень |  |
| Проведення суцільного археологічного обстеження території «Археологічний кадастр Львівської області» | 50,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | реалізація пілотного проекту суцільного археологічного обстеження територій Львівської області «Археологічний кадастр України. Львівська область» |
| Популяризація історико-культурної спадщини територіальної громади | 10,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень | популяризація пам’яток як об’єктів світової культурної спадщини; розширення міжнародних, культурних і наукових зв’язків; активізація розвитку туризму, зокрема міжнародного, як одного з джерел залучення інвестицій |
| Обслуговування та підтримання в належному стані систем протипожежної сигналізації на пам’ятках культурної спадщини району, закупівля вогнегасників, оброблення дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином | 100,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень |  |
| Здійснення моніторингу стану пам’яток культурної спадщини | 10,0 | В межах бюджетних призначень | В межах бюджетних призначень |  |
| ВСЬОГО: | 570,0 |  |  |  |

* Обсяги фінансування щорічно визначаються при затвердженні селищного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування району на відповідний рік