| Карта стратегічного проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Символ, номер проекту (надає ОМС) | Назва підрозділу, що відповідає за реалізацію (надає ОМС) |  |  |  |  |  | Пріоритет (1,2,3 – значення для досягнення стратегічної цілі) |
| 1 | Виконком Прибужанівської ОТГ |  |  |  |  |  | 1 |
| Назва проекту |  |  |  |  |  | Стратегічна ціль / Операційна ціль |  |
| Зміцнення матеріальної бази комунального підприємства для потреб всієї громади |  |  |  |  |  | 3/ 3.2.6 |  |
| Вид проекту (інвкстиційний / неінвестиційний) | Запланована дата початку реалізації проекту |  |  | Запланована дата завершення |  | Подавач проекту (якщо не ОМС – контактні дані: e-mail, тел.) |  |
| інвестеційний | 2017 |  |  | 2018 |  | Прибужанівська ОТГ |  |
| Керівник проекту, контактні дані |  |  |  |  |  |  |  |
| Тараненко Олександр Анатолійович, Тел. 0992628499, e-mail: pribuzany@meta.ua |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Опис проекту – визначення проблеми, пояснення необхідності реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або іншими документами |  |  |  |  |  |  |  |
| На території громади відсутнє єдине комунальне підприємство, яке б займалося водопостачання, обслуговуванням та ремонтом мереж водопостачання, вивозом сміття, обслуговуванням полігону ТПВ, очищенням доріг взимку, прибиранням громадських територій, кладовищ тощо. Наявні комунальні підприємства на території громади: КП «Нептун» (Прибужани) та КП «Мартинівське ЖКГ» займаються лише водопостачанням та обслуговуванням мереж водопостачання відповідно с. Прибужани та с-ща Мартинівське, с. Мартинівка, проте в них відсутня спеціальна техніка. Тому в разі потреби, ці підприємства вимушені залучати інших підрядників. Водопостачанням та обслуговуванням мереж водопостачання інших населених пунктів громади займається підприємство районного рівня - КП «Райводпостач». На обслуговування мережі та абонентів лише цьому підприємству передбачено близько 500 тис. грн. в бюджеті громади на 2017р. Централізований вивіз сміття здійснюється лише в одному населеному пункті – с-щі Мартинівське. Тому нагальним є створення єдиного комунального підприємства, яке б займалося водопостачання, обслуговуванням та ремонтом мереж водопостачання, вивозом сміття, обслуговуванням полігону ТПВ, очищенням доріг взимку, прибиранням громадських територій, кладовищ тощо та зміцненням його матеріально-технічної бази шляхом купівлі спеціальної техніки та ремонту приміщень, що належать громаді під потреби такого підприємства. Реалізація цього проекту допоможе також в вирішенні інших операційних цілей, зокрема: -3.3.1. Створення полігону ТПВ та затвердження програми поводження з ТПВ; -3.5.1. Розробка аналізу та програми оптимізації використання комунальних об’єктів, в подальшому –реалізація програми; -3.2.5. Розробка ПКД та подальша модернізація каналізаційної мережі БОС с. Мартинівське та в с. Яструбинове; -3.2.1. Розробка Програми забезпечення водопостачання населених пунктів ОТГ; -2.2.3. Облаштування пляжів, створення зон відпочинку в с. Прибужани та с. Яструбинове; -2.1.1.Виділення та оснащення інвестиційних ділянок та приміщень (сонячні панелі, пелетний завод, нових виробництв для використання наявних корисних копалин, траса з мотокросу і т.і.) та створення Інвестиційної карти. (в т.ч. створення нових робочих місць на території громади). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цілі проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази новоствореного комунального підприємства шляхом закупівлі спеціальної техніки: вантажної машини-самоскида (вантажопідйомність до 5 тон), машини для мобільної майстерні. Також ремонт приміщень, що належать громаді під потреби такого підприємства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Параметри (місце реалізації проекту, територія реалізації, зацікавлені особи, запланована кількість осіб, що скористаються реалізацією проекту – цільова група та кінцеві бенефіціари) |  |  |  |  |  |  |  |
| Планується створення нового комунального підприємства з розміщенням його офісу та матеріально-технічної бази в с-щі Мартинівське (логістична перевага – рівновіддалене від інших населених пунктів громади, знаходиться в центрі громади.) Також в с-щі Мартинівське є необхідні приміщення, які належать громаді, та які можна перепрофілювати під потреби такого комунального підприємства. Територія обслуговування підприємства – вся громада (327 км2) та її населення – понад 8 тис. чол. Кінцеві бенефіціари – всі жителі громади, яким будуть надаватися якісні комунальні послуги за конкурентними цінами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Показники реалізації цілей (поточний рівень та очікувані фінансові результати) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники продуктів: Закуплена спеціальна техніка для потреб комунального підприємства – 2 од. (всього планується до 5 одиниць, 3 одиниці – з інших джерел фінансування). Відремонтоване 1 приміщення. |  |  |  | Пказники результатівї: Забезпечення ефективного надання комунальних послуг мешканцям. Нові робочі місця. |  |  |  |
| Показники впливу: Показники, зазначені в плані. Рівень задоволення мешканців з наданих комунальних послуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Учасники та партнери проекту та їх завдання |  |  |  |  |  |  |  |
| Учасники проекту: Виконком ОТГ |  | Діяльність для реалізації: Розроблення установчих документів та реєстрація нового комунального підприємства, підбір керівника та головного бухгалтера на конкурсних засадах. Пошук джерел фінансування для ремонту приміщення та закупівлі спеціальної техніки. Визначення технічних специфікацій при закупівлі спеціальної техніки та ремонту приміщень. Проведення тендерних процедур закупівлі спеціальної техніки. |  |  |  |  |  |
| Партнери проекту: |  | Діяльність для реалізації: |  |  |  |  |  |
| Новостворене КП |  | Визначення технічних специфікацій при закупівлі спеціальної техніки та ремонту приміщень. |  |  |  |  |  |
| 6. Пов’язані проекти |  |  |  |  |  |  |  |
| - Створення полігону ТПВ та затвердження програми поводження з ТПВ; - Розробка аналізу та програми оптимізації використання комунальних об’єктів, в подальшому – реалізація програми; - Розробка ПКД та подальша модернізація каналізаційної мережі БОС с. Мартинівське та в с. Яструбинове; - Розробка Програми забезпечення водопостачання населених пунктів ОТГ; - Облаштування пляжів, створення зон відпочинку в с. Прибужани та с. Яструбинове; - Виділення та оснащення інвестиційних ділянок та приміщень (сонячні панелі, пелетний завод, нових виробництв для використання наявних корисних копалин, траса з мотокросу і т.і.) та створення Інвестиційної карти. (в т.ч. створення нових робочих місць на території громади). |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Підстави для реалізації, необхідні / наявні документи та дозволи |  |  |  |  |  |  |  |
| - Стратегія розвитку громади до 2020 року. (на стадії підготовки до прийняття на сесії); - Аналіз роботи та оптимізація діяльності КП з метою забезпечення надання якісних послуг та підвищення ефективності їх роботи (ще не розроблено, планується до кінця року); - Установчі документи для створюваного КП (ще не розроблено, планується на кінець 2017- початок 2018 року); - Аналіз та програма оптимізації використання комунальних об’єктів (ще не розроблено, планується 2017-2018 рр.); - ПКД та подальша модернізація каналізаційної мережі БОС с. Мартинівське та в с. Яструбинове (ще не розроблено, планується 2017-2018 рр.); - Програма забезпечення водопостачання населених пунктів ОТГ (ще не розроблено, планується 2017 рр.); - Дозвільні документи на розробку та експлуатацію полігону ТПВ (ще не розроблено, планується 2017-2018 рр.); - Програма поводження з ТПВ (ще не розроблено, планується 2017-2018 рр.). |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Фактори ризика: | Політичні процеси, що можуть вплинути на реформу децентралізації через примусове укрупнення громад навколо міст обласного значення тощо. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Запланований термін готовності до реалізації |  |  |  | 10. Джерела фінансування (забезпечені / не забезпечені) |  |  |  |
| Серпень 2017 |  |  |  | 2017 рік – 2150 тис. грн. (забезпечені – інфраструктурна субвенція) 2018 – 1600 тис. грн. (незабезпечені – грантові кошти по програмі ДОБРЕ) |  |  |  |
| 11. Бюджет проекту з поділом на роки реалізації |  |  |  | 12. Організаційні підрозділи, що будуть допоміжними |  |  |  |
| 2017 – 2150 тис. грн. | 2018 – 1600 тис. грн. |  |  | Новостворене КП |  |  |  |
| Вказати чи це очікувані кошти, чи кошторис |  |  | (очікувані кошти) | 14. Інші зауваження |  |  |  |
| Розробив: |  |  |  | Затвердив від імені самоврядної адміністрації: |  |  |  |
| Дата: | Підпис: |  |  | Дата: |  | Підпис: |  |