| ПОГОДЖЕНО; ЗАТВЕРДЖЕНО. Рішення; Директор КП «Джерело-Комунсервіс» (посадова особа суб'єкта господарювання). ___ сесії_Любашівської селищної ради________ (найменування органу місцевого самоврядування); _________________Євген ОВЧАР (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ). від ____________ № ______; "___" _______________ 20__ року. | ПОГОДЖЕНО; ЗАТВЕРДЖЕНО. Рішення; Директор КП «Джерело-Комунсервіс» (посадова особа суб'єкта господарювання). ___ сесії_Любашівської селищної ради________ (найменування органу місцевого самоврядування); _________________Євген ОВЧАР (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ). від ____________ № ______; "___" _______________ 20__ року. |
| --- | --- |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства  “Джерело-Комунсервіс”

у сфері централізованого водопостачання

на 2022 р.

(найменування суб'єкта господарювання)

2

З М І С Т

| № З/П | Найменування | Аркуші |
| --- | --- | --- |
| 1 | Титульний аркуш (Додаток 1) | 1 |
| 2 | Зміст | 2 |
| 3 | Пояснювальна записка | 3-4 |
| 4 | Перелік та опис заходів Інвестиційної програми | 5-11 |
| 5 | Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2022 рік (Додаток 2) | 12-14 |
| 6 | Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2022 рік (Додаток 3) | 15-18 |
| 7 | Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців (Додаток 4) | 19-22 |
| 8 | План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування в структурі тарифів на 12 місяців (Додаток 5) | 23 |
| 9 | Узагальнена характеристика об»єктів з централізованого водопостачання (Додаток 6) | 24-29 |
| 10 | Інформаційна згода (Додаток 7) | 30 |

12

Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних
програм суб'єктів господарювання
у сфері теплопостачання, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

## Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на

2022 рік

(строк)

Комунальне підприємство «Джерело-Комунсервіс»

(найменування ліцензіата)

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство «Джерело-Комунсервіс» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2009 рік |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | 66502, Одеська область, смт Любашівка, вул. Володимира Князя, 84 |
| Код ЄДРПОУ | 36211817 |
| Прізвище, ім.» я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор Овчар Євген Леонідович |
| Телефон | (04864) 2-24-21 |
| Ліцензія на ______________________ (№, дата видачі, строк дії) | Централізоване водопостачання Видано 25.10.2019р. № 1278/А-2019, безстрокова |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. | 887,9 |
| Балансова вартість активів тис. грн | 14771,3 |
| Амортизаційні відрахування, тис. грн | 407,1 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (Обов’язкових платежів) | 0 |

13

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційні програми | - Встановлення вузлів комерційного обліку на виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» - Ремонт водогону по вулиці з заміною аварійних ділянок - Придбання насосів - Придбання люків |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 01.01.2022-31.12.2022 |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Укладання договорів, проведення тендерних закупівель обладнання |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - Придбання та встановлення вузлів комерційного обліку у багатоквартирних будинків - Ремонт водогону по вулиці з заміною аварійних ділянок - Придбання насосів - Придбання люків |

- ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 553,67 |
| --- | --- |
| Власні кошти | 553,67 |
| Позичкові кошти | 0 |
| Залучені кошти | 0 |
| Бюджетні кошти | 0 |
| 14 |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій) |  |
| Заходи із зниження питомих витрат, також втрат ресурсів | 3,29 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обсягу ресурсів | 22,86 |
| Заходи із зменшенням обсягу витрат води на технологічні витрати | 0 |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 68,68 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 |
| Інші заходи | 5,17 |

4.ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість | 17,34 |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 27 |
| Дисконтований період окупності | 1,76 |
| Індекс прибутковості | 2,01 |

Керівник ліцензіата                     ____________________                         Євген ОВЧАР

(підпис)                                   (прізвище, ім’я, по батькові)