УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

ЛЮБАШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

XII сесія VIII скликання

ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

___________  2022 року                                                                                           № _____

Про затвердження  Програми поводження з твердими побутовими відходами  Любашівської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки

Відповідно підпункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про відходи», Програми поводження з твердими побутовими відходами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265, з метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, переробки, знешкодження та захоронення побутових відходів, координації та активізації дій відповідних служб у цій сфері, для підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей, Любашівська селищна  рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами Любашівської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки (далі - програма), що додається.

- Фінансовому управлінню Любашівської селищної  ради  під час внесення змін до бюджету Любашівської селищної територіальної громади на 2022 рік та під час формування бюджетів Любашівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою в межах наявного фінансового ресурсу.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Любашівської селищної ради з прав людини, законності, регламенту, депутатської етики та місцевої згуртованості, з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Селищний голова                                                                    Геннадій ПАВЛОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Любашівської селищної ради

від ___ січня 2022 року № ____- XІI

ПРОГРАМА

поводження з твердими побутовими відходами

Любашівської селищної територіальної громади

на 2022-2025 роки

ПАСПОРТ

Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Любашівської селищної ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Головний розробник Програми | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Любашівської селищної ради |
| 3. | Співрозробники Програми | КП «Джерело-комунсервіс» |
| 4. | Учасники програми | Виконавчий комітет Любашівської селищної ради, КП «Джерело-комунсервіс», КУ «Зеленбуд» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Любашівської селищної ради |
| 6. | Термін реалізації програми | 2022-2025 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 3795,0 тис.грн. в т.ч. 2022 р.-2376,0 тис.грн. 2023 р.- 473,0 тис.грн. 2024 р.- 473,0 тис.грн. 2025 р.- 473,0 тисгрн. |
| 7.1. | в тому числі: - кошти селищного | 3795,0 тисгрн. |
|  | - кошти інших джерел |  |

2. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована програма

Розроблення Програми з твердими побутовими відходами (ТПВ) Любашівської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки (далі – Програма) обумовлено виконанням Конституції України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 із змінами та доповненнями «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

Необхідність розроблення програми обумовлена пошуком шляхів зниження негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічно безпечного середовища для життя, діяльності і здоров'я людей.

Побутові відходи Любашівської селищної територіальної громади захоронюються на полігоні твердих побутових відходів на окраїні  селища Любашівка. Проектна потужність полігону складає 10 тис. тонн. Полігон завантажений на 20 %.

Існуючий полігон потребує невідкладної санації та рекультивації. Але для вирішення проблеми на полігоні необхідно вирішити питання щодо будівництва сміттєпереробного комплексу (СПК).

Тому першочергове завдання – зменшення захоронення кількості ТПВ на полігоні шляхом організації роздільного збирання сміття, сортування ТПВ з вилученням ресурсоцінних компонентів, створення майданчиків для компостування органічних відходів, будівництво СПК та рекультивація існуючого полігону, для зведення до мінімуму екологічних ризиків та негативного впливу на довкілля.

3. Визначення мети програми

Метою Програми поводження з твердими побутовими відходами є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання,   перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної Програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

4. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Передбачені в Програмі заходи направлені на зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище та  здоров’я людини, забезпечення спільної діяльності органів місцевої влади, бізнесу та громадськості у вирішенні проблеми твердих побутових відходів, а саме:

- розробка та затвердження схеми санітарної очистки Любашівської територіальної громади дозволить вдосконалити роздільне збирання, утилізацію та захоронення ТПВ, покращити санітарно-епідеміологічний стан громади;

- будівництво і введення в дію СПК дасть змогу  перетворити сферу поводження з твердими побутовими відходами на сучасну рентабельну галузь комунального господарства;

- впровадження роздільного збирання ТПВ дозволить зменшити обсяги захоронення відходів на полігоні ТПВ;

- встановлення сортувальної лінії зменшить обсяги захоронення твердих побутових відходів на полігоні, дозволить вилучати ресурсоцінні компоненти ТПВ;

- рекультивація діючого полігону покращить санітарно-епідеміологічну обстановку;

- облаштування контейнерних майданчиків, встановлення урн, оновлення контейнерного господарства покращить якість обслуговування населення в сфері поводження з ТПВ, забезпечить належний санітарний стан;

- ліквідація несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів сприятиме поліпшенню екологічної обстановки, запобігатиме забрудненню навколишнього природного середовища;

- проведення освітньо-виховних та інформаційних заходів  поводження з відходами дозволить підняти освітній рівень населення та забезпечити максимальну участь громадян щодо вирішення питань у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

5. Обсяги та джерела фінансування

На проведення заходів, передбаченим джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, державного бюджету а також коштів підприємств, організацій і установ, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансу-вання, тис.грн | У тому числі за роками, тис.грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Бюджет Любашівської селищної територіальної громади | 3795,0 | 2376,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| Інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |

6.Етапи реалізації програми

Програма розрахована та буде виконуватися на період 2022-2025 років.

У разі не освоєння у відповідному році коштів, згідно з додатком до Програми, передбачити відповідні кошти у наступних бюджетних періодах.

7. Основні напрямки Програми та результативні показники

Основними напрямками реалізації програми є:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

- зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище;

- зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів;

- вилучення ресурсоцінних компонентів та виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів;

- покращення якості обслуговування жителів громади у сфері поводження з побутовими відходами.

Реалізація завдань і заходів, передбачених Програмою, дозволить вивести проблему поводження з твердими побутовими відходами на якісно новий рівень, надасть можливість перетворення сферу поводження з твердими побутовими відходами на сучасну рентабельну галузь комунального господарства, а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки громади та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до місцевого бюджету.

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

8. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація виконання Програми покладається на відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Любашівської селищної  ради.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щороку здійснюється Любашівської селищною  радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на виконавчий комітет Любашівської селищної ради, КП «Джерело-комунсервіс», КУ «Зеленбуд».

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів,                        спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюють головні              розпорядники коштів, відповідальні за виконання окремих завдань і заходів Програми.

Селищна рада до 15 липня та 15 січня інформує депутатів селищної ради про цільове використання коштів та про хід реалізації заходів Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми,  не пізніше ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд селищної ради разом із  пояснювальною запискою.

Начальник відділу містобудування, архітектури

та житлово-комунального господарства

Любашівської селищної ради				        Альона Авдулова

Додаток до програми

Перелік напрямків, завдань і заходів програми

| Назва напрямку (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строки вико-нання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тисяч гривень, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | разом | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 1. Облаштування полігону ТПВ в смт Любашівка | 3.1Облаштування стаціонарного робочого місця (2- штатні одиниці) | 2022-2025 | КП «Джерело-комунсервіс» | Бюджет Любашівської територіальної громади, КП «Джерело-комунсевіс» | 815 | 215 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | Впорядкований стан полігону ТПВ |
|  | 3.2 Влаштування шлагбауму (1шт.) |  | КП «Джерело-комунсервіс» | Бюджет Любашівської територіальної громади | 4 | 4 | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | 3.3 Встановлення бетонних плит(20) |  | КП «Джерело-комунсервіс» | Бюджет Любашівської територіальної громади | 15 | 15 | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | 3.4 Насадження дерев (100) |  | КУ «Зеленбуд» | Бюджет Любашівської територіальної громади | 10 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2.Паспортизація сміттєзвалищ | Виготовлення паспортів на сміттєзвалища в с. Троїцьке, с. Бобрик Другий |  | Виконавчий комітет селищної ради | Бюджет Любашівської територіальної громади | 50 | 50 | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 2. Рекультивація полігонів ТПВ | Рекультивація полігонів ТПВ, смт Любашівка, с. Бобрик Другий, с. Троїцьке 1- штатна одиниця, 1- трактор | 2022-2025 | Виконавчий комітет селищної ради, КП «Джерело-комунсервіс» | Бюджет Любашівської територіальної громади, КП «Джерело-комунсервіс» | 480 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  | Зменшення негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище, покращення екологічної ситуації у районі сміттєзвалища |
| 3.Будівництво сміттє- переробного комплексу (СПК) | 3.1. Розроблення проектно-кошторисної документації СПК | 2022-2025 | Виконавчий комітет селищної ради | Бюджет Любашівської територіальної громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 100 | 100 | - |  | - |  | - |  |  | Перетворення сфери поводження з твердими побутовими відходами на сучасну рентабельну галузь комунального господарства |
|  | 3.2. Будівництво СПК смтЛюбашівка | 2022-2025 | Виконавчий комітет селищної ради | Бюджет Любашівської територіальної громади, інші джерела інші джерела не заборонені чинним законодавством | відповідно до проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Забезпечення впровадження сортування відходів з подальшою їх переробкою | 2.1. Розроблення проєктно-кошторисної документації на прокладання лінії електропостачання до полігону ТПВ смт Любашівка | 2022-2025 | Виконавчий комітет селищної ради, КП «Джерело-комунсервіс» | Бюджет Любашівської територіальної громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством | 15 | 15 |  | - |  | - |  | - |  | Забезпечення роботи сміттєсортувальної лінії |
|  | 2.2.Будівництво лінії електропостачання до полігону ТПВ смт Любашівка | 2022-2025 | Виконавчий комітет селищної ради, КП «Джерело-комунсервіс» | Бюджет Любашівської територіальної громади, інші джерела не заборонені чинним законодавством | відповідно до проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Встановлення сортувальної лінії ТПВ смт Любашівка | 2022-2025 | Виконавчий комітет селищної ради, КП «Джерело-комунсервіс» | Бюджет Любашівської територіальної громади, КП «Джерело-комунсервіс» | 200 | 200 |  | - |  | - |  | - |  | Вилучення ресурсоцінних компонентів ТПВ |
|  | 2.4. Створення полігону компостування органічних відходів смт Любашівка | 2022-2025 | Виконавчий комітет селищної ради, КП «Джерело-комунсервіс» | Бюджет Любашівської територіальної громади, КП «Джерело-комунсервіс» | відповідно до проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  | Утилізація органічної складової ТПВ |
| 5. Покращення якості обслуговування населення у сфері поводження з твердими побутовими відходами | 5.1 Облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів від житлових будинків на території Любашівської громади | 2022-2025 | Виконавчий комітет селищної ради, КП «Джерело-комунсервіс» | Бюджет Любашівської територіальної громади, КП «Джерело-комунсервіс» | 400 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | Покращення санітарного стану. Підвищення ефективності санітарного очищення сіл територіальної громади |
|  | 5.2. Придбання сміттєвозів (1шт) | 2022-2025 | Виконавчий комітет селищної ради, КП «Джерело-комунсервіс» | Бюджет Любашівської територіальної громади, КП «Джерело-комунсервіс» | 1500 | 1500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6. Зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я мешканців громади | 6.1. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, утилізація безхазяйних відходів, збір та утилізація відходів на території Любашівської громада | 2022-2025 | Виконавчий комітет селищної ради, КП «Джерело-комунсервіс», КУ «Зеленбуд» | Бюджет Любашівської територіальної громади, КП «Джерело-комунсервіс», КУ «Зеленбуд» | 200 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 | Зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини Недопущення забруднення навколишнього природного середовища шкідливими компонентами |
| 7. Підняття освітнього рівня населення, забезпечення максимальної участі громадян у сфері поводження з ТПВ | 7.1.Проведення освітньо-виховних та інформаційних заходів на території Любашівської громади | 2022-2025 | Виконавчий комітет селищної ради, відділ освіти, молоді та спорту | Бюджет Любашівської територіальної громади | 8 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Доведення до населення інформації щодо раціональних методик попередження утворення та мінімізації відходів, а також щодо раціонального поводження з уже створеними відходами. Залучення громадян до участі у роздільному збиранні твердих побутових відходів |
| разом |  |  |  |  | 3795,0 | 2376,0 |  | 473,0 |  | 473,0 |  |  | 473,0 |  |

Начальник відділу містобудування, архітектури

та житлово-комунального господарства

Любашівської селищної ради				                                                                                            Альона Авдулова