проєкт

**Програма**

**створення та функціонування Центру безпеки громадян**

**в Любашівській територіальній громаді**

**на 2021-2023 роки**

**2021**

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт програми** | **3** |
| 1. **Визначення проблеми на розв’язання якої**   **спрямована Програма** | **4** |
| 1. **Мета Програми** | **4** |
| 1. **Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем** | **5** |
| 1. **Обсяги та джерела фінансування** | 6 |
| 1. **Очікувані результати виконання Програми** | 8 |
| 1. **Координація та контроль за ходом виконання Програми** | 9 |

**ПАСПОРТ**

Програми створення та функціонування Центру безпеки громадян

в Любашівській територіальній громаді на 2021-2023 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Любашівський селищний голова |
| 2. | Розробник програми | Головний спеціаліст з питань  цивільного захисту, взаємодії з ПО,ОР Любашівської селищної ради |
| 3. | Співрозробники програми (у разі наявності) | - |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Любашівський селищний голова,  головний спеціаліст з питань цивільного захисту, взаємодії з ПО,ОР Любашівської селищної ради |
| 5. | Учасники програми | Любашівський районний сектор ГУ ДСНС в Одеській області,  Любашівський ВП ГУНП в Одеській області,  головний спеціаліст з питань  цивільного захисту, взаємодії з ПО,ОР Любашівської селищної ради,  виконавчий комітет Любашівської селищної ради |
|  | Термін реалізації програми | 2021-2023роки |
| 6.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 7. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | бюджет  Любашівської селищної ради |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, | 12930,0тис. грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 8.1. | коштів місцевого бюджету селищної ради | 3560,0тис. грн. |
| 8.2 | коштів інших джерел | 9370,0 тис.грн. |

**І. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма**

Безпека людини, її життя і здоров’я визначені Конституцією України найвищими соціальними цінностями. Кожний громадянин України має конституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Забезпечення безпеки та захисту населення, об’єктів економіки і національного надбання від негативних наслідків надзвичайних ситуацій залишається невід’ємною частиною державної політики національної безпеки та однією з найважливіших функцій Любашівської селищної ради.

Безпека громадян – найголовніше завдання. Враховуючи нагальну потребу в першочерговому забезпеченні безпеки життя, здоров’я громадян та захисту їх приватної власності, а також вчасного реагування на відповідні потреби підприємств, установ, організацій комунальної власності, суб’єктів промисловості та сільського господарства, які розташовані та працюють на території територіальної громади є потреба створення Центру безпеки громади.

 Створення Центру безпеки громадян – це вже зовсім нова якість послуги, яку надає ДСНС, на рівні громади. Це можливість і спроможність громади повноцінно убезпечити життя своїх мешканців. Створення Центру безпеки громадян включає комплексний підхід та розташування в одному місці: пожежного депо, кабінету дільничного офіцера поліції, і за необхідності екстреної медичної допомоги.

         Програму створення та функціонування Центру безпеки громадян

в Любашівській територіальній громаді на 2020-2023 роки (далі - Програма) розроблено відповідно до: Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI; Закон України від 05.02.2015 № 157-VIІI «Про добровільне об’єднання територіальних громад»; Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Стратегії розвитку Любашівської селищної територіальної громади на 2020-2027 роки.

**ІІ. Мета програми**

     Головною метою створення на території Любашівської територіальної громади Центру безпеки громадян – є забезпечення доступності публічних послуг, що надаються населенню територіальної громади – передусім забезпечення захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, надання невідкладної медичної допомоги, а також дотримання громадської безпеки. Це єдине безпекове організаційне утворення, засноване на засадах партнерства та взаємодії Місцевої пожежної охорони, дільничного поліцейського поліції та екстреної медичної допомоги.

Центр безпеки спрямований на задоволення потреб громади у комплексному забезпеченні безпеки - як у сфері цивільного захисту, так і у сфері громадського порядку. Такий центр є опорним і координаційним щодо інших місцевих пожежних команд громади, якщо вони у цій громаді є. Крім того, великим акцентом у діяльності центру безпеки є профілактична та просвітницька діяльність, спрямована на попередження правопорушень і НС, а також на підготовку населення до кризових ситуацій.

Водночас у такому центрі слід вбачати і культурний осередок, адже задля успішності профілактичної діяльності він має привертати увагу і бути об’єктом, куди населення часто приходить, тобто у нього формується свого роду звичка. З цією метою варто втілювати в центрах безпеки нестандартні сучасні архітектурні рішення, які будуть якісно виділятися на фоні решти будівель у громаді, і передбачати територію для благоустрою та відпочинку громадян, а також майданчики для занять спортом і відпрацювання вправ пожежників або навіть поліціантів.

Заходи Програми передбачають реальне підвищення рівня безпеки мешканців громади за рахунок більш ефективного функціонування системи цивільного захисту в громаді, внаслідок зменшення часу прибуття на виклики до 5-20 хвилин. Головне завдання – надання своєчасної, оперативної допомоги місцевою пожежною охороною, та забезпечення постійної присутності поліцейського у громаді і ефективне надання ним поліцейських послуг.

**ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем**

        Основними завданнями щодо захисту населення і територій Любашівської територіальної громади  від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання загибелі на них людей і значних матеріальних втрат є створення єдиної цілісної системи захисту громадян та концентрація відповідних служб в одному місці.

Працівники місцевої пожежної охорони в цілодобовому режимі надаватимуть допомогу та ліквідовуватимуть пожежі на території Любашівської територіальної громади. Загалом вогнеборці обслуговуватимуть понад 20 населених пунктів, які входять до складу Любашівської селищної ТГ.

Для якісного виконання цих функцій необхідно:

* Придбати загальний диспетчерський пульт, для приймання та внутрішнього розподілення маршрутів для швидкого реагування усіх служб на надзвичайні події.
* Забезпечити місцеву пожежну охорону сучасним пожежно-рятувальним обладнанням, для відновлювальних і рятувальних робіт, захисними масками, спецодягом та іншим спорядженням, необхідним для виконання завдань за призначенням, тощо.
* Створити умови для виконання поліцейським своїх функцій із протидії злочинності, захисту прав людини - зокрема обладнання Центру безпеки приміщеннями для прийому громадян, доставки правопорушників. Центр безпеки об’єднуватиме роботу дільничних офіцерів поліції, груп швидкого реагування патрульної поліції. Службові приміщення мають бути обладнанні оргтехнікою, також, передбачено кімнати для роботи працівників ювенальної превенції з дітьми, працівників груп швидкого реагування та членів громадських формувань.

На сьогоднішній день для ліквідації наслідків НС на території громади використовується черговий караул ДПРЧ-28 Державної служби з надзвичайних ситуацій, який в зв’язку з віддаленістю до сіл громади Троїцького та Бобрицького напрямку, не в змозі в повній мірі виконувати свої завдання

Любашівська громада долучилась до проекту «Поліцейський офіцер громади», відповідно до якого співробітник поліції (дільничний) буде безперервно знаходитися на території громади та займатися виключно проблемами цієї громади.

Так як, основою функціональності Центру безпеки є диспетчерська служба місцевої пожежної служби, відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 розділу 15 пункт 15.1 встановлені вимоги щодо розміщення пожежно-рятувальних підрозділів з урахуванням відстані між населеними пунктами та часу їх прибуття  ( не більш 20 хв.), оптимальним варіантом місця створення Центру безпеки громадян є розташування їх в с.Троїцьке та с.Бобрик-1 Троїцького та Бобрицького старостинських округів.

**ІV. Обсяги та джерела фінансування**

      Загальний обсяг фінансування ресурсів необхідних для реалізації Програми становить **12 930,0 тис. грн**.

      Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства з пропозиціями щодо загального розподілу коштів на виконання Програми, відповідно до заходів:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Обсяги фінансування  (тис. грн.) | | | | | Строки виконання |
| всього | | Місцевий бюджет | Кошти небюджетних джерел | |
| 1 | Розробка Проектної документації по проекту «Центр безпеки громадян» Любашівської територіальної громади» | 100,0 | 100,0 | | - | | І півріччя 2021 року |
| 2 | Виконання робіт по об’єкту під «Центр безпеки громадян» Любашівської територіальної громади» | 5000,0 |  | | 5000,0 | | До кінця 2021 року |
| 3 | Придбання офісних меблів | 100,00 | 100,00 | |  | | 2021-2023 роки |
| 4 | Придбання пожежного автомобіля | 5000,0 | 2500,0 | | 2500,0 | | 2021-2023 роки |
| 5 | Придбання поліцейського автомобіля | 370,0 | - | | 370,0 | | 2021-2022 роки |
| 6 | Придбання реанімобіля | 1500,0 | | - | | 1500,0 | 2022-2023 роки |
| 7 | Придбання рятувального човна  Гідрокостюм рятувальника (2 шт.) | 150,0  30,0 | | 150,0  30,0 | | - | 2022 рік |
| 8 | Придбання спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуально захисту:  Респіратори протипилові зі змінним фільтром  Костюм робочий літній  Костюм робочий утеплений  Черевики з високими берцями  Шапка-феска  Кепі робоче  Светр  Фуфайка літня  та інше | 160,0 | | 160,0 | | - | 2021-2022 роки |
| 9 | Придбання засобів зв’язку:  Радіостанції УКХ діапазону стаціонарні (1 шт.)  Радіостанції УКХ діапазону переносні (2 шт.) | 120,0 | | 120,0 | |  | 2022 рік |
| 10 | Придбання медичного обладнання:  Апарат дихальний ручний  Дефібрилятор парамедичний  Відсмоктувач з електроприводом портативний з автономним живленням  Дошки транспортувальні (комплект)  Коміри фіксуючі (комплект)  Набір іммобілізаційних шин  Апарат штучної вентиляції легенів портативний з кисневим балоном  Манекен (торс дорослої людини) Манекен (дитини)  Манекен (немовляти)  Проектор з екраном  Ноутбук  Меблі  Інші медичні аксесуари | 400,0 | | 400,0 | |  | 2021-2022 роки |
|  | **разом** | **12930,0** | | **3560,0** | | **9370,0** |  |

**V.** **Очікувані результати виконання Програми**

            Виконання  Програми дасть змогу створити ефективну територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту (цивільної оборони) Любашівської селищної ради, яка забезпечить ефективне функціонування та виконання завдань цивільного захисту і надасть можливість оперативно залучати необхідні людські, фінансові, матеріальні та інші ресурси для вирішення завдань з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та своєчасно попереджувати населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.

         Закупівля новітніх засобів зв’язку дозволить модернізувати систему зв’язку і оповіщення населення громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

         Утворення добровільних пожежних дружин та організація їхньої діяльності будуть сприяти більш ефективним заходам із запобігання пожеж у населених пунктах, зокрема у старостинських округах.

Соціальними наслідками від створення сучасного Центру безпеки громадян є забезпечення якісно нового рівня безпеки життєдіяльності людини, а також, убезпечення населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій. Наближення послуг із громадської безпеки до кожної людини навіть у найвіддаленіших територіях громади. При цьому важливим акцентом у діяльності Центру має стати не тільки оперативне втручання у разі надзвичайної ситуації, а й систематична профілактична та просвітницька діяльність, спрямована на попередження правопорушень і надзвичайних ситуацій, а також на підготовку населення до кризових ситуацій.

**VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

 Безпосередній контроль за виконанням напрямів і заходів Програми та координація діяльності між виконавцями Програми здійснюється Любашівською селищною радою.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії селищної ради разом із пояснювальною запискою.

За необхідності, заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням соціально-економічної та соціально-політичної ситуації, результатів моніторингу, в залежності від потреб та виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми покладається на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

**Головний спеціаліст з питань**

**цивільного захисту, взаємодії з ПО,ОР С.А.Алексєєнко**