**Демидівська селищна рада**

**Реконструкція котельні (заміна котлів) та зовнішніх теплових мереж «Пляшевського ліцею» Демидівської селищної ради Рівненської області в с. Пляшева по вул. Грушевського, 16**

**2019**

**1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зміст проектної заявки | с.2 |
| 2 | Загальна характеристика проектної заявки | с.3 |
| 3 | Проект | с.5 |
| 3.1 | Анотація проекту | с.5 |
| 3.2 | Детальний опис проекту: | с.6 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.6 |
|  | мета та завдання проекту | с.6 |
|  | основні заходи проекту | с.7 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.7 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.8 |
| 4 | Бюджет проекту | с.9 |
| 4.1 | Загальний бюджет проекту | с.9 |
| 4.2 | Розклад бюджету за статтями видатків | с.9 |
| 4.3 | Розрахунок вартості проекту | с.9 |
| 5 | Додатки | с.10 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | | Реконструкція котельні (заміна котлів) та зовнішніх теплових мереж «Пляшевського ліцею» Демидівської селищної ради Рівненської області в с. Пляшева по вул. Грушевського, 16 | | | | |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | | Демидівська селищна рада | | | | |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | | Пункт 13.6 «Реконструкція котелень і теплових мереж у навчальних закладах» Програми соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на 2019 рік, затвердженої рішенням Демидівської селищної ради від 22.12.2018 №624, зі змінами | | | | |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | | Реконструкція, капітальний ремонт, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій | | | | |
| Мета та завдання проекту | | Мета проекту: поліпшення умов виховання і навчання дітей дошкільного та шкільного віку, шляхом капітального ремонту будівлі «Пляшевського ліцею» Демидівської селищної ради Рівненської області.  Завдання проекту:  створити належні умови для виховання та навчання дітей дошкільного віку;  підвищити рівень енергоефективності будівлі;  забезпечити оптимізацію обсягів енергоспоживання і економії коштів бюджету селищної ради. | | | | |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | | 1329 особи | | | | |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | | З серпня 2019 до жовтня 2019 р. | | | | |
| Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| 1561,088 | - | - | 1561,088 |
| Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| - | - | - | - |
| Обсяг співфінансування проекту за рахунок інших джерел, тис. грн | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
| - | - | - | - |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | | с. Пляшева Радивилівського району Рівненської області | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника (телефон, e-mail) | | Іщук Віктор Миколайович  тел. (03637) 61842,  e-mail: dem\_s\_rada@ua.fm | | | |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, e-mail) | | Грицюта Олена Григорівна  тел. (03637) 61514, (098) 6417757,  e-mail: dem.osvita@ukr.net | | | |
| Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, e-mail) | | Ремесник Петро Андрійович  тел. (03633) 28731, (096) 4827977  e-mail: gonchar1977@ukr.net | | | |
| Демидівський селищний голова | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата, підпис) | В.М.Іщук | | | | |

**3. ПРОЕКТ**

1. Анотація проекту (не більше 1 с.)

Назва проекту – «Реконструкція котельні (заміна котлів) та зовнішніх теплових мереж "Пляшевського ліцею" Демидівської селищної ради Рівненської області в с. Пляшева по вул. Грушевського, 16».

Даний проект направлений на поліпшення умов навчання і виховання 85 дітей шкільного віку та праці 29 осіб педагогічного та обслуговуючого персоналу Пляшевського ліцею Демидівської селищної ради Рівненської області, збереження належного стану приміщення закладу освіти, підвищення рівня енергоефективності будівлі та економії коштів місцевого бюджету на оплату за спожиті енергоносії. Кількість майбутніх учнів щороку зростає, тому їм необхідно забезпечити належні умови виховання та навчання.

Протягом 2017-2019 років реалізовано низку енергоефективних заходів: проведено ремонт покрівлі, замінено вікна на сучасні металопластикові, поточний ремонт системи водопостачання і водовідведення. Наступним етапом є капітальний ремонт системи опалення із заміною неефективних котлів на природному газі.

Пріоритетною проблемою на даний час, яку необхідно вирішити в Пляшевському ліцеї Демидівської селищної ради Рівненської області, є реконструкція системи опалення, яка за довгі роки експлуатації повністю вичерпала свій ресурс. Старі котли доводилось перед кожним опалювальним сезоном ремонтувати, вони не забезпечують належного температурного режиму у закладі.

Проект має соціальну та економічну спрямованість і його реально виконати протягом трьох місяців за умови виділення необхідної суми коштів.

Для реалізації проекту необхідно виконати наступні заходи:

1. виготовити проектно-кошторисну документацію;
2. проведення ремонтних робіт.

На всіх етапах виконання робіт, контроль за якістю їх виконання здійснюватиме батьківський комітет Пляшевський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області.

В результаті втілення проекту будуть досягнуті наступні результати.

Кількісні результати від реалізації проекту:

* 85 дітей та 29 осіб обслуговуючого персоналу будуть перебувати у комфортних умовах;
* зменшення використання енергетичних ресурсів на 35% та їх ефективне використання за рахунок збереження тепла в навчальному закладі та економії бюджетних коштів.

Якісні результати від реалізації проекту:

* + зменшення соціальної напруги серед батьків через недотримання температурного режиму і покращення умов перебування дітей в закладі;

До цільових груп проекту належать:

* Діти, які відвідують заклад (85 дітей шкільного віку);
* Вчителі та обслуговуючий персонал закладу (29 осіб).

Проект відповідає пункту 13.6 «Реконструкція котелень і теплових мереж у навчальних закладах» Програми соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на 2019 рік, затвердженої рішенням Демидівської селищної ради від 22.12.2018 №624, зі змінами. Рішення розміщені на офіційному веб-сайті Демидівської селищної ради (http://demydivska.gromada.org.ua) в розділі «Рішення».

На реалізацію проекту передбачається використати кошти в сумі 1561,088 тис. грн., в тому числі 1561,088 тис. грн. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних громад.

2. Детальний опис проекту:

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект;

Ініціатором проекту є Демидівська селищна рада, площа території – 278,4 км2, населення 11300 осіб. Відстань від обласного центру (м. Рівне) до смт Демидівка, як центру об`єднаної територіальної громади становить 80 км.

Відповідно до статі 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII та рішення Демидівської селищної ради від 07.09.2016 № 274 утворено Демидівську об'єднану територіальну громаду з центром в смт Демидівка Демидівського району Рівненської області шляхом об'єднання Демидівської селищної ради, Глибокодолинської, Ільпибоцької, Вербенської, Княгининської, Пляшевської, Рогізненської та Хрінницької сільських рад.

Територія Демидівської об’єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Демидівського та Радивилівського районів Рівненської області.

Адміністративний центр громади знаходиться в смт. Демидівка, яке розташоване на відстані 80 км від обласного центру – м. Рівне. Площа території Демидівської громади складає 278,4 км².

В загальній структурі населення громади частка сільського населення становить 77,3%, міського населення – 22,7%. Загальна чисельність населення складає 11354 особи.

До складу Демидівської громади входить 22 населені пункти: смт. Демидівка, с. Лішня, с. Дубляни, с. Ільпибоки, с. Вишневе, с. Копань, с. Княгинине, с. Рогізне, с. Рудка, с. Лопавше, с. Хрінники, с. Перекалі, с. Калинівка, с. Глибока Долина, с. Лисин, с. Товпижин, с. Охматків, с. Вербень, с. Вичавки, с. Пляшева, с. Острів, с. Солонів.

Громада розташована на півдні Рівненської області і межує на півночі та сході з Млинівським районом, на південному сході – з Вовковиївською сільською радою Демидівського району, на півдні — з Радивилівським районом, на заході — з Волинською областю, на північному заході з Боремельською сільською радою.

Територія громади має досить розвинену інфраструктуру, зокрема: 11 – загальноосвітніх навчальних закладів, 8 – закладів дошкільної освіти, 3 – заклади позашкільної освіти, 12 – закладів культури, 9 – бібліотек, 15 – закладів первинної медичної допомоги.

Економічний потенціал громади характеризується значним рівнем розвитку сільського господарства з перевагою таких напрямків, як вирощування зернових культур.

Основними потребами громади є: капітальні та поточні ремонти, реконструкція закладів освіти, культури та охорони здоров’я, розширення мереж централізованого водопостачання та водовідведення у селах, потреба в значних обсягах капіталовкладень на будівництво житла населенню, в тому числі для незахищених верств та дітей-сиріт, покращення дорожнього покриття вулиць населених пунктів громади та доріг, що сполучають населені пункти з центральною садибою, освітлення вулиць населених пунктів громади.

Актуальність проекту полягає в забезпеченні шкільною освітою дітей, які проживають та навчаються на території сіл Пляшева, Солонів і Острів Радивилівського району та забезпечення комфортних та безпечних умов навчання дітей у Пляшевському ліцеї. На сьогоднішній день шкільний освітній простір займає важливу частину нашого життя. Шкільна освіта є важливою складовою у вихованні дітей. За даний напрям освіти відповідають заклади загальної середньої освіти Демидівської селищної ради. У даному проекті постає питання проведення капітального ремонту системи опалення Пляшевського ліцею.

Будівля комунального закладу побудована у 1969 році.

Стан будівлі задовільний.

Впровадження даного проекту дозволить повністю замінити котли, що використовують природний газ і перейти на місцеве тверде паливо. Також буде замінена зовнішня теплотраса, що веде від котельні до будівлі навчального закладу. Виконання даного проекту дозволить покращити безпеку та умови навчання і перебування дітей шкільного віку, вчителів технічних працівників у закладі. Окрім цього буде покращено енергоефективність будівлі.

Партнерів та співвиконавців проекту немає.

Соціальні наслідки вирішення проблеми:

- Створено безпечні та комфортні умови перебування в навчальному закладі

- Збільшено фактичну кількість дітей, які навчаються в закладі

- Наявні класи укомплектовано відповідно до санітарних норм

Економічні наслідки вирішення проблеми:

- Зменшуються витрати на поточні ремонти

- Зменшуються витрати на опалення

Проект закладає підвалини для сталого розвитку громади.

Проект відповідає Основній цілі 2 «Підвищення рівня задоволення соціально-адміністративних потреб мешканців громади», Основній цілі 3 «Культурний, освітній та духовний розвиток жителів громади», Пріоритетному завданню 5 «Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення реконструкції, капітальних і поточних ремонтів закладів соціально-культурної сфери» та пункту 13.6 «Реконструкція котелень і теплових мереж у навчальних закладах» Програми соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на 2019 рік, затвердженої рішенням Демидівської селищної ради від 22.12.2018 №624, зі змінами. Рішення розміщені на офіційному веб-сайті Демидівської селищної ради (http://demydivska.gromada.org.ua) в розділі «Рішення».

Цільовими групами, на які спрямовано проект є учні Пляшевського ліцею – 85 дітей шкільного віку та 29 осіб обслуговуючого персоналу закладу.

Мета та завдання проекту;

Метою проекту є поліпшення умов виховання і навчання дітей шкільного віку, шляхом реконструкції котельні (заміна котлів) та зовнішніх теплових мереж Пляшевського ліцею Демидівської селищної ради Рівненської області.

Завдання проекту:

1. виготовити проектно-кошторисну документацію;
2. провести реконструкцію (будівельні роботи) на об’єкті.

основні заходи проекту (не більше 2 с.);

1. Створення робочої групи для реалізації Проекту. У склад робочої групи планується залучити представників органів місцевого самоврядування, громадськості та Пляшевського ліцею. Робоча група має координувати реалізацію Проекту.

2. Акумулювання коштів на рахунку Демидівської селищної ради.

3. Проведення процедури закупівлі послуг реконструкції об’єкту.

4. Проведення реконструкції котельні (заміна котлів) та зовнішніх теплових мереж «Пляшевського ліцею» Демидівської селищної ради Рівненської області.

5. Висвітлення Проекту в місцевих засобах масової інформації, розміщення інформації про Проект в мережі Інтернет.

план-графік реалізації заходів проекту (не більше 1 с.);

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Період виконання** | **Захід** | **Джерела фінансування (тис. грн.)** | | |
| **Субвенція** | **Місцевий бюджет** | **Організації-партнери** |
| 2019  Місяць 1 | Створення робочої групи для реалізації Проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019  Місяць 1 | Акумулювання коштів на рахунку Демидівської селищної ради | 1561,088 | 0,0 | 0,0 |
| 2019  Місяць 2 | Проведення процедури закупівлі послуг реконструкції об’єкту | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019  Місяць 3 | Проведення реконструкції котельні (заміна котлів) та зовнішніх теплових мереж «Пляшевського ліцею» Демидівської селищної ради Рівненської області | 1561,088 | 0,0 | 0,0 |
| 2019  Місяць 3 | Висвітлення Проекту в місцевих засобах масової інформації, розміщення інформації про Проект в мережі Інтернет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту (не більше 0,5 с.)

Кількісні результати від реалізації проекту:

* 85 дітей та 29 осіб обслуговуючого персоналу будуть перебувати у комфортних умовах;
* зменшення використання енергетичних ресурсів на 35% та їх ефективне використання за рахунок збереження тепла в навчальному закладі та економії бюджетних коштів.

Якісні результати від реалізації проекту:

* + зменшення соціальної напруги серед батьків через недотримання температурного режиму і покращення умов перебування дітей в закладі;

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

***4.1. Загальний бюджет проекту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість  (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Реконструкція котельні (заміна котлів) та зовнішніх теплових мереж "Пляшевського ліцею" Демидівської селищної ради Рівненської області в с. Пляшева по вул. Грушевського, 16 | 1561,088 | 1561,088 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 1561,088 | 1561,088 | 0 | 0 |

***4.2. Розклад бюджету за статтями видатків***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 2. Видатки розвитку: | 1561,088 | 1561,088 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт КЕКВ – 3142  Реконструкція котельні (заміна котлів) та зовнішніх теплових мереж "Пляшевського ліцею" Демидівської селищної ради Рівненської області в с. Пляшева по вул. Грушевського, 16 | 1561,088 | 1561,088 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 1561,088 | 1561,088 | 0 | 0 |

***4.3. Розрахунок вартості проекту***

Документи щодо підтвердження вартості проекту зведений кошторис робочого проекту (у додатках).

**5. Додатки**

1. Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва по робочому проекту.
2. Копія розрахунку класу наслідків (відповідальності).
3. Копія рішення виконавчого комітету про затвердження проектно-кошторисної документації робочого проекту.
4. Довідка про форму власності.