### ФОРМА
проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

### 1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

| 1. | Зміст проектної заявки | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | 2 |
| 3. | Проект | 3 |
| 3.1. | Анотація проекту | 4 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 4 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 4 |
|  | мета та завдання проекту | 5 |
|  | основні заходи проекту | 5 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | 5 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 5 |
| 4. | Бюджет проекту | 6 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 6 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 7 |
| 4.3. | Розрахунок вартості проекту | 7 |
| 5. | Додатки (за потреби) | 7 |

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | Капітальний ремонт будівлі Шпанівської сільської ради по вул.Шкільній, 1 в с. Шпанів Рівненського р-ну (оздоблення, утеплення фасаду) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Шпанівської сільської ради |  |  |  |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Завдання 8.2.8 Капітальний ремонт адміністративної будівлі Шпанівської сільської ради (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду) та заміна покрівлі, модернізація індивідуального теплового обладнання водопостачання та каналізації адміністративної будівлі Шпанівської сільської ради (Рішення Шпанівської сільської ради №253 від 21.12.2018 р.) |  |  |  |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Реконструкція, капітальний ремонт, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Мета - покращення естетичного вигляду та енергоефективності адмінприміщення Шпанівської сільської ради , що сприятиме підвищенню ефективності прийняття управлінських рішень та комфортне перебування працівників та відвідувачів. Завдання: -здійснення заходів, передбачених проектно-кошторисною документацією по капітальному ремонту адмінприміщення Шпанівської сільської ради по вул. Шкільній, 1 в с. Шпанів Рівненського р-ну (оздоблення, утеплення фасаду) |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 10407 |  |  |  |
| Період реалізації проекту (з (місяць/рік) по (місяць/рік)) | 07.2019 по 11.2019 |  |  |  |
| Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
|  | 1361,700 | 0 | 0 | 1361,700 |
| Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
|  | 227,827 | 0 | 0 | 227,827 |
| Обсяг співфінансування проекту за рахунок інших джерел, тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Усього |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | 35301, Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Шпанів, вул. Шкільна, 1 |  |  |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника (телефон, e-mail) | Столярчук Микола Анатолійович (моб. тел. 0673633952, роб.тел. 0362-277699, e-mail: shpanivsrada@gmail.com ) |  |  |  |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту (телефон, e-mail) | Сільський голова Столярчук М.А. (моб. тел. 0673633952, роб.тел. 0362-277699, e-mail: shpanivsrada@gmail.com ) |  |  |  |
| Інформація про інших учасників проекту (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, телефон, e-mail) | Начальник відділу фінансів, економіки та інвестицій – Кречко Святослав Олександрович (моб. тел. 0966710423 ) |  |  |  |

| __Сільський голова___ (посада керівника заявника) | ________________ (дата, підпис) | _М.А. Столярчук_ (ініціали, прізвище) |
| --- | --- | --- |

3. ПРОЕКТ

3.1. Анотація проекту

Назва проекту: Капітальний ремонт будівлі Шпанівської сільської ради по вул. Шкільній, 1 в с. Шпанів Рівненського р-ну (оздоблення, утеплення фасаду)

Актуальність проекту. Даний проект полягає в розробці проектних рішень по утепленню та оздобленню фасадів, влаштування навісу над головним входом, підсилення фундаментів, стін та заміна покрівлі.

Проект розроблений у відповідності з діючими нормами та правилами, в тому числі з вибухово-пожежної безпеки та відповідно до вимог з теплозбереження, що передбачає заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів.

Проектом передбачається проведення наступних робіт:

- підготовчі роботи;

- підсилення існуючих фундаментів;

- утеплення стін та даху будівлі;

- оздоблення зовнішніх укосів;

- зовнішнє оздоблення цоколю;

- перекриття даху

- водостічна система та карниз;

- інші роботи.

Площа забудови 261,85 м2, загальна площа будівлі – 207,45 м2, будівельний об’єм – 768,21 м3.

Загальна кошторисна вартість проекту  складає 1589,527 тис. грн.

Фінансування буде здійснюватися  за рахунок наступних джерел:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 1361,700 тис. грн.;

- кошти місцевого бюджету в сумі 227,827 тис. грн.

3.2. Детальний опис проекту.

3.2.1 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Шпанівська об’єднана територіальна громада займає площу 80,52 кв. км. та  нараховує 9 населених пунктів, із загальною чисельністю населення 10407 чоловік.

Одним з актуальних проблемних питань громади є необхідність створення належних умов для ефективної роботи працівників. Слід відзначити, що умови праці значним чином впливають на якість прийнятих рішень. Відсутність належних умов для праці посадових осіб виконавчого органу громади негативним чином відображається на результативності роботи.

Проведення капітального ремонту приміщення адміністративного будинку сільської ради спрямовано на впровадження енергозберігаючих технологій шляхом утеплення стін будівлі та утеплення і перекриття покрівлі.

Основні несучі конструкції будівлі знаходяться в задовільному стані, проте мають дефекти та пошкодження (тріщини), котрі можуть вплинути на несучу здатність та експлуатаційні характеристики конструкцій будівлі. Причиною виникнення тріщин в стінах є просідання та пошкодження фундаменту. В незадовільному стані знаходиться покрівля даху, яка протікає, внаслідок чого під час дощів постійно відбувається підмочування холу та котельні. Причиною протікання покрівлі даху є нещільність та просвіти між листами. В осінньо-зимовий період неможливість дотримання температурного режиму, значно збільшує споживання енергоносіїв. На даний момент будівля потребує комплексного енергозбереження.

3.2.2. Мета та завдання проекту

Головною  метою  проекту є покращення естетичного вигляду та енергоефективності адмінприміщення Шпанівської сільської ради, створення  затишку  і  комфортних умов  для  персоналу. Можливість створення належних умови праці для працівників виконавчого органу Шпанівської об’єднаної громади та депутатів, що сприятиме підвищенню ефективності прийнятих управлінських рішень.

Завданням проекту є здійснення заходів, передбачених проектно-кошторисною документацією по капітальному ремонту будівлі Шпанівської сільської ради по вул. Шкільній, 1 в с. Шпанів Рівненського р-ну (оздоблення, утеплення фасаду)

3.2.3.Основні заходи проекту

Для досягнення мети заплановано проведення таких заходів:

- прийняття рішень органом місцевого самоврядування;

- виготовлення проектно-кошторисної документації;

- визначення підприємства-підрядника та заключення відповідних договорів;

- капітальний ремонт адміністративної будівлі сільської ради;

- введення об’єкта в експлуатацію.

3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

| № п/п | Назва заходу | Терміни реалізації заходів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 03.2019 – 04.2019 |
| 2 | Визначення підприємства-підрядника та заключення відповідних договорів | 05.2019 – 06.2019 |
| 3 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі сільської ради | 07.2019 – 11.2019 |
| 4 | Введення об’єкта в експлуатацію | 11.2019 |

3.2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

Основним результатом проекту Шпанівської об’єднаної територіальної громади є капітальний ремонт будівлі Шпанівської сільської ради по вул. Шкільній, 1 в с. Шпанів Рівненського району.

Фінансова сталість реалізації проекту полягають у поліпшенні тепло ізолюючих властивостей будівлі, що призведе до зменшення втрат теплової енергії, в результаті чого відбудеться  зниження витрат на комунальні послуги та на постійні поточні ремонти приміщення.

Інституційна сталість реалізації проекту полягає у створенні безпечного, комфортного, естетичного середовища для працівників та населення територіальної громади, що вплине на якість надання послуг для жителів громади.

Політична сталість реалізації проекту матиме суттєвий вплив на формування нових суспільних взаємовідносин у межах сільської громади, розшириться поле участі громадськості у прийнятті важливих управлінських рішень та визначенні стратегічних напрямків соціального розвитку.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | субвенція | місцевий бюджет (у разі співфіна-нсування) | інші учасники проекту (у разі співфіна-нсування) |
| 1 | Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд | 89,351 | - | 89,351 | - |
| 1.1 | Вартість проектних робіт | 82,079 | - | 82,079 | - |
| 1.2 | Оплата експертизи проектної документації | 2,700 | - | 2,700 | - |
| 1.3 | Кошти на здійснення авторського нагляду | 4,572 | - | 4,572 | - |
| 2 | Будівельно-монтажні роботи | 1211,287 | 1095,890 | 115,397 | - |
| 3 | Інші витрати | 288,889 | 265,810 | - | - |
| 3.1 | Здійснення технічного нагляду | 27,100 | 27,100 | - | - |
| 3.2 | Покриття адміністративних витрат будівельних організацій | 8,515 | 8,515 | - | - |
| 3.3 | Податок на додану вартість | 250,479 | 227,400 | 23,079 | - |
| 3.4 | Кошти на покриття ризику учасників будівництва | 2,795 | 2,795 | - | - |
|  | УСЬОГО | 1589,527 | 1361,700 | 227,827 | - |

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

| № з/п | Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Видатки споживання | - | - | - | - |
| 2 | Видатки розвитку | 1589,527 | 1361,7 | 227,827 | - |
|  | Капітальний ремонт будівлі Шпанівської сільської ради по вул. Шкільній, 1 в с. Шпанів Рівненського р-ну (оздоблення, утеплення фасаду) | 1589,527 | 1361,7 | 227,827 | - |
|  | УСЬОГО | 1589,527 | 1361,7 | 227,827 | - |

4.3. Розрахунок вартості проекту

Проектно-кошторисна документація на «Капітальний ремонт будівлі Шпанівської сільської ради по вул.  Шкільній, 1 в с. Шпанів Рівненського р-ну (оздоблення, утеплення фасаду)» розроблена ТзОВ «Західміськбуд» за кошти місцевого бюджету.

5. ДОДАТКИ

- Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.

- Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

- Копія рішення сесії про затвердження проектно-кошторисної  документації.

- Документи щодо класу наслідків для об’єкта будівництва.

- Довідка щодо форми власності об’єкта будівництва.