УКРАЇНА

ШПАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

20 грудня 2019 року                    		                                                      № 735

Про затвердження Програми

утримання та ремонту автомобільних

доріг Шпанівської сільської ради

на 2020-2025 роки

З метою створення належних умов для фінансування з сільського бюджету заходів по ремонту доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Шпанівської сільської ради, покращення автомобільного сполучення в населених пунктах громади, що сприятиме підвищенню соціально-економічного рівня розвитку в цілому, залученню нових інвестицій, створенню нових суб'єктів господарської діяльності, забезпечення умов для повноцінного проживання, роботи і відпочинку мешканців населених пунктів, вирішення соціальних та економічних проблем територіальної громади, покращення благоустрою населених пунктів сільської ради, відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженнями з постійними депутатськими комісіями сесія Шпанівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Шпанівської сільської ради на 2020-2025 роки (додається).

2.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування (Тетера І.О.)

Сільський голова                     	                            	           Столярчук М.А.

Додаток 1

до рішення сільської ради

№735  від 20.12.2019 р.

ПРОГРАМА

утримання та ремонту автомобільних доріг

Шпанівської сільської ради на 2020-2025 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Шпанівська сільська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Виконавчий апарат сільської ради |
| 3. | Відповідальний виконавець програми | Виконавчий комітет сільської ради |
| 4. | Назва Програми | Утримання та ремонт автомобільних доріг Шпанівської сільської ради на 2020-2025 рік |
| 5. | Законодавча база розроблення програми | Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» |
| 6. | Підстава для розроблення Програми | Необхідність поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг Шпанівської сільської ради |
| 7. | Мета і основні завдання Програми | Збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану наявної мережі автомобільних доріг у населених пунктах Шпанівської сільської ради з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних термінів |
| 8. | Основні заходи Програми | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг та споруд на них, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, поліпшення стану доріг у сільській місцевості |
| 9. | Строки реалізації Програми | 2020-2025 роки |
| 10. | Фінансове забезпечення Програми | Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством |
| 11. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | На капітальний ремонт доріг передбачити кошти в розмірі до 10% та поточний ремонт доріг – до 5% від доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) Шпанівської сільської ради, 30% від суми перевиконання дохідної частини бюджету |
| 12. | Контроль за реалізацією Програми | Координація робіт, пов’язаних із виконанням Програми, покладається на Шпанівську сільську раду |

1. Загальні положення

Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Окрім того, з їх експлуатацією, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

2.Мета Програми.

2.1.Метою Програми є:

- покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності за рахунок коштів сільського бюджету, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток населених пунктів Шпанівської об’єднаної територіальної громади;

- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території Шпанівської сільської ради;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості;

- покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів Шпанівської сільської ради, збільшення інвестиційної привабливості та розвитку сільського господарства за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності територіальної громади Шпанівської сільської ради;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ  Шпанівської сільської ради незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення.

3.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

3.1.Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

- автомобільні дороги загального користування державного значення;

- автомобільні дороги загального користування місцевого значення;

- автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;

- відомчі (технологічні) автомобільні дороги;

- автомобільні дороги на приватних територіях.

3.2.Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях – філії Служби автомобільних доріг.

3.3.Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

3.4.Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування  у населених пунктах Шпанівської сільської ради становить 102,350 км. У зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа Шпанівської сільської ради  втратила свої експлуатаційні якості і потребує як утримання так і ремонту. Перш за все викликають занепокоєння ті ділянки доріг по яких проходять автобусні сполучення, підвезення дітей до навчальних закладів, надання невідкладної медичної допомоги.

Внаслідок обмеженого фінансування обсяги здійснення ремонтних робіт існуючої мережі доріг є недостатніми. На даний час здійснюється  ремонт дорожнього покриття на території населених пунктів Шпанівської сільської ради не в повному обсязі, а попередній ямковий ремонт  не має довготривалого ефекту і потребує його повторного здійснення.

Черговість фінансування на капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг визначається за допомогою таких критеріїв:

- дороги соціального значення (кладовища, церкви, школи, садочки тощо);

- стан аварійності доріг;

- дороги по яких рухається громадський транспорт;

- дороги туристичного значення;

- дороги на старих вулицях;

- дороги на вулицях, які забудовані більше як на 80%;

- дороги, які знаходяться біля об'єктів потенційно-привабливих для інвесторів;

- дороги на які розроблена проектно-кошторисна документація;

- незавершений капітальний ремонт доріг.

При умові співфінансування з інших бюджетів та джерел  на капітальний ремонт доріг не менше 60 відсотків, на поточний ремонт не менше 40 відсотків.

3.5.Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг території Шпанівської сільської ради до 2025 року, враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан є:

- збереження мережі автомобільних доріг;

- забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

- забезпечення транспортної доступності між населеними пунктами та обласним центром;

- запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів, співпраця з сільськогосподарськими господарствами.

4.Перелік завдань і заходів Програми

4.1.Основними завданнями програми є:

- - забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на території населених пунктів Шпанівської сільської ради;

- - досягнення належного рівня утримання та ефективної експлуатації доріг комунальної власності;

- - впорядкування дорожнього руху на території населених пунктів Шпанівської сільської ради.

5.Очікувані результати виконання Програми

5.1.Виконання Програми забезпечить:

- збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;

- виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- завершення об’єктів незавершеного будівництва з високими показниками ступеня готовності та соціально-економічної ефективності;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт;

- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;

- раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності. 
	5.2.Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж об’єднаної територіальної громади, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку Шпанівської сільської ради в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у громаду, дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади.

Сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури.

6.Фінансування Програми.

6.1.Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

6.2.Програма є необхідною для забезпечення ремонту та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Шпанівської сільської ради. Доцільність заходів є обґрунтованими. Програма потребує залучення коштів Державного, обласного, районного, місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Сільський голова                                                                                Столярчук М.А.

| № | Село | Назва вулиці | Критерії оцінювання (бали від 1 до 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяжність дороги, м. | Ширина дороги, м. | Площа, м2 | Дороги соціального значення (кладовища, церкви, школи, садочки) | Аварійний стан доріг | Дороги по яких рухається громадський транспорт | Дороги туристичного значення | Дороги на старих вулицях | Дороги на вулицях, які забудовані більше як на 80% | Дороги, які знаходяться біля об'єктів потенційно-привабливих для інвесторів | Дороги на які розроблена проектно-кошторисна документація | Незавершений капітальний ремонт доріг | Загальна сума балів |
|  |  |  |  |  |  | max.5 | max.5 | max.5 | max.3 | max.4 | max.1 | max.2 | max.4 | max.4 |  |
| 1 | Малий Житин | Польова | 1200 | 4,0 | 4800 |  | 5 |  |  | 4 | 1 |  | 4 |  | 14 |
| 2 | Великий Житин | Незалежності | 2000 | 4,0 | 8000 | 5 | 3 |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 |  | 18 |
| 3 | Хотин | Миру | 880 | 4,0 | 3520 | 4 | 4 | 5 |  | 4 | 1 |  |  |  | 18 |
| 4 | Бармаки | Шкільна | 300 | 4,0 | 1200 | 5 | 5 |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 18 |
| 5 | Хотин | Набережна | 400 | 3,5 | 1400 | 3 | 1 |  |  | 4 | 1 |  | 4 | 4 | 17 |
| 6 | Шпанів | Степана Руданського | 310 | 5,0 | 1550 | 4 | 3 |  |  | 2 | 1 |  | 4 | 2 | 16 |
| 7 | Хотин | Шкільна | 900 | 4,0 | 3600 | 5 | 1 | 5 |  | 4 | 1 |  |  |  | 16 |
| 8 | Шпанів | Сагайдачного | 340 | 4,0 | 1360 | 4 | 5 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 15 |
| 9 | Шпанів | Центральна | 780 | 6,0 | 4680 |  | 3 |  | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 2 | 15 |
| 10 | Шпанів | Незалежності | 650 | 4,0 | 2600 |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 4 | 2 | 15 |
| 11 | Шпанів | Поштова | 510 | 4,0 | 2040 |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 4 | 2 | 15 |
| 12 | Зозів | Вишнева | 700 | 4,0 | 2800 | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 15 |
| 13 | Зозів | Лісова | 370 | 3,5 | 1295 | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 15 |
| 14 | Шпанів | Вереснева | 260 | 3,5 | 910 |  | 3 |  |  | 4 | 1 |  | 4 | 2 | 14 |
| 15 | Бармаки | Берегова | 900 | 4,0 | 3600 |  | 5 |  |  | 4 | 1 | 2 |  | 2 | 14 |
| 16 | Хотин | Нова | 400 | 4,0 | 1600 |  | 3 |  |  | 4 | 1 |  | 4 | 1 | 13 |
| 17 | Шпанів | Вишнева | 590 | 3,5 | 2065 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 4 | 2 | 13 |
| 18 | Великий Олексин | Залізнична | 1250 | 6,0 | 7500 |  | 5 |  |  | 4 |  | 1 | 3 |  | 13 |
| 19 | Ходоси | Шкільна | 950 | 4,0 | 3800 | 3 | 2 |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 13 |
| 20 | Ходоси | Центральна | 350 | 3,5 | 1225 |  | 5 |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 13 |
| 21 | Великий Житин | Набережна | 2100 | 4,0 | 8400 |  | 4 |  | 2 | 4 |  |  |  | 3 | 13 |
| 22 | Бармаки | Шевченка | 800 | 4,0 | 3200 |  | 5 |  |  | 4 | 1 |  |  | 3 | 13 |
| 23 | Великий Житин | Польова | 1600 | 4,0 | 6400 | 4 | 3 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 13 |
| 24 | Шпанів | Замкова | 530 | 5,0 | 2650 |  | 3 |  | 3 | 4 | 1 |  |  | 1 | 12 |
| 25 | Шпанів | Кн.Ольги | 310 | 4,0 | 1240 |  | 5 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 | 12 |
| 26 | Шпанів | Польова | 400 | 3,5 | 1400 |  | 5 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 | 12 |
| 27 | Зозів | Нова | 230 | 4,0 | 920 |  | 4 |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 12 |
| 28 | Бармаки | Польова | 300 | 4,0 | 1200 |  | 5 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 | 12 |
| 29 | Шпанів | Лісова | 610 | 3,5 | 2135 |  | 5 |  |  | 4 | 1 | 2 |  |  | 12 |
| 30 | Великий Олексин | Набережна | 900 | 5,0 | 4500 |  | 2,5 |  |  | 4 | 1 |  | 4 |  | 12 |
| 31 | Хотин | Т.Прончука (Радгоспна) | 700 | 3,5 | 2450 | 4 | 2,5 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 12 |
| 32 | Шпанів | Кн.Володимира | 250 | 3,5 | 875 |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 | 11 |
| 33 | Шпанів | Короленка | 210 | 4,0 | 840 |  | 5 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 11 |
| 34 | Шпанів | Нова | 400 | 3,5 | 1400 |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 | 11 |
| 35 | Великий Олексин | Замкова | 300 | 3,5 | 1050 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 4 |  | 11 |
| 36 | Великий Олексин | Фруктова | 320 | 3,5 | 1120 |  | 3 |  |  | 4 | 1 |  | 3 |  | 11 |
| 37 | Великий Олексин | Вишнева | 370 | 5,0 | 1850 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 4 |  | 11 |
| 38 | Великий Олексин | Городецька | 390 | 5,0 | 1950 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  | 4 |  | 11 |
| 39 | Великий Олексин | Промислова | 1020 | 6,0 | 6120 |  | 1 | 5 |  | 4 | 1 |  |  |  | 11 |
| 40 | Бармаки | Лесі Українки | 300 | 4,0 | 1200 |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 | 11 |
| 41 | Шпанів | Молодіжна | 340 | 5,0 | 1700 |  | 3 |  |  | 3 | 1 |  |  | 3 | 10 |
| 42 | Ходоси | Зелена | 240 | 3,5 | 840 | 2 | 3 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 10 |
| 43 | Великий Житин | Зелена | 2700 | 4,0 | 10800 |  | 3 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 | 10 |
| 44 | Великий Житин | Шевченка | 2600 | 4,0 | 10400 |  | 3 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 | 10 |
| 45 | Великий Житин | пр. Фермський | 600 | 4,0 | 2400 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 10 |
| 46 | Бармаки | Вереснева | 300 | 4,0 | 1200 |  | 3 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 | 10 |
| 47 | Шпанів | Тополева | 800 | 4,0 | 3200 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 9 |
| 48 | Хотин | Шевченка | 430 | 3,5 | 1505 | 2 | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 9 |
| 49 | Великий Житин | Молодіжна | 900 | 4,0 | 3600 |  | 3 |  |  | 3 | 1 |  |  | 2 | 9 |
| 50 | Бармаки | Миру | 400 | 4,0 | 1600 |  | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 9 |
| 51 | Великий Житин | Зарічна | 1800 | 4,0 | 7200 |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 9 |
| 52 | Великий Житин | Дровальова | 1100 | 4,0 | 4400 |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 9 |
| 53 | Шпанів | Шевченка | 550 | 4,0 | 2200 |  | 3 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 8 |
| 54 | Малий Олексин | Нова | 200 | 3,5 | 700 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  | 8 |
| 55 | Великий Олексин | Паркова | 400 | 4,0 | 1600 |  | 3 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 8 |
| 56 | Ходоси | Польова | 860 | 4,0 | 3440 |  | 3 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 8 |
| 57 | Малий Олексин | Зелена | 120 | 3,5 | 420 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7 |
| 58 | Малий Олексин | Вереснева | 1670 | 4,0 | 6680 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 7 |
| 59 | Великий Олексин | Зелена | 230 | 4,0 | 920 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7 |
| 60 | Великий Олексин | Плевана | 310 | 5,0 | 1550 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7 |
| 61 | Великий Олексин | Лесі Українки | 450 | 3,5 | 1575 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7 |
| 62 | Великий Олексин | Нова | 310 | 3,5 | 1085 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7 |
| 63 | Великий Олексин | Коротка | 140 | 4,0 | 560 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7 |
| 64 | Великий Олексин | Садова | 300 | 3,5 | 1050 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7 |
| 65 | Великий Олексин | Заводська | 600 | 3,5 | 2100 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7 |
| 66 | Великий Олексин | Вербова | 900 | 5,0 | 4500 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7 |
| 67 | Зозів | Шевченка | 230 | 3,5 | 805 |  | 4 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 7 |
| 68 | Зозів | Набережна | 430 | 3,5 | 1505 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7 |
| 69 | Зозів | Вереснева | 110 | 3,5 | 385 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7 |
| 70 | Хотин | Вишнева | 400 | 3,5 | 1400 |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 7 |
| 71 | Великий Житин | Дружби | 500 | 4,0 | 2000 |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 7 |
| 72 | Малий Олексин | Молодіжна | 310 | 3,5 | 1085 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 |
| 73 | Малий Олексин | Ставкова | 550 | 4,0 | 2200 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 6 |
| 74 | Малий Олексин | Воїнів інтернаціоналістів | 700 | 4,0 | 2800 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |
| 75 | Малий Олексин | Приміська 1 | 380 | 5,0 | 1900 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |
| 76 | Великий Олексин | Тиха | 1200 | 3,5 | 4200 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 6 |
| 77 | Хотин | Івана Франка | 1250 | 3,5 | 4375 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 6 |
| 78 | Хотин | Кринична | 250 | 3,5 | 875 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 5 |
| 79 | Ходоси | Садова | 350 | 6,0 | 2100 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 80 | Малий Олексин | Фізична | 190 | 5,0 | 950 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 81 | Великий Олексин | пров.Молодіжний | 150 | 3,5 | 525 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 82 | Великий Олексин | Шкільна | 530 | 3,5 | 1855 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |
| 83 | Малий Олексин | Приміська | 380 | 5,0 | 1900 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 |
| 84 | Великий Олексин | Б.Хмельницького | 300 | 4,0 | 1200 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 |
| 85 | Великий Олексин | Кам"яна | 700 | 4,0 | 2800 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |
| 86 | Малий Олексин | Короленка | 340 | 5,0 | 1700 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 87 | Малий Олексин | Джерельна | 480 | 4,0 | 1920 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 88 | Малий Олексин | Польова | 550 | 3,5 | 1925 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 89 | Малий Олексин | Шевченка | 920 | 4,0 | 3680 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 90 | Шпанів | Біла | 740 | 4,0 | 2960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 91 | Шпанів | Весняна | 340 | 4,0 | 1360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 92 | Шпанів | Гайова | 480 | 3,5 | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 93 | Шпанів | Галицька | 320 | 3,5 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 94 | Шпанів | Героїв Майдану | 550 | 3,5 | 1925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 95 | Шпанів | Гетьмана І.Виговського | 260 | 6,0 | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 96 | Шпанів | Гора | 1320 | 4,0 | 5280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 97 | Шпанів | Грушевського | 750 | 4,0 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 98 | Шпанів | Заводська | 250 | 6,0 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 99 | Шпанів | Залізнична | 700 | 5,0 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 100 | Шпанів | Заріччя | 960 | 5,0 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 101 | Шпанів | Затишна | 480 | 4,0 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 102 | Шпанів | Зелена | 700 | 4,0 | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 103 | Шпанів | Зустрічна | 520 | 4,0 | 2080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 104 | Шпанів | Коротка | 260 | 3,5 | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 105 | Шпанів | Лесі Українки | 510 | 4,0 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 106 | Шпанів | Лугова | 1800 | 6,0 | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 107 | Шпанів | Миру | 250 | 3,5 | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 108 | Шпанів | Набережна | 420 | 3,5 | 1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 109 | Шпанів | Павла Чубинського | 460 | 6,0 | 2760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 110 | Шпанів | Підлісна | 500 | 4,0 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 111 | Шпанів | Привітна | 210 | 4,0 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 112 | Шпанів | Провулок Барвистий | 220 | 4,0 | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 113 | Шпанів | Провулок Короткий | 150 | 6,0 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 114 | Шпанів | Садова | 450 | 4,0 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 115 | Шпанів | Солов"їна | 250 | 4,0 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 116 | Шпанів | Сонячна | 280 | 4,0 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 117 | Шпанів | Степана Бандери | 300 | 4,0 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 118 | Шпанів | Фермерська | 600 | 4,0 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 119 | Шпанів | Фруктова | 270 | 4,0 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 120 | Шпанів | Шкільна | 1400 | 6,0 | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 121 | Шпанів | Шухевича | 400 | 4,0 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 122 | Малий Олексин | Лесі Українки | 340 | 4,0 | 1360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 123 | Малий Олексин | Вишнева | 430 | 3,5 | 1505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 124 | Малий Олексин | Володимирська | 80 | 3,5 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 125 | Малий Олексин | Богдана Хмельницького | 300 | 4,0 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 126 | Малий Олексин | Княгині Ольги | 150 | 3,5 | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 127 | Малий Олексин | Замкова | 400 | 4,0 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 128 | Малий Олексин | провулок Золотіївський | 150 | 3,5 | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 129 | Великий Олексин | Сагайдачного | 600 | 4,0 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 130 | Великий Олексин | Вузька | 190 | 3,5 | 665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 131 | Великий Олексин | Лугова | 340 | 3,5 | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 132 | Великий Олексин | Поштова | 250 | 3,5 | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 133 | Великий Олексин | Добровольців | 140 | 4 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 134 | Великий Олексин | пров.Добровольців | 160 | 4 | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 135 | Великий Олексин | Затишна | 500 | 4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 136 | Великий Олексин | Ясна | 350 | 4 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 137 | Зозів | Тиха | 120 | 3,5 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 138 | Зозів | І.Франка | 240 | 3,5 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 139 | Хотин | Робітнича | 680 | 4,0 | 2720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 140 | Ходоси | Лісова | 300 | 3,5 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 141 | Великий Житин | Ґрунтова | 600 | 4,0 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 142 | Великий Житин | Садова | 600 | 4,0 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 143 | Великий Житин | пр. Садовий | 200 | 4,0 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 144 | Великий Житин | пр. Зоряний | 200 | 4,0 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 145 | Великий Житин | Приходька | 2100 | 4,0 | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 146 | Великий Житин | пр. Хутірський | 1500 | 4,0 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 147 | Великий Житин | Маложитинська | 1000 | 4,0 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 148 | Великий Житин | Поштова | 600 | 4,0 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 149 | Великий Житин | Клубна | 300 | 4,0 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 150 | Великий Житин | Бригадна | 1000 | 4,0 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 151 | Бармаки | Рівненська | 1300 | 4,0 | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 152 | Бармаки | Робітнича | 300 | 4,0 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 153 | Бармаки | Центральна | 600 | 4,0 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 154 | Бармаки | Грушевського | 200 | 4,0 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 155 | Бармаки | Крута | 200 | 4,0 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 156 | Бармаки | Коротка | 200 | 4,0 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 157 | Бармаки | Горбиста | 500 | 4,0 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 158 | Бармаки | Довга | 1000 | 4,0 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 159 | Бармаки | Нова | 600 | 4,0 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 160 | Бармаки | Молодіжна | 500 | 4,0 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 161 | Бармаки | Гарна | 400 | 4,0 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 162 | Бармаки | Висока | 300 | 4,0 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 163 | Бармаки | Вільна | 200 | 4,0 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 164 | Бармаки | Сонячна | 600 | 4,0 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 165 | Бармаки | Горіхова | 400 | 4,0 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 166 | Бармаки | Свободи | 200 | 4,0 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 167 | Бармаки | Садова | 200 | 4,0 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 168 | Бармаки | Привітна | 200 | 4,0 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 169 | Бармаки | Дачна | 400 | 4,0 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 170 | Бармаки | Тиха | 400 | 4,0 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 171 | Бармаки | Весела | 500 | 4,0 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 172 | Бармаки | Польова | 300 | 4,0 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 173 | Бармаки | Наливайка | 1100 | 4,0 | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 174 | Бармаки | Ясна | 100 | 4,0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 175 | Бармаки | пров. Клубний | 100 | 4,0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 176 | Бармаки | Бармацька | 300 | 4,0 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 177 | Малий Житин | Приходька | 1100 | 4,0 | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 178 | Малий Житин | Берегова | 900 | 4,0 | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 179 | Малий Житин | Княгині Ольги | 1800 | 4,0 | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |