Програма

соціального та економічного розвитку Ямпільської територіальної громади на 2019

| № з/п | Назва селищної цільової програми | Найменування робіт та адреса об’єкту | Загальна кошторисна вартість, тис.грн. | Джерела фінансування | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів на 2016-2020 рр. | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №9 по вул. Глухівський шлях | 424,1 | місцевий | липень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №4 по вул. 75 Гвард. дивізії | 350 | місцевий | травень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №25 по вул. Спасо-Преображенська | 220 | місцевий | квітень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт парапету в будинку 6 по бульвару Ювілейний | 35 | місцевий | квітень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт цетральної водопровідної мережі по вул. Шевченка | 70 | місцевий | червень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі буд.29 по вул. Спасо-Преображенська | 25 | місцевий | квітень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт водопровідної мережі буд.9А по вул. Ботанічна | 20 | місцевий | квітень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі буд. 10 по вул. Заводська | 20 | місцевий | травень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі в буд 9б по вул. Соборна | 20 | місцевий | травень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт фундаменту з відмостками буд. 9 вул. Ботанічна | 40 | місцевий | липень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт фундаменту з відмостками буд. 6 вул. Заводська | 40 | місцевий | липень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт фундаменту з відмостками буд.9б вул. Соборна | 30 | місцевий | липень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт фундаменту з відмостками буд.6 б-р Ювілейний ( І під’їзд) | 40 | місцевий | липень 2019 |
|  |  | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення в смт Ямпіль, вул. Лісна, Зелена, Спасо-Преображенська та в с. Імшана вул. Невського та с-ще Привокзальне | 253 | місцевий | Протягом 2019 року |
|  |  | Придбання люків на каналізаційні і водопровідні колодязі, різноманітного інвентарю , матеріалів для поточного ремонту | 30+ | місцевий | Протягом 2019 року |
|  |  | Поточний ремонт зовнішнього освітлення та придбання електроматеріалів та заміна ламп | 40+ | місцевий | Протягом 2019 року |
|  |  | Облаштування зони біля вуличного годинника | 45 | місцевий | травень 2019 |
|  |  | Облаштування дистанційної передачі на комерційному вузлі обліку газу | 25 | місцевий | квітень 2019 |
|  |  | Установка снігозатримувачів на багатоповерхових будинках вулиці Соборна | 30 | місцевий | травень 2019 |
|  |  | Придбання акустичної колонки з мікрофоном для Прудищанського ОДР | 5 | місцевий | березень 2019 |
|  |  | Поточний ремонт приміщення ДНЗ «Золотий ключик» | 10 | місцевий | червень 2019 |
|  |  | Придбання урн для сміття | 10 | місцевий | червень 2019 |
| 2 | Транспорт. Дорожнє господарство на 2016-2020 роки | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Спасо-Преображенська і до повороту на вул. Шкільна | 350 | місцевий | липень-серпень 2019 |
|  |  | Поточний ремонт |  |  |  |
| 3 | Регулювання земельних відносин на 2016-2020 роки | Виготовлення технічної документації на земельні ділянки для учасників АТО | 14,00 | місцевий | Протягом 2019 року |
|  |  | Виготовлення проектів відведення для випасання худоби | 40,0 | місцевий | Протягом 2019 року |
|  |  | Виконання земельних робіт щодо встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць населених пунктів | 40 | місцевий | Протягом 2019 року |
|  |  | Продаж земельної ділянки через аукціон | 5, 00 | місцевий | Протягом 2019 року |
| 4 | Соціальний захист та соціальне забезпечення на 2016-2020 рр | Виділення коштів на поховання непрацюючих мешканців громади | 2,40 | місцевий | Протягом 2019 року |
| 5 | Культурно-мистецька програма на 2016-2020 рр | Проведення святкових заходів у населених пунктах ради | 15,00 + | місцевий | Протягом 2019 року |
| 6 | Надання матеріальної допомоги мешканцям постраждалим внаслідок стихійного лиха на період 2016-2020 рр | Допомоги постраждалим від стихійного лиха (пожеж, буревіїв, АЧС) | 6,00 | місцевий | Протягом 2019 року |
| 7 | Розвиток фізичної культури та спорту. Молодь Ямполя 2016-2020 рр | Проведення селищних та участь у районних спортивних заходах | 7,0+ | місцевий | Протягом 2019 року |
| 8 | Соціальний захист окремих категорій населення (ветеранів Другої світової війни) на 2018-2020 рр. | Щомісячна допомога до пенсії ветеранам Другої світової війни в розмірі 200 грн. | 4,80 | місцевий | Протягом 2019 року |
| 9 | Охорона праці в установах, підпорядкованих селищній раді на 2018-2020 рр. | Придбання костюмів, рукавиць, інвентарю | 1,00+ | місцевий | Протягом 2019 року |
| 10 | Надання матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, учасникам АТО на 2018 – 2020 рр. | Виділення одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО | 10,00 | місцевий | Протягом 2019 року |
| 11 | Надання допомоги хворим нефрологічного профілю | Допомога мешканцям на лікування програмним гемодіалізом | 7, 20 | місцевий | Протягом 2019 року |
| 12 | Природоохоронні заходи місцевого значення | Обстеження та регулювання водного режиму | 0,500 | місцевий | Протягом 2019 року |
|  |  | Дезінфекція води в шахтових колодязях | 10,00 | місцевий | Протягом 2019 року |
|  |  | Видалення дерев | 15,00+ | місцевий | Протягом 2019 року |
|  |  | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, благоустрій населених пунктів | 16,00+ | державний місцевий | Протягом 2019 року |
| 13 | Поводження з відходами на території громади 2016-2020 рр. | Організація збирання, вивезення ТПВ | 50,00+ | місцевий | Протягом 2019 року |
| 14 | Програма профілактики правопорушень та боротьбі зі злочинністю на території Ямпільської селищної ради на 2016-2020 рр. | Придбання відеокамер | 60,0 | місцевий | Протягом 2019 року |
|  |  | Виготовлення дорожніх знаків |  |  |  |
| 15 | Розвитку та впровадження екологічних технологій у смт Ямпіль на 2017-2020 роки |  |  |  |  |
| 16 | Забезпечення умов праці для якісного виконання посадових обов’язків працівниками селищної ради у 2017-2020 рр. |  |  |  |  |
| 17 | Придбання матеріалів (меблі, електро- та оргтехніки) для успішного функціонування ДНЗ ясла-садок «Малятко» у 2017-2020 рр. |  |  |  |  |
| 18 | Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру | Фінансування робіт безробітних, залучених із центру зайнятості на громадські роботи | 32,1+ | місцевий | Протягом 2019 |
| 19 | Надання субвенції із селищного бюджету у 2018-2020 рр.» | Надання допомоги бюджетним установам розташованим на території Ямпільської селищної ради | 331,3+ | місцевий | Протягом 2019 |
| 20 | Суспільно-корисні роботи для боржників, які не сплачують аліменти |  | 30 | місцевий | Протягом 2019 |
| 21 | Підтримка військовослужбовців військової служби , які зараховані для проходження служби за контрактом у 2019 р. |  | 20 | місцевий | Протягом 2019 |

Всього  2 312  тис. грн.

Селищний голова                                                                                    							Н. ЦИБУЛЬКО