# Дані про проекти інфраструктури Мельнице-Подільської ОТГ, які впроваджувалися в дію протягом  2016 року за кошти Субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на розвиток інфраструктури ОТГ

# Станом на 31.12.2016р.

| # № п/п | # Назва проекту | # Загальна сума проекту | # Підрядна організація | # Сума, % оплати (тис.грн) | # % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Капітальний ремонт даху з заміною покриття даху на металопрофіль в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Вигода, Борщівського району Тернопільської області | 1089,078 | # ФОП Сухецький Павло Ілліч | # 915,4 | # 100% |
| # 2 | Реконструкція даху і покрівлі сільського клубу в с.Вільхівці Борщівського району Тернопільської області | 851,644 | # ФОП Сухецький Павло Ілліч | # 838,7 | # 100% |
| # 3 | Капітальний ремонт даху з заміною покриття даху на металопрофіль в приміщенні будинку культури с.Кудринці Борщівського району Тернопільської області | 676,591 | # ФОП Сухецький Павло Ілліч | # 441,0 | # 100% |
| # 4 | Капітальний ремонт даху з заміною покриття даху на металопрофіль в приміщенні клубу с.Дзвинячка Борщівського району Тернопільської області | 212,383 | # ФОП Сухецький Павло Ілліч | # 154,9 | # 100% |
| # 5 | Реконструкція будинку селищної ради з покращенням умов експлуатації (часткове перепланування) та влаштування додаткових евакуаційних сходів по вулиці Кудринецька, 1 в смт.Мельниця-Подільська Борщівського району Тернопільської області | 1480,156 | # ФОП Сухецький Павло Ілліч | # 60,4 # (За проектно-кошторисну документа цію) | # 0% |
| # 6 | Капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові енергозберігаючі в ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дзвинячка Борщівського району Тернопільської області | 588,256 | # ФОП Сухецький Павло Ілліч | # 462,4 | # 100% |
| # 7 | Капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові енергозберігаючі в ЗОШ І-ІІІ ст. с.Кудринці Борщівського району Тернопільської області | 227,905 | # ФОП Сухецький Павло Ілліч | # 102,3 | # 100% |
| # 8 | Капітальний ремонт дитячого садка "Барвінок" с.Дністрове Борщівського району Тернопільської області | 415,834 | # ФОП Сухецький Павло Ілліч | # 407,70 | # 100% |
| # 9 | Капітальний ремонт адмінбудинку сільської ради с.Урожайне Борщівського району Тернопільської області | 259,307 | # ФОП Сухецький Павло Ілліч | # 216,3 | # 100% |
| # 10 | Реконструкція будинку спеціаліста під будинок місцевої амбулаторії, по вулиці Грушевського, 16 в с.Горошова Борщівського району Тернопільської області | 1324,294 | # ПП «Ренесансбудінвест» Бойко Володимир Ярославович | # 1157,2 | # 100% |
| # 11 | Капітальний ремонт ділянки вулиця Поповича в смт.Мельниця-Подільська Борщівського району Тернопільської області | 1486,712 | # ТОВ «Техно-Буд-Центр» Чернецький О.Ю. | # 468,0 | # 30% |
| # 12 | Капітальний ремонт ділянки вулиця Ванди Василевської в смт.Мельниця-Подільська Борщівського району Тернопільської області | 1432,814 | # ТОВ «Техно-Буд-Центр» Чернецький О.Ю. | # 473,5 | # 30% |
| # 13 | Капітальний ремонт по заміні дверей та вікон на металопластикові енергозберігаючі в приміщенні будинку культури с.Вигода Борщівського району Тернопільської області | 288,508 | # ФОП Андрійчук Андрій Володимирович | # 282,8 | # 100% |
| # 14 | Капітальний ремонт даху з заміною покриття даху на металопрофіль в приміщенні будинку культури с.Вигода, Борщівського району Тернопільської області | 426,013 | # ФОП Андрійчук Андрій Володимирович | # 425,0 | # 100% |
| # 15 | Капітальний ремонт даху з заміною покриття даху на металочерепицю в нежитловому приміщенні селищної ради вулиця Кудринецька 1, смт.Мельниця-Подільська Борщівського району Тернопільської області | 373,434 | # ФОП Сухецький Павло Ілліч | # 319,8 | # 100% |
| # 16 | Капітальний ремонт даху з заміною покриття даху на металопрофіль в будинку дитячої творчості по вулиці Незалежності 21 в смт.Мельниця-Подільська Борщівського району Тернопільської област | 260,392 | # ПП «Муз-Сервіс Монтаж» Яцків Юрій Михайлович | # 255,2 | # 100% |
| # 17 | Капітальний ремонт по заміні бортових каменів і поребриків та заміні тротуарів на бруківку мозаїчну по вулиці Незалежності від №1 до №57 в смт.Мельниця-Подільська Борщівського району Тернопільської області | 1311,983 | # ФОП Міньковський Петро Петрович | # 725,8 | # 30% |
| # 18 | Капітальний ремонт по заміні бортових каменів і поребриків та заміні тротуарів на бруківку мозаїчну по вулиці Незалежності від №2 до №48 в смт.Мельниця-Подільська Борщівського району Тернопільської області | 1061,838 | # ФОП Мінський Петро Петрович | # 591,4 | # 30% |
| # 19 | Капітальний ремонт по заміні бортових каменів і поребриків та заміні тротуарів на бруківку мозаїчну по вулиці Івана Франка в смт.Мельниця-Подільська Борщівського району Тернопільської області | 979,112 | # ФОП Міньковський Петро Петрович | # 535,0 | # 30% |
| # 20 | Закупівля транспортних засобів спеціального призначення для комунального підприємства Мельнице-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської області | 1111,900 | # ФОП Пасічник Олександр васильович, ТОВ «Техноторг» | # 1110,9 | # 100% |
| # 21 | Реконструкція нежитлового приміщення під дитячий садок по вул.Центральна, 7 с.Устя, Борщівського р-ну Тернопільської обл. | 1102,71 | # Об’єкт не впроваджувався в дію | # Кошти не перераховувались | # 0% |
| # 22 | Реконструкція існуючої будівлі під з/о школу І-ІІ ступенів (корпус №2) корегування коштиросної документації станом на 01.07.2016 року в с.Устя Борщівського району Тернопільської області | 1480,912 | # Об’єкт не впроваджувався в дію | # Кошти не перераховувались | # 0% |

# Мельнице-Подільський

# селищний голова:                                                                           Боднарчук В. В.