**Затверджено**

Рішенням ХХІІІ сесії Старовірівської сільської ради VІІ скликання від 24.12.2019 №1221; зі змінами внесеними рішенням ХХІV сесії VІІ скликання від лютого 2020 №\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**по утриманню та ремонту автомобільних доріг**

**Старовірівської сільської ради**

**на 2020 рік**

**1. Загальні положення**

1.1.Програма по утриманню та ремонту автомобільних доріг Старовірівської сільської ради на 2020 рік (надалі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги» та статті 91 Бюджетного кодексу України.

1.2. Програма визначає мету, завдання, шляхи і засоби розв’язання проблеми, фінансове забезпечення, очікувані результати виконання, заходи по виконанню Програми.

**2. Мета Програми**

2.1. Основною метою Програми є підвищення соціального рівня життя населення в плані забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, створення на дорогах належних умов безпеки руху, зменшення збитків у зв’язку з незадовільним станом шляхової мережі, та покращення стану доріг.

**3. Завдання Програми**

3.1. Основними завданнями Програми є:

- забезпечення умов для безаварійного руху автомобільного транспорту та пішоходів;

- проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів автодоріг, які найбільше цього потребують.

- якісне обслуговування доріг в осінньо-зимовий період.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми**

4.1. Автомобільні дороги загального користування та сільські дороги України – це дороги державного та місцевого значення, які забезпечують внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів із врахуванням адміністративно-територіального поділу держави, з’єднують населені пункти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави.

Балансоутрмувачем доріг загального користування державного значення на території об’єднаної територіальної громади є Служба автомобільних доріг України. Балансоутримувачем доріг загального користування місцевого значення є Держане підприємство «Дороги Харківщини». Кошти на ремонт доріг державного та місцевого значення виділялися за останні роки в обсязі, недостатнім для підтримання їх в робочому стані, технічний стан доріг потребує ремонту в значних обсягах.

Тому необхідно додаткове фінансування в тому числі і з бюджету сільської ради.

**5.Фінансове забезпечення Програми**

5.1. Головний розпорядник коштів – Старовірівська сільська рада в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених в сільському бюджеті об’єднаної територіальної громади на відповідний рік по КПК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КПК 0117441 «Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів», за рахунок місцевого, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

**6. Очікувані результати виконання Програми**

6.1. В результаті виконання Програми :

- будуть забезпечені умови для безаварійного руху автомобільного транспорту та пішоходів;

- покращиться технічний стан асфальтового та інших видів покриття автодоріг загального користування місцевого та державного значення внаслідок проведення їх поточних та капітальних ремонтів;

-покращиться технічний стан мостів:

- підвищиться рівень благоустрою населених пунктів.

**7.Заходи щодо виконання Програми та орієнтовні обсяги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу | Замовник | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |
|
|
| 1. | Поточний ремонт автомобільних доріг сільської об’єднаної територіальної громади | Старовірівська сільська рада | 9 259,34 |
| 2 | поточний середній ремонт автомобільних доріг  загального користування державного значення | Служба автомобільних доріг у Харківській області | 1 000,00 |
| 3 | поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Державне підприємство «Дороги Харківщини» | 13 782,00 |
| 4 | Капітальний ремонт автомобільних доріг сільської об’єднаної територіальної громади | Старовірівська сільська рада | 3 441,4 |
| 5 | Капітальний ремонт мостів | Старовірівська сільська рада | 700,00 |
|  | **Всього** | | ***28 182,74*** |

**8. Джерела фінансування заходів Програми (Кошторис)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерело фінансування | Найменування заходу | Сума |
| Тис.грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| Бюджет Старовірівської сільської об’єднаної територіальної громади | поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення:  Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка-/М-18/ | 1 000,00 |
| поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення:  О-212139 Нова Водолага-Медведівка-Соснівка-Наталине (окремими ділянками)  C212105 Дячківка-Старовірівка  C212108 Від автодороги Нова Водолага-Сосонівка-Караван до автодороги Палатки-Старовірівка | 13 782,000 |
| Бюджет Старовірівської сільської об’єднаної територіальної громади | Поточний ремонт доріг | 9 259,34 |
| Бюджет Старовірівської сільської об’єднаної територіальної громади | Капітальний ремонт доріг | 3 441,4 |
| Бюджет Старовірівської сільської об’єднаної територіальної громади | Капітальний ремонт мостів | 700,00 |
| **Всього** | | **28 182,74** |

**9. По об’єктний розпис (ремонт)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва дороги** | **Вид покриття (роботи)** | **Вид ремонту** | **сума**  **т.грн.** |
|  | Вул. Комарова, від будинку №206 до будинку №264, с.Старовірівка | Укладання асфальту | Поточний середній | 2473,75 |
|  | Вул. Красноградська, від будинку №4 до будинку №24, с.Старовірівка | Щебень, грейдува  ння | поточний | 170,61 |
|  | Вул. Лермонтова, від будинку №32 до будинку №40, с. Старовірівка. | Щебень, грейдува  ння | поточний | 136,45 |
|  | Під’їз до кладовища по вул. Перемоги, с. Старовірівка | Щебень, грейдува  ння | поточний | 428,20 |
|  | Під’їз до кладовища по вул. Орловська, с. Старовірівка | Щебень, грейдува  ння | поточний | 170,61 |
|  | Вул.. Зарічна, від будинку №2 до будинку №96, с. Старовірівка | Щебень, грейдува  ння | поточний | 1116,35 |
|  |  |  |  | *4495,97* |
|  | Вул. Гоголя, від будинку №22 до будинку №34, с-ще Палатки. | Щебень, грейдува  ння | поточний | 187,66 |
|  | Вул. Зелена, від будинку №22 до будинку № 32, с-ще Палатки. | Щебень, грейдува  ння | поточний | 127,95 |
|  | Вул. Садова, від будинку №26 до будинку №36, с-ще Палатки. | Щебень, грейдува  ння | поточний | 191,07 |
|  | Вул. Молодіжна, с-ще Палатки. | Щебень, грейдува  ння | поточний | 238,84 |
|  |  |  |  | *745,52* |
|  | Вул..Перемоги від будинку №19 до будинку №26, с.Парасковія | Щебень, грейдува  ння | поточний | 266,00 |
|  | Вул..Берестова с.Парасковія | Укладання асфальту | поточний | 165,00 |
|  | Пров. Дачний від будинку №8 до будинку №14, с.Мелихівка | Щебень, грейдува  ння | поточний | 154,00 |
|  | Вул. Пісчана від будинку №11 до будинку №27  с.Мелихівка | Укладання асфальту | поточний | 1432,85 |
|  |  |  |  | *2017,85* |
|  | Вул. Лісна с.Караван | Укладання асфальту | Поточний середній | 1252,90 |
|  | Вул..Гагаріна, від будинку №8 до будинку №34, с.Караван | Щебень, грейдува  ння | поточний | 630,00 |
|  | Провулок 8 Березня від будинку №5 до будинку №7, с.Караван | Щебень, грейдува  ння | поточний | 117,10 |
|  |  |  |  | *2000,00* |
|  | **Всього на поточний ремонт** |  |  | **9259,34** |
|  |  |  |  |  |
|  | Переїзд з вул. Миру на вул. Первомайська, с. Старовірівка | підготовка основи,  укладання асфальту | капітальний | 3441,40 |
|  | Капітальний ремонт мосту через річку Берестова по вул.Піщана в с.Парасковія Нововодолазького району Харківської області |  | капітальний | 700,00 |
|  | **Всього на капітальний ремонт** |  |  | **4 141,4** |
|  | **Разом** |  |  | **28 182,74** |

**Старовірівський сільський голова Біндус М.В.**