**Затверджено**

Рішенням VІІ сесії Старовірівської сільської ради VІІІ скликання від 19.03.2021 № 582; зі змінами внесеними рішенням ХІV сесії Старовірівської сільської ради VІІІ скликання від 05.08.2021 № \_\_\_

**ПРОГРАМА**

**по утриманню та ремонту автомобільних доріг**

**Старовірівської сільської територіальної громади**

**на 2021 рік**

**1. Загальні положення**

1.1.Програма по утриманню та ремонту автомобільних доріг Старовірівської сільської територіальної громади на 2021 рік (надалі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги» та статті 91 Бюджетного кодексу України.

1.2. Програма визначає мету, завдання, шляхи і засоби розв’язання проблеми, фінансове забезпечення, очікувані результати виконання, заходи по виконанню Програми.

**2. Мета Програми**

2.1. Основною метою Програми є підвищення соціального рівня життя населення в плані забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, створення на дорогах належних умов безпеки руху, зменшення збитків у зв’язку з незадовільним станом шляхової мережі, та покращення стану доріг.

**3. Завдання Програми**

3.1. Основними завданнями Програми є:

- забезпечення умов для безаварійного руху автомобільного транспорту та пішоходів;

- проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів автодоріг, які найбільше цього потребують.

- якісне обслуговування доріг в осінньо-зимовий період.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми**

4.1. Автомобільні дороги загального користування та сільські дороги України – це дороги державного та місцевого значення, які забезпечують внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів із врахуванням адміністративно-територіального поділу держави, з’єднують населені пункти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави.

Балансоутрмувачем доріг загального користування державного значення на території об’єднаної територіальної громади є Служба автомобільних доріг України. Балансоутримувачем доріг загального користування місцевого значення є Держане підприємство «Дороги Харківщини». Балансоутримувачем доріг комунальної власності є Старовірівська сільська рада. Кошти на ремонт доріг державного та місцевого значення виділялися за останні роки в обсязі, недостатнім для підтримання їх в робочому стані, технічний стан доріг потребує ремонту в значних обсягах.

Тому необхідно додаткове фінансування в тому числі і з бюджету сільської ради.

**5.Фінансове забезпечення Програми**

5.1. Головний розпорядник коштів – Старовірівська сільська рада в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених в сільському бюджеті територіальної громади на відповідний рік по КПК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», за рахунок місцевого, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

**6. Очікувані результати виконання Програми**

6.1. В результаті виконання Програми :

- будуть забезпечені умови для безаварійного руху автомобільного транспорту та пішоходів;

- покращиться технічний стан асфальтового та інших видів покриття автодоріг загального користування місцевого та державного значення внаслідок проведення їх поточних та капітальних ремонтів;

- підвищиться рівень благоустрою населених пунктів.

**7.Заходи щодо виконання Програми та орієнтовні обсяги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу | Замовник | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |
|
|
| 1. | Поточний ремонт автомобільних доріг сільської територіальної громади | Старовірівська сільська рада | 6 419,976 |
| 4. | Капітальний ремонт автомобільних доріг сільської  територіальної громади. | Старовірівська сільська рада | 3 727,900 |
|  | **Всього** | | ***10 147,876*** |

**8. Джерела фінансування заходів Програми (Кошторис)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерело фінансування | Найменування заходу | Сума |
| Тис.грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| Бюджет Старовірівської сільської територіальної громади | Поточний ремонт доріг | 6 419,976 |
| Бюджет Старовірівської сільської територіальної громади | Капітальний ремонт | 3 727,900 |
| **Всього** | | **10 147,876** |

**9. По об’єктний розпис (ремонт)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва дороги** | **Вид покриття (роботи)** | **Вид ремонту** | **сума**  **т.грн.** |
|  | Вул. Вишнева, від будинку №8 до будинку №90, с.Старовірівка | Щебень, грейдува  ння | поточний | 545,000 |
|  | Вул. Горького від будинку №38 до будинку №78, с.Старовірівка | Щебень, грейдува  ння | поточний | 470,00 |
|  | Вул. Павлова від будинку №12 до будинку №16, с.Старовірівка | Щебень, грейдува  ння | поточний | 278,00 |
|  |  |  |  | ***1 293,000*** |
|  | Вул. Степна, від будинку № 1 до будинку № 30, с-ще Палатки. | Щебень, грейдува  ння | поточний | 200,00 |
|  | Площа біля ЗД станції, с-ще Палатки. | Укладання асфальту | поточний | 307,00 |
|  |  |  |  | ***507,00*** |
|  | Вул. Пісчана від будинку № 1 до будинку № 11  с.Миколаївка | Укладання асфальту | поточний середній | 1 115,00 |
|  |  |  |  | ***1 115,00*** |
|  | Вул. Харківська від будинку 1а до будинку 1 с. Караван | Укладання асфальту | поточний середній | 312,00 |
|  | Вул. Молодіжна від будинку 2 до будинку 6 с. Караван | Укладання асфальту | поточний середній | 409,976 |
|  | Пров. Набережний, с. Караван | Щебень, грейдува  ння | поточний | 198,00 |
|  | Під’їзд до кладовища вул. Польова, с. Завадівка | Щебень, грейдува  ння | поточний | 100,00 |
|  |  |  |  | ***1 019,976*** |
|  | Під’їзд до кладовища вул. Правди, с. Дегтярка | Щебень, грейдува  ння | поточний | 525,00 |
|  | Вул.Комарова, с.Станичне | Щебень, грейдува  ння | поточний | 204,00 |
|  | Вул. Гагаріна с. Станичне | Щебень, грейдува  ння | поточний | 241,00 |
|  |  |  |  | ***970,00*** |
|  | Вул. Зелена, від будинку №10 до будинку №49, с Охоче | Щебень, грейдува  ння | поточний | 245,00 |
|  | Вул. Зарічна, від будинку №41 до будинку №59, с Охоче | Щебень, грейдува  ння | поточний | 270,00 |
|  |  |  |  | ***515,00*** |
|  | Вул., Центральний В’їзд, с.Слобожанське | Укладання асфальту | Поточний середній | *715,00* |
|  | Вул. Шкільна від будинку №1 до будинку №3, с.Слобожанське | Укладання асфальту | Поточний середній | *285,00* |
|  |  |  |  | ***1 000,00*** |
|  | **Всього на поточний ремонт** |  |  | ***6 419,976*** |
|  | Вул. Толстого, с. Старовірівка | Підготовка основи, укладання асфальту | капітальний | 3 727,900 |
|  | **Всього на капітальний ремонт** |  |  | ***3 727,900*** |
|  | **Разом** |  |  | **10 147,876** |

**Секретар сільської ради Людмила БАЛЮК**