ПРОЄКТ

Під час укладання договору Переможець повинен надати

- відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

- копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

У разі якщо переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників

ДОГОВІР №

ПРО ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ

по об’єкту: __________________

с. Оскіл                                                                                           “___”__________2021 р.

Оскільська сільська рада Ізюмського району Харківської області в особі Оскільського сільського голови Загоруйко Геннадія Миколайовича, що діє на підставі Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » (далі - Замовник), з однієї сторони, та ______________________________________ (далі – Генеральний підрядник) в особі ____________________________, що діє на підставі _________, з іншої сторони, надалі разом за текстом Сторони, уклали цей договір (далі-Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Генеральний підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та у встановлений цим Договором строк по об'єкту: "Капітальний ремонт частини першого поверху будівлі лікарні корпус №2 (стаціонар), яка розташована за адресою: вул. Слобідська,69, с. Оскіл  Ізюмського району Харківської області" (код ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи ") (далі — Об'єкт). Замовник зобов’язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи по Об'єкту в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Склад та обсяги робіт по Об'єкту, що доручаються до виконання Генеральному підряднику, визначені проектно-кошторисною документацією, договірною ціною та календарним графіком виконання робіт, які є невід’ємною частиною даного Договору.

Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання робіт у разі внесення змін до проектно-кошторисної документації у порядку, зазначеному у п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668 (далі – Загальні умови).

1.3. Генеральний підрядник зобов’язаний виконувати роботи  по Об'єкту у відповідності з вимогами будівельних норм та правил, календарного графіку виконання робіт та положень Загальних умов.

1.4. Місце виконання робіт: 64340, Україна, Харківська область, Ізюмський район, с. Оскіл, вул.Слобідська,69

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Строк (термін) виконання робіт: 31.12.2022 р.

2.1.1. Генеральний підрядник зобов'язаний розпочати роботи по Об'єкту протягом п'яти робочих днів з дня передачі Замовником дозвільної документації.

2.1.2. Датою закінчення робіт по Об'єкту вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання робіт по Об'єкту може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.

2.2. Строки виконання робіт по Об'єкту можуть змінюватися відповідно до п.19 Загальних умов та п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі" (далі – Закон).

2.3. Замовник  може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт по Об'єкту, їх зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням відповідних змін у цей Договір.

3.ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1.Договірна ціна цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку робіт по Об'єкту та згідно до Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" і складає: _______________________, в тому числі ПДВ _________. У тому числі:

за рахунок кошторисних призначень на 2021 рік – _______________

3.2. Договірна ціна підлягає зміні у випадках, що передбачені п.п. 1, 5, 6 ч. 5 ст. 41 Закону.

3.3. У разі  виникнення підстав для змінення та уточнення договірної ціни Генеральний підрядник протягом десяти календарних днів, з моменту виникнення таких підстав, повідомляє про них Замовника, та подає Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. протягом десяти  календарних днів з дня отримання таких пропозицій з відповідними обґрунтованими розрахунками, розглядає такі пропозиції та приймає рішення по суті та повідомляє про нього Генерального підрядника протягом десяти календарних днів з моменту прийняття рішення.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Джерелом фінансування робіт є кошти  місцевого бюджету.

4.2. Фінансування робіт по Об'єкту проводиться за планом, який складається, узгоджується Генеральним підрядником і є невід'ємною частиною цього Договору.

4.3. Розрахунки проводяться Замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт по Об'єкту (Форми – КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об'єкту (Форми – КБ-3), згідно фактично виконаних робіт по Об'єкту. В разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється на протязі 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування на свій реєстраційний рахунок.

Разом із формами КБ-2в, КБ-3 (у чотирьох екземплярах) Генеральний підрядник надає Замовнику до двадцять п'ятого числа поточного місяця всю оформлену належним чином  виконавчу документацію, акти на закриття прихованих робіт (в трьох екземплярах), відомість ресурсів, що підписана головним бухгалтером або керівником Генерального підрядника та скріплена печаткою, а також реєстр накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначенням вартості, що підписаний керівником Генерального підрядника та скріплений печаткою.

4.4. Акти приймання виконаних будівельних робіт приймаються Замовником тільки в межах коштів, що є в наявності на реєстраційному рахунку Замовника. Такі умови фінансування виключають пред'явлення штрафних санкцій щодо оплати робіт.

4.5. Перед початком робіт Замовник може сплачувати Генеральному підряднику попередню оплату на придбання матеріальних ресурсів для виконання робіт по Об'єкту згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" у розмірі 30% від загальної вартості  річного обсягу робіт:

на 2021 рік  в сумі ____________., в т. ч. ПДВ – __________

Попередня оплата зараховується Підряднику на небюджетний рахунок IBAN: ________________ відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України.

Попередня оплата спрямовується виключно  на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, згідно ст.19 постанови Кабінету Міністрів від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»

Остаточна оплата за виконані роботи від вартості кошторису на 2021 рік в сумі ____________ в т. ч. ПДВ ________________. зараховується Підряднику на рахунок IBAN: _________________  відкритий в_______________.

4.6.Генеральний підрядник зобов’язується використати одержану попередню оплату на 2021 рік, передбачену в пункті 4.5 даного Договору  до 21.12.2021р.

До закінчення граничного терміну взяті зобов’язання в розмірі попередньої оплати повинні бути або виконані та підтверджені актами виконаних робіт, або отримана сума попередньої оплати повертається на рахунок Замовника.

4.7. У разі невиконання Генеральним підрядником договірних зобов’язань протягом зазначеного у п. 4.6 цього Договору строку, отримана сума попередньої оплати повертається Генеральним підрядником Замовнику. За прострочення повернення отриманої суми попередньої оплати Генеральний підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної  облікової  ставки  Національного  банку України від несвоєчасно повернутої невикористаної суми попередньої оплати за кожний день прострочення. Суми отриманої і використаної Генеральним підрядником попередньої оплати зараховуються в рахунок оплати найближчих етапів робіт.

4.8. У випадках, коли в період виконання  робіт за цим Договором змінюється фінансова ситуація (зміна цін на матеріальні ресурси, зарплати тощо) Генеральний підрядник письмово повідомляє про це Замовнику та виконує перерахунок вартості остаточних обсягів робіт і надає його для узгодження. Такий перерахунок можливий за умови включення до зведеного кошторисного розрахунку та Додатку 1 "Договірна ціна" до цього Договору глав "Ризики" та "Інфляція".

4.9. Генеральний підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання  Замовнику до двадцять п'ятого числа поточного місяця.

4.10. Кінцеві розрахунки між  Замовником та Генеральним підрядником здійснюються у термін 90 днів після виконання і приймання всіх передбачених цим Договором робіт.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт по Об'єкту у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому Договорі, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.

5.1.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Генерального підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт по Об'єкту.

5.1.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генеральним підрядником порушень.

5.1.4. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Генеральний підрядник своєчасно не розпочав роботи по Об'єкту або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором, стає неможливим.

5.1.5. Ініціювати внесення змін у цей Договір, вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Генеральним підрядником умов цього Договору.

5.1.6. Зменшувати обсяг виконання робіт по Об'єкту та загальну вартість цього Договору залежно від фактичного обсягу видатків. Такі зміни оформлюються Додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

5.2. Замовник:

5.2.1 Надати Генеральному підряднику фронт робіт, передати дозвільну та проектну документацію.

5.2.2 Перевіряти надані до оплати Генеральним підрядником документи (калькуляції, кошториси, накладні, сертифікати, паспорти та ін.) відповідно до листа Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.12.2000 р. № 7/7-1247.

5.2.3. Приймати в повному обсязі виконані роботи по Об'єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3).

5.2.4. Своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів

5.2.5. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами та іншими актами законодавства.

5.3. Генеральний підрядник має право:

5.3.1. За погодженням із Замовником залучити третіх осіб для виконання робіт по Об'єкту, вартість яких не перевищує 20% від загальної вартості будівельних робіт з дотриманням положень Загальних умов. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт та досвід виконання аналогічних робіт. При цьому всю відповідальність за роботу субпідрядних організацій несе Генеральний підрядник

5.3.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи в межах фінансування Замовника;

5.3.3. На дострокове виконання робіт  за письмовим погодженням замовника;

5.4. Генеральний підрядник зобов'язаний:

5.4.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

5.4.2. У відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, до Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені цим Договором, включаючи придбання,  монтаж та наладку технологічного обладнання.

5.4.3. Максимально використовувати матеріали вітчизняних виробників, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівництва, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та до Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва".

5.4.4. Виконати монтаж, наладку та  випробування всіх інженерних систем.

5.4.5. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, виконані роботи по Об'єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями.

5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;

5.4.7. Своєчасно усувати недоліки робіт по Об'єкту, допущені з його вини;

5.4.8. Відшкодувати відповідно до законодавства України та цього Договору завдані Замовнику збитки;

5.4.9. Інформувати в установленому порядку Замовника  про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Закупівля, замовлення, охорона і подача на об’єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника.

6.2. Генеральний підрядник відповідає за якість та відповідність вимогам нормативних документів щодо матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт по Об'єкту.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ

7.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та цього Договору.

7.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за роботами по Об'єкту у порядку, встановленому законодавством.

7.3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду виконання робіт по Об'єкту шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

Авторський нагляд під час будівництва об'єктів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

7.4. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором.

7.5. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт по Об'єкту Генеральний  підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

7.6. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник коштів приймає рішення про усунення Генеральним підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт по Об'єкту.

7.7. Сторона, яка відповідно до цього Договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт по Об'єкту, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

8. Приймання-передача закінчених робіт

8.1. Приймання-передача закінчених робіт по Об'єкту проводиться у порядку, встановленому Загальними умовами, іншими нормативними актами та цим Договором.

8.2. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт по Об'єкту недоліків, допущених з вини Генерального підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт по Об'єкту. Якщо Генеральний підрядник не бажає чи не може усунути такі  недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому цим Договором, попередньо повідомивши Генерального підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третьої сторони. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Генеральним підрядником.

8.3. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Генеральним підрядником,   Замовником або третьою стороною, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об'єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об'єкту (Форми – КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об'єкту (Форми – КБ-3) є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами

9. Відповідальність сторін

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

9.2. Види порушень та санкції за них, установлені цим Договором:

- за прострочення строків виконання робіт Генеральний підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від вартості робіт, виконання яких прострочено, за кожний день прострочення.

- за прострочення  більше 30 днів Генеральний підрядник додатково  сплачує Замовнику –штраф у розмірі 7 % від вартості робіт, виконання яких прострочено;

- у випадку неякісного виконання робіт по даному договору Генеральний підрядник протягом гарантійного строку, передбаченого чинним законодавством України за власний рахунок усуває недоліки, що були спричинені неякісно виконаними роботами;

9.3. Сторони, що домовляються, не втручаються в фінансово-господарчу діяльність  один одного, не пов’язану з виконанням цього договору.

10. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

10.1. Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

10.2. Гарантійні строки якості закінчених робіт, експлуатації змонтованих конструкцій встановлюються з урахуванням вимог до цих робіт і конструкцій, визначених у проектній документації та нормативним вимогам (далі – гарантійний строк якості).

10.3. Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений законом (далі – гарантійний строк експлуатації).

10.4. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених  робіт по Об'єкту.

10.5. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах по Об'єкту і змонтованих конструкціях він повідомляє про них Генерального підрядника в порядку, передбаченому цим Договором.

10.6. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи по Об'єкту і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Генеральний підрядник.

10.7. Генеральний підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах по Об'єкту і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що:

- недоліки виникли внаслідок: неналежної підготовки проектно-кошторисної документації;

- природного зносу результату закінчених робіт по Об'єкту, змонтованих конструкцій;

- неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та/або об'єкта будівництва, розроблених самим Замовником або залученими ним третіми особами;

- неналежного ремонту змонтованих конструкцій, об'єкта будівництва, проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами;

- інших незалежних від Генерального підрядника обставин.

10.8. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний у місячний термін повідомити про це Генерального підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

10.9. Якщо Генеральний підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник  має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Генеральному підряднику.

10.10. Генеральний підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

10.11. У разі відмови Генерального підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Генеральний підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, інша небезпечна подія).

11.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

11.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом.

11.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У такому разі Сторона не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних  переговорів та консультацій.

12.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом взаємних переговорів, він вирішується в судовому порядку, згідно чинного законодавства України.

13.ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

13.1 Внесення змін у цей Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або законом. У разі відсутності такої згоди заінтересована Сторона має право звернутися до суду.

Внесення змін у цей Договір оформлюється Додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною цього Договору.

13.2. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому законом порядку.

13.3. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, надіславши письмове повідомлення Генеральному підряднику, у разі:

- прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;

- прийняття судом постанови про визнання Генерального підрядника банкрутом.

13.3. Замовник має право ініціювати розірвання цього Договору, якщо Генеральний підрядник за своєї вини:

- не розпочав виконання робіт по Об'єкту протягом 20 днів з дня, коли він повинен згідно з цим Договором розпочати їх виконання;

- допустив відставання темпів виконання робіт по Об'єкту від передбачених графіком на 20 днів;

- виконав роботи по Об'єкту з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта та не можуть бути усунені Генеральним підрядником.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022 р. або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

14.2. Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

14.3. Необхідною умовою зупинки дії цього Договору є здійснення взаємних розрахунків по ньому і Додаткових угодах до нього, якщо такі будуть оформлені.

14.4. При відсутності фінансування робіт Договір може бути пролонгований за взаємною згодою Сторін.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Ризики випадкового знищення або пошкодження Об'єкта покладається на Сторону, з вини якої виникло знищення або пошкодження.

15.2. Генеральний підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню Об'єкта, а Замовник протягом одного дня після одержання повідомлення надати Генеральному підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови цього Договору у зв'язку з появою цих обставин.

15.3. Сторона, яка одержала від іншої Сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця,  не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

16. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

16.1. Невід’ємною частиною договору є:

- "Договірна ціна";

- додаток 1 "Календарний графік виконання робіт";

- додаток 2 "План фінансування робіт".

17. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

| Замовник: Оскільська сільська рада Адреса:64340, Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Оскіл, вул. Слобідська, 1 ЄДРПОУ 04399766 П/р _________________________________ МФО 820172 ДКСУ м.Київ Тел 0574355148 Оскільський сільський голова_______Загоруйко Г.М. (підпис) М.П. | Генеральний підрядник: |
| --- | --- |