Додаток №1

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Рішення виконкому

Оскільської сільської ради

від __________року № __

План

організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені на території  Оскільської сільської ради у 2021-2022 роках

| № п/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка плану організаційних та практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені на території Оскільської сільської ради у 2021-2022 роках | Особа відповідальна за цивільний захист по Оскільській сільській раді | до 31.03.2022 |
| 2. | Здійснення подвірного обходу жителів вулиць населених пунктів які входять в можливу зону підтоплення, провести роз’яснювальну роботу серед громадян щодо їх дій під час паводка. Громадянам, домоволодіння яких потрапляють в зону підтоплення, пропонувати терміново провести очищення та дезінфекцію вигрібних ям. | Депутати Оскільської сільської ради | Перед можливою загрозою паводку або повені |
| 3. | Узгодження з керівниками організацій та підприємств графік роботи з режимом роботи переправи (за необхідністю). | Виконком Оскільської сільської ради | На період проходження паводків та весняної повені |
| 4. | Забезпечити надання першої невідкладної допомоги, в разі необхідності, жителям вул. Заоскільська та вул. Лісна. Розглянути можливість проживання, у разі порушення автомобільного та пішохідного сполучення через річку Оскіл, працівників психоневрологічного інтернату за місцем роботи. | Директор комунальної установи Оскільський психоневрологічний інтернат | На період проходження паводків та весняної повені |
| 5. | Розробити заходи по забезпеченню правопорядку в районах затоплення (підтоплення) підтримання громадського порядку, безпеки дорожнього руху в напрямках евакуації, обмеження доступу до небезпечних зон, охорону майна евакуйованих громадян, а також матеріальних цінностей підприємств та організацій | Оскільський сільський голова, старший дільничний інспектор Ізюмського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області | Перед можливою загрозою паводку або повені |
| 6. | Уточнення розрахунків сил та засобів, які планується залучати для проведення робіт з ліквідації наслідків паводків, пропуску льодоходу та повені. | КП "Капитолівське" Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області, Ізюмське управління ГУ ДСНС України в Харківській області, ТОВ «Чарівний Лан», ТОВ «АПП Хлібопродукт», ДП «Ізюмське лісове господарство», Філія ДП «Харківського облавтодору ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» «Ізюмський райавтодор», Ізюмський РЕМ, Філія ВАТ «Укртелеком» ЦЕЗ №6. | Перед можливою загрозою паводку або повені |
| 7. | Оперативне висвітлювання через засоби масової інформації питань: порядку доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби; про розвиток і хід весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; правил поведінки населення в умовах весняного паводка, пропуску льодоходу і повені, та заходів які вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання. | Відділ з питань НС райдержадміністрації, Ізюмське управління ГУ ДСНС України в Харківській області, посадові особи органів місцевого самоврядування | На період проходження паводків та весняної повені |
| 8. | Проведення постійного лабораторного контролю якості води в річках Сіверський Донець та Оскіл. | райСЕС | на період проходження паводків |
| 9. | Уточнення наявності та здійснення перевірки стану готовності плавзасобів, які плануються залучати під час паводка, пропуску льодоходу та повені. | комісія з питань евакуації, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Оскільської сільської об’єднаної територіальної громади | Перед можливою загрозою паводку або повені |