**У К Р А Ї Н А**

**КРУПЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ**

**ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

29.06.2021 Крупець №41

**Про підготовку об’єктів соціально – культурного**

**призначення до роботи в осінньо – зимовий період**

**2021 /2022 років**

Відповідно до ч.1 ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити заходи з підготовки об’єктів соціальної сфери сільської ради до роботи в осінньо – зимовий період 2021/2022 року.

2. Керівникам закладів та установ сільської ради провести роботи по забезпеченню теплозбереження приміщень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Л.П.Ліпську.

Сільський голова Валерій МИХАЛЮК

Додаток

Затверджено

рішенням виконкому

сільської ради

від 29.06.2021 року №41

Заходи з підготовки об’єктів соціальної сфери

сільської ради до роботи в осінньо – зимовий період 2021/2022 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва заходу | Виконавці | Термін виконання |
| 1 | Провести оперативні наради із керівниками підвідомчих виконкому сільської ради закладів та установ та проаналізувати недоліки , які мали місце під час роботи цих установ в осінньо – зимовий період 2020/2021 року | Виконком сільської ради | До 01.07.2021 року |
| 2 | Перевірити готовність до роботи в осінньо – зимовий опалювальний період 2021/2022 року газових , електричних пристроїв та пічного опалення | Керівники закладів та установ | До 15.07.2021 року |
| 3 | Ремонти котелень та котлів , підготовка теплових мереж , у тому числі їх заміна, створення запасів палива | Виконком сільської ради , відділ освіти , культури, молоді і спорту та соціального захисту населення Крупецької сільської ради | До початку опалювального сезону 2021/2022 року |
| 4 | Підготовка та утеплення водопровідних мереж | Виконком сільської ради, комунальне підприємство Крупецької сільської ради «Спеціалізоване лісокомунальне господарство» | До початку опалювального сезону 2021/2022 року |
| 5 | З метою ефективного використання енергоресурсів забезпечити проведення ремонту та утеплення фасадів , покрівель , вікон | Керівники закладів та установ, виконком сільської ради | До 01.09.2021 року |
| 6 | Укласти договори з підприємствами теплоенергетики та газопостачання про споживання природного газу і теплової енергії | Виконком сільської ради | До 01.09.2021 року |

Сільський голова Валерій МИХАЛЮК