

**У К Р А Ї Н А**

**КРУПЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ**

**ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

24.01.2019 Крупець №3

**Про затвердження плану щодо підготовки та пропуску льодоходу,**

**повені та паводків на території сільської ради у 2019 році**

Відповідно до частини 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » , розглянувши лист заступника голови Хмельницької ОДА 70/30-36-297/2019 від 17.01.2019 року , щодо вжиття заходів , спрямованих на підготовку та пропуск льодоходу , повені і паводків у 2019 році виконком сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків на

території сільської ради у 2019 році ( додаток №1)

2. Затвердити Перелік населених пунктів Крупецької сільської ради, які можуть

затоплюватись внаслідок паводків і повеней ( додаток №2)

3. Начальнику відділу комунальної власності , охорони навколишнього середовища

та земельних відносин Денисюк Т.В. довести дане рішення під розписку орендарям ставків, власнику ГЕС для виконання передбачених заходів

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ліпську Л.П.

Сільський голова В.А.Михалюк

Додаток №1

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Крупецької сільської ради

№3 від 24.01.2019 року.

План

план щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків на території сільської ради у 2019 році на території Крупецької сільської ради.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва заходу | Виконавці, термін виконання |
| 1. | Відкоригувати порядок взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування усіх рівнів із визначенням відповідальних осіб, порядку і регламенту зв’язку, інформування, оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків пропуску льодоходу, паводку та повені | Виконком сільської ради, до 15.02.2019 року. |
| 2. | Провести огляди стану гідроспоруд, водосховищ, ставків, меліоративних систем, мостів та підмостових русел, підприємств видобувної галузі (кар’єрів тощо) та об’єктів, які знаходяться в зонах впливу льодоходу, паводку та повені. Вжити заходів для забезпечення їх готовності до паводку, пропуску льодоходу та повен,виконати необхідні підготовчі та ремонтні роботи для безаварійного пропуску весняної повені і паводків | Виконком сільської ради, до 15.02.2019 року.  Орендарі ставків,  власник ГЕС |
| 3. | Провести обстеження з урахуванням даних минулих років , визначених ділянок можливого підтоплення населених пунктів , виявити причини негативного впливу вод , розробити рекомендації щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій | Виконком сільської ради , лютий – березень 2019 року |
| 4. | Забезпечити підготовку матеріалів щодо стану гідроелектростанцій та гідротехнічних споруд, їх готовності до пропуску льодоходу, паводку та повені для розгляду на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Крупецької ОТГ | Керівництво ГЕС, орендарі ставків, до 15.02.2019 року |
| 5. | Провести обстеження наявних плавзасобів в підпорядкованих підрозділах, установах, організаціях, забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах льодоходу, повені та паводків | Виконком сільської ради , лютий – березень 2019 року |
| 6. | Забезпечити постійний контроль за санітарно – епідеміологічним станом у разі затоплення населених пунктів та після сходження води | Виконком сільської ради , постійно |
| 7. | Забезпечити утримання наявних резервів матеріальних ресурсів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій згідно із встановленими нормами та їх своєчасне оновлення та накопичення у разі використання | Виконком сільської ради , протягом року |
| 8. | Уточнити розрахунок сил та засобів підприємств житлово – комунального господарства для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків повені | Виконком сільської ради , протягом лютого 2019 року |
| 9. | Рекомендувати орендарям ставків, керівництву ГЕС дотримуватися середнього рівня води особливо під час повені та паводків | Виконком сільської ради , орендарі ставків , керівництво ГЕС, постійно |

Сільський голова В.А.Михалюк

Додаток №2

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Крупецької сільської ради

№ 3 від 24.01.2019 року.

Перелік

населених пунктів Крупецької сільської ради, які можуть

затоплюватись внаслідок паводків і повеней

(згідно розробленої документації визначення зон можливого затоплення

паводковими і повеневими водами річок 1% забезпеченості в межах Хмельницької області)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Район  населений пункт | Максимально можуть затоплюватись  ( будівлі ) | Річка |
| 1. | Крупецька ОТГ, всього: | 97 будівель: | р. Горинь |
| с. Комарівка  с. Крупець  с. Полянь  с. Колом'є  с. Стригани | 13  15  37  18  14 |

Сільський голова В.А.Михалюк