**УКРАЇНА**

**ОРИНИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

VІ сесії сільської ради VІІI скликання.

16 лютого 2021 року №18

**Про Програму «ПИТНА ВОДА»**

**на території Орининської сільської ради**

**Кам’янець-Подільського району на 2021-2025роки**

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму «ПИТНА ВОДА» на території Орининської сільської ради Кам’янець-Подільського району на 2021-2025роки (далі - Програма) із загальним обсягом фінансування 2 млн. грн., в тому числі кошти місцевого бюджету - 500 тис.грн. (додається).

2. Головний розпорядник коштів – Орининська сільська рада.

3. Відділу фінансів сільської ради, при формуванні місцевого бюджету, виходячи із наявного фінансового ресурсу, передбачати виділення коштів на виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку спільної власності територіальних громад, торгівельного, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку - Демченка Ігоря Анатолійовича.

Сільський голова Іван РОМАНЧУК

**ПРОГРАМА «ПИТНА ВОДА»**

на території Орининської сільської ради Кам’янець-Подільського району

на 2021-2025роки.

**Розділ 1**

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Програма «Питна вода» на території Орининської сільської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області на 2021-2025 роки (надалі – ПРОГРАМА) має за мету реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення жителів сіл Орининської сільської ради якісною водою є одним із найважливіших завдань, яке необхідно вирішити для забезпечення збереження здоров’я, поліпшення умов життєдіяльності та підвищення рівня життя для населення.

Розроблення і прийняття ПРОГРАМИ обумовлено:

* незадовільним екологічним станом навколишнього середовища в цілому та постачання питної води зокрема;
* потенційним погіршенням санітарно-епідеміологічної ситуації району внаслідок промислової та побутової діяльності населення, що в свою чергу негативно впливає на якість питної води;
* критичним технічним станом основних фондів постачання питної води та водовідведення внаслідок їх зношення та морального застаріння;
* вкрай обмеженим обсягом фінансування, що унеможливлює розвиток постачання питної води, а також утримання у належному технічному стані та експлуатації системи постачання питної води.

**Розділ 2**

СУЧАСНИЙ СТАН ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ТА ЯКОСТІ ВОДИ В СЕЛАХ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

Постачання питної води населенню сіл Орининської сільської ради здійснюється за рахунок підземних вод.

Основним джерелом користування питною водою населення є колодязі громадського користування та приватні криниці у господарських дворах громадян. На території сільської ради функціонує: 156 колодязів громадського користуваннята 2956 приватних криниць.

На території сіл сільської ради діє 12 артезіанських свердловин ( в Оринині – 5, в Ріпинцях – 1, в Теклівці – 1, Подоляни-1, Привороття-1, Кізя-1. Чорнокозинці -1) від 60 до 150 метрів та один басейн в с. Оринин.

Послуги населенню у постачанні питної води надаються комунальним підприємством «Лебідь» Орининської сільської ради у селі Оринин водопроводом загальною протяжністю 3330 погонних метрів.

Систем водовідведення у селах сільської ради немає.

Внаслідок того, що більше ніж двадцять років не проводилося капітального ремонту чи реконструкції існуючої мережі водопостачання, її сучасний стан є критичним. Металеві труби сильно пошкоджено корозією і в результаті цього три-чотири рази на місяць доводиться залагоджувати прориви водопроводу. Тарифи на послуги водопостачання для населення не відшкодовують у повному обсязі витрати комунального підприємства «Лебідь» і тим більше не забезпечують інвестиційної складової, що призвело до збитковості та занепаду цієї сфери господарювання.

Враховуючи те, що вартість електроенергії є однією з основних складових собівартості водопостачання, електрозбереження є однією із основних проблем відновлення та модернізації галузі. Успішне вирішення цього питання забезпечило б можливість заощадити чималі кошти для інвестування розвитку системи постачання питної води і водовідведення.

Проблеми у наданню послуг населенню у водопостачанні та водовідведенні, а також в гарантуванні якості питної води мають загальнодержавне стратегічне значення і вимагають термінового комплексного вирішення.

**Розділ 3**

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

Метою ПРОГРАМИ є:

* покращення забезпечення населення сіл сільської ради питною водою за якістю в межах норм постачання питної води;
* модернізація та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування;
* відновлення, охорона та раціональне використання джерел питної води.

Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити відповідність джерел питної води санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищувати ефективність та надійність функціонування системи водопостачання за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, належного контролю якості питної води.

**Розділ 4**

НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**.**

**Реалізація ПРОГРАМИ здійснюється за такими основними напрямами:**

1. Охорона і раціональне використання джерел постачання питної води, що включає:

* очищення поверхневого стоку території, будівництво систем водовідведення в селах сільської ради, поліпшення стану зони санітарної охорони джерел питної води;
* благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів;
* захист джерел постачання питної води від шкідливого впливу тваринницьких підприємств та інших сільськогосподарських об’єктів, які створюють потенційну загрозу забруднення води;
* розчищення русел річок і дна водойм;
* укріплення берегів річок і водойм;
* проведення досліджень санітарно-екологічного стану водних об’єктів.

Серед заходів, які дають змогу значно поліпшити якість води, що постачається для пиття, мають суттєве значення ті, які передбачають покращення стану зон санітарної охорони джерел постачання питної води, а саме:

* проведення обстеження першого поясу зон санітарної охорони, їх відновлення;
* винесення за межі другої зони санітарної охорони особливо небезпечних забруднювачів-звалищ, полігонів твердих побутових відходів тощо.

1. Технічне забезпечення ПРОГРАМИ включає:

* впровадження технічної щодо раціонального використання та економії питної води, вдосконалення технологій водозаборів з підземних джерел та підготовки питної води;
* встановлення оптимальних за параметрами насосів та лічильників використаної питної води, модернізація енергетичного господарства водопровідних споруд.

Реалізація перекислених заходів дозволить забезпечити зниження витрат на експлуатацію систем постачання води та водовідведення.

1. Розвиток і реконструкція систем постачання питної води та водовідведення передбачає:

* будівництво та реконструкція споруд водопровідної мережі;
* реконструкція і будівництво систем постачання води у господарські двори.

Основним завданням розвитку системи постачання питної води та водовідведення в населених пунктах сільської ради є здійснення заходів щодо забезпечення населення водою нормативної якості.

В період з 2021 по 2025 роки на території Орининської сільської ради передбачено здійснити такі заходи:

* будівництво нових систем постачання питної води на вулицях сіл сільської ради, де використовується питна вода некондиційної якості;
* відновлення і реконструкція постачання питної води, які знаходяться у критичному стані.

Використання ПРОГРАМИ потребує реалізації органами місцевого самоврядування основних завдань Програми «Питна вода» в Кам’янець-Подільському районі на 2021-2025 роки.

**Розділ 5**

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

ПРОГРАМУ розраховано на 5 років і вона буде виконуватися у 2 етапи.

***На першому етапі(2021-2022 роки)передбачається:***

* створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення системи постачання питної води;
* поліпшити стан і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел постачання питної води;
* відновити та реконструювати системи постачання питної води, які знаходяться у критичному стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води:

найневідкладнішим в 2021 році є вирішення питання про фінансування Будівництва водопровідної мережі по вулицях: М. Коцюбинської, Д. Донцова, Качура, І. Мазепи, Т. Шевченка, І. Богуна, Є. Коновальця, Польова, Героїв Крут, С. Руданского, В. Стуса, Небесної Сотні, Г. Сковороди, Б. Хмельницького, по пров. Д. Яворницького, А. Шептицького, Танкістів, Мостовий, Круговий в с. Оринин Кам’янець-Подільського району Хмельницької обл. на суму 1487,461тис. грн.;

* утримувати якість питної води на рівні вимог державних стандартів та санітарного законодавства.

***На другому етапі (2022-2025 роки) передбачається:***

* розширити обсяг робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем постачання питної води, а також з охорони та покращення екологічного стану водних об’єктів;
* відновити та реконструювати системи постачання питної води, які знаходяться у критичному стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води в селах Подоляни та Привороття..

**Розділ 6**

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Фінансування ПРОГРАМИ має здійснюватися за рахунок:

* коштів Державного бюджету України;
* коштів місцевих бюджетів (обласного та сільського), з урахуванням заходів, які передбачено і які фінансуються у межах державних, регіональних, галузевих програм і проектів, що реалізуються;
* коштів, які поступлять у вигляді доброчинних та благодійних внесків;
* інших джерел надходжень.

Кошти бюджету сільської ради можуть використовуватись на виконання таких заходів:

* будівництво та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;
* вдосконалення науково-технічного та технологічного забезпечення з питань постачання питної води та водовідведення.

Реконструкція і будівництво системи постачання питної води та водовідведення може здійснюватися за рахунок субвенцій з обласного бюджету у сільський бюджет на виконання заходів з попередження аварій та запобігання техногенних катастроф у галузі житлово-комунального господарства, коли такі кошти передбачено в обласному бюджеті на поточний рік, а також коштів сільської ради і підприємств на умовах спів фінансування.

Головними розпорядниками бюджетних коштів на виконання заходів ПРОГРАМИ є Орининська сільська рада.

Секретар ради Аліна КОХАНКО