 ПРОЄКТ

# Україна

**КИСЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**(сімнадцята сесія восьмого скликання)**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 року | с. Киселівка № |  |

***Про затвердження звіту про виконання***

***«Програми утримання комунальних доріг***

***Киселівської територіальної громади на***

***2021-2023 роки» у 2021 році***

Відповідно до Плану роботи сільської ради на 2022 рік, затвердженого рішенням шістнадцятої сесії восьмого скликання Киселівської сільської ради від 28.01.2022 №16/VIII-30, керуючись пунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання «Програми утримання комунальних доріг Киселівської територіальної громади на 2021-2023 роки» у 2021 році***,*** Киселівська сільська рада **ВИРІШИЛА**:

1. Звіт про виконання «Програми утримання комунальних доріг Киселівської територіальної громади на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням другої сесії (позачергової) восьмого скликання Киселівської сільської ради № 2/VІІІ-23 від 24 грудня 2020 року, зі змінами, внесеними рішенням одинадцятої сесії восьмого скликання № 11/VІІІ-5 від 27 вересня 2021 року, рішенням тринадцятої сесії восьмого скликання №13/VІІІ-4 від 12 листопада 2021 року, у 2021 році взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Грабина В.В.), на постійну комісію з питань комунальної власності, фінансів, бюджету, регіонального розвитку та інвестицій (Буцко О.В.).

Сільський голова Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

Додаток до рішення

17 сесії 8 скликання Киселівської сільської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року

№

**Звіт**

**про виконання «Програми утримання комунальних доріг Киселівської територіальної громади на 2021-2023 роки» у 2021 році**

«Програма утримання комунальних доріг Киселівської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням другої сесії (позачергової) восьмого скликання Киселівської сільської ради № 2/VІІІ-23 від 24 грудня 2020 року, зі змінами, внесеними рішенням одинадцятої сесії восьмого скликання № 11/VІІІ-5 від 27 вересня 2021 року, рішенням тринадцятої сесії восьмого скликання №13/VІІІ-4 від 12 листопада 2021 року.

Програмою на 2021 рік затверджено видатки:

1. По загальному фонду бюджету в сумі 2 040 000,00 грн.:

* на поточний ремонт асфальтного дорожнього покриття, технагляд, виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизу, інше – 1 580 000,00 грн.
* на поточний ремонт грунтових доріг – 460 000,00 грн.

1. По спеціальному фонду бюджету в сумі 3 283 300,00 грн.:

* на виготовлення технічної документації на капітальний ремонт доріг, технагляд, експертизу – 262 000,00 грн.
* на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття доріг – 3021300,00 грн.

На виконання Програми було використано:

1. По загальному фонду бюджету на загальну суму 2 030 244,55 грн., в тому числі:

* на виготовлення проектно-коштористної документації на поточний ремонт доріг – 149 609,00 грн.
* на поточний ремонт доріг – 1 371 692,86 грн.
* на поточний ямковий ремонт доріг – 449 202,69 грн.
* на технагляд по поточному середньому ремонту асфальтобетонного покриття автодороги с.Снов'янка – 11 073,00 грн.
* на оплату послуг роботи бульдозера по влаштуванню грунтової дороги в с. Киселівка по вул. Попудренка – 48 667,00 грн.

1. По спеціальному фонду бюджету на загальну суму 3 222 601,92 грн., в тому числі:

* на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг – 195 610,00 грн.
* на капітальний ремонт доріг – 2 990 438,92 грн.
* технагляд по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Незалежності та вул. Миру в с.Терехівка» - 36553,00 грн.

У ході виконання цільової програми було виготовлено проектно-кошторисну документацію за об’єктами:

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Механізаторів (від вул. Космонавтів до вул. Нова) та вул. Першотравнева (від вул. Механізаторів до буд. 6)в с. Боромики на суму 49 776,00 грн.
2. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Зарічна в с. Снов'янка» на суму 49 893,00 грн.
3. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Озерна (від вул. Перемоги до буд. 30) в с. Стасі» на суму 49 940,00 грн.

Було виконано поточні ремонти доріг:

1. Поточний ремонт дороги по вул. Заводська в с. Киселівка на суму 49 729,00 грн.
2. Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Зарічна в с. Снов'янка (було відремонтовано 1324 м² дороги) на суму 918 692,97 грн.
3. Поточний ремонт проїзної частини вулиці в с. Киселівка на суму 353 400,00 грн.
4. Поточний ремонт проїзної частини по вул. Садова в с. Киселівка на суму 49 870,09 грн.

Було проведено поточні ямкові ремонти доріг:

1. Поточний ямковий ремонт дороги по вул. Загальногосподарська в с. Киселівка на суму 49 956,86 грн.
2. Поточний ямковий ремонт доріг частини вулиць Квітнева, Садова та провулку Володія с. Боромики на суму 49 994,00 грн.
3. Поточний ямковий ремонт дороги по вул. Нова с. Киселівка на суму 49 917,59 грн.
4. Поточний ямковий ремонт дороги по вул. Шкільна с. Киселівка на суму 49 968,57 грн.
5. Поточний ямковий ремонт дороги по вул. Центральна с. Вознесенське на суму 49 907,76 грн.
6. Поточний ямковий ремонт дороги по вул. Шевченка с. Брусилів на суму 49 833,80 грн.
7. Поточний ямковий ремонт дороги по вул. Паркова с. Брусилів на суму 49956,98 грн.
8. Поточний ямковий ремонт дороги по вул. Зарічна с. Снов'янка на суму 49 771,98 грн.
9. Поточний ямковий ремонт дороги по вул. Чернігівська с. Боромики на суму 49 895,15 грн.

Було виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг за об’єктами:

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Незалежності та вул. Миру в с. Терехівка» на суму 48 932,00 грн.
2. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Калинова та Лугова в с. Брусилів» на суму 49 549,00 грн.
3. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Попудренка в с. Киселівка» на суму 47 189,00 грн.
4. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по пров. Яцевський та вул. Лісова (від пров. Яцевський до буд. 5) в с. Новоселівка на суму 49 940,00 грн.

Було проведено капітальний ремонт дороги:

1. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Незалежності та вул. Миру в с. Терехівка» (було відремонтовано 4383,5 м² дороги) на суму 2 990 438,92 грн.

На виконання Програми було проведено процедури відкритих торгів по предметах закупівлі:

1. «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Незалежності та вул. Миру в с. Терехівка», в результаті чого виникла економія бюджетних коштів на суму 30814,08 (оголошена сума закупівлі складала 3021253,00).
2. «Поточний ремонт проїздної частини вулиці в с. Киселівка Чернігівського району Чернігівської області. Економія склала 4600,00 грн. (оголошена сума закупівлі складала 358 000,00 грн.
3. Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Зарічна в с. Снов'янка. Економія склала 11357,03 грн. (оголошена сума закупівлі складала 930 050,00 грн.)

Заступник сільського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради Володимир ГРАБИНА