Додаток

до рішення сесії

Линовицької селищної ради

Від 16.09.2021 11 сесії 8 скл

**ПРОГРАМА**

**розвитку житлово-комунального господарства Линовицької об’єднаної територіальної громади**

**на 2021-2023 рр**

**смт.Линовиця**

**2021 рік**

**ПАСПОРТ**

**Програми розвитку житлово-комунального господарства Линовицької територіальної громади**

**на 2021 -2023 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повна назва Програми | Програма розвитку житлово-комунального господарства Линовицької селищної територіальної громади на 2021 рік |
| 2. | Підстава для розвитку програми | Закон україни «Про житлово-комунальні послуги» від 9.11.2017 року № 2189-VIII |
| 3. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Линовицької селищної ради |
| 4. | Розробник програми | Відділ житлово - комунального господарства ,відділл архітектури та містобудування |
| 5. | Учасники програми | Відділи при виконавчому комітеті селищної ради, виконавчий комітет селищної ради, комунальне підприємство «Світанок», населення |
| 6. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет селищної ради |
| 7. | Головна мета Програми | Реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2021-2023 роки |
| 9. | Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми | 7 332,9 тис.грн. |

1. Загальні положення.

2. Комунальна інфраструктура.

3. Мета Програми.

4. Цілі, завдання та заходи для розробки та реалізації Програми.

5. Очікувані результати.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми.

7. Заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства Линовицької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки.

**1. Загальні положення**

Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства, кризові явища в суспільстві та залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення її проблем. Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у встановленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції. Нестача власних та бюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань з технічного переоснащення житлово-комунального підприємства та розвитку комунальної інфраструктури.

Нинішній стан житлово-комунального господарства на території Линовицької селищної територіальної громади Прилуцького району Чернігівської області свідчить про неохідність реформування цієї галузі. Рівень благоустрою населених пунктів та технічний стан його елементів не відповідає сучасним вимогам у зв’язку з недостатнім фінансуванням та неефективною моделлю управління. Відсутній чіткий план дій та розвитку житлово-комунального підприємства, не до кінця вирішене питання модернізації обладнання існуючої мережі зовнішнього освітлення, перехід до сучасних енергоощадних технологій.

Протягом тривалого часу через недостатнє фінансування не здійснювався належний ремонт доріг, не витримувалися міжремонтні терміни, тому значна кількість доріг знаходиться в незадовільному технічному стані.

Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів є суттєвим чинником негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси і здоров’я людей. Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вздовж автомобільних доріг та в лісонасадження та поблизу водоймищ, в зоні житлової забудови є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і підлягають терміновій утилізації. Видалення дерев, що досягли вікової мережі, аварійних та фаутних дерев а також відновлення зелених насаджень не носить системного характеру. Існує потреба у влаштуванні парків, скверів, розширенні зелених зон та місць для відпочинку громадян.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» із врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення населених пунктів Линовицької селищної ради, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Впродовж останніх років на території Линовицької селищної ради (ТГ) проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає санітарне очищення території, утримання вулично-дорожньої мережі, вивіз твердих побутових відходів, ремонт та обслуговування вуличного освітлення, задовільне водопостачання.

Програма розвитку житлово-комунального господарства Линовицької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки розроблена для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади в належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, збереження об’єктів загального користування.

Виконання Програми передбачає:

* створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;
* забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;
* запровадження стимулів до економічного і раціонального господарювання та використання ресурсів;
* прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів;
* доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг;

**2. Комунальна інфраструктура**

Линовицької селищної рада (ТГ) утворилася внаслідок об’єднання Линовицької селищної ради та сільських рад Новогребельської, Бубнівщинської, Даньківської, Удайцівської, Богданівської .

Територія 210,6 км².

Населення 4755 осіб.

До складу громади входять 1 смт. Линовиця та 15 сіл: Богданівка, Глинщина, Тополя, Турківка, Бубнівщина, Даньківка, Нетягівщина, Онищенків, Стасівщина, Нова Гребля, Лутайка, Мокляки, Мохнівка, Удайці, Полонки.

Сучасний стан житлово-комунального господарства Линовицької селищної ради (ТГ) характеризується значним покращенням, але все ж виникає багато проблем, основною з яких зношеність існуючих основних фондів.

На території Линовицької селищної ради (ТГ) Прилуцького району Чернігівської області здійснює свою діяльність комунальне підприємство «Світанок», яке було створене в 2021році рішенням Линовицької селищної ради. Підприємство буде багатофункціональним.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

* організація ефективного управління в сфері надання якісних житлово-комунальних послуг (водопостачання, водовідведення, вивіз ТПВ);
* контроль за виконанням робіт з утриманням, благоустрою та озеленення території ТГ (спортивних та дитячих ігрових майданчиків, місць відпочинку, парків скверів тощо);
* утримання та експлуатація зовнішніх інженерних комунікацій і споруд (зовнішнє освітлення);
* утримання, розвиток, благоустрій місцевих автодоріг;

***2.1.*  *Стан природного середовища***

На якість атмосферного повітря на території громади громади впливають природні чинники, викиди від станцінарних джерел (насамперед, розташовані тут промислові підприємства), викиди пересувних джерел забруднення (сільгосппідприємства та автотранспорт). Також можливий вплив на якість атмосферного повітря підприємств такого значного центру як Прилуки. Місто розташовано на північ від Линовицької громади, тож в дні, коли переважають північні вітри, шкідливі викиди досягають її територій.

Показник рівня забрудненості повітря не перевищує коефіцієнта 2,5. Це означає – атмосферне повітря незабруднене та негативні впливи на стан здоровʹя відсутні.

Водночас питання до чистоти повітря все ж таки існують, щоправда, судячи з усього, йдеться про органічні складові виробництв. До таких відноситься ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний». Його відходи – це речовини, що залишаються після переробки цукрового буряка. Через застарілі технологічні рішення очисних систем стоки скидаються в ставок, утворений на р. Ставка. Як наслідок в сезон виробництва цукру в селищі з`являється специфічний запах. Хоча він не становить загрози здоров`ю однак привабливості адміністративному центру та громаді в цілому не додає.

Щодо питної води. За результатами досліджень у 2018–2019 рр., а саме з розподільчої мережі та артезіанської свердловини, в більшості досліджень вона відповідала визначеним нормативам (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Перевищення вмісту заліза зафіксовано в грудні 2019 р. (1,9 ГДК) та у травні 2018 р. (2,2 ГДК).

Водночас наслідки діяльності аграрно-промислового комплексу чим далі більше. Він – основний забруднювач земель, повітря, води. Агропідприємства часом непомірно використовують отрутохімікати і пестициди. Особливу небезпеку представляє забруднення навколишнього середовища в результаті порушення правил зберігання, транспортування та застосування мінеральних добрив і пестицидів, що веде до зниження родючості грунтів, погіршення якості води та повітря.

Для зменшення негативного впливу на природне середовище діяльності людини громада розпочала створення системи збирання, транспортування та утилізації побутових відходів. Паспортизовано дві ділянки, затверджено та реалізується графік збирання твердих побутових відходів (вдається зібрати до 75%). Водночас ця проблема залишається не розв`язаною – як з огляду на відсоток сміття, що залишається поза нею, так і первісної утилізації. Поки що переробка шкідливих речовин можлива лише за межами громади (в Прилуках).

***2.2 Водопостачання та водовідведення***

Однією з найгостріших проблем на території Линовицької селищної ради (ТГ) є водопостачання. Така ситуація склалася у зв’язку з діяльністю на території громади найпотужніших виробників ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний». СТОВ «Цукровик» У зв’язку з їх професійною діяльністю рівень води у грунті значно знизився, тому колодязі та криниці у сільського населення залишились без води. Проблема є суттєвою, тому що більша частина сільського населення займається вирощуванням на своїх присадибних ділянках овочевих культур, розведенням худоби та птиці (що потребують чималої кількості води).

Основним завдання Програми є забезпечення безперебійного та якісного водопостачання для населення Линовицької селищної ради (ТГ).

Сучасний стан водопровідного господарства характеризується дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для належної експлуатації та обслуговування системи водопостачання, недосконалістю управлінської діяльності та відсутністю прогнозованих економічних показників щодо ефективності її використання.

Проблема є значущою, тому що сприятиме надійному забезпеченню роботи систем водопостачання, а також збереженню здоров’я населення, ефективного використання матеріальних та енергетичних ресурсів у сфері водопровідного господарства та скорочення втрат питної води.

Основним завдання Програми є забезпечення безперебійного та якісного водопостачання за доступними тарифами для населення Линовицької селищної ради (ТГ).

На території Линовицької селищної ради (ОТГ) існують такі об’єкти водопостачання та водовідведення:

***Протяжність водопровідних мереж:***

- водопровідна мережа смт.Линовиця – 14,1 км.,

- водопровідна мережа с.Нова Гребля– 1,0 км.,

***Водозабірні свердловини:***

- водозабірна свердловина в смт Линовиця по вулиці Шкільній обслуговує 122 приватних будинків та забезпечує водою 306 осіб, Линовицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів – 363 осіб, заклад дошкільної освіти «Веселка» - 35 осіб, КНП Линовицька Амбулаторія « ЗПСМ Линовицької селищної ради» - 20 осіб, Центр надання соціальних послуг Линовицької селищної ради – 23 осіб

- водозабірна свердловина смт Линовиця по вулиці Заводській обслуговує 36 приватних будинків та забезпечує водою 239 осіб, ДНЗ № 2 – 40 осіб

- водозабірна свердловина в селі Нова Гребля обслуговує 15 приватних будинків, та забезпечує водою 55 осіб.

Централізовані системи каналізації в громаді відсутні

***2.2. Житлове господарство***

Житловий фонд комунальної власності Линовицької селищної ради ( ТГ) налічує: 19 одноповерхових будинків- (35 квартир ). Загальна площа складає – 1566,4 м². Кількість квартиронаймачів – 17, мешканців – 33 осіб.

Система опалення житлового фонду комунальної власності ТГ – індивідуальна пічне.

Існуюча система обслуговування житлового фонду, у якій житлово-комунальна організація в одночас виступає у ролі замовника та виконавця послуг з обслуговуванням та утримання житлових будинків, є неефективною і не в змозі забезпечити вимоги мешканців щодо повноти та якості житлових послуг.

Велике занепокоєння викликає стан утримання багатоквартирних будинків, що в процесі реформування колишніх КСП були передані до комунальної власності селищної ради. Капітальні ремонти в таких будинках не проводяться, фінансування з місцевого бюджету відсутнє. В сучасних умовах ринкових стосунків таке житло стає аварійним.

Альтернативним варіантом утримання і експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є створення об’єднань співвласників будинків, запровадження нових форм діяьності з розмежування управлінських і виробничих функцій та залучення до управління і обслуговування житлового фонду суб’єктів підприємницької діяльності, як фізичних так і юридичних осіб.

На даний час на території Линовицької селищної ради (ТГ) не створено жодного об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

***2.3. Теплове господарство***

Централізоване теплове постачання на території Линовицької селищної ради (ТГ) Прилуцького району Чернігівської області відсутнє. Всі об’єкти житлового фонду, незалежно від форм власності, та об’єкти соціальної інфраструктури знаходяться на індивідуальному опаленні.

***2.4. Дорожньо-транспортний комплекс***

Територією громади проходить автодорога регіонального значення Р 67 (Чернігів–Ніжин–Прилуки–Пирятин). Далі цієї – дорога на Полтаву. За 10 км від Линовиці – автошлях національного значення Н 07 (Київ – Суми – Юнаківка, далі – на Курськ). Це так звана «сумська траса», дуже популярна та навантажена транспортом. За 25 км від адміністративного центру громади – автошлях міжнародного значення М03 (Київ – Харків – КПП «Должанське»), так звана «харківська траса». Тобто Линовицька територіальна громада розташована не на їх перетині, але дуже близько. До громади легко доїхати, поруч перетинаються важливі транспортні коридори, що створює підґрунтя для розвитку логістичних можливостей. Стан зазначених доріг різний, нарікання викликає «сумська траса». 7 серпня 2018 р. Державне агентство автомобільних доріг України зробило заявку про наміри її капітального ремонту та реконструкції штучних споруд. В 2019 році ремонт було розпочато. Реалізація цього проєкту покращить сполучення Линовиці із значними центрами України.

*Характеристика стану доріг та вулиць в ОТГ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Значення доріг | Протяжність, км | Стан покриття |
| Державного значення – асфальт | 22,3 | задовільний |
| Місцевого значення, з них: | 53,07 | задовільний |
| тверде покриття – асфальт | 22,1 | задовільний |
| тверде покриття – бетон | - |  |
| тверде покриття – шлак | - |  |
| ґрунтова з підсипкою щебенем | 11,24 | задовільний |
| ґрунтова | 19,73 | задовільний |

Стан інших доріг (обласних, районних, сільських) місцями є катастрофічним, коли стан покриття змушує водіїв об`їжджати дорогу полем. Але, в переважній більшості випадків – це середньо статистичний стан такого роду доріг в Україні, він суттєво ускладнює сполучення між населеними пунктами громади, збільшуючи час, необхідний для надання різноманітних послуг та комунікації громадян. В разі здійснення ремонтів доріг компактність громади дозволятиме доїжджати з будь-якого її населеного пункту до адміністративного центру протягом 15 хв.

**3. Мета Програми**

Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і відповідно до встановлення нормативів і національних стандартів. Реформування житлово-комунального господарства передбачає широке роз’яснення процесу і результатів реформ.

**4. Цілі, завдання та заходи для розробки та реалізації Програми**

***Цілі Програми:***

* забезпечення якісного і належного надання споживачам послуг з водопостачання при мінімальному негативному впливі на навколишнє середовище;
* розширити кількість і надання послуг населенню Линовицької селищної ради (ТГ);
* забезпечення збалансованості системи комунальної інфраструктури;
* раціональне використання матеріальних та енергетичних ресурсів;
* скорочення витоків і непродуктивних витрат води;
* впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами ;
* задоволення попиту на підключення до мережі водопостачання, що будуються і реконструюються в поточному і перспективному періодах розвитку Линовицької селищної ради ( ТГ);

***Програма вирішує наступні питання:***

* підвищення надійності та якості надання послуг;
* розвиток механізму залучення коштів позабюджетних джерел в комунальний комплекс;
* надання широкого спектру комунальних послуг, благоустрою територій, транспортних послуг для пасажирських перевезень, утримання вулично-дорожньої мережі, переробки щепи, виготовлення пілет, використання спеціальних автомобілів і т. п.;

До цієї Програми включені першочергові заходи з модернізації елементів систем водопостачання сіл Линовицької селищної ради (ТГ), що входять в єдиний (неподільний) технологічний комплекс.

Завданнями Програми – є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території Андріївської сільської ради (ОТГ) та покращення його естетичного вигляду.

***Основні заходи:***

* покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів Линовицької селищної ради, організації робіт по прибиранню, забезпечення своєчасного і повного вивезення твердих побутових відходів та нечистот, ліквідація стихійних сміттєзвалищ,
* забезпечення якісного освітлення вулиць (поточне утримання, продовження робіт з влаштування зовнішнього освітлення в тому числі з застосуванням енергозберігаючих технологій) та придбання необхідного обладнання, засобів та матеріалів
* придбання спеціалізованої техніки (допоміжної) необхідної для залучення у роботі житлово-комунального господарства та благоустрою (бензопили, бензокосарки, кущорізи, тощо) та інструментів (матеріалів) для їх обслуговування;
* придбання паливо-мастильних матеріалів необхідних для реалізації заходів та завдань з благоустрою та житлово-комунального господарства;
* залучення до виконання робіт з благоустрою осіб з числа безробітних на договірних засадах, а також засуджених до виконання громадських робіт;
* створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів благоустрою (улаштування пандусів, з’їздів для інвалідів-візочників, тощо);
* проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

**5. Очікувані результати**

Основною умовою реалізації Програми є консолідація та спрямування дій селищної ради, виконавчого комітету, комунального підприємства «Світанок» на створення дієвої системи управління та приятливого середовища для формування ефективного результату роботи.

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

* поліпшення санітарного та естетичного стану населених пунктів Линовицької селищної ради (ТГ);
* збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього освітлення та інших об’єктів благоустрою за рахунок виконання робіт з капітального, поточного ремонту та послуг із технічного обслуговування;
* поліпшення якості послуг з зовнішнього освітлення та запровадження енергозберігаючих технологій;
* забезпечення належних умов для проживання та відпочинку мешканців та гостей громади;
* своєчасність та ефективність виконання робіт з житлово-комунального господарства та благоустрою на території Линовицької селищної ради (ТГ);
* забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального господарства;
* створити сприятливі умови для накопичення ресурсів з метою технічного переоснащення комунального підприємства «Світанок» та розвитку комунальної інфраструктури;
* створити сприятливі умови для залучення додаткових коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства та ефективний механізм подальшого його реформування;
* забезпечити поступове відновлення сфери благоустрою території та впорядкування об’єктів комунальної власності на умовах фінансування з селищного бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством;
* забезпечити сталу та ефективну роботу комунального підприємства «Світанок»
* забезпечити надання населенню послуг з поточних видів ремонтних робіт та робіт по благоустрою;
* забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на послуги підприємства;
* забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства;
* забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства при прозорій економічно обґрунтованій системі визначення рівня тарифів на житлово-комунальні послуги;
* реалізація існуючих та розробка нових проектів з комплексного благоустрою територій населених пунктів;
* реконструкція зелених насаджень, розроблення довгострокового плану озеленення населених пунктів;
* будівництво, ремонт, реконструкція вулично-дорожньої мережі;
* поліпшення ритуального обслуговування населення;
* залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства;
* стимулювання інвестиційного процесу та ефективного використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та споживачами послуг;
* створення системи поводження з побутовими відходами, сортування та утилізації вторинних ресурсів, розробка схеми санітарної очистки території сільської ради.

1. **Фінансове забезпечення виконання Програми**

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених селищним бюджетом, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансове забезпечення виконання Програми визначається рішенням Линовицької селищної ради (ТГ) про бюджет на відповідний рік. У разі змін складових фактичної вартості заходів, передбачених цією Програмою, кошти виділяються в установленому законом порядку.

У ході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету.

Рішенням селищної ради про затвердження змін до бюджету можуть вноситися додаткові заходи з розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Линовицької селищної ради (ТГ).

Головним розпорядником коштів Програми є Линовицька селищна рада (ТГ).

**Заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства Линовицької селищної**  **територіальної громади на 2021-2023 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заходи** | **Термін виконання (період реалізації)** | **Вартість тис. грн.** | **Виконавці** |
| 1. | Приведення у відповідність правоустановчі документи на об’єкти комунальної власності | 2021 рік | 50,0 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 2. | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вулиці Якова де Бальмена, Братів Ярошенків та вул Шевченка в смт Линовиця Прилуцького району чернігівської області | 2021 рік | 268,7 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 3. | Ремонт вуличного освітлення в с. Богданівка. Стасівщина та смт Линовиця Прилуцького району Чернігівської області | 2021 рік | 12,9 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 4. | Ремонт вуличного освітлення смт. Линовиця,с.Онищенків, с. Бубнівщина, с.Удайці та с.Нова Гребля Прилуцького району Чернігівської області | 2021 рік | 23,9 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 5. | Ремонт вуличного освітлення вул. Грушевського , Володимирська, Панаса Мирного смт. Линовиця Прилуцького району Чернігівської області | 2021 рік | 49,9 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 6. | Ремонт водонапірної башти за адресою: вулиця Шкільна в смт. Линовиця Прилуцького району Чернігівської області | 2021-2023 рік | 300,00 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 7. | Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертного звіту на реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання смт Линовиця Прилуцького району Чернігівської області | 2023 рік | 300,00 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 8. | Виявлення безхазяйного майна на території Линовицької селищної ради (ТГ) Прилуцького району Чернігівської області | 2021-2023 роки | 45,00 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 9. | Виготовлення схеми санітарного очищення населених пунктів території Линовицької селищної ради (ТГ) Прилуцького району Чернігівської області | 2022-2023 рік | 100,00 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 10. | Придбання машини для збору та транспортування твердих побутових відходів | 2021 рік | 2500,00 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 11. | Придбання обладнання (контейнерів, урн) для розподільного збирання твердих побутових відходів | 2021-2023 рік | 300,00 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 12. | Будівництво контейнерних майданчиків | 202-2023 рік | 150,00 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 13. | Будівництво тротуару по вулицях Мічурина, Шевченка, Незалежності в смт Линовиця Прилуцького району Чернігівської області | 2022-2023 роки | 1000,00 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 14. | Встановлення штучних дорожніх нерівностей | 2023 рік | 200,00 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 15. | Капітальний ремонт існуючої адмінбудівлі по вулиці Шевченка 1 з переплануванням приміщень під центр обслуговування населення Линовицької ОТГ смт.Линовиця Прилуцького району Чернігівської області | 2021-2023 рік | 1500,0 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 16. | Ремонт приміщень ДНЗ № 2, по вул. Заводська смт. Линовиця Прилуцького району Чернігівської області | 2021-2023 рік | 150,0 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 17. | Ремонт приміщень ДНЗ Веселка, по вул. Якова де Бальмена смт. Линовиця Прилуцького району Чернігівської області | 2021-2023 рік | 100,00 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 18. | Роботи з реконструкції системи газопостачання котельні Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул Садова 2 а в с. Богданівка Прилуцького району Чернігівської області | 2021 рік | 32,5 | Виконавчий комітет селищної ради |
| 19. | Встановлення протипожежної сигналізації в приміщенні Линовицької амбулаторії « ЗПСМ Линовицької слищної ради « за адресою: вул. Мічурина,2 в смт. Линовиця Прилуцького району Чернігівської області | 2021 рік | 250,00 | Виконавчий комітет селищної ради |
|  | Всього тис.грн. |  | 7332,9 |  |