Додаток 1

до плану соціально-економічного розвитку

Лосинівської ТГ на 2022 рік

Перелік проектів до плану соціально-економічного розвитку Лосинівської ТГ на 2022 рік

| № н/п | Назва проекту | Орієнтовна вартість проекту тис. грн. | Термін виконання | Джерела фінансування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | обласний бюджет | державний бюджет | інші джерела | Всього |
| 1. | Капітальний ремонт покрівлі корпусуА1 ІІ Лосинівської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: смт. Лосинівка, вул. Богословська, 4а | 1498,295 | 2022 рік |  |  | 1498,295 |  | 1498,295 |
| 2. | Встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень в будівлях та приміщеннях Лосинівської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою смт. Лосинівка, вул. Богословська, 4а | 449,269 | 2022 рік |  |  | 449,269 |  | 449,269 |
| 3. | Розробка ПКД, та встановлення твердопаливного котла в ЗДО «Сонечко», | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 4. | Розробка ПКД, та переведення на альтернативні види опалення Галицького ЗЗСО | 200 | 2022 рік | 100 |  |  | 100 | 100 |
| 5. | Розробка ПКД, та переведення на альтернативні види опалення Лосинівської амбулаторії ЗПСМ | 300 | 2022 рік | 100 |  |  | 200 | 300 |
| 6. | Оновлення ПКД та реконструкція системи водопостачання в с. Світанок | 50 5 500 | 2022 рік | 50 500 |  |  | 5 000 | 5550 |
| 7. | Облаштування вузла обліку дистанційної передачі даних Сальненський ЗЗСО, за адресою с. Сальне, вул. Жовтнева,21 | 43 | 2022 рік | 43 |  |  |  | 43 |
| 8. | Облаштування вузла обліку дистанційної передачі даних ЗДО «Сонечко» , за адресою смт. Лосинівка, вул. Троїцька, 9-а | 49 | 2022 рік | 49 |  |  |  | 49 |
| 9. | Облаштування вузла обліку дистанційної передачі даних Лосинівська селищна рада за адресою смт. Лосинівка, вул. Шевченка, 2 | 30 | 2022 рік | 30 |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт та облаштування харчоблоків в шкільних їдальнях Лосинівський ЗЗСО, Галицький ЗЗСО, Світанківський ЗЗСО, Перемозький ЗЗСО | 1 600 | 2022 рік | 400 |  | 1 200 |  | 1600 |
| 11. | Розроблення ПКД та ремонт доху ЗДО «Сонечко» | 300 | 2022 рік | 200 |  |  | 100 | 300 |
| 12. | Придбання шкільного автобуса | 1 600 | 2022 рік | 700 |  |  | 900 | 1600 |
| 13. | Розроблення ПКД та заміна вікон в Галицькому ЗЗСО | 300 | 2022 рік | 100 |  |  | 200 | 300 |
| 14. | Розробка плану просторового розвитку територій | 1 000 | 2022 рік | 500 |  |  | 500 | 1000 |
| 15. | Розроблення ПКД та облаштування ЦНАП | 1 000 | 2022 рік | 500 |  |  | 500 | 1000 |
| 16. | Монтаж вуличного освітлення за адресо. с. Сальне вул. Миру від № 2 до № 39 | 100 | 2022 рік |  |  |  | 100 | 100 |
| 17. | Монтаж вуличного освітлення за адресою с. Сальне, вул. Першотравнева від №3 до №23 | 50 | 2022 рік |  |  |  | 50 | 50 |
| 18. | Розроблення ПКД та монтаж вуличного освітлення за адресою смт. Лосинівка, вул. Незалежності від №66 до №114 | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 19. | Розроблення ПКД та монтаж вуличного освітлення за адресою смт. Лосинівка вул. 1 Травня | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 20. | Розроблення ПКД та монтаж вуличного освітлення за адресою смт. Лосинівка вул. Ватутіна, від №2 до №62 | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 21. | Розроблення ПКД та монтаж вуличного освітлення за адресою смт. Лосинівка вул. Ф.Мотильової | 50 | 2022 рік | 50 |  |  |  | 50 |
| 22. | Розроблення ПКД та монтаж вуличного освітлення за адресою смт. Лосинівка вул. Суворова | 100 | 2022 рік | 50 |  |  | 50 | 100 |
| 23. | Розроблення ПКД та монтаж вуличного освітлення за адресою с. Терешківка, вул. Миру, вул. Незалежності | 100 | 2022 рік | 50 |  |  | 50 | 100 |
| 24. | Розроблення ПКД та монтаж вуличного освітлення за адресою с. Шняківка, вул. П.Морачевського, Біланівська | 100 | 2022 рік | 50 |  |  | 50 | 100 |
| 25. | Розроблення ПКД та монтаж вуличного освітлення за адресою с.Данина, вул. Центральна, вул. Садова, вул. Довженка | 200 | 2022 рік | 100 |  |  | 100 | 200 |
| 26. | Виготовлення ПКД та монтаж вуличного освітлення вулиць Лісова, Шкільна, Космонавтів в с. Яхнівка | 200 | 2022 рік | 200 |  |  |  | 200 |
| 27. | Монтаж вуличного освітлення в с. Яхнівка вул. Шевченка від №32 до №97, від № 2 до № 30 | 290 | 2022 рік |  |  | 290 |  | 290 |
| 28. | Розроблення ПКД та монтаж вуличного освітлення за адресою с. Галиця, вулиці Бондарівська, М.Приходька | 200 | 2022 рік | 200 |  |  |  | 200 |
| 29. | Капітальний ремонт доріг з твердим покриттям смт. Лосинівка: вул.Дружби, вул. Яринича | 2 000 | 2022 рік | 400 |  | 1 600 |  | 2000 |
| 30. | Ямкові ремонти доріг смт. Лосинівка: вул. 1-Травня вул. Гетьманська вул. Франка вул. Ватутіна вул. Садова вул. Українська вул. Л.Українки | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 31. | Ямкові ремонти доріг з твердим покриттям с. Вікторівка вул.Миру | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 32. | Ямкові ремонти доріг з твердим покриттям с.Галиця вул. Бондарівська, вул. Центральна | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 33. | Ямкові ремонти доріг з твердим покриттям с. Богданівка вул. Центральна, вул. Кубрака с. Перемога вул. С.Петрика с. Гармащина вул. Довженка с. Ст.Лосинівська вул. Лесі Українки с. Ч.Колодязь вул. Покровська, вул. М.Орла | 300 | 2022 рік | 300 |  |  |  | 300 |
| 34. | Ямкові ремонти доріг з твердим покриттям с. Данина вул. Центральна, вул. Тавнева, вул. Незалежності | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 35. | Ямкові ремонти з твердим покриттям с. Шатура вул. Широка, вул. Дерезенка | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 36. | Ямкові ремонти доріг з твердим покриттям с.Шняківка вул П.Морачевського | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 37. | Ямкові ремонти з твердим покриттям с. Сальне вул. Незалежності | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 38. | Розробка ПКД та проведення реконструкції пішохідної зони по правий бік від проїздної частини по вул. Богословська смт. Лосинівка від центру селища до школи | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 39. | Виготовлення ПКД на облаштування водозабірних свердловин в с. Галиця, с. Погребець, с.Яхнівка | 150 | 2022 рік | 150 |  |  |  | 150 |
| 40. | Виготовлення паспортів для облаштування сміттєзвалищ в селах Шатура, Сальне, Світанок | 150 | 2022 рік | 150 |  |  |  | 150 |
| 41. | Виготовлення технічної документації для будівель комунальної власності та оформлення земельних ділянок | 100 | 2022 рік | 100 |  |  |  | 100 |
| 42. | Підключення комунальних закладів та установ до мережі Інтернет | 50 | 2022 рік | 50 |  |  |  | 50 |
| 43. | Придбання комп’ютерів та оргтехніки для закладів освіти | 100 | 2022 рік | 30 |  | 50 | 20 | 100 |
| 44. | Придбання обладнання для закладів первинної медицини | 200 | 2022 рік |  |  |  | 200 | 200 |
| 45. | Заміна вхідних дверей те ремонт сходів в Шняківському клубі | 50 | 2022 рік | 30 |  |  | 20 | 50 |
| 46. | Заміна вхідних дверей та дверей до зали в Терешківському клубі | 40 | 2022 рік | 40 |  |  |  | 40 |
| 47. | Встановлення грат на вікна в інформаційно-дозвіллєвих просторах с. Галиця, с.Перемога | 50 | 2022 рік | 50 |  |  |  | 50 |
| 48. | Ремонт зали в Шатурському клубі, заміна стільців | 50 | 2022 рік | 20 |  |  | 30 | 50 |
| 49. | Ремонт фойє в Сальненському клубі | 50 | 2022 рік | 20 |  |  | 30 | 50 |
| 50. | Ремонт зовнішньої стіни та фундаменту Терешківської сільської бібліотеки | 50 | 2022 рік | 20 |  |  | 30 | 50 |
| 51. | Ремонт даху у світанківському музеї україно-чесько-словацької дружби | 50 | 2022 рік | 20 |  |  | 30 | 50 |
| 52. | Створення інформаційно-дозвіллєвих просторів в селах Світанок, Шняківка | 200 | 2022 рік | 50 |  |  | 150 | 200 |
| 53. | Придбання велосипедів для соціальних робітників | 100 | 2022 рік |  |  |  | 100 | 100 |
| 54. | Розроблення ПКД та реконструкція стадіону в смт. Лосинівка | 200 | 2022 рік | 50 |  |  | 150 | 200 |
| 55. | Розроблення ПКД та облаштування активних парків в селах Богданівка, Галиця, смт. Лосинівка | 150 | 2022 рік | 60 |  |  | 90 | 150 |
| 56. | Розроблення та затвердження офіційного бренду громади | 50 | 2022 рік | 20 |  |  | 30 | 50 |
| 57. | Облаштування торгівельних майданчиків в селах Галиця, Світанок | 40 | 2022 рік | 20 |  |  | 20 | 40 |
| 58. | Проведення поточних ремонтних робіт у приміщеннях під бізнес-парк | 100 | 2022 рік | 30 |  |  | 70 | 100 |
| 59. | Розроблення ПКД парку воїнів-інтернаціоналістів в смт. Лосинівка | 50 | 2022 рік | 50 |  |  |  | 50 |
| 60. | Проведення благоустрою місця поховання П.Морачевського в с. Шняківка (встановлення памятника, оновлення огорожі, будівництво доріжки, висаджування зелених насаджень) | 30 | 2022 рік | 30 |  |  |  | 30 |
| 61. | Проведення косметичного ремонту даху будівлі Галицького старостату | 50 | 2022 рік | 30 |  |  | 20 | 50 |
| 62. | Проведення ремонту ганку будівлі Вікторівського старостату | 10 | 2022 рік | 10 |  |  |  | 10 |
| 63. | Розроблення проектно-кошторисної документації облаштування внутрішнього санвузла в приміщення селищної ради | 10 | 2022 рік | 10 |  |  |  | 10 |
| 64. | Облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів в населених пунктах громади | 30 | 2022 рік | 30 |  |  |  | 30 |
| 65. | Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів | 50 | 2022 рік | 20 |  |  | 30 | 50 |
| 66. | Встановлення приладів відеоспостереження в селах Галиця, Сальне, смт. Лосинівка | 300 | 2022 рік | 300 |  |  |  | 300 |
| 67. | Розроблення ПКД на облаштування рекреаційних зон та зон відпочинку в населених пунктах громади | 50 | 2022 рік | 30 |  |  | 20 | 50 |
| 68. | Ремонт пам’ятників, пам’ятних знаків, відновлення меморіальних табличок (с. Терешіквка, с.Шняківка, смт.Лосинівка) | 50 | 2022 рік | 520 |  |  |  | 50 |
| 69. | Облаштування просторів культурної спадщини в Світанківському ЗЗСО, Лосинівському ЦДЮТ, Данинському клубі, Шатурському клубі | 15 | 2022 рік | 5 |  |  | 10 | 15 |

Заступник селищного голови,

керуючий справами  (секретар)

виконавчого комітету                                                                                                                                Оксана МЕЛАШЕНКО