****

**УКРАЇНА**

**МАГАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**17.12.2021 р. 13 сесія 8 скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я №1-13/21**

**Про затвердження «Програми**

**благоустрою населених пунктів**

**Магальської сільської ради**

**на 2022-2024 роки»**

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи накопичення проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення, Магальська сільська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити «Програму благоустрою населених пунктів Магальської сільської ради на 2022-2024 роки».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Дробот В.Г.).

**СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Степан САІНЧУК**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 13 сесії 8 скликання

Магальської сільської ради

від 17.12.2021 року № 1-13/21

ПРОГРАМА

благоустрою населених пунктів Магальської сільської ради

на 2022-2024 рр.

**1. Вступ**

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.

Виходом із цієї ситуації є залучення власних коштів, загального та спеціального фондів, а також коштів отриманих від бюджету вищого рівня у вигляді трансфертів (субвенцій, дотацій, тощо). Зміни до Програми вносяться за рішенням сільської ради. Дані роботи проводяться із залученням підрядних організацій та громадян на договірних основах для виконання організації роботи по збору, вивозу твердих побутових відходів, обваловки сміттезвалищ, обслуговування вуличного освітлення.

На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів із врахуванням досвіду провідних країн Європейського Союзу.

**2. Сучасний стан благоустрою сіл громади**

В населених пунктах Магальської ОТГ незадовільний стан доріг, тому необхідно облаштувати вулиці твердим покриттям та постійно утримувати їх в належному стані (проводити регулярне профілювання).

Особливу увагу слід приділити належному стану кладовищ, пам’ятних знаків, виявленню стихійних сміттєзвалищ. В цьому напрямку планується організувати роботу по благоустрою кладовищ, вивезенню сміття, облаштування сміттєзвалищ.

Програмою передбачається також знайти можливості та вирішити питання виготовлення трафаретів з назвами вулиць, номерів будинків та забезпечити вуличним освітленням всі вулиць населених пунктів громади, оплата за освітлення.

З метою покращання стану благоустрою території розроблено План заходів до Програми благоустрою населених пунктів Магальської сільської ради на 2020 рік (додаток №1).

**3. Мета та основні завдання Програми**

Основною метою Програми є забезпечення соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, тощо, що здійснюються на території населених пунктів.

Для цього необхідно:

- розробляти і здійснювати ефективні та комплексні заходи з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування;

- організовувати належне утримання і раціональне використання територій іншого призначення;

- створювати умови для реалізації прав суб'єктами господарювання у сфері благоустрою населених пунктів громади;

- здійснювати заходи з благоустрою населених пунктів,  та утримання в належному стані парків, вулиць, кладовищ, ремонту шляхів і тротуарів, інших об'єктів;

- забезпечувати проведення ремонту, реконструкції, виготовлення в’їзних знаків в сіл громади;

- організовувати проведення робіт з ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою комунальної власності;

- запроваджувати схеми санітарного очищення у населених пунктах громади;

- підтримувати благоустрій сільських кладовищ;

- здійснювати ремонт й обслуговування дорожньої сільської мережі;

- проводити роботу з населенням з питань покращання благоустрою та санітарного стану;

- укладати договори з суб’єктами надання послуг;

- щорічно, з врахуванням реальної ситуації, коригувати програму з метою визначення першочергових заходів.

**4.Джерела фінансування Програми**

Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонту об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок залучення власних коштів, загального та спеціального фондів, а також коштів отриманих від бюджету вищого рівня у вигляді трансферів (субвенцій, дотацій, тощо), інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

При фінансуванні заходів з благоустрою населених пунктів оплата за виконання певних робіт може здійснюватися на підставі укладених договорів з вирахуванням всіх, передбачених чинним законодавством платежів та зборів.

**5. Очікувані результати виконання Програми**

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;

- належне утримання автомобільних доріг;

- часткове вирішення питання зайнятості населення;

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища населених пунктів ОТГ та створення кращих умов для життєдіяльності її мешканців;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;

- створення умов для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

- підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення.

**Секретар сільської ради**                                                **Анжела КРІСТЕЛ**

Додаток №1

до Програми благоустрою населених пунктів Магальської сільської ради на 2022-2024 роки

**План заходів**

**до Програми благоустрою населених пунктів Магальської**

**сільської ради на 2022-2024 рр.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування заходу | Сума коштів місцевого бюджету  (тис. грн.) | Сума коштів місцевого бюджету  (тис. грн.) | Сума коштів місцевого бюджету  (тис. грн.) |
|  | Рік | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведення місячників з благоустрою, санітарного очищення та оновлення екологічної обстановки | В межах бюджетного фінансування | В межах бюджетного фінансування | В межах бюджетного фінансування |
| 2 | Проведення сільських суботників | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |
| 3 | Збір та захоронення твердих побутових відходів (придбання палива, запчастин, укладення договорів на вивіз), ліквідація несанційонованих сміттезвалищ | 70 | 80 | 80 |
| 4 | Визначення та благоустрій місць під встановлення контейнерів для збору сміття | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |
| 5 | Обслуговування вуличного освітлення | 900 | 1000 | 1100 |
| 6 | Оплата послуг із благоустрою населених пунктів в т.ч. поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення | 300 | 300 | 400 |
| 7 | Виготовлення трафаретів з назвами вулиць, номерів будинків | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Ліквідація старих аварійних сухостоїв та обрізка дерев | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Санітарна очистка кладовищ, прибирання та обкоси (придбання палива) їх благоустрій та утримання | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Оплата послуг по утриманню в належному стані сільських сміттєзвалищ | 20 | 20 | 30 |
| 11 | Очистка вулиць від снігу в зимовий період | 300 | 400 | 400 |
| 12 | Оплата послуг електрика згідно договору по обслуговуванню вуличного освітлення та комунальних установ. | 110 | 120 | 120 |
| 13. | Очистка і лабораторний аналіз громадських криниць | 60 | 60 | 70 |
| 14. | Підтримання в належному стані доріг та придорожніх смуг населених пунктів ОТГ | 900 | 1000 | 1100 |
|  | **Всього** | 2775 | 3095 | 3365 |
|  |  |  |  |  |

**Секретар сільської ради**                                                **Анжела КРІСТЕЛ**