ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________

“”         2021року

ПЛАН РОБОТИ

Управління капітального будівництва, житлово – комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

на 2021 рік

| № п\п | Дата проведення (число або період) | Назва заходу, короткий зміст події | Хто проводить, хто бере участь* | Місце та час проведення* | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Відділ капітального будівництва |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протягом року | Ознайомлення з проектно-кошторисною документацією по об’єктах, будівництво яких планується в 2021-2023 році за рахунок всіх джерел фінансування. |  | УКБ |  |
| 1.2 | Протягом року | Робота з проектними організаціями по проектуванню та коригуванню робочих проектів |  | УКБ |  |
| 1.3 | Протягом року | Відпрацювання з проектними організаціями робочих проектів по зауваженням експертизи. |  | УКБ |  |
| 1.4 | Протягом року | Огляд об’єктів 2021 року, які будуються за рахунок всіх джерел фінансування. |  |  |  |
| 1.5 | Протягом року | Підготовка та передача виконавчої документації експлуатуючим організаціям по об’єктам, що були введені в експлуатацію. |  | УКБ |  |
| 1.6 | Протягом року | Відпрацювання з правоохоронними органами запитів та листів. |  | УКБ |  |
| 1.7 | Протягом року | Листування з проектними та підрядними організаціями. |  | УКБ |  |
| 1.8 | Протягом року | Перевірка обсягів виконаних робіт по об’єктах будівництва. |  | УКБ |  |
| 1.9 | Протягом року | Виконання доручень начальника Управління щодо перевірки об’єктів будівництва та виїзди на об’єкти для контролю виконаних робіт. |  | УКБ |  |
| 1.11 | Протягом року | Участь у нарадах УКБ та виробничих нарадах з питань будівництва. |  | УКБ |  |
| 1.121.13 | Протягом року | Виконання доручень голови ради |  | УКБ |  |
| 1.14 | Протягом року | Участь у нарадах УКБ |  | УКБ |  |
| 2. Відділ благоустрою та ЖКГ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протягом року | Організація виконання заходів щодо створення об’єднань співвласників багатоповерхових будинків Пристоличної сільської ради | Відділ благоустрою та ЖКГ |  |  |
| 2.2 | Протягом року | Здійснення контролю за виконання плану і утримання автомобільних доріг Пристоличної сільської ради | Відділ благоустрою та ЖКГ |  |  |
| 2.3 | Протягом року | Аналіз стану розрахунків підприємств та населення, за надання комунальних послуг та водопостачання | Відділ благоустрою та ЖКГ |  |  |
| 2.4 | березень- травень 2021 року | Організація заходів щодо приведення у належний санітарний стан площ, вулиць, парків, скверів, прибудинкових територій до індивідуальних і комунальних житлових будинків, пам’ятників, обелісків, кладовищ, огорож, джерел індивідуального водопостачання, розташованих на території Пристоличної сільської ради | Відділ благоустрою та ЖКГ |  |  |
| 2.5 |  | Організація здійснення заходів щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території сіл. Розгляд та опрацювання алгоритмів запровадження роздільного збору ТПВ на території Пристоличної сільської ради Організація роботи по проведенню збору та вивезенню ТПВ у інших населених пунктах Пристоличної сільської ради | Відділ благоустрою та ЖКГ |  |  |
| 2.6 | березень-травень 2021 року | Організація очищення від сміття і приведення у належний санітарний стан узбіч та кюветів вздовж автомобільних доріг у межах прилеглої території до особистих домогосподарств жителів Пристоличної сільської ради | Відділ благоустрою та ЖКГ |  |  |
| 2.7 | березень- травень 2021 року | Участь у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля» та у Дні довкілля, залучивши до їх проведення працівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, населених пунктів Пристоличної сільської ради | Виконавчий комітет Пристоличної сільської ради, депутатський корпус сільської ради, відділ благоустрою та ЖКГ, комунальні підприємства |  |  |
| 2.8 | До травня 2021 року | Організація заходів щодо приведення у належний санітарний стан сільські кладовища | Відділ благоустрою та ЖКГ |  |  |
| 2.9 | березень- травень 2021 року | Організація робіт з благоустрою, озеленення та санітарної очистки територій, прилеглих до соціально-освітніх установ і закладів, закладів культури і охорони здоров’я | Відділ благоустрою та ЖКГ, комунальні підприємства, керівники комунальних освітніх закладів та закладів охорони здоров’я |  |  |
| 2.10 | постійно | Провести необхідні роботи з благоустрою ринків та ринкових площ, забезпечити підтримання ринків та ринкових площ у належному санітарному стані | Відділ благоустрою та ЖКГ, комунальні підприємства |  |  |
| 2.11 | березень- червень 2021 року | Організувати висаджування саджанців дерев, кущів та квітів у визначених місцях | Відділ благоустрою та ЖКГ, комунальні підприємства |  |  |
| 2.12 | протягом року | Організувати та провести відповідні заходи по ремонту та облаштуванню діючих, а також будівництва нових дитячих ігрових та спортивних майданчиків, із залученням до цієї справи небайдужих мешканців та інших населених пунктів Пристоличної сільської ради | Виконавчий комітет ради Пристоличної сільської ради, депутатський корпус ради, депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства, Відділ благоустрою та ЖКГ, комунальні підприємства |  |  |
| 2.13 | протягом року | Продовжувати оновлення надписів назв вулиць, площ, адміністративних будівель, вивісок, дорожніх знаків відповідно до вимог чинного законодавства | Відділ благоустрою та ЖКГ |  |  |
| 2.14 | протягом року | Здійснювати обстеження та видалення сухостійних і уражених омелою дерев, проводити формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізання зелених насаджень | Відділ благоустрою та ЖКГ, комунальні підприємства |  |  |
| 2.15 | перше півріччя 2021 року | Організація та проведення косметичного ремонту на автобусних зупинках Пристоличної сільської ради , а також впорядкування прилеглої до них території. | Відділ благоустрою та ЖКГ, комунальні підприємства |  |  |
| 2.16 | постійно | Проводити роботу з керівниками підприємств, установ, організацій та приватними підприємцями незалежно від форм власності, мешканцями індивідуальних домогосподарств, щодо виконання ними робіт з благоустрою та санітарної очистки прибудинкових та прилеглих територій | Відділ благоустрою та ЖКГ, комунальні підприємства |  |  |
| 2.17 | протягом року | Здійснювати рейди-перевірки стану дотримання Правил благоустрою в селах, висвітлювати їх результати у засобах масової інформації та на офіційному сайті ради Пристоличної сільської ради. | Відділ благоустрою та ЖКГ, комунальні підприємства, депутатський корпус |  |  |

Начальник управління                                                             Олександр СТРОКАЧ