ПРИСТОЛИЧНА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого 2021 року			№ 44

с. Щасливе

Щодо оплати робіт, виконаних за проектом "Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Молодіжна в с.Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області. Коригування

Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б. Д1.1-1: 2013 р., розглянувши протоколи засідання та висновки комісії, створеної відповідно до розпорядження сільського голови № 11 від 14.01.2021 р. «Про створення комісії для вивчення питання оплати виконаних ТОВ «ТАС Євробуд» робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття проїзної частини вул. Молодіжна в с. Велика Олександрівка», та доповідну записку інженера-будівельника Бендерського Д.Б., врахувавши  пропозиції членів виконкому,

виконком Пристоличної сільської ради ВИРІШИВ:

1. Відмовити в проведенні оплати виконаних ТОВ «ТАС ЄВРОБУД» робіт по капітальному будівництві ремонту дорожнього покриття проїзної частини по вул. Молодіжна в с.Велика Олександрівка, згідно наданих актів у зв’язку з їх невідповідністю проекту та суперечливими результатами лабораторних випробувань асфальтобетону, отриманими в ході перевірки якості виконаних дорожніх робіт.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Строкача О.С.

### Сільський голова						Микола КАСЬКІВ