

**УКРАЇНА**

**МАШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# **Р І Ш Е Н Н Я**

**чотирнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання**

**від 23 грудня 2021 року**

**смт. МАШІВКА**

1. № 13/14-VІІІ

Про затвердження Програми «Питна

вода та питне водопостачання»

Машівської селищної ради на 2022 рік

Керуючись пунктом 22 частини 1 ст. 26 та підпунктом 5 пункту «а» частини 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування місцевого бюджету, регіональної економічної політики, соціально-економічного розвитку, фінансів, цін, приватизації, інвестицій та міжнародного співробітництва, селищна рада

ВИРІШИЛА

1.Затвердити Програму «Питна вода та питне водопостачання» Машівської селищної ради на 2022 рік (додаток 1).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування місцевого бюджету, регіональної економічної політики, соціально-економічного розвитку, фінансів, цін, приватизації, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Селищний голова Сергій СИДОРЕНКО

Додаток 1

Затверджено рішенням

чотирнадцятої сесії

Машівської селищної ради

восьмого скликання

від 23.12.2021 року

№ 13/14-VІІІ

Програма

**«Питна вода та питне водопостачання»**

Машівської селищної ради

на 2022 рік

2022 р.

**ПАСПОРТ**

**Програми «Питна вода та питне водопостачання» на 2022 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ініціатор розроблення | Машівська селищна рада |
| 2. Дата номер і назва роз-порядчого документа | Закон України "Про питну воду та питне водопостачання". підпункт 5 пункту «а» частини 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», |
| 3. Розробник Програми | Машівська селищна рада |
| 4.Співрозробники Програми | Машівське житлово-комунальне господарство.  Кошманівське житлово-комунальне господарство.  Відділ комунального майна містобудування, архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної ради |
| 5.Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Машівської селищної ради,  Машівське житлово-комунальне господарство,  Кошманівське житлово-комунальне господарство.  Відділ комунального майна, містобудування архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної ради;  КП ПОР «Полтававодоканал» |
| 6. Учасники Програми | Виконавчий комітет Машівської селищної ради,  Машівське житлово-комунальне господарство,  Кошманівське житлово-комунальне господарство.  Відділ комунального майна, містобудування архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної ради;  КП ПОР «Полтававодоканал» |
| 7.Термін реалізації Програми | 2022 рік. |
| 8.Перелік місцевих бюджетів | Бюджет селищної територіальної громади,  власні кошти Машівського ЖКГ, Кошманівського ЖКГ  кошти Полтавської обласної ради,  інші кошти не заборонені чинним законодавством |
| 9. Загальний обсяг фінансування заходів Програми | по потребі |

**Вступ**

Питне водопостачання селищної територіальної громади забезпечується з артезіанських свердловин. Якість води у водних об'єктах  є вирішальним чинником санітарного та епідемічного благополуччя населення.  Проблеми водопостачання для населення та якість питної води мають стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

Деякі населені пункти селищної територіальної громади забезпечуються водою, яка за окремими якісними показниками не відповідає вимогам державних стандартів. Це негативно впливає на рівень та якість комунальних послуг, у зв’язку з чим є нагальна потреба у реформуванні та розвитку цієї важливої підгалузі житлово-комунального господарства.

Як правило, питна вода з колодязів використовується без попереднього очищення та знезараження. Вживання недоброякісної питної води небезпечне для здоров’я населення, в першу чергу, дітей, в т.ч. новонароджених, які є найбільш чутливими до бактеріального та хімічного забруднення води.

Виконання Програми передбачає насамперед, забезпечення населення селищної ради якісною питною водою в достатній кількості через підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат і втрат у процесі надання цих послуг.

## **1.Загальні положення.**

## Програма "Питна вода та питне водопостачання» Машівської селищної ради на 2022 рік (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення селищної ради якісною питною водою відповідно до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".

## Забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

***Розроблення Програми обумовлено:***

-незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

-потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в окремих населених пунктах селищної ради внаслідок низької якості питної води;

-незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання;

-застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання населених пунктів;

-високою енергоємністю питного водопостачання;

-обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання.

Нормативно правовою базою розроблення Програми селищної ради є Закони України:

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про житлово-комунальні послуги».

**2. Сучасний стан**

Послуги з питного водопостачання та водовідведення на території селища Машівка надаються КП ПОР «Полтававодоканал», на території Селещинського, Новотагамицького, Дмитрівського, Абрамівського старостинських округів Машівським ЖКГ. На території Кошманівського старостинського округу послуги з питного водопостачання та водовідведення надаються Кошманівським ЖКГ.

Загальна кількість споживачів послуг з водопостачання становить 873 абонентів. Загальний обсяг питної води становить 48763 куб.м. на рік. Водозабір здійснюється з 18 підземних артезіанських свердловин. Загальна протяжність водопровідних мереж становить 37,7 км.

**3. Мета Програми**

Метою Програми є:

-забезпечення населення послугами водопостачання належного рівня та якості відповідно до національних стандартів;

-забезпечення цілодобового, гарантованого постачання питної води в обсягах, необхідних для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб населення;

-організація багаторівневого контролю за рівнем і якістю послуг та захисту прав споживачів, забезпечення доступу громадськості до інформації з цих питань.

1. **Основні напрями, завдання, заходи з виконання Програми**

Виконання Програми здійснюється в межах законодавства України та відповідно до нормативних актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює Машівське житлово-комунальне господарство, Кошманівське житлово-комунальне господарство та Машівська селищна рада, як орган місцевого самоврядування.

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

-будівництво нових артезіанських свердловин та проведення ремонту існуючих свердловин.

-будівництво нових водопровідних мереж на території населених пунктів Машівської селищної ради та проведення ремонту існуючих свердловин;

-відновлення аварійних об'єктів водопровідного господарства;

-зменшення технологічних витрат води та втрат ресурсів;

-створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств питного водопостачання.

-безперебійне  надання послуг з водопостачання населенню.

**Розділ 6. Заходи з реалізації Програми** **забезпечення населення Машівської селищної ради якісною питною водою**

Заходами передбачається здійснення фінансування на проведення поточного та капітального ремонту діючих мереж та систем водопостачання, поліпшення якості питної води, підвищення надійності експлуатації систем водопостачання, зменшення енергоспоживання, тощо.

У Програмі наведено розрахункові обсяги фінансування робіт, які направлені на покращення забезпечення потреб населення в питній воді за рахунок селищного бюджету, власних коштів Машівського ЖКГ та інших джерел фінансування, які не заборонені законодавством.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходу** | **Орієнтовна вартість, грн.** | **Джерела фінансування** | **Відповідальний виконавець** |
| 1. | Будівництво водопровідної мережі від вул. Леніна по вул. Пархоменка до вул. Гоголя в смт. Машівка, Машівського району, Полтавської області. Коригування. | 1 395 988 | місцевий бюджет | Виконавчий комітет  Відділ комунального майна, містобудування, архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної ради |
| 2. | Нове будівництво водогону по вулицях в с. Абрамівка Машівського району Полтавської області (вул. Нова та вул. Шевченка від буд. № 30 до буд. № 52) | 1 085 418 | місцевий бюджет | Виконавчий комітет  Машівське ЖКГ |
| 3. | Нове будівництво артезіанської свердловини по вул. Миру 60 с.Базилівщина Машівського району Полтавської області | 1 773 501 | місцевий бюджет | Виконавчий комітет  Машівське ЖКГ |
| 4. | Реконструкція водогону по вулицях с. Дмитрівка Машівського району Полтавської області (вул. Братів Литвинів) | 1 428 413 | місцевий бюджет | Виконавчий комітет  Машівське ЖКГ |
| 5. | Нове будівництво водогону по вулиці Береговій (між вулицями Шевченка та Незалежності), село Базилівщина Машівського району Полтавської області | 759 796 | місцевий бюджет | Виконавчий комітет  Машівське ЖКГ |
| 6. | Нове будівництво з’єднувального водогону між вулицями Шевченка та Незалежності (ПЕ-100, діаметр 63), село Базилівщина Машівського району Полтавської області | 568 769 | місцевий бюджет | Виконавчий комітет  Машівське ЖКГ |
| 7. | Реконструкція водогону по вулицях с. Дмитрівка Машівського району Полтавської області (вул. Шевченка) | 1 010 270 | місцевий бюджет | Виконавчий комітет  Машівське ЖКГ |
| 8. | Реконструкція водогону по вулицях с. Дмитрівська Машівського району Полтавської області (вул. Лесі Українки | 822 613 | місцевий бюджет | Виконавчий комітет  Машівське ЖКГ |
| 9. | Реконструкція водогону по вулицях в с. Абрамівка Машівського району Полтавської області (вул.Гагаріна та вул. Шевченка від буд. № 1 до буд. № 27) | 691 569 | місцевий бюджет | Виконавчий комітет  Машівське ЖКГ |
| 10. | Нове будівництво водогону в с. Калинівка Машівського району Полтавської області (вул. Валентини Терешкової) | 986 815 | місцевий бюджет | Виконавчий комітет  Машівське ЖКГ |

**Розділ 7. Фінансове забезпечення виконання програми**

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених селищною радою в порядку, встановленому законом;

інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо.

1. **Очікувані результати**

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

-підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання;

-поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження захворюваності населення;

- збільшення кількості водоспоживачів, які будуть забезпечені якісною питною водою в достатній кількості

-охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

-зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання;

-безперебійне  надання послуг з водопостачання населенню.

1. **Контроль за виконанням Програми.**

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює в межах повноважень визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Машівської селищної ради.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до діючого законодавства.

У разі потреби можуть вноситись пропозиції щодо коригування завдань та заходів Програми.

Секретар селищної ради Світлана ГОДИНА