# ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 21 травня 2020 року | № 177 |
| --- | --- |

Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо - зимовий період 2019-2020 років та завдання на осінньо - зимовий період 2020-2021 років

Керуючись пп. 2, 3 п. «а» ст. 29, пп. 1 п. «а» ст. 30 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію директора комунального підприємства теплового господарства «Гадячтеплоенерго» Гавриленка О.І., начальника Гадяцького виробничого управління житлово-комунального господарства Приходька В.М., начальника комунального підприємства «ДОБРОБУТ» Шестопала А.Г., начальника комунального підприємства «Гадяч-житло» Самченка Г.М., директора міського комунального підприємства «Комунсервіс» Ємця М.О. про підсумки роботи житлово-комунальних служб м. Гадяч та Біленченківського старостинського округу в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та завдання на осінньо-зимовий період 2020-2021 років з метою своєчасної і якісної підготовки комунальних служб міського комунального господарства та Біленченківського старостинського округу до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років,

виконком міської ради вирішив:

1. Взяти до відома інформацію директора комунального підприємства теплового господарства «Гадячтеплоенерго» Гавриленка О.І., начальника Гадяцького виробничого управління житлово-комунального господарства Приходька В.М., начальника комунального підприємства «ДОБРОБУТ» Шестопала А. Г., начальника комунального підприємства «Гадяч-житло» Самченка Г.М., директора міського комунального підприємства «Комунсервіс» Ємця М.О. про підсумки роботи житлово-комунальних служб м. Гадяч і Біленченківського старостинського округу та завдання на осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

2. Затвердити Плани заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства територіальної громади до роботи в зимовий період 2020-2021 років згідно з додатком.

3. До 1 жовтня 2020 року керівникам комунальних підприємств, а саме: Гадяцьке виробничого управління житлово-комунального господарства Приходько В.М., комунальне підприємство «ДОБРОБУТ» Шестопал А.Г., комунальне підприємство «Гадяч-житло» Самченко Г.М.., комунальне підприємство теплового господарства «Гадячтеплоенерго» Гавриленко О.І., міське комунальне підприємство «Комунсервіс» Ємець М.О. та головам ОСББ, ЖБК:

3.1. забезпечити в повному обсязі виконання заходів з підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, відповідно до запланованих  показників;

3.2. забезпечити вжиття необхідних заходів щодо погашення заборгованості за спожиті газ, електроенергію, послуги водо-, теплопостачання та водовідведення і забезпечити оплату поточного їхнього споживання в повному обсязі;

3.3. продовжити впровадження енергозберігаючих технологій та заходів, спрямованих на зниження питомих витрат і технологічних витрат енергоносіїв у виробництві послуг і зменшення їх собівартості;

3.4. забезпечити аварійний запас труб, запірної арматури, паливо – мастильних матеріалів;

3.5 забезпечити відновлення асфальтобетонного покриття вулиць, тротуарів та зелених зон у місцях проведення аварійних ремонтно-відновлювальних робіт.

4. Начальнику комунального підприємства «Гадяч-житло» 
Самченко Г. М. забезпечити виконання графіків ремонту житлового фонду на 2020 рік.

5. Директору комунального підприємства теплового господарства «Гадячтеплоенерго» Гавриленку О.І. спільно з начальником комунального підприємства «Гадяч-житло» Самченком Г.М. до 01 жовтня 2020 року завершити підготовку котелень та житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021 років, оформити акти і паспорти готовності.

6. Директору комунального підприємства теплового господарства «Гадячтеплоенерго» Гавриленку О.І. забезпечити до 01 вересня 2019 року в повному обсязі розрахунки за спожитий природний газ в минулому сезоні .

7. Директору міського комунального підприємства «Комунсервіс» 
Ємцю М.О. та начальнику комунального підприємства «Гадяч-житло» 
Самченку Г.М. створити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, піщано-соляної суміші, забезпечити ремонт снігоочисної і спеціальної прибиральної техніки та вирішити питання залучення техніки підприємств і організацій різних форм власності для ліквідації снігових заносів в зимовий період.

8. Фінансовому управлінню Гадяцької міської ради (Бабенко А.Л.) забезпечити фінансування заходів щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

9. Припинити до 01 жовтня 2020 року надання дозволів та влаштування індивідуальних систем опалення квартир багатоповерхових житлових будинків у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань магістральних і внутрішньо-будинкових теплових мереж та заповнення їх водою.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Дроботю Г.М.

| Міський голова | В.О.Нестеренко |
| --- | --- |

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету Гадяцької міської

ради від 23.05.2019рку №