|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток  до рішення вісімнадцятої сесії Гадяцької міської ради  восьмого скликання  від 23 грудня 2021 року № 923 |

ПАСПОРТ

Програми розвитку дорожнього господарства Гадяцької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Гадяцької міської ради |
| 2. | Нормативно-правові документи для розроблення Програми | Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільні дороги», «Про транспорт», «Про дорожній рух» |
| 3. | Розробник Програми | Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Гадяцької міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет, управління, відділи міської ради, установи, організації територіальної громади |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2022 – 2024 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього (тис. грн.) | 2022 рік – 6852,400 тис. грн.  2023 рік – 6550,945 тис. грн.  2024 рік – 12237,561 тис. грн. |
|  | в т.ч. бюджет Гадяцької міської територіальної громади | 2022 рік – 6852,400 тис. грн.  2023 рік – 6550,945 тис. грн.  2024 рік – 12237,561 тис. грн. |
| 7. | Очікувані результати виконання | - збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг на території Гадяцької міської територіальної громади;  - ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних ділянках доріг шляхом проведення на них ремонтних робіт; |
| 8. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення звітності) | Гадяцька міська рада  Звітність один раз у рік |

|  |
| --- |
| Додаток  до рішення вісімнадцятої сесії Гадяцької міської ради  восьмого скликання  від 23 грудня 2021 року № 923 |

Додаток №1

**Джерела та обсяги фінансування**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з\п | Найменування об’єктів | Відповідальні виконавці | Загальний обсяг фінансу-вання  тис. грн. | Джерела фінансування,  тис. грн. | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Гадяцької міської ТГ | Інші |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2022 рік** | | | | | | | |
| 1. | Інжинірингові послуги з розроблення проектної документації розділу організації дорожнього руху по вулицях міста Гадяч | виконком міської ради | 240,000 | - | - | 240,000 | - |
| 2. | Виготовлення проєктно - кошторисної документації на капітальний ремонт доріг Гадяцької міської територіальної громади | виконком міської ради | 230,000 | - | - | 230,000 | - |
| 3. | Капітальний ремонт з відновлення покриття проїзної частини вул. Миру в м. Гадяч Полтавської обл. | виконком міської ради | 570,0 | - | - | 570,0 | - |
| 4. | Капітальний ремонт з відновлення покриття проїзної частини вул. Будівельників в м. Гадяч Полтавської обл.. | виконком міської ради | 570,0 | - | - | 570,0 | - |
| 5. | Капітальний ремонт з відновлення покриття проїзної частини вул. Ентузіастів в м. Гадяч Полтавської обл. | виконком міської ради | 570,0 | - | - | 570,0 | - |
| 6. | Капітальний ремонт з відновлення покриття проїзної частини вул. Молодіжна в м. Гадяч Полтавської обл. | виконком міської ради | 560,0 | - | - | 560,0 | - |
| 7. | Капітальний ремонт з відновлення покриття проїзної частини вул. Героїв Майдану (від вул. Вокзальна до пл. Миру) в м. Гадяч Полтавської обл. | виконком міської ради | 4112,4 |  |  | 4112,4 |  |
|  | **РАЗОМ:** |  | **6852,4** | **-** | **-** | **6852,4** | **--** |
| **2023 рік** | | | | | | | |
| 1. | Капітальний ремонт дорожнього покриття в Гадяцькій міській територіальній громаді Полтавської обл. | виконком міської ради | 3564,945 | - | - | 3564,945 | - |
| 2. | Поточний ремонт дорожнього покриття в Гадяцькій міській територіальній громаді Полтавської обл. | виконком міської ради | 2986,000 | - | - | 2986,000 | - |
|  | **РАЗОМ:** |  | **6550,945** |  |  | **6550,945** | **-** |
| **2024 рік** | | | | | | | |
| 1. | Капітальний ремонт дорожнього покриття в Гадяцькій міській територіальній громаді Полтавської обл. | виконком міської ради | 4237,561 | - | - | 4237,561 | - |
| 2. | Поточний ремонт дорожнього покриття в Гадяцькій міській територіальній громаді Полтавської обл. | виконком міської ради | 8000,000 | - | - | 8000,000 | - |
|  | **РАЗОМ:** |  | **12237,561** | **-** | **-** | **12237,561** | **-** |

Начальник відділу економічного розвитку

та інвестицій виконавчого комітету

Гадяцької міської ради І.О.Галушка