ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням шостої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання 10.02.2021 № 263

ПРОГРАМА

Поводження з твердими побутовими відходами на території Гадяцької міської  територіальної громади

на 2021-2022 роки

- ЗМІСТ

стор.

- Паспорт Програми								3

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
Програма										3

- Мета, завдання Програми та шляхи вирішення проблеми		4

- Джерела, обсяг фінансування Програми та порядок

використання коштів бюджету Гадяцької міської 
територіальної громади							5

- Очікувані результати від реалізації Програми				5

- Координація та контроль за виконанням Програми			6

- Заходи Програми									7

2

1.Паспорт

Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Гадяцької міської  територіальної громади на 2021-2022 роки

| Найменування Програми | Поводження з твердими побутовими відходами на території Гадяцької міської територіальної громади на 2021-2022 роки |
| --- | --- |
| Підстава для прийняття рішення про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про відходи», Закон України «Про благоустрій населених пунктів» |
| Ініціатор розроблення Програми | Відділ містобудування, архітектури, комунального господарства та будівництва Гадяцької міської ради |
| Розробник Програми | Відділ містобудування, архітектури, комунального господарства та будівництва Гадяцької міської ради |
| Відповідальний виконавець Програми | Комунальне підприємство «Гадяч-житло» |
| Термін реалізації Програми | 2021- 2022 роки |
| Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Гадяцької міської територіальної громади, і кошти інших джерел не заборонених законодавством. |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми за кошти бюджету Гадяцької міської об’єднаної територіальної громади | 500,000 тис.грн. |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В Україні протягом останніх років продовжується тенденція щодо накопичення відходів як у промисловому, так і в побутовому секторах. 
Не є виключенням і Гадяцька міська територіальна громада. Заходи, які вживаються для запобігання утворенню відходів недостатні. Звідси – необхідність подальшого удосконалення їх з урахуванням вітчизняного та світового досвіду.

З точки зору екології, відходи є важливим місцевим фактором забруднення та основним джерелом довготривалої негативної дії на довкілля.

Низький рівень використання відходів для переробки призводить до накопичення їх у навколишньому природному середовищі і спричиняє його забруднення.

3

Проблема побутових відходів (далі - ТПВ) пов’язана з їх збиранням, перевезенням, сортуванням, захороненням. Зорієнтованість винятково на вивезення та захоронення відходів ніколи не забезпечувала і не може забезпечувати необхідну нейтралізацію їх шкідливого впливу на навколишнє середовище. З впровадженням нових технологій у переробній і харчовій галузях виробництва їх морфологічний склад суттєво змінився. Основна частка відходів, що вивозяться на сміттєзвалище, є потенційним ресурсом, який може бути використаний як вторинна сировина.

Основними проблемами у галузі поводження з відходами Гадяцької міської громади, на розв’язання яких направлена Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Гадяцької міської територіальної громади на 2021-2022 роки (далі – Програма), є:

- недостатня кількість сучасних контейнерів для збору побутових відходів;

-  не встановлення сміттєсортувальної лінії у зв’язку з відсутністю відповідного майданчика для збору та складування ТПВ;

- повільне впровадження системи роздільного збору побутових відходів у зв’язку з недостатнім рівнем екологічної освіти населення;

- низький рівень виховання та свідомості населення міста  та населених пунктів громади у сфері поводження з відходами;

- низький рівень використання побутових відходів, як вторинної сировини;

- низький рівень участі громадськості у сфері поводження з відходами;

- застарілий парк машин, механізмів та сміттєприбиральної техніки на підприємствах задіяних у сфері поводження з ТПВ.

Саме на розв’язання цих проблем спрямована Програма.

- Мета, завдання Програми та шляхи вирішення проблеми

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей.

Основними завданнями Програми, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я населення, є:

- зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних методів їх збирання, перевезення, сортування;

- встановлення сміттєсортувальної лінії, яка дасть можливість зменшити об'єми побутових відходів та надходження додаткових коштів до бюджету Гадяцької міської  територіальної громади за рахунок використання вторинної сировини;

4

-  продовження впровадження на всій території міста та населених пунктів громади системи роздільного збору окремих компонентів побутових відходів;

-  поліпшення за рахунок бюджету Гадяцької міської територіальної громади стану контейнерних майданчиків, дооблаштування майданчиками населені пункти громади;

- реформування системи санітарної очистки Гадяцької громади шляхом впровадження схеми санітарної очистки;

- посилення роботи з мешканцями міста та населених пунктів Гадяцької громади, підприємствами, організаціями по укладенню договорів на вивезення побутових відходів;

- посилення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення громади з метою підвищення рівня свідомості громади у сфері поводження з відходами;

- поступове оновлення парку машин, механізмів та сміттєприбиральної техніки на підприємствах задіяних у сфері поводження з ТПВ.

- будівництво майданчика для збору та складування ТПВ,  встановлення сміттєсортувальної лінії.

Реалізація завдань Програми передбачається шляхом фінансування заходів Програми.

4. Джерела, обсяги фінансування Програми та порядок використання коштів бюджету Гадяцької міської територіальної  громади

Фінансування заходів Програми (додаються) здійснюється за кошти бюджету Гадяцької міської територіальної громади передбачених на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів бюджету Гадяцької міської територіальної громади може змінюватись, відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету Гадяцької міської  територіальної громади на відповідний рік, виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Гадяцької міської територіальної  громади.

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає виконавчий комітет Гадяцької міської ради.

Фінансування Програми здійснюється виключно на заходи (додаються), що відповідають меті і завданням цієї Програми.

5. Очікувані результати від реалізації  Програми

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних результатів:

- зменшення обсягів захоронення побутових відходів;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

5

- створення  умов для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

- забезпечення виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок використання ресурсоцінних компонентів побутових відходів;

- впровадження нових технологій у сфері поводження з побутовими відходами;

-  створення нових робочих місць у сфері поводження з побутовими відходами.

6. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію за виконанням Програми здійснює відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Гадяцької міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань міської ради з питань містобудування, житлово – комунального господарства, будівництва, транспорту, зв’язку та управлінням майном .

Відповідальні виконавці Програми, комунальне підприємство,  щороку до 01 березня надають узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії міської ради з питань міської ради з питань містобудування, житлово – комунального господарства, будівництва, транспорту, зв’язку та управлінням майном.

Головний спеціаліст відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального господарства

та будівництва міської ради							Ю. Фролова

6

Додаток до Програми

ЗАХОДИ

Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Гадяцької міської  територіальної громади на 2021-2022 роки

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Джерела фінансування | Вартість заходу з терміном виконання по роках (тис.грн.) |  | Очікаваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення громади у сфері поводження з відходами; | Відділ містобудування та архітектури Гадяцької міської ради | Бюджет Гадяцької міської територіальної громади | Не потребує | Не потребує | Підвищення рівня свідомості населення громади у сфері поводження з відходами |
| 2 | Придбання контейнерів для відходів місткістю 120 л | КП «Гадяч-житло» | Бюджет Гадяцької міської територіальної громади | 500,000 | - | Зменшення маси відходів, які потрапляють на звалища та шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини |

Головний спеціаліст відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального господарства

та будівництва міської ради										Ю. Фролова

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства та будівництва – архітектор міської ради									І.Єрьоміна