ЗАТВЕРДЖЕНО: 	ПОГОДЖЕНО:

замовник	проектувальник

селищний голова	ФОП Гузік В. В.

Семенівської селищної ради

____________________Л. П.  Милашевич	_________________В. В. Гузік

«____»_______________2017 р.	«____»_______________2017 р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

детального плану території земельної ділянки,

розташованої за адресою: смт Семенівка, вул. Транспорта, 62

Семенівського району Полтавської області

| № п/п | Складова частина | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Підстава для проектування | Рішення 15 сесії 1 скликання Семенівської селищної ради від 03.03.2017 р. |
| 2. | Замовник документації | Семенівська селищна рада |
| 3. | Розробник детального плану | ФОП Гузік В. В. Кваліфікаційний сертифікат Серія АА №002967 |
| 4. | Строк виконання детального плану | 30 робочих днів з дня підписання угоди (та надання всіх вихідних даних) |
| 5. | Кількість та зміст окремих етапів виконання робіт | 1. Збір вихідних даних 2. Формування проектної документації (пояснювальна записка та графічні матеріали) 3.Проведення громадського обговорення містобудівної документації. 4. Винесення на розгляд архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Полтавської облдержадміністрації. |
| 6. | Строк першого та розрахункового етапів проекту | ІІ-ІІІ квартали 2017 р. |
| 7. | Мета розроблення детального плану | Розміщення окремого об'єкта будівництва – елеватор з насінне-очисним комплексом |
| 8. | Графічні матеріали із зазначенням масштабу. | 1. Ситуаційна схема. Схема розташування території у планувальній структурі 2. План-схема існуючого використання території суміщений з опорним планом. Схема планувальних обмежень. М 1:1000 3. Проектний план. Схема планувальних обмежень. М 1:1000 4. Схема організації руху транспорту і пішоходів. М 1:1000 5. Схема інженерної підготовки та вертикальне планування. М 1:1000. |
| 9. | Склад текстових матеріалів | 1. Перелік матеріалів детального плану 2. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов. 3. Оцінка існуючої ситуації: використання території, стану навколишнього середовища, планувальних обмежень. 4. Основні принципи планувально-просторової організації території, розміщення об'єктів будівництва. 5. Розподіл території за функціональним використання, розміщення об'єктів будівництва, визначення основних параметрів та містобудівних умов. 6. Принципи планування території. 7. Організація руху транспорту. 8. Інженерне забезпечення, розміщення магістральних інженерних мереж. 9. Інженерна підготовка та інженерний захист території. 10. Комплексний благоустрій та озеленення. 11. Протипожежні заходи та охорона праці. 12. Заходи щодо реалізації детального плану. 13. Перелік вихідних даних. 14. Техніко-економічні показники детального плану. |
| 10. | Перелік основних техніко-економічних показників | 1. Площа території в межах проекту. 2. Площа забудови, вимощення, озеленення в межах проекту. 3. Розрахункова потужність елеватора та насінне-очисного комплексу. |
| 11. | Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів |  |
| 12. | Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розробленні окремих розділів схеми та їх тиражування | Використати дані земельного та містобудівного кадастрів |
| 13 | Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником, у т.ч. топогеодизична основа | 1. Рішення 15 сесії 1 скликання Семенівської селищної ради від 03.03.2017 р. 2. Технічне завдання від _________ р 3. Топогеодизичне знімання масштабу 1:1000 4. Техніко-економічне обґрунтування. |
| 14. | Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану | Не вимагається. |
| 15. | Вимого щодо забезпечення державних інтересів | Не вимагається. |
| 16. | Вимоги з цивільної оборони (за окремим завданням) | Не вимагається. |
| 17 | Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів (за наявності) | Не вимагається. |
| 18 | Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення | Кількість примірників згідно з п. 7.6 ДБН Б.1.1-14:2012 |
| 19 | Форма представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях | Графічні матеріали передаються у форматі, доступному для перегляду |
| 20 | Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій | Використати програмні та технічні засоби, які будуть забезпечувати вимоги п.7.1 ДБН Б.1.1-14:2012 |
| 21 | Додаткові вимоги | Не вимагається. |

Начальник відділу містобудування

та архітектури Семенівської РДА	__________В. М. Тарасенко

Головний архітектор проекту	__________В. В. Гузік