

У К Р А Ї Н А

СЕМЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЕМЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27 березня 2017 року

**Про підготовку до проведення**

**місячника по озелененню та**

**благоустрою території**

**селищної ради (ОТГ)**

Керуючись вимогами Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правилами благоустрою, затвердженими на 15 сесії Семенівської селищної ради 1 скликання від 03 березня 2017 року «Про затвердження правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші у громадських місцях смт.Семенівка, сіл Тарасівка, Вереміївка, Карпиха» відповідно Схеми санітарного очищення селища Семенівка та сіл Тарасівка, Веремііївка, Карпиха виконком селищної ради **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити заходи по озелененню та благоустрою території Семенівської селищної ради (ОТГ) на 2017 рік (додаток №1 додається).
2. Начальнику Семенівського КП «Благоустрій» Качан О.М. підготувати матеріали на розподіл і закріплення території для наведення належного санітарного стану серед підприємств, організацій, установ та приватних підприємців для послідуючого затвердження рішенням виконкому селищної ради по – об’єктно:

а) с.Вереміївка

б) с.Карпиха

в) с. Тарасівка

г) смт.Семенівка:

- по вул.Незалежності;

- по вул Матросова;

- по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів;

- по вул.Миру;

- по пров.Вокзальному.

1. Затвердити закріплення території вздовж траси Хорол – Кременчук в межах селища за підприємствами, установами, організаціями з метою підтримання належного санітарного стану, боротьби з бур’янами та смітниками згідно додатку.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету і фінансів, житлово-комунаньного господарства та торгівельно - побутового обслуговування населення.

**СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Л.МИЛАШЕВИЧ**

**Додаток №1**

**Заходи**

по озелененню та благоустрою селища Семенівка на 2017 рік

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести обстеження кожного виборчого округу з оформленням відповідного акту, в якому визначити  об’єми робіт:   * розчистка порослі; * вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ; * прибирання бур’янів4 * загрібання листя | До 1.05.2017 р. | Депутати селищної ради по виборчих округах  нач.КП «Благоустрій» |  |
| 2 | Ліквідувати складування будівельних матеріалів біля дворів присадибних ділянок | До 01.06.2017р. | Землевласники земельних ділянок |  |
| 3 | Забезпечити регулярне висвітлення результатів проведення місячника «За чисте довкілля» в районах ЗМІ- «Голос громади» та на сайті селищної ради | Постійно | Селищний голова  Милашевич Л.П. |  |
| 4 | Провести роботи по благоустрою дитячого майданчика в центрі селища:   * встановити нові ігрові майданчики; * розбити клумби | До 01.07.2017р | Селищний голова  Милашевич Л.П. |  |
| 5 | Провести технічний огляд вулиць селища для визначення об’ємів ямкового ремонту. Провести встановлення та ремонт дорожніх знаків | До 1.05.2017р | Полупан С.М. |  |
| 6 | Закінчити проведення освітлення центральних вулиць селища.  Продовжити роботу по виготовленню робочих проектів щодо освітлення вулиць. | На протязі року | Милашевич Л.П. |  |
| 7 | Забезпечити своєчасне виявлення і ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ | Постійно | Нач.КП «Благоустрій» |  |
| 8 | Зобов’язати керівників організацій і установ незалежно від форми власності, власників магазинів привести в належний вигляд фасади своїх приміщень | На протязі року | Власники будівель |  |
| 9 | Провести ремонт пам’ятників та місць поховань загиблих у роки війни в смт.Семенівка та сіл Тарасівка, Вереміївка та Карпиха | До 1.09.2017 р. |  |  |
| 10 | На засіданні виконкому селищної ради постійно заслуховувати звіти керівників підприємств, установ,організацій та приватних підприємців щодо планів та об’єму виконаних робіт по благоустрою селища | Постійно | Милашевич Л.П.,  виконком селищної ради |  |