**П Р О Є К Т**

**Широкий спектр послуг**

**ЦНАП Семенівської ОТГ – кожному жителю громади**

Вересень, 2020

2. ЗМІСТ ПРОЄКТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **ЗАЯВА** |  |
| **2.** | ЗМІСТ ПРОЄКТУ | ст. 1-2 |
| **3.** | **ПРОЄКТ** | ст. 3-15 |
| 3.1. | Анотація проєкту | ст. 3-4 |
| 3.2 | Докладний опис проєкту | ст. 4-10 |
| 3.2.1. | Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв’язання якої спрямовано проєкт | ст. 4-5 |
| 3.2.2. | Мета та завдання проєкту | ст. 5-6 |
| 3.2.3. | Опис діяльності у рамках проєкту | ст. 6-7 |
| 3.2.4. | План-графік реалізації заходів проєкту | ст. 8-9 |
| 3.2.5. | Очікувані результати та сталість проєкту | ст.9-10 |
| **4.** | **БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ** | ст. 11-12 |
| 4.1 | «Загальний бюджет проєкту» | ст. 11 |
| 4.2. | «Розклад бюджету за статтями видатків» | ст. 12 |
| 4.3 | Очікувані джерела фінансування | ст. 12 |
| **5.** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА(ІВ) КОНКУРСУ** | ст. 13 |
| **6.** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ** | ст. 14-15 |
| 7. | **ДОДАТКИ** | ст. 16-20 |
|  | Додаток 1. Протокол про спільні наміри реалізації проєкту | ст. 16-17 |
|  | Додаток 2. Копія рішення сесії ради – учасника (ів) Конкурсу | ст. 18 |
|  | Додаток 3. Документи, що обґрунтовують видатки проєкту | с. 19-20 |

**3. П Р О Е К Т**

|  |
| --- |
| **3 .1 Анотація проекту**  Назва проекту: «Широкий спектр послуг ЦНАП Семенівської ОТГ – кожному жителю громади»  **Назва організації, що подає проект:** Виконавчий комітет Семенівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади)  **Актуальність проекту; основна проблема, інноваційність способу її вирішення:**  На сьогодні, на території об’єднаної територіальної громади відсутній єдиний центр для надання всіх видів послуг. Додатково необхідно сформувати мережу віддалених робочих місць для реалізації проекту «Соціальна громада», як того вимагає сучасне законодавство. Відтак, для забезпечення однаково високого рівня обслуговування населення в ЦНАПах, як великих міст, так і невеликих населених пунктів та ОТГ виникає необхідність об’єднання всіх видів адміністративних послуг в один сервіс. Дану проблему можна вирішити з використанням платформи управлінської геоінформаційної системи. Для цього необхідно обладнати віддалені робочі місця оргтехнікою, обладнанням та провести навчання персоналу.  **Перелік заходів проекту:**   * Створення та конфігурація програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» на хмарній платформі з клієнт-серверною архітектурою. * підключення та налаштування інформаційних підсистем: «е-ЦНАП Cloud» та «Реєстр громади» до програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» для ведення реєстру адміністративних послуг та реєстру громади. * Інтеграція програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» з державною системою взаємодії електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»; * проведення навчання працівників по роботі з новою програмою; * придбання необхідної оргтехніки для безперебійного функціонування новостворених робочих місць; * придбання ліцензійного програмного забезпечення; * придбання меблів для новостворених робочих місць.   **Очікувані результати проекту:**  Завершення реалізації проекту:  - дасть можливість забезпечити однаково високий рівень обслуговування населення в ЦНАПах, як центру громади, так і віддалених  населених пунктів ОТГ.  - забезпечить можливість створення мережі віддалених робочих місць для реалізації проекту «Соціальна громада».  - створить доступний для жителів громади продукт (єдиний реєстр баз даних) по найактуальніших напрямках життєдіяльності громади.  **Цільова група проекту:**   * активні жителі громади різних вікових та соціальних груп від дітей шкільного віку до пенсіонерів.   **Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування.**  Для фінансування передбачених заходів необхідно кошти в сумі 665,0 тис. грн. Для виконання передбачених заходів проекту планується залучити кошти Фонду конкурсу – 300,000 тис. грн., учасника Конкурсу – 303,0 тис. грн., організацій-партнерів – 62,0 тис. грн..  **Організації-партнери, співвиконавці проекту**.   * Комунальне підприємство «Міськоформлення» Кременчуцької міської ради. * Громадська організація «Семенівська районна організація інвалідів «Союзу організацій інвалідів України».   **3.2. Докладний опис проекту**  **3.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект**.  Станом на 01.01.2019 року на території Семенівської об’єднаної територіальної громади у 44 населених пунктах громади проживає 18105 чоловік.  Всі жителі громади, окрім дітей, в повсякденному житті так, чи інакше стикаються з проблемою надання якісних адміністративних послуг.  Окрім центру громади де буде розміщено 5 робочих місць у старостинських округах розміститься 13 віддалених робочих місць, які мають бути зв’язані в єдину інформаційну систему з центральним ЦНАП.  Кожний функціонуючий та новостворений новий ЦНАП самостійно вирішує одні й ті самі організаційні і юридичні питання щодо надання адмінпослуг, на які витрачаються трудові й фінансові ресурси. Сьогодні єдина організаційна методика налагодження роботи нового ЦНАПу - це «метод спроб та помилок», на який витрачається від 1 до 3 місяців.  Організаційні питання у кожного ЦНАП, який створюється однакові, але вирішуються по-різному, що унеможливлює в подальшому уніфікацію та стандартизацію адміністративних послуг. Це призведе до проблеми при підключенні до державної системи взаємодії електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» (відповідно до вимог Міністерства цифрової трансформації України).  Реалізація проекту матиме неабияке значення для покращення надання якісних адміністративних послуг всім жителям об’єднаної територіальної громади, як у центрі громади, так і у найвіддаленіших населених пунктах.  Комплексне рішення по створенню та об’єднанню інформаційного простору Центрів надання адміністративних послуг Полтавської області на основі електронної взаємодії обласних та державних електронних інформаційних ресурсів на платформі управлінської геоінформаційної системи (далі - УГІС) з метою економії трудових та фінансових ресурсів, оптимізації процесу створення та функціонування ЦНАПів, оперативного вирішення поточних питань у діяльності ЦНАПів, забезпечення ЦНАП населених пунктів інформаційною системою для якісного надання адміністративних послуг. Платформа УГІС, за допомогою «шини даних» (технологія «Трембіти» - Україна, X-Road - Естонія), забезпечує комплексне рішення по об’єднанню електронних інформаційних ресурсів ЦНАПів, реєстрів громад, реєстрів земельних ділянок, реєстрів «еталонів» адрес та державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до постанови КМУ від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів».  **3.2.2. Мета та завдання проекту**.  Додаткове формування мережі віддалених робочих місць для реалізації проекту «Соціальна громада». Об’єднання даних робочих місць у єдину мережу на базі Семенівського ЦНАПу.  Уніфікація та стандартизація адміністративних послуг ЦНАП Семенівської ОТГ для оптимізації функціонування ЦНАП (відповідно до вимог Міністерства цифрової трансформації України). Підключення, за допомогою «хмарної» платформи УГІС, системи «е-ЦНАП Cloud» до державної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» з метою впровадження онлайн-сервісу державних послуг згідно проекту «Цифрова держава» («Д*і*я» - diia.gov.ua).  **Завдання проекту:**  *До основних завдань проекту належать:*   1. Створення та конфігурація програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» на хмарній платформі з клієнт-серверною архітектурою. 2. підключення та налаштування інформаційних підсистем: «е-ЦНАП Cloud» та «Реєстр громади» до програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» для ведення реєстру адміністративних послуг та реєстру громади. 3. .Інтеграція програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» з державною системою взаємодії електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»; 4. Придбання необхідної оргтехніки для безперебійного функціонування новостворених робочих місць; 5. Придбання ліцензійного програмного забезпечення; 6. Придбання меблів для новостворених робочих місць.   **3.2.3. Опис діяльності у рамках проєкту.**  Для реалізації завдань проекту планується :   * Заключити договір з організацією – партнером – комунальним підприємством «Міськоформлення» Кременчуцької міської ради на на створення та конфігурацію програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» на хмарній платформі з клієнт-серверною архітектурою та підключення і налаштування інформаційних підсистем: «е-ЦНАП Cloud» та «Реєстр громади» до програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ». * Визначити весь спектр додаткових послуг, що планується надавати в рамках реалізації проекту «Соціальна громада» з залученням Громадської організації «Семенівська районна організація інвалідів «Союзу організацій інвалідів України». * Оголосити та провести тендер на закупівлю необхідної оргтехніки та меблів для забезпечення функціонування віддалених робочих місць. * Після завершення проекту та впровадження електронного реєстру даних всіх надавачів послуг які пропонуються на території Семенівської ОТГ з використанням програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» на «хмарній» платформі провести тестування системи з залученням всіх зацікавлених громадських організацій з послідуючою громадською оцінкою ефективності досягнутих результатів. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту**     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Тривалість заходу | Назва діяльності/ заходу | Джерела фінансування, тис. грн. | | | | Обласний бюджет | Бюджет учасника Конкурсу | Партнерські організації | | місяць 1 | Визначення спектру послуг, що планується надавати в рамках реалізації проекту | не потребує | не потребує | не потребує | | місяць 2 | оголошення та проведення процедури тендерних закупівель на придбання оргтехніки для забезпечення новостворених робочих місць | 300,0 | 150,0 |  | | місяць 3 | | місяць 4 | створення та конфігурація програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» на хмарній платформі з клієнт-серверною архітектурою та підключення і налаштування інформаційних підсистем: «е-ЦНАП Cloud» та «Реєстр громади» до програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» |  |  | 60,0 | | місяць 5 | | місяць 6 | оголошення та проведення процедури тендерних закупівель на придбання комплекту меблів для забезпечення новостворених робочих місць |  | 153,0 |  | | місяць 7 | | місяць 8 | тестування системи та навчання персоналу для роботи в даній системі |  |  | 2 | |  |  |  |  |  |   **3.2.5. Очікувані результати проекту**  *Якісні показники успішності:*  завершення реалізації проекту забезпечить можливість надання нових якісних адміністративних послуг всім жителям об’єднаної територіальної громади, як у центрі громади, так і у найвіддаленіших населених пунктах.  *Кількісні показники успішності:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Показники успішності проекту | Значення показників станом на початок проекту | Значення показників станом на завершення бюджетного року | | | Джерела інформації про показники | | 1 рік проекту | 2 рік проекту (за наявності) | 3 рік проекту (за наявності) | | кількість робочих місць у ЦНАП Семенівської РДА | 3 | 0 |  |  | штатний розпис Семенівської РДА | | кількість робочих місць у ЦНАП Семенівської ОТГ | 0 | 18 |  |  | штатний розпис Семенівської селищної ради | |

*Характеристики сталості проекту:*

**а) фінансова сталість**

Враховуючи той факт, що для забезпечення надання належних якісних адміністративних послуг жителям громади необхідно створити нові робочі місця, виникає потреба у обладнанні робочих місць відповідною оргтехнікою та меблями.

Подальше фінансування по утриманню ЦНАПу Семеніавської ОТГ буде здійснюватись як за кошти місцевого бюджету так і за кошти зароблені за рахунок платних послуг.

**б) інституційна сталість**

Проект суттєво покращить рівень надання адміністративних послуг всім жителям громади. Жителі віддалених населених пунктів зможуть замовляти послуги у відповідальних осіб, які будуть працювати у старостинських округах.

**в) політична сталість**

Реалізація проекту матиме суттєвий вплив на формування місцевої політики у сфері надання адміністративних послуг населенню.

За рахунок комплексного рішення по створенню та об’єднанню інформаційного простору Центрів надання адміністративних послуг Полтавської області на платформі управлінської геоінформаційної системи (далі – УГІС) забезпечення ЦНАП населених пунктів інформаційною системою для якісного надання адміністративних послуг.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **найменування заходів, що здійснюються за проектом;перелік та найменування видатків** | **загальна вартість, тис.грн.** | **джерела фінансування** | | |
| **обласний бюджет** | **учасник конкурсу** | **організації партнери** |
| **назва ОМС** |
| 1. Придбання оргтехніки |  |  |  |  |
| 1.1 Комп’ютер з ліцензійною ОС, 18 од. | 261,0 | 261,0 |  |  |
| 1.2 Багатофункціональний пристрій,8 од. | 162,0 | 39,0 | 123,0 |  |
| 1.3 Блок безперебійного живлення, 18 од. | 27,0 |  | 27,0 |  |
| 1. Придбання меблів |  |  |  |  |
| 2.1 Стіл з тумбою, 18 шт. | 45,0 |  | 45,0 |  |
| 2.2 Стілець для адміністратора, 18 шт. | 27,0 |  | 27,0 |  |
| 2.3 Стілець для відвідувачів, 18 шт. | 9,0 |  | 9,0 |  |
| 2.4 Шафа для зберігання документів, 18 шт. | 72,0 |  | 72,0 |  |
| 1. Створення та конфігурація програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» на хмарній платформі з клієнт-серверною архітектурою та підключення і налаштування інформаційних підсистем: «е-ЦНАП Cloud» та «Реєстр громади» до програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» | 55,38 |  |  | 60,00 |
| 1. Тестування системи, навчання персоналу, 18 осіб | 2 |  |  | 2,0 |
| **Всього:** | **665** | **300,0** | **303,0** | **62,0** |

**4.1. Загальний бюджет проекту**

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **статті видатків** | **загальна сума, тис. грн.** | **джерела фінансування** | | |
| **обласний бюджет** | **учасник конкурсу** | **організації партнери** |
| **назва ОМС** |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 1.1 Оплата послуг сторонніх організацій з організації та проведення за угодами з радою окремих заходів | 215,0 |  | 153,0 | 62,0 |
| *- створення і впровадження інформаційних систем та комплексів, локальних мереж, їх супровід та обслуговування (2240)* | 60,0 |  |  | 60,00 |
| *-підготовка кадрів(тренінги, навчально-методичні семінари) (2240)* | 2,0 |  |  | 2,0 |
| -*придбання предметів, матеріалів,обладнання та інвентарю (2240)* | 153,0 |  | 153,0 |  |
| 1. Видатки розвитку: |  |  |  |  |
| 2.1.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110) | 450,0 | 300,0 | 150,0 |  |
| **Разом** | **665,0** | **300,0** | **303,0** | **62,0** |

**4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **Сума (тис. грн.)** | **Частка у % від**  **всієї суми** |
| 1. Фінансування обласного бюджету | 300,0 | 45,0 |
| 2. Фінансування з боку учасника Конкурсу | 303,0 | 46,0 |
| 3. Фінансування з боку організацій - партнерів | 62,0 | 9,0 |
| РАЗОМ | 665,0 | 100 |

1. **ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА (ІВ) КОНКУРСУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Повна назва учасника конкурсу | Виконавчий комітет Семенівської селищної ради Семенівського району Полтавської області |
| Місце розташування | вул. Незалежності, 44 а, смт.Семенівка, Семенівський р-н, Полтавська обл. |
| Юридичний статус | Представницький орган місцевого самоврядування |
| Офіційна адреса | 38200, вул. Незалежності, 44 а, смт.Семенівка, Семенівський р-н, Полтавська обл. |
| Контактна особа | Полупан Сергій Миколайович |
| Телефон | 05341-91-7-51, 099 2989915 |
| Факс | - |
| Адреса електронної пошти | semenivka\_sr@ukr.net |
| Кількість штатних співробітників | 56 |
| Завдання, які покладаються на учасника конкурсу в реалізації проекту | Організація робіт з реалізації проекту, забезпечення спів фінансування |
| Чисельність постійного населення, осіб | 18105 |

Керівник органу

Місцевого самоврядування:

Селищний голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. П. Милашевич

###### **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | партнер 1 |
| Повна назва організації-партнера | Комунальне підприємство «Міськоформлення» Кременчуцької міської ради |
| Місце розташування | вул. Генерала Жадова, 12,  м. Кременчук |
| Юридичний статус | Комунальне підприємство |
| Офіційна назва | Комунальне підприємство «Міськоформлення» Кременчуцької міської ради |
| Контактна особа | Кригін Володимир Серафимович |
| Телефон | 06771402060, 0971761131 |
| Факс |  |
| Адреса електронної пошти | kpmoform@gmail.com |
| Кількість штатних працівників | 12 |
| Завдання, які покладаються на партнерську організацію | Організація робіт з реалізації проекту, забезпечення співфінансування |
| Інша інформація (за потреби) |  |

Керівник організації-партнера

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кригін В.С.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

|  |  |
| --- | --- |
|  | партнер 2 |
| Повна назва організації-партнера | Громадська організація «Семенівська районна організація інвалідів «Союзу організацій інвалідів України». |
| Місце розташування | вул. Незалежності, 44, смт. Семенівка, Семенівський р-н., Полтавська обл., 38200 |
| Юридичний статус | громадська організація |
| Офіційна назва | Громадська організація «Семенівська районна організація інвалідів «Союзу організацій інвалідів України». |
| Контактна особа | Грек Любов Петрівна |
| Телефон | 095  068- 40- 41 |
| Факс |  |
| Адреса електронної пошти | sem\_roi@ukr.net |
| Кількість штатних працівників | 10 |
| Завдання, які покладаються на партнерську організацію |  |
| Інша інформація (за потреби) |  |

Керівник організації-партнера

Голова громадської організації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грек Л.П.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

# Додаток 1

### ПРОТОКОЛ ПРО НАМІРИ СПІЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

***від 18.09.2020 р.***

Виконавчий комітет Семенівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади), що надалі називається “Учасник конкурсу” в особі Семенівського селищного голови Милашевич Людмили Павлівни — з одного боку, яка діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Комунальне підприємство «Міськоформлення» особі директора – Кригіна Володимира Серафимовича, яке діє на підставі Статуту і «Семенівська районна організація інвалідів «Союзу організацій інвалідів України» в особі голови Грек Любові Петрівни з іншого боку, ***дійшли до згоди і вирішили***:

## Об'єднати свої організаційні та фінансові можливості для підготовки та реалізації проекту «Широкий спектр послуг ЦНАП Семенівської ОТГ – кожному жителю громади».

2. Розподілити обов'язки таким чином:

* 1. Учасник конкурсу бере на себе такі зобов'язання:
* створення робочої групи по підготовці проекту;
* оголошення та проведення тендерних закупівель на придбання оргтехніки;
* оголошення та проведення тендерних закупівельна придбання меблів;

- співфінансування робіт по реалізації проєкту в сумі 303,0 тис. грн.;

- відкриття нового ЦНАП та віддалених робочих місць у старостинських

округах;

- висвітлення проведених заходів по реалізації проекту в ЗМІ.

2.2 Комунальне підприємство «Міськоформлення» бере на себе такі зобов'язання:

- фінансове сприяння реалізації проєкту у сумі 62,0 тис. грн.,

- створення та конфігурація програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ» на хмарній платформі з клієнт-серверною архітектурою та підключення і налаштування інформаційних підсистем: «е-ЦНАП Cloud» та «Реєстр громади» до програмно-апаратного комплексу «Управлінська геоінформаційна система Семенівської ОТГ»;

- навчання персоналу роботі з розробленою системою.

* 1. Громадська організація «Семенівська районна організація інвалідів «Союзу організацій інвалідів України» бере на себе такі зобов’язання:
* Підготовка переліку послуг, які повинні надавати працівники ЦНАП та віддалених робочих місць жителям громади з урахуванням проєкту «Соціальна громада»;

3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додаткового договору, що є складовою частиною дійсного протоколу.

#### Керівник організації-учасника

#### конкурсу Милашевич Л.П.

#### Керівник організації-партнера Кригін В.С

***Керівник громадської організації Грек Л.П.***



СЕМЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЕМЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шістдесята (позачергова) сесія селищної ради

першого скликання

**П Р О Є К Т Р І Ш Е Н Н Я**

18 вересня 2020 року смт. Семенівка

**Про схвалення проекту «Широкий спектр послуг ЦНАП Семенівської ОТГ – кожному жителю громади».**

Заслухавши інформацію Семенівського селищного голови Милашевич Людмили Павлівни про проект на обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської області на тему : «Широкий спектр послуг ЦНАП Семенівської ОТГ – кожному жителю громади», керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій, селищна рада,

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію Семенівського селищного голови Милашевич Людмили Павлівни взяти до відома.
2. Схвалити проект : «Широкий спектр послуг ЦНАП Семенівської ОТГ – кожному жителю громади» та в разі здобуття перемоги в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області передбачити у бюджеті Семенівської селищної ради на 2021 рік кошти у сумі 303,0 тис.грн. для співфінансування даного проекту.
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету, фінансів та податків (голова комісії – Л. В. Вакула).

**СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Л.П. МИЛАШЕВИЧ**