

СЕМЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

25 травня 2021 року № 53

Про підготовку закладів, установ і організацій

селищної ради до роботи в осінньо-зимовий

період 2021 – 2022 рр.

З метою своєчасної і якісної підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 рр. відповідно до вимог ст.30 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», в частині дотримання єдиних положень та вимог по підготовці комунальних закладів селищної ради (ОТГ), інших закладів, установ і організацій, розміщених на території громади, враховуючи акти проведених комплексних обстежень технічного стану об’єктів комунальної власності виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Полупана С.М. щодо проведення обстеження технічного стану комунальних установ з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021 - 2022 рр. прийняти до відома.

2.Інформацію керівників комунальних закладів, підприємств і організацій (відділу управління майном Семенівської селищної ради, КП «Комунальник», КУ «Центр надання соціальних послуг» , відділу культури та дозвілля Семенівської селищної ради, відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради, КЗ дошкільної освіти ) щодо запланованих заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 рр. взяти до відома та затвердити надані плани заходів з підготовки

до роботи в осінньо-зимовий період 2021 - 2022рр. згідно додатку.

3.Зобов’язати керівників комунальних закладів, підприємств і організацій Романенка В.І., Суркова О. С., Вакулу Л. В., Календарь І. І., Петухову Н. М. забезпечити фінансування організаційно-технічних заходів щодо підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022рр., взяти під контроль їх виконання та неухильно

дотримуватися термінів виконання затверджених заходів.

4. Перевірку стану готовності комунальних закладів, установ і Вимоги щодо підготовки всієї системи теплопостачання будівель і споруд до нового опалювального сезону здійснити згідно «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», затвердженого наказом Міністерства ЖКГ України від 10.12.2008 року за №620/378.

5. Забезпечити роботу комісій по перевірці стану готовності комунальних закладів, установ і організацій та підписанню паспортів готовності до роботи в опалювальний період 2021 – 2022 рр.

Відповідальні – керівники комунальних закладів і установ.

6.Особливу увагу при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 рр. звернути на виконання всього комплексу робіт по підготовці об’єктів газопостачання відповідно до діючих вимог.

Встановити кінцевий термін їх виконання 15 вересня 2021 року.

Відповідальні: керівники комунальних закладів, підприємств і організацій

7. В період з 15 вересня по 05 жовтня 2021 року провести комісійну перевірку стану готовності комунальних закладів, установ і організацій селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021 - 2022 рр. По підсумках проведеної перевірки до 10 жовтня 2021року заслухати керівників вищевказаних комунальних закладів, установ і організацій щодо готовності об’єктів інфраструктури територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Полупана С.М.

**СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Л.МИЛАШЕВИЧ**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням виконкому селищної ради

25 травня 2021 р

План

заходів з підготовки закладів, установ і організацій селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021 - 2022рр.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходу | Відповідальний за виконання | Термін виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечити виконання організаційно-технічних заходів щодо підготовки закладів, установ і організацій селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021 -2022 рр. згідно додатків №1-№8 | керівники закладів, установ та організацій | до 15.09.2021р |
| 2 | Забезпечити виконання робіт з перевірки димових і вентиляційних каналів | ПП Назаренко С.П. | до 15.09.2021 р. |
| 3 | Забезпечити своєчасну підготовку закладів, установ і організацій селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021 - 2022рр.:  а) створення нормативних запасів палива, провести перевірку технічного стану контрольно-вимірювальних приладів та автоматику насосних агрегатів та забезпечити отримання дозволу на відновлення газопостачання об’єктів теплопостачання; | керівники закладів, установ та організацій | До 15.10.2021р. |
| 3 | б) підготувати і підписати паспорти готовності закладів, установ і організацій селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021 -2022 рр. | керівники закладів. установ та організацій | до 01.10.2021р. |
|  | | |

Заступник селищного голови С.М.Полупан