Додаток

до Програми по розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою населених пунктів Семенівської селищної ради (ОТГ) на 2019-2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 42 сесії 1-го скликання від 22.12.2018 року

**ЗАХОДИ ТА ФІНАНСУВАННЯ**

**(тис.грн)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Захід** | **Термін**  **виконання** | **Обсяг фінансування**  **з місцевого бюджету на**  **2019 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **5** |
| 1 | Очищення проїжджої частини, вулиць і тротуарів від пилу, сміття, снігу, льоду, боротьба з ожеледицею | січень-березень, листопад-грудень | 360,0 |
| 2 | Придбання та висаджування саджанців дерев, кущів, в парках і стадіонах, по узбіччю доріг та інших місцях загального користування, а також роботи по догляду за деревами, газонами | квітень-листопад | 30,0 |
| 3 | Видалення бур’янів з обочин, кюветів і відповідних зон, засівання укосів насипу та виїмок газонною травою | квітень-жовтень | 240,0 |
| 4 | Придбання комплектуючих та паливно-мастильних матеріалів для здешевлення робіт по благоустрою | січень-грудень | 40,0 |
| 5 | Придбання та ремонт огорож, фарбування решіток огорож, утримання кладовищ та меморіалів | квітень-листопад | 30,0 |
| 6 | Виконання робіт з укладки тротуарної плитки в центрі селища Семенівка по вул.Незалежності | квітень-жовтень | - |
| 7 | Надання дотації КП «Комунпобутсервіс» та КП «Благоустрій» | січень-червень | 2420,018 |
| 8 | Вуличне освітлення населених пунктів селищної ради | січень-грудень | 1092,850 |
|  | **ВСЬОГО:** |  | **4212,868** |

**Заступник селищного голови з питань**

**економічного розвитку та інвестицій С.В. Палій**