ЗВЕНИГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

Черкаської області

16 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

| 26 листопада 2021 року | №16-4 |
| --- | --- |

- Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального  господарства Звенигородської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  статті 91 Бюджетного кодексу України, міська рада вирішила:

- Внести до Програми розвитку житлово-комунального господарства Звенигородської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 10.09.2021 від № 14-6 (далі – програма) такі зміни: розділ 5 програми «Напрями діяльності та заходи Програми» та Паспорти програми викласти в новій редакції, що додаються.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та транспорту (Лебединець С.М.) та заступника міського голови з виконавчої роботи (Кармазин С.В.).

Міський голова							         Олександр САЄНКО

Додаток

до рішення міської ради

26.11.2021 №16-4

5. Напрями діяльності та заходи Програми

| Комунальне підприємство «Водопостачання та водовідведення Звенигородської міської ради» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Сума, тис. грн |
| 1. | Капітальний ремонт водопровідних мереж м.Звенигородка | 2021-2022 | КП «ВВ ЗМР» | 15 838,42 |
| 2. | Розроблення ПКД на проєкт «Нове будівництво очисних споруд в місті Звенигородка Черкаської області» | 2021-2022 | КП «ВВ ЗМР» | 650,00 |
| 3. | Капітальний ремонт покрівлі КВС | 2021-2022 | КП «ВВ ЗМР» | 1 119,683 |
| 4. | Оснащення вузлами комерційного обліку та виготовлення ПКД 43 будинків | 2021-2022 | КП «ВВ ЗМР» | 821,400 |
| 5. | Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу по вул. Макаренка м. Звенигородка Черкаської обл. | 2021-2022 | КП «ВВ ЗМР» | 1 877,253 |
| 6. | Придбання кварцового піску для 2-х фільтрів | 2021 | КП «ВВ ЗМР» | 63,0 |
| 7. | Придбання насосного агрегату на головну каналізаційну насосну станцію | 2021 | КП «ВВ ЗМР» | 218,800 |
| 8. | Придбання електродвигуна 200 кВт,1500 об/хв. на НС 1 підйому | 2021 | КП «ВВ ЗМР» | 110,745 |
| 9. | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово – комунальні послуги, що затверджувались або погоджувалися рішенням місцевого органу місцевого самоврядування та розміром економічно – обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) (водопостачання для населення) | 2021 | КП «ВВ ЗМР» | 3453,6 |
| 10. | Перегляд нормативів питного водопостачання | 2021 | КП «ВВ ЗМР» | 30,0 |
| 11. | Розрахунки з Ватутінським КВП «Водоканал» за послугу у сфері водовідведення, прийом, перекачку та очистку стічних вод | 2021 | КП «ВВ ЗМР» | 937, 282 |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 25120,183 |

| Комунальне підприємство «Звенигородське підприємство теплових мереж» Звенигородської міської ради |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Сума, тис. грн |
| 1. | Придбання теплових лічильників для багатоквартирних будинків | 2021 | КП «ЗПТМ» ЗМР | 200,00 |
| 2. | Придбання шин та запасних частин (акумулятор, лампочки, тощо)для машин та механізмів | 2021 | КП «ЗПТМ» ЗМР | 22, 800 |
| 3. | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово – комунальні послуги, що затверджувались або погоджувалися рішенням місцевого органу місцевого самоврядування та розміром економічно – обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 2021 | КП «ЗПТМ» ЗМР | 1200,00 |
| 4. | Придбання каналізаційних люків (36 штук) | 2021-2022 | КП «ЗПТМ» ЗМР | 30,240 |
| 5. | Придбання приладу для визначення втрат теплової енергії (тепловізор) | 2021-2022 | КП «ЗПТМ» ЗМР | 49,0 |
| 6. | Придбання приладу для виявлення поривів труб теплотраси та водогону | 2021-2022 | КП «ЗПТМ» ЗМР | 400,0 |
| ВСЬОГО:1902,04 |  |  |  |  |

| Комунальне підприємство «Добробут» Звенигородської міської ради |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Сума, тис. грн |
| 1. | Організація благоустрою кладовищ | 2021 | КП «Добробут» ЗМР | 830,659 |
| 2. | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово – комунальні послуги, що затверджувались або погоджувалися рішенням місцевого органу місцевого самоврядування та розміром економічно – обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 2021 | КП «Добробут» ЗМР | 1992,0 |
| 3. | Придбання мийки високого тиску для сміттєвоза | 2021 | КП «Добробут» ЗМР | 7,0 |
| 4. | Придбання бульдозера HAITUI HD16 для проведення робіт на міському полігоні по захороненню ТПВ, обваловці та інших робіт | 2021-2025 | КП «Добробут» ЗМР | 3500,0 |
| 5. | Придбання автовишки для проведення ремонту об’єктів вуличного освітлення та інших робіт | 2021-2025 | Виконавчий комітет Звенигородської міської ради, КП «Добробут» ЗМР | 1800,0 |
| 6. | Придбання шин для сміттєвоза | 2021-2022 | КП «Добробут» ЗМР | 17,150 |
| 7. | Придбання металевих контейнерів для багатоквартирних будинків | 2021 | КП «Добробут» ЗМР | 49,500 |
| 8. | Проведення поточного ремонту Бульдозера Т-170 (ремонт двигуна та ходової частини) | 2021-2022 | КП «Добробут» ЗМР | 98,0 |
| 9. | Придбання підмітальноприбиральної машини | 2021-2022 | КП «Добробут» ЗМР | 3 300,0 |
| 10. | Придбання та заміна лічильника в приміщенні гуртожитку за адресою пр-кт Шевченка, 101А м.Звенигородка | 2021-2022 | КП «Добробут» ЗМР | 4,870 |
| 11. | Придбання акумулятора до трактора ПТС-77 | 2021-2022 | КП «Добробут» ЗМР | 1,600 |
| 12. | Оплата послуг з часткової обваловки міського сміттєзвалища | 2021-2022 | КП «Добробут» ЗМР | 49,0 |
| 13. | Проведення поточного ремонту частини приміщення за адресою вул.О.Кошиці,13 Б в м.Звенигородка під абонентський відділ | 2021-2022 | КП «Добробут» ЗМР | 49,0 |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 11 698,779 |

| Комунальне підприємство «Звенигородське виробничо-житлове ремонтно-експлуатаційне управління» Звенигородської міської ради |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Сума, тис. грн |
| 1. | Поточний ремонту житлового фонду багатоповерхових будинків міста | 2021-2022 | КП «ВЖРЕУ» ЗМР | 20, 0 |
| 2. | Обваловка міського полігону ТПВ | 2021-2022 | КП «ВЖРЕУ» ЗМР | 100,0 |
| 3. | Проведення заходів по виплаті заробітної плати та розрахункових виплат при звільненні працівників у зв’язку з реорганізацією комунального підприємства «Звенигородське виробничо-житлове ремонтно-експлуатаційне управління» Звенигородської міської ради | 2021 | КП «ВЖРЕУ» ЗМР | 800,0 |
| 4. | Придбання предметів та матеріалів | 2021 | КП «ВЖРЕУ» ЗМР | 7,5 |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 927,500 |

Секретар міської ради	Володимир НИЗЕНКО

# Додаток до Програми

Паспорт

Програми розвитку житлово-комунального господарства

Звенигородської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

| 1. | Назва Програми | Програма розвитку житлово-комунального господарства Звенигородської міської територіальної громади на 2021-2025 роки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Виконавчий комітет Звенигородської міської ради |
| 3. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Звенигородської міської ради |
| 4. | Учасники Програми | Комунальні підприємства, бюджетні установи, підприємства, організації, приватні підприємці |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Кошти міського бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 7. | Обсяги фінансування Програми (тис. грн) | 39 648,502 |
| 8. | Мета Програми | Здійснення заходів спрямованих на забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, покращення умов проживання мешканців громади |
| 9. | Очікувані результати виконання Програми | Поліпшення екологічного і санітарного стану та естетичного вигляду територіальної громади |

Секретар міської ради	Володимир НИЗЕНКО