- Додаток

- до рішення

- сесії міської  ради

від 24.12.2020 № 4-11/VIII

- ПРОГРАМА
благоустрою території Звенигородської міської ради на 2021 рік

- 1. Основні положення

Програма благоустрою території Звенигородської міської ради на 2021 рік розроблена та передбачена для впровадження виконавчим комітетом Звенигородської міської ради, Звенигородським ВЖРЕУ, КП «Добробут» та групою благоустрою Звенигородської міської ради і є невід’ємною частиною Програми соціально-економічного та культурного розвитку території Звенигородської міської ради на 2021 рік.

Планування в межах Програми здійснено на програмно-цільовому принципі, який покликаний сприяти прозорості господарських процесів та забезпечити територіальну громаду інформацією про хід її виконання і досягнутий рівень ефективності використання бюджетних  коштів.

- 2. Мета, завдання та ресурси Програми

Мета Програми – забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об’єктів благоустрою і комунальної інфраструктури на території міста Звенигородки, сіл Княжа, Козацьке, Багачівка, Павлівка, Михайлівка, Стебне, Вільховець, Гусакове, Неморож, Мурзинці, Хлипнівка, Майданівка, Моринці, Гнилець, покращення якості та комфорту умов проживання (життєдіяльності) громади.

Відповідно до задекларованої мети, протягом 2021 року виконавчий комітет Звенигородської міської ради, Звенигородське ВЖРЕУ, КП «Добробут» та група благоустрою працюватиме над вирішенням ряду виробничих та невиробничих завдань.

До виробничих завдань  на 2021 рік належать:

- Утримання в належному стані місць концентрованого збору твердих побутових відходів (сміттєвих майданчиків).

- Роздільне збирання твердих побутових відходів на території Звенигородської міської ради (в тому числі від порізки зелених насаджень), здійснення відбору корисних складників з метою подальшої їх реалізації на ринку вторинної сировини.

- Санітарне очищення території Звенигородської міської ради, вивезення з її території твердих побутових відходів та рідких нечистот з подальшою їх утилізацією.

- Моніторинг санітарного благополуччя та своєчасна ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади, вивезення великогабаритних відходів.

- Інформаційна робота з населенням та юридичними особами з метою дотримання ними законодавства про відходи, недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ, стимулювання оплати за надані послуги.

- Утримання в належному стані комунальної мережі доріг та пішохідних доріжок в тому числі в зимовий період, забезпечення на них умов для безпеки руху, паспортизація доріг.

- Підтримка благоустрою і чистоти  вулиць, парків, скверів, пам’ятників, тимчасових споруд у населених пунктах громади, забезпечення своєчасного видалення аварійних дерев та інших зелених насаджень та покосу трав.

- Контроль за дотриманням законодавства та інших нормативних актів в сфері благоустрою фізичними і юридичними особами, ведення профілактичної та претензійно-позовної роботи з порушниками.

- Забезпечення належного рівня відведення дощових і талих вод на території Звенигородської міської ради шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі ливневої каналізації.

- Забезпечення належного рівня освітлення (в тому числі декоративного) вулиць та прибудинкових територій  в нічний час шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі вуличного освітлення і комунальних електромереж.

- Утримання та підтримка належного рівня благоустрою відпочинкових зон та зон рекреаційного призначення, а також сприяння забезпеченню змістовного дозвілля населення, заняття спортом, відпочинку тощо.

- Забезпечення ритуального обслуговування населення та належної експлуатації і благоустрою  кладовищ.

До невиробничих завдань  на 2021 рік відносяться:

- Забезпечення ефективного та беззбиткового функціонування комунальних  підприємств, стратегічного та оперативного планування, а також недопущення виникнення у них заборгованостей.

- Оперативне забезпечення підприємств всіма необхідними видами ресурсів для повсякденної роботи.

- Забезпечення високого рівня трудової дисципліни на підприємствах, дотримання безпечних та комфортних умов праці.

- Планування та впровадження ефективних управлінських рішень (в тому числі кадрового характеру), спрямованих на покращення якості роботи підприємств.

- Налагодження та ведення ефективного управлінського, бухгалтерського та статистичного обліку, системи постійного контролю за виконанням робіт і заходів, а також витрат матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

- Забезпечення роздільного бухгалтерського та управлінського обліку доходів і витрат у всіх підрозділах підприємств та за всіма напрямками їх роботи.

- Активний пошук можливостей для збільшення обсягів власних доходів підприємств за рахунок ведення активної претензійно-позовної роботи зі споживачами та дебіторами, а також надання різного роду платних послуг стороннім суб’єктам.

Відповідно до задекларованих завдань Програми для їх повноцінного охоплення та забезпечення якісної реалізації комунальні підприємства  протягом року залучатимуть людські, матеріально-технічні та фінансові ресурси.

Крім того до виконання робіт в рамках Програми протягом року можуть залучатись додаткові людські ресурси, зокрема на умовах оплачуваних громадських робіт за направленням Звенигородського центру зайнятості. Оплату заробітної плати таким працівникам буде здійснюватись за рахунок коштів Центру зайнятості та за рахунок коштів виконавчого комітету Звенигородської міської ради.

До матеріально-технічних ресурсів комунальних підприємств в першу чергу належить власний парк автотехніки:

- спецтехніка для вивозу ТПВ та рідких нечистот – 3 од. (в т.ч. сміттєвози – 3 од.; ас-машина – 1 од.);

- трактори та екскаватори з навісним обладнанням – 3 од.;

- бульдозер – 1 од.;

- автовишки – 1 од.;

- вантажні бортові автомобілі – 1 од.;

- малий бортовий вантажний автомобіль – 1 од.;

- легковий автомобіль – 1 од..

Крім того, до даної категорії ресурсів належить інше технологічне обладнання, що знаходиться на балансі підприємств, зокрема: генератор бензиновий, зварювальний апарат, бензопили, косарки, та інше обладнання.

Фінансовими ресурсами підприємств для реалізації Програми є:

- кошти  бюджету громади;

- власні кошти підприємств (доходи від надання послуг вивозу ТПВ, реалізації вторинної сировини, надання інших послуг);

- інші джерела коштів не заборонені чинним законодавством.

- 3. Заходи Програми

Планування заходів Програми на 2021 рік здійснено на підставі задекларованих мети і завдань, виходячи з наявних в розпорядженні комунальних підприємств людських, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

Розподіл відповідальності за реалізацію окремих заходів здійснено між різними профільними елементами організаційної структури Звенигородського ВЖРЕУ, КП «Добробут» та групи благоустрою Звенигородської міської ради.

- 3.1. Адміністрація КП «Добробут»

Функцією даного підрозділу є забезпечення безпосереднього виконання всіх невиробничих та виробничих завдань – ритуальне обслуговування населення, надання послуг у сфері поводження з ТПВ (вивіз ТПВ з приватного сектору),  а також організацію, планування та контроль за виконанням всіх виробничих завдань в рамках Програми.

- 3.2. Транспорт

Техніка, що перебуває в комунальних підприємствах залучається до виконання робіт різними структурними підрозділами підприємств. Відповідно, планові витрати на паливно-мастильні матеріали по кожній одиниці техніки будуть відображені в структурі планових видатків кожного підприємства.

- 3.3. Обслуговування дорожньої інфраструктури

- виробничі завдання:

- Утримання в належному стані комунальної мережі доріг та пішохідних доріжок в тому числі в зимовий період, забезпечення на них умов для безпеки руху, паспортизація доріг.

- Забезпечення належного рівня відведення дощових і талих вод на території громади шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі ливневої каналізації.

Виходячи із завдань, що стоять перед виконавчим комітетом Звенигородської міської ради та комунальними підприємствами щодо обслуговування дорожньої інфраструктури, а також вищезазначених об’ємів, протягом 2021 року передбачається реалізувати наступні заходи:

- утримувати в належному технічному стані пішохідну інфраструктуру вздовж комунальних доріг, а також в парках, скверах та біля елементів благоустрою, забезпечити проведення їх поточних та капітальних ремонтів в межах коштів передбачених на це в  бюджеті громади за рахунок підрядних організацій та власних ресурсів;

- підтримувати в належному стані систему організації дорожнього руху в межах комунальних доріг громади, шляхом нанесення відповідної дорожньої розмітки, утримання, заміни та встановлення дорожніх знаків та інших елементів (інформаційні таблички та знаки, пішохідні огородження, світлофорні об’єкти та ін.);

- проведення обслуговування мереж ливневого водовідведення на прибудинкових територіях, в парках, скверах тощо;

- після кожних випадань сильних опадів дощу, але не рідше двох разів на місяць в весняно-осінній період прочищати  колодязі дощової каналізації;

- провести промивання систем ливневої каналізації в міру необхідності;

- забезпечити належне утримання доріг та пішохідних доріжок протягом зимового періоду, шляхом прогортання снігу та посипання протиожиледною сумішшю  по мірі необхідності;

Провести капітальний ремонт прибудинкових територій , а саме:

- Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкової території по вул. Софії Терещенко, 22 в м.Звенигородка Черкаської області – орієнтовною вартістю 294060,00 грн.;

- Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкової території по вул. Софії Терещенко, 13  м. Звенигородка Черкаської області» орієнтовною вартістю 213397,00 грн.;

- Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкової території по проспекту Шевченка, 11а в м. Звенигородка Черкаської області»- орієнтовною вартістю 200772,00 грн.;

Всього на суму орієнтовно 708229 грн.

- виконання інших оперативних робіт з метою утримання, експлуатації та ремонту підвідомчої інфраструктури, згідно рішень сесії міської ради, виконавчого комітету, а також протокольних доручень та розпоряджень міського голови, критичних зауважень депутатів тощо.

Крім людських ресурсів до роботи над виконанням заходів залучатиметься також спеціальна техніка та водії комунальних підприємств.

- 3.4. Благоустрій та санітарне очищення території Звенигородської міської ради.

З метою благоустрою та санітарного очищення території Звенигородської міської ради є забезпечення виконання наступних виробничих завдань:

- Утримання в належному стані місць концентрованого збору твердих побутових відходів (сміттєвих майданчиків).

- Роздільне збирання твердих побутових відходів на території громади (в тому числі від порізки зелених насаджень), здійснення відбору корисних складників з метою подальшої їх реалізації на ринку вторинної сировини.

- Санітарне очищення населених пунктів громади, вивезення з їх території твердих побутових відходів та рідких нечистот з подальшою  утилізацією.

- Моніторинг санітарного благополуччя та своєчасна ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади, вивезення великогабаритних відходів.

- Інформаційна робота з населенням та юридичними особами з метою дотримання ними законодавства про відходи, недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ, стимулювання оплати за надані послуги.

- Підтримка благоустрою і чистоти вулиць, парків, скверів, місць масового відпочинку, пам’ятників, тимчасових споруд, забезпечення своєчасного видалення аварійних зелених насаджень та покосу трав.

- Контроль за дотриманням законодавства та інших нормативних актів в сфері благоустрою фізичними і юридичними особами, ведення профілактичної та претензійно-позовної роботи з порушниками.

- Забезпечення належної експлуатації і благоустрою кладовищ.

Виходячи з широкого набору завдань, над вирішенням яких протягом року працюватимуть комунальні підприємства, значними є і обсяги їх планових заходів, які умовно можна розділити на 2 групи:

- 1. Заходи в сфері поводження з відходами:

- забезпечити утримання в належному технічному та санітарному стані  майданчиків для організованого збору твердих побутових відходів;

- проводити щоденний вивіз відходів з місць організованого збору ТПВ  згідно розроблених схем санітарного очищення власним парком сміттєвозів підприємств для захоронення на полігоні.

- проводити викачування рідких нечистот з громадських туалетів на території громади із подальшою їх утилізацією по мірі необхідності;

- забезпечити експлуатацію та складування відходів на існуючому полігоні ТПВ з дотриманням технологій передбачених законодавчими, нормативними актами та проектною документацією;

- підтримувати та розвивати існуючу систему роздільного збору та сортування відходів з метою відбору з них корисних складників та подальшої їх реалізації;

- проводити постійну інформаційну роботу із населенням та юридичними особами із залученням ЗМІ з метою виконання ними вимог законодавства в сфері поводження з відходами, своєчасних розрахунків за надані послуги;

- своєчасно виявляти, фіксувати відповідними актами (за участі відповідальних осіб Звенигородської міської ради) та ліквідовувати (за умови наявності на це дозволу Звенигородської міської ради та ресурсної відомості з калькуляцією витрат) стихійні сміттєзвалища на території громади, проводити вивезення великогабаритних відходів через залучення власної техніки (в тому числі за рахунок виявлених винних суб’єктів);

- вживати заходів з профілактики і недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ шляхом притягнення винних осіб і суб’єктів до адміністративної відповідальності та ведення інформаційної роботи.

- 2. Заходи в сфері благоустрою території Звенигородської міської ради:

- щоденне прибирання проїзних частин вулиць  і тротуарів , та періодичне поглиблене прибирання (не рідше одного разу на місяць) ;

- Поремонтувати фасадну частину огорожі дитячого парку по вулиці         В. Чорновола (з боку пр-ту Шевченка);

- після випадання сильних опадів, але не рідше 2 разів на місяць у весняно-осінній період проводити очищення у м. Звенигородка містків від намулу, піску, гілок дерев та різного роду сміття по вул. Героїв Євромайдану, Героїв Небесної Сотні, В’ячеслава Чорновола, Івана Сошенка а також інших об’єктів і споруд дорожньої інфраструктури на території населених пунктів що входять до Звенигородської міської ради;

- перед початком зимового періоду розвезти , а по його закінченню зібрати та вивезти з вулиць населених пунктів громади  протиожиледну суміш;

- перед початком зимового періоду провести заходи з благоустрою та підготовки до використання елементи зимового відпочинку (новорічні ялинки, святкова ілюмінація тощо);

- забезпечити належне утримання пам’ятників на території Звенигородської міської ради (Т. Шевченку, Борцям за Українську державу, Пагорб Слави, Лаптева Левада, жертвам Голодомору, обеліски загиблим у другій світовій війні розташовані на території сіл громади), пам’ятних знаків видатним особам та інше;

- забезпечити належне утримання та благоустрій  кладовищ, ведення обліку поховань, а також здійснювати поховання невідомих осіб;

- протягом року мінімум двічі провести покіс, згрібання, навантаження та вивезення трави  по газонах, зелених зонах, територіях парків і скверів громади;

- в міру необхідності та за умови наявності дозволу на знесення (окрім екстрених аварійних випадків) проводити видалення зелених насаджень;

- проводити періодичне формуюче обрізання крон зелених насаджень на території громади;

- за рахунок відходів санітарної та формуючої порізки та видалення зелених насаджень та з залученням додаткових обсягів даного ресурсу проводити заготівлю дров та щепи з метою подальшого використання для власних потреб та для продажу стороннім організаціям;

- в тісній співпраці з іншими структурними підрозділами підприємств та в разі потреби разом із інспекторами Звенигородської міської ради проводити постійний контроль за додержанням вимог законодавства та нормативних актів щодо благоустрою території Звенигородської міської ради, при виявленні порушень вживати заходів попередження (приписи) та притягнення до адміністративної відповідальності порушників;

- реалізовувати політику в сфері регулювання чисельності бродячих тварин на території Звенигородської міської ради гуманними методами, шляхом відлову, тимчасового (карантинного) утримання, стерилізації та прививання від небезпечних інфекційних хвороб;

- проведення озеленення та утримання зелених насаджень на території Звенигородської міської ради;

- проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з жителями приватного сектору по приведенню в належний стан огорож, фасадів будинків, прилеглих садибних територій;

- виконання інших оперативних робіт в галузі благоустрою та санітарного очищення території Звенигородської міської ради на виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

- реконструювати зону відпочинку на березі річки Гнилий Тікич в місті Звенигородка;

- 3.5. Вуличне освітлення та світлофорні об’єкти

Заходами по забезпеченню належного рівня освітлення вулиць та прибудинкових територій  в нічний час шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі вуличного освітлення і комунальних електромереж, світлофорних об’єктів у м.Звенигородка в 2021 році є:

- утримувати в справному технічному стані мережі вуличного освітлення та світлофорних об’єктів на території населених пунктів Звенигородської міської ради;

- щоденно проводити огляди підстанцій вуличного освітлення та світлофорних об’єктів на виявлення можливих несправностей, перевіряти міцність затискачів, фактичний опір мережі для виявлення можливих коротких замикань, відповідність часу встановленого на таймерах вуличного освітлення та світлофорних об’єктів;

- не рідше одного разу на тиждень проводити детальний огляд всієї мережі вуличного освітлення та світлофорних об’єктів з перевіркою справності підключення світильників до ЛЕП вуличного освітлення, виявлення кабелів, що вийшли з ладу, заміною несправних світильників та ламп;

- не рідше 3 раз на місяць проводити перепрограмування таймерів в підстанціях вуличного освітлення для оптимізації освітлення вулиць відповідно до тривалості світлового дня;

- перед новорічними святами провести підключення новорічних ялинок та інших елементів світлового декору;

- для проведення близько 12 святкових заходів забезпечувати подачу напруги для озвучення та підключення виїзної торгівлі;

Провести капітальний ремонт вуличного освітлення наступних вулиць:

- вул. Лісова, вул .Горіхова, вул. Пляжна, вул .Гайдамацька, вул. Скеляста, вул. Сунична, вул. Тиха, пров. Малиновий, пров. Грушевий, пров.Яблуневий.
Всього на загальну суму 200000,00 грн.

Провести капітальний ремонт світлофорних обєктів:

- м.Звенигородка перехрестя вулиць проспект Шевченка та вулиці Шмідта орієнтовною вартістю 250000 грн.

- м.Звенигородка перехрестя вулиць проспект Шевченка та вулиці Івана Сошенка орієнтовною вартістю 250000 грн.

Всього на загальну суму 500 тис.грн.

Для утримання та підтримки належного рівня благоустрою відпочинкових зон громади, а також сприяння забезпеченню змістовного дозвілля населення  протягом 2021 року необхідно здійснити наступні заходи:

- моніторинг за дотриманням порядку у відпочинкових зонах;

- придбання та проведення висаджування посадкового матеріалу;

- розширити систему відеонагляду і створення системи оповіщення та доступу до мережі інтернету в громадських місцях міста через WiFi;

- встановити нові та замінити старі або знищені лавки;

- провести профілактичне чищення всіх джерел та колодязів;

- забезпечувати проведення на території громади масових заходів протягом року (дні міста, день села, день молоді, Водохреща та інші);

- вести роботу з покращення відпочинково-спортивної інфраструктури парків, скверів (розширення дитячих та спортивних майданчиків, облаштування ковзанок, лижних трас, тощо).

- 4.Бюджет Програми

- Фінансування програми забезпечується за рахунок власних коштів комунальних підприємств та видатків бюджету. З врахуванням всіх наведених в попередніх розділах завдань, загальна структура видатків бюджету громади для виконання програми благоустрою території Звенигородської міської ради на 2021 рік матиме наступний вигляд:

| № п/п | Стаття витрат | Сума |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт вуличного освітлення | 200 000 грн. |
| 2. | Зупинки громадського транспорту | 100 000 грн. |
| 3. | Обслуговування світлофорних об’єктів | 285 000 грн. |
| 4. | Капітальний ремонт прибудинкових територій | 708 229 грн. |
| 5. | Група благоустрою | 1170 000 грн. |
| 6. | Утримання вуличного освітлення | 1500 000 грн. |
| 7. | Придбання матеріалів, маф, тощо | 1100 000 грн. |
| 8. | Капітальний ремонт світлофорних об’єктів | 500 000 грн |
| 9. | Заробітна плата | 3000 000 грн. |
| 10. | Реконструкція зони відпочинку на березі річки Гнилий Тікич в місті Звенигородка | 1 997 504 грн. |
| Всього |  | 10 560 499 грн. |

Секретар міської ради                                              В.Б.Низенко