ПРОЄКТ №

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

- Виконавчий комітет

- РІШЕННЯ

## від                             2022  року        		      		                                  №

м. Знам`янка

Про хід виконання Комплексної програми розвитку

автомобільного транспорту та забезпечення безпеки

дорожнього руху у  населених пунктах

Знам’янської міської територіальної громади

на 2021-2025 роки за 2021 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради Миколи НІКІТІНА про хід виконання Комплексної програми розвитку  автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у  населених пунктах Знам’янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за  2021 рік, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради:

ВИРІШИВ:

- Інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради про хід виконання Комплексної програми розвитку  автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у  населених пунктах Знам’янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2021 рік взяти до відома  (додається).

- Зобов’язати  управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради (нач. Микола НІКІТІН)  підготувати та винести на чергову сесію  міської ради питання щодо виконання Комплексної програми розвитку  автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у  населених пунктах Знам’янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2021 рік.

- Організацію виконання даного рішення покласти на управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради (нач. Микола НІКІТІН)

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ГРЕБЕНЮКА Олега.

Знам’янський міський голова                                                 Володимир СОКИРКО

ПОГОДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

2022 року №

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Комплексної програми розвитку  автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у  населених пунктах Знам’янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2021 рік

| № з/п | Перелік заходів програми | Джерела фінансу- вання | Обсяги фінансуваня, тис. грн. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Забезпечення утримання та розвитку мережі вулиць, доріг і тротуарів населених пунктів, автомобільних доріг комунальної власності шляхом їх будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту. Облаштування засобами примусового зниження швидкості вулиць населених пунктів, у першу чергу біля навчальних закладів, де це не заборонено чинним законодавством: - капітальний ремонт доріг (вул. В’ячеслава Чорновола (від вул. Віктора Голого до вул. Переможців); вул. Героїв Крут (від вул. Володимира Винниченка до вул. Дмитрівської), просп. Шкільний - поточний ремонт доріг (вул. Привокзальна, вул. Михайла Грушевського, вул. Віктора Голого; вул. Ярослава Мудрого (від вул. Соборна до вул. Героїв Чорнобиля), вул. Олени Теліги (від вул. Ярослава Мудрого до вул. Олега Антонова), вул. Героїв Чорнобиля, вул. Галочкіна (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Олени Теліги); вул. Чкалова с. Петрово; вул. Скирди, вул. Коцюбинського, вул. Партизанська; поточний ремонт заїзду до житлового будинку по вул. Трудова, 7, пров. Назарова (частина від вул. Осадчого до вул. Абрикосової); вул. Трудова; заїздів до багатоквартирних житлових будинків по вул. Енергетиків, 19, вул. Віктора Голого, 122, вул. Матросова, 29; проїзду від житлового будинку по вул. Привокзальній, 2 до вул. Енергетиків; по вул. Калинова (від вул. Привокзальної до вул. Енергетиків); вул. Тополина; проїзду від вул. Київської до житлового будинку №81 по вул. Віктора Голого; заїзду до багатоквартирного житлового будинку по вул. Матросова, 29 (з вул. Глібко); пров. Павлова вул. Київької (частково); вул. Олега Малицького (частково); вул. Деповської, вул. 1 Поперечної (частково); вул. 2 Поперечної (частково); вул. Дмитрівська, В'ячеслава Чорновола, Федора Горбунова; вул. Чайковського; вул. Чумацький Шлях (частково); проїздної частини дороги між вул. Олени Теліги та вул. Героїв Чорнобиля; вул. Володимира Вінниченка (від вул. Михайла Грушевського до вул. Чайковського) | бюджет Знам’янської міської територіальної громади | 2799,361 2661,645 | Приведення стану вулиць і доріг загального користування населених пунктів Знам’янської міської територіальної громади у відповідності до державних стандартів (капітальний ремонт – 3322,8 м кв.; поточний ремонт – 5715,3 м кв. |
| 2. | Виправлення профілю основ, ремонт основ доріг, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки на територіях населених пунктів Знам’янської міської територіальної громади: - виправлення профілю основ - встановлення дорожніх знаків - нанесення дорожньої розмітки | бюджет Знам’янської міської територіальної громади | 803,342 32,703 81,164 | Встановлено 32 дорожніх знаки; нанесено дорожню розмітку (пішохідні переходи) по вул. Віктора Голого, вул. Михайла Грушевського, вул. Привокзальна, вул. В’ячеслава Чорновола |
| 3. | Будівництво, капітальний ремонт автомобільних доріг та тротуарів комунальної власності Знам’янської міської територіальної громади з улаштуванням зупинок, заїзних кишень, стоянок для автотранспорту: - капітальний ремонт доріг | бюджет Знам’янської міської територіальної громади | 2799,361 | -//- |
| 4. | Утримання доріг в осінньо-зимовий період | бюджет Знам’янської міської територіальної громади | 1052,408 | -//- |
| 5. | Утримання доріг. Очищення бордюрів від бруду та ґрунту | бюджет Знам’янської міської територіальної громади | 133,809 | -//- |
| 6. | Виготовлення проектно-кошторисної документації | бюджет Знам’янської міської територіальної громади | 323,86 | -//- |
| 7. | Поточний ремонт доріг, тротуарів, зупинок, заїзних кишень, стоянок комунальної власності Знам’янської міської територіальної громади: - поточний ремонт доріг | бюджет Знам’янської міської територіальної громади | 2691,645 | -//- |
| 8. | Вжиття заходів щодо нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків з використанням сучасних світлоповертаючих матеріалів на автодорогах комунальної власності та населених пунктів Знам’янської міської територіальної громади: - нанесення дорожньої розмітки - встановлення дорожніх знаків | бюджет Знам’янської міської територіальної громади | 81,164 32,703 | Зниження аварійності на дорожньо - вуличній мережі населених пунктів Знам’янської міської територ. громади та зменшення кількості ДТП з причини поганої видимості дорожньої розмітки та дорожніх знаків |

Заступник начальника управління 										Марина БЕРЛОВА