Знам’янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

від  11 січня   2018 року						                         № 9

м. Знам’янка

Про хід виконання Програми

енергоефективності м. Знам’янка

на 2014-2018 роки за 2016 рік та

11 місяців 2017 року

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради  М. Нікітіна «Про хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки за 2016 рік та 11 місяців 2017 року», затвердженої рішенням міської ради від 29 листопада 2013 року № 1108, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію начальника управління містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради  М.Нікітіна «Про хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки за 2016 рік та 11 місяців 2017 року» взяти до відома (додається).

- Зобов’язати управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради (нач. М. Нікітін) підготувати та винести на чергову сесію міської ради питання щодо виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки за 2016 рік та 11 місяців 2017 року.

- Організацію виконання даного рішення покласти на управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради  (нач. М.Нікітін).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка.

Міський голова                                   С. Філіпенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від   11 січня 2018 року  №9

Інформація

«Про хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки за 2016 рік та 11 місяців 2017 року»

2016 рік

І. Об’єкти соціальної сфери

І.І. Освіта

Капітальний ремонт заміна вікон на енергозберігаючі ДНЗ №6 «Сонечко» на загальну суму 344276 грн.;

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) для ЗШ І-ІІІ ступенів №1 на загальну суму 338342 грн.;

Капітальний ремонт заміна вікон на енергозберігаючі КДЮСШ на загальну суму 32862 грн.;

І. ІІ. Культура

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в музичній школі  на загальну суму 116500,00 грн.

ІІ. Об’єкти житлово-комунального господарства

Частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №  29 вул. Матросова на загальну суму 17946,00 грн.;

Частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 6 по  вул. Привокзальна на загальну суму 8125,20 грн.

Частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 33 по вул. Михайла Грушевського на загальну суму 14082,00 грн.;

Капітальний ремонт електроосвітлення та силової проводки житлового будинку № 87 по вул. Віктора Голого на загальну суму 21903,60 грн.;

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №28 по вул. Глібка на загальну суму 18969,60 грн.;

Частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 44 по  вул. Федора Горбунова на загальну суму 28959,60 грн.;

Частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 32 по вул. Київській на загальну суму 131209,43 грн.

Частковий капітальний ремонт покрівель №№ 55, 57, 59 по вул. Пролетарській на загальну суму 127448,75;

Частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 48  по вул. Федора Горбунова на загальну суму 49591,24 грн.;

Частковий капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №  46 по вул. Федора Горбунова на загальну суму 49896,73 грн.;

Капітальний ремонт житлового будинку № 85 по вул. Віктора Голого (заміна вікон) на загальну суму 18136,14 грн.;

Капітальний ремонт житлового будинку № 1 по вул. Некрасова (заміна вікон) на загальну суму 13487,34 грн.;

Капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів житлового будинку № 1 по вул. Привокзальній на загальну суму 2956,80 грн.;

Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ (заміна віконних блоків 1-2 під’їзду по вул. Гагаріна,8)  на загальну суму 37130,58 грн.;

Частковий капітальний ремонт покрівлі із рулонних матеріалів житлового будинку № 19 по вул. Енергетиків (ОСББ «Енергетик 19») на загальну суму 24609,00 грн.;

Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ      «Парковий 9» по вул.. Михайла Грушевського, 9 на загальну суму 184129,00грн.;

Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Зодіак-Знам’янка» по вул.. Калинова, 109 на загальну суму  12208,00 грн.;

Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ «Глібко 2» (заміна віконних блоків під’їздів по вул.Глібко,2) на загальну суму 19994,94 грн.;

Реконструкція даху багатоповерхового житлового булинку  ОСББ «Будинок-мрій» по вул. Привокзальній,10 на загальну суму 1189101,60 грн.

ІІІ. Відновлення мереж зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста (вул. Тіниста, вул. Трояндова, вул. Каштанова, вул. Енергетиків, вул. Віктора Голого) на загальну суму 79630,40 грн.;

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Суворова на загальну суму 27375,00 грн.;

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Коцюбинського на загальну суму 11680,00 грн.;

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  по вул. Ярослава Мудрого на загальну суму  22942,80 грн.;

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (пров. Спортивний, вул. Ярослава Мудрого,  вул. Олега Антонова)  на загальну суму 23160,00 грн.;

Поточний ремонт та утримання електромереж на загальну суму 217 483,60 грн.;

Оплата електроенергії  (вуличне зовнішнє освітлення) на загальну суму 227793,10 грн.

2017 рік

І. Об’єкти соціальної сфери

І.І. Освіта

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) у ДНЗ № 5 «Калинонька» на загальну суму 286582,00 грн.;

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) у ДНЗ №4 «Ромашка» на загальну суму  139999,00 грн.;

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) у ДНЗ №8 «Світлячок» на загальну суму 119300,00 грн.;

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) у ДНЗ №6 Сонечко» на загальну суму 1121327,00 грн.;

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) у ЗШ І-ІІІ ступенів №3 – гімназія на загальну суму 342499,00 грн.;

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) у ЗШ І-ІІІ ступенів №6 на загальну суму 320000,00 грн.;

І.ІІ. Культура

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в дитячій музичній школі  ім. Лисенка на загальну суму 78500,00 грн.

ІІ. Об’єкти житлово-комунального господарства

Капітальний ремонт електрощитової житлового будинку № 53 по вул. Михайла Грушевського на загальну суму 19235,00 грн.;

Капітальний ремонт електрощитової у житловому будинку № 12 по вул. Михайла Грушевського на загальну суму 20417,68 грн.

Заміна вікон  житлового будинку № 29 по вул. Дмитрівській на загальну суму 20350,00 грн.;

Заміна вікон  житлового будинку № 31 по вул. Дмитрівській на загальну суму 20004,00 грн.;

Заміна вікон  житлового будинку № 26 по вул. Чайковського на загальну суму 17341,00 грн.;

Заміна вікон  житлового будинку № 81 по вул. Віктора Голого  на загальну суму 26159,00 грн.;

Заміна вікон  житлового будинку № 32 по вул. Чайковського на загальну суму 24653,00 грн.;

Заміна вікон  житлового будинку № 49 по вул. Михайла Грушевського на загальну суму 21178,63 грн.;

Заміна вікон  житлового будинку № 12 по вул. Михайла Грушевського на загальну суму 64364,70 грн.;

Заміна вікон  житлового будинку № 59 по вул. Михайла Лінника на загальну суму 11113,9 грн.;

Заміна вікон  житлового будинку № 1 по вул. Некрасова на загальну суму 19772,23 грн.;

Заміна вікон  житлового будинку № 4 по вул. Привокзальній на загальну суму 16531,01 грн.

Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку № 87 по вул. Віктора Голого на загальну суму 10725,60 грн.;

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 39 по вул. Михайла Грушевського на загальну суму 105121,80 грн.;

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Чайковського на загальну суму 72056,25 грн.;

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 19 по вул. Чайковського  на загальну суму 270535,86 грн.;

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Чайковського на загальну суму 78742,80 грн.;

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 28 по вул. Глібка на загальну суму 16207,20 грн.;

ІІІ. Відновлення мереж зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (вул. Героїв Крут, провул. Назарова, вул. Михайла Грушевського) на загальну суму 114653,06 грн.;

Поточний ремонт електромереж на загальну суму 45740,40 грн.;

Утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста на загальну суму 153697,60 грн.;

Оплата електроенергії на загальну суму 363772,27 грн.

*Фінансування заходів здійснювалось відповідно додатку 7 до рішень міської ради «Про міський бюджет на 2016 рік» та «Про міський бюджет на 2017 рік».

Начальник управління містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства Знам’янської міської ради					М. Нікітін