ПРОЕКТ



**Знам’янська міська рада Кіровоградської області**

## Виконавчий комітет

## Рішення

**від 2019 року №**

**м. Знам’янка**

Про погодження Програми

енергоефективності м. Знам’янка

на 2019-2022 роки

та хід виконання Програми

енергоефективності м. Знам’янка

на 2014-2018 роки за 2018 рік

З метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради

**В и р і ш и в:**

1. Інформацію начальника управління містобудування архітектури та житлово-комунального господарства М.Нікітіна про хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки за 2018 рік взяти до відома (додається).
2. Погодити програму енергоефективності м. Знам’янка на 2019-2022 роки (додається)
3. Зобов’язати управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради (нач. М.Нікітін) підготувати та винести на чергову сесію міської ради питання про затвердження Програми енергоефективності в м. Знам’янка на 2019-2022 роки
4. Організацію виконання даного рішення покласти на управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради (нач.М. Нікітін).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка.

**Міський голова С. Філіпенко**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**Інформація**

**про хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки за 2018 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходу/проекту** | **Відповідальний за виконання** | **Джерело**  **фінансування** | **Рік виконання та вартість** |
| **І Об’єкти** | | **житлово-комунального господарства** | | |
| 1 | Обстеження електричних систем житлових будинків їх відповідність вимогам нормативно-правових актів | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | Не потребує | 2018р.  13 шт. |
| **ІІ Відновлення мереж зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій** | | | | |
| 1 | Розробка проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | МБ | 2018р.  209,683 тис.грн. |

**Начальник управління містобудування,**

**архітектури та житлово-комунального**

**господарства Знам’янської міської ради М.Нікітін**

Погоджено

Рішенням виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**Програма**

**енергоефективності м. Знам’янка**

**на 2019-2022 роки**

**І. Загальні положення**

Програма енергоефективності міста Знам’янка на 2019-2022 роки розроблена відповідно до Закону України «Про енергозбереження»;

-постанови КМУ від 01.03.2010 р. №243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010- 2020 роки» (зі змінами та доповненнями),

-постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами та доповненнями);

- доручення Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2016 року № 41731/1/1-16 стосовно розроблення регіональних програм відшкодування частини суми кредитів або відсотків за кредитами населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на потреби термомодернізації житлових будівель, впровадження інших енергоефективних заходів, зокрема щодо забезпечення їх відповідними фінансовими ресурсами та інших нормативно-правових актів України;

-рішення Кіровоградської обласної ради від 19.05.2017 р. №285 «Програма енергоефективності Кіровоградської обласної ради на 2017-2020 роки» (зі змінами);

Реалізація енергоефективних проектів є одним із стратегічних напрямів у діяльності Знам’янської міської ради. Протягом останніх 5 років вживаються заходи щодо зменшення обсягів споживання природного газу у бюджетній і соціальній сферах та у житлово-комунальному господарстві. В місті реалізація політики з енергозбереження здійснювалася відповідно до Програми енергоефективності м. Знам’янка на період 2014-2018 років, затвердженої рішенням міської ради від 29 листопада 2013 року № 1108.

**ІІ. Визначення основних проблем, на розв’язання яких спрямована програма**

Енергоефективність є одним із пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету Знам’янської міської ради щодо ефективного втілення в життя державної політики енергоефективності.

Проте, для міста Знам’янка, як і для багатьох міст України, характерним є значна енерговитратність комунальної та бюджетної сфер та житлового фонду. Ця проблема виникла ще на стадії формування інфраструктури та існує до цього часу.

Основними проблемами над розв’язанням яких буде працювати міська влада:

1. Впровадження енергоефективних заходів та їх реалізація на об’єктах бюджетної та комунальної сфери.

2.Впровадження енергоефективних заходів на об’єктах житлового фонду, а саме: об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативах (для впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках Програмою пропонується механізм використання коштів міського бюджету на відшкодування частини суми кредиту за залученими в фінансово-кредитних установах короткостроковими кредитами, що надаються ОСББ, ЖБК на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій)

**ІІІ. Мета програми**

Метою програми є скорочення видатків бюджетних коштів, економія всіх видів енергоресурсів, покращення умов праці, проживання та відпочинку мешканців міста. Реалізація державної та регіональної політики в сфері енергоефективності.

**IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, джерела фінансування і строки виконання програми**

Програма передбачає реалізацію протягом 2019-2022 років заходів, які направлені на підвищення енергоефективності в місті, поліпшити якість впроваджених заходів, зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів у закладах соціальної сфери, стимулювати населення міста до впровадження енергозберігаючих заходів та альтернативного енергозабезпечення у житлових будинках;

За рахунок коштів міського бюджету відшкодовується ОСББ, ЖБК частина суми кредиту у розмірі 10% основної суми (тіла) кредиту, але не більше ніж 20000,00 грн. одним кредитним договором, але в межах бюджетних призначень, на здійснення заходів з енергоефективності відповідно до переліку енергоефективних заходів та матеріалів, передбачених постановою Кабінету Міністрів Україні від 17 жовтня 2011 року №1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами та доповненнями) у багатоквартирних будинках та відповідно до Порядку відшкодування з міського бюджету частини суми кредитів, залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами м. Знам’янки до впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (додаток 1).

Кінцева мета політики з енергоефективності – зменшення споживання енергоносіїв та, як наслідок, скорочення витрат на утримання та експлуатацію житла та об’єктів соціальної інфраструктури.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів міського бюджету та коштів суб’ктів господарювання.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються під час формування міського бюджету. Кошти міського бюджету спрямовуються на виконання заходів з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням та у закладах соціальної сфери.

Строк виконання Програми – 2019-2022 роки.

**V. Напрями діяльності та заходи програми**

1. Механізм реалізації Програми є цілісною системою, яка включає в себе конкретні заходи з реалізації таких пріоритетних напрямів: зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах спільної власності територіальної громади міста; зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів шляхом відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ та ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у багатоквартирних будинках, поліпшення комфорту мешканців та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.

2. Досягнення поставленої мети можливе за рахунок таких заходів:

1) заміна енергомісткого обладнання в бюджетних закладах та комунальній сфері на енергоефективне;

2)зменшення споживання енергоносіїв;

3) фінансова допомога ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів шляхом часткового відшкодування отриманих ними "теплих" кредитів;

Орієнтовний перелік заходів та проектів щодо виконання Програми енергоефективності міста Знам’янки на 2019-2022 роки викладено у розділі VII.

**VI. Очікуванні результати виконання програми**

1. Виконання Програми дасть змогу:

1) зменшити споживання природного газу;

2) сформувати механізм залучення мешканцями багатоповерхівок в будинках ОСББ, ЖБК кредитних коштів на фінансування заходів з енергоефективності багатоквартирних будинків;

3) підвищити громадську активність населення області у проведенні енергоефективних заходів;

4) скоротити витрати на енергоносії як населенням, так і бюджетними закладами.

**VII. Орієнтовний перелік заходів та проектів щодо виконання Програми**

**енергоефективності міста Знам’янки на 2019-2022 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходу/проекту** | **Відповідальний за виконання** | **Термін реалізації** | **Джерело фінансування** | **Очікуваний результат** |
| **І Об’єкти житлово-комунального господарства** | | | | | |
| 1 | Обстеження електричних систем житлових будинків їх відповідність вимогам нормативно-правових актів | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради | 2019-2022 | Не потребує | Забезпечення безперебійного електропостачання житлових будинків |
| **ІІ Відновлення мереж зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих технологій** | | | | | |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради | 2020 -2022 | МБ | Відновлення зовнішнього освітлення на вулицях міста з використанням сучасного обладнання, підвищення якості освітлення, зменшення обсягів споживання електроенергії |

Додаток 1 до Програми енергоефективності

м. Знам’янка на 2019- 2022 роки

**ПОРЯДОК**

**відшкодування з міського бюджету частини суми кредитів,**

**залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків,**

**житлово-будівельними кооперативами**

**м.Знам’янки**

**до впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках**

1. Порядок визначає механізм використання передбачених в міському бюджеті коштів на реалізацію Програми енергоефективності м. Знам’янки на 2019-2022 роки, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами м. Знам’янки (далі - ОСББ, ЖБК) в Кредитно-фінансовій установі коротко-, довгострокових кредитів на впровадження енергоефективних заходів (далі - Порядок).

2. Відшкодування частини суми кредитів здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво (див. додаток) між головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених на фінансування заходів з енергоефективності, та Кредитно-фінансовою установою.

3. Відшкодування ОСББ, ЖБК частини суми кредитів на впровадження заходів з енергоефективності здійснюється відповідно до переліку енергоефективних заходів та матеріалів, передбачених постановою Кабінету Міністрів Україні від 17 жовтня 2011 року №1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами та доповненнями) у багатоквартирних будинках на придбання:

1) системи сонячного теплопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

2) обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

3) вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів розподілювачів та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

4) багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

5) обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

6) світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

7) дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

4. ОСББ, ЖБК на підставі рішення загальних зборів укладає кредитний договір з Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

5. Кредитно-фінансова установа не пізніше десятиденного терміну від дати підписання кредитного договору між Кредитно-фінансовою установою та ОСББ, ЖБК подає головному розпоряднику бюджетних коштів реєстр позичальників, які отримали кредит для зазначених у пункті 3 цього Порядку цілей.

6. Для здійснення заходів, передбачених цією Програмою, головний розпорядник бюджетних коштів щомісяця, до 25 числа місяця, наступного за звітним, на підставі Генерального договору, укладеного з Кредитно-фінансовою установою та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого цим Порядком, перераховує бюджетні кошти (в межах бюджетних призначень), що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідної Кредитно-фінансової установи для відшкодування частини суми кредиту.

7. Кредитно-фінансова установа протягом трьох робочих днів з моменту отримання коштів від головного розпорядника бюджетних коштів перераховує їх на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в кредитно-фінансовій установі, для відшкодування частини суми кредиту.

8. Кредит надається позичальникам в національній валюті Кредитно-фінансовою установою на здійснення заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

9. Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту Кредитно-фінансова установа подає головному розпорядникові бюджетних коштів щомісяця, до 10 числа місяця, наступного за звітним, два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого пунктом 3 цього Порядку.

10. Відшкодування частини суми кредитів, що надані ОСББ, ЖБК, здійснюється у порядку черговості.

11. Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань, в порядку черговості надходження до головного розпорядника бюджетних коштів зведених реєстрів позичальників.

12. Відшкодування, передбачене Програмою, здійснюється за кредитними договорами, укладеними, починаючи з моменту затвердження Програми Знам’янської міської ради.

13. Відшкодування позичальнику частини суми кредиту здійснюється одноразово у розмірі 10% основної суми (тіла) кредиту на здійснення заходів з енергоефективності, передбачених пунктом 3 цього Порядку, але не більше ніж 20000,00 грн. за одним кредитним договором, але в межах бюджетних призначень.

14. Відшкодування позичальнику частини суми (тіла) кредиту на цілі, передбачені цим Порядком, проводиться одноразово протягом одного бюджетного періоду.

15. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

16. У кредитному договорі у графі "цілі кредитування" має зазначатись "у межах Програми енергоефективності м.Знам’янки на 2019- 2022 роки" із подальшим переліком енергоефективних матеріалів та/або обладнання заходів, на які надається кредит.

17. За кожним із заходів, передбачених цим Порядком, Кредитно-фінансова установа формує окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

1) повне найменування юридичної особи - позичальника;

2) ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з ЄДРПОУ);

3) юридичну та фактичну адресу місцезнаходження юридичної особи - позичальника;

4) адреса будинку, в якому впроваджуються енергоефективні заходи, передбачені цим Порядком, із зазначенням типу будинку (багатоквартирний), 5) відомості щодо енергоефективних заходів із зазначенням повної назви енергоефективного обладнання та/або матеріалів, придбаних відповідно до пункту 3 цього Порядку;

6) номер, дата укладення та термін дії кредитного договору;

7) загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів (у гривнях);

8) розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

18. Обов’язковою умовою для включення Кредитно-фінансовою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є надання таким позичальником до Кредитно-фінансової установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору. Для заходів, передбачених цим Порядком, до документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, належать рахунок-фактура та договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар та його встановлення (акти виконаних робіт та інші підтверджувальні документи), що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

19. Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зберігаються в Кредитно-фінансовій установі протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються кредитно-фінансовою установою головному розпоряднику бюджетних коштів на його письмову вимогу.

20. Кредитно-фінансова установа здійснює заходи щодо перевірки документів ОСББ, ЖБК, які підтверджують цільове використання кредитних коштів та контроль за цільовим використання кредитів, отриманих відповідно до цього Порядку.

21. Реєстрація та облік бюджетних зобов’язань у Знам’янському управлінні Державної казначейської служби України Кіровоградської області та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

22. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку реєстраційний рахунок (загального та/або спеціального фонду) у Знам’янському управлінні Державної казначейської служби України Кіровоградської області для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

23. Бюджетні кошти не виділяються суб’єктам господарювання, що визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація та які реорганізовуються або ліквідовуються.

Додаток до Порядку (пункт 2)

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №\_\_\_\_**

**про співробітництво**

м. Знам’янка "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ року

Управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Управління), в особі начальника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі Положення про управління з однієї сторони та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі – Кредитно-фінансова установа), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, іменовані надалі Сторонами, уклали цей Договір про наступне:

**І. Предмет Договору**

1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Управлінням відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами (далі – ОСББ, ЖБК) до впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені на здійснення заходів у сфері енергоефективності, спрямованих на виконання завдань і заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, у межах Програми енергоефективності м.Знам’янки на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Знам’янської міської ради від \_\_\_\_\_ 2019 року №\_\_\_ (далі – Програма), у розмірах та Порядку, що визначено цим Договором.

2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

3. Управління надає ОСББ, ЖБК відшкодування частини суми кредиту за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 10 відсотків основної суми (тіла) кредиту, але не більш як 20000,00 гривень за одним кредитним договором на придбання енергозберігаючих матеріалів та/або обладнання, але в межах бюджетних призначень.

**ІІ. Основні завдання Сторін**

1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

1) спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

2) обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори.

**ІІІ. Обов'язки і права Управління:**

1. Обов'язки Управління:

1) прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри позичальників, які отримали кредит у рамках Програми;

2) прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені Реєстри позичальників, згідно з пунктом 4.1.4 цього Договору;

3) не пізніше двадцять п’ятого числа, наступного місяця, перераховувати кошти відшкодування частини суми кредиту, згідно із зведеними Реєстрами позичальників на транзитний рахунок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі, але в межах бюджетних призначень;

4) повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору, за 3 дні до набрання ними чинності;

5) не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи.

6) нести відповідальність за перерахування коштів кредитно-фінансовій установі в межах бюджетних призначень.

7) виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

2. Управління має право:

1) здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору, запитувати у Кредитно-фінансової установи документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів;

2) здійснювати заходи із перевірки усіх документів Позичальників.

**ІV. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи**

1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

1) визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування частини суми кредиту за Кредитним договором для кожного Позичальника, передбачених у пункті 1.3 цього Договору, та відобразити це у зведеному Реєстрі;

2) формувати Реєстр позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формою, наведеною в додатку 1 до цього Договору, але в межах бюджетних призначень по управлінню;

3) не рідше одного разу на тиждень подавати Управлінню сформований за цей час Реєстр нових позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4) формувати та подавати Управлінню, не пізніше п'ятнадцятого числа наступного місяця, зведений Реєстр позичальників, згідно з формою додатку 2 до цього Договору;

5) перераховувати, скеровані Управлінням на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для відшкодування частини суми кредиту на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та кредитних договорів, укладених у межах цього Договору;

6) повідомляти Управління про повне дострокове погашення кредиту до часу надходження коштів, призначених на відшкодування частини кредиту, на наступний робочий день після його погашення.

2. Кредитно-фінансова установа має право відмовити Позичальнику в наданні кредиту у випадку:

1) невідповідності пакету документів, наданих Позичальником, вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору.

2) прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

**V. Відповідальність Сторін**

1. Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором відповідно чинного законодавства.

2. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

3. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення ОСББ, ЖБК, які отримали кредит за Програмою, у Реєстр позичальників до цього Договору.

4. Управління не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування коштів відшкодування частини суми кредиту Позичальників з міського бюджету, якщо сума відшкодування перевищує бюджетні призначення.

5. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Управлінням здійснювати відшкодування частини суми кредиту, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.

**VІ. Форс-мажорні обставини**

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.

**VІІ. Строк дії Договору**

1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.

2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін.

Сторона, що бажає розірвати Договір, у письмовому вигляді повідомляє не пізніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

**VІІІ. Прикінцеві положення**

1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових угод.

2. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, розв'язуються шляхом проведення переговорів між Сторонами спору, у разі неможливості досягти згоди шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду.

3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

**ІХ. Місцезнаходження та реквізити Сторін Кредитно-фінансова установа**

**Кредитно-фінансова установа Управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП МП

Додаток №1

до Генерального договору

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РЕЄСТР№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**позичальників, які отримали кредит**

**у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(назва кредитно-фінансової установи)

**за Програмою енергоефективності м. Знам’янки на 2019-2022 роки**

**за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_р.**

(місяць)

**Рекзізити Кредитно-фінансової установи:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Повне найменування юридичної особи - позичальника | Код  в ЄДРПОУ  юридичної особи - позичальника | Юридична та фактична адреса місцезнаходження юридичної особи - позичальника | Адреса будинку, в якому впроваджуються енергоефективні заходи із зазначенням типу будинку | Відомості щодо енергоефективних заходів із зазначенням повної назви | Номер, дата укладання та термін дії кредитного договору | Сума кредиту, з якої нараховується розмір відшкодування, грн. | Розмір відшкодування з міського бюджету, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | | | | | | | | |

Керівник Кредитно-фінансової установи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада) (підпис) (ініціал та прізвище)

М.П.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_р.

Додаток №2

до Генерального договору

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

(підпункт 4пункту I Розділу ІV)

**ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**позичальників, які отримали кредит**

**у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(назва кредитно-фінансової установи)

**за Програмою енергоефективності м. Знам’янки на 2019-2022 роки**

**за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_р.**

(місяць)

**Рекзізити Кредитно-фінансової установи:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Повне найменування юридичної особи - позичальника | | Код  в ЄДРПОУ  юридичної особи - позичальника | Юридична та фактична адреса місцезнаходження юридичної особи - позичальника | Адреса будинку, в якому впроваджуються енергоефективні заходи із зазначенням типу будинку | Номер, дата укладання та термін дії кредитного договору | Загальна вартість придбаного енергое-фективного обладнання/  матеріалів, грн. | Відомості щодо енергоефективних заходів із зазначенням повної назви | Сума кредиту,  з якої нараховується розмір відшкодування, грн. | Розмір відшкодування з міського бюджету, грн. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всього | | | | | | | | |

Керівник Кредитно-фінансової установи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада) (підпис) (ініціал та прізвище)

М.П.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_р.